Администрация

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 29 ноября 2016 года | № | 1458 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

Об утверждении муниципальной программы

«Содержание автомобильных дорог общего пользования

на территории Бокситогорского городского поселения на 2017 – 2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                         «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 17 сентября 2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и эффективности муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения», в целях формирования программно-целевой системы расходов бюджета, повышения безопасности дорожного движения, обеспечения сохранности существующей дорожной сети, выполнения работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 	Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского городского поселения на 2017 – 2019 годы» (далее – также Программа).

2. 	Комитету финансов администрации осуществлять финансирование Программы в объеме средств, предусмотренных в бюджете Бокситогорского городского поселения на 2017 – 2019 годы.

3. 	Признать утратившими силу постановления администрации Бокситогорского муниципального района от 03.12.2015 № 1439, от 16.02.2016 № 135, от 28.03.2016 № 322, от 05.05.2016 № 521, от 19.06.2016 № 863, от 22.08.2016 № 980, от 19.09.2016 № 1104, от 29.11.2016 № 1457.

4. 	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Бокситогорского муниципального района Волкова К.А.

5. 	Постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте Бокситогорского муниципального района.

6. 	Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Глава администрации                                                                                                      С.Ф. Мухин

________________________________________________________________________________

Разослано:   КЖКХ, КЭР, КФ, ОБУ, ОС, регистр МНПА, в дело

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Бокситогорского муниципального района

29.11.2016 № 1458

муниципальная  программа

«Содержание автомобильных дорог общего пользования

на территории Бокситогорского городского поселения

на 2017 – 2019 годы»

| П А С П О Р Т муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского городского поселения на 2017 – 2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского городского поселения на 2017 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| Цели Программы | Комплексное решение повышения эффективности и безопасности транспортного сообщения и повышение уровня благоустройства дворовых территорий. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, повышение эффективности и безопасности транспортного сообщения. 2. Комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Бокситогорского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Координатор Программы | Заместитель главы администрации Бокситогорского муниципального района Волков К.А. |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель Программы | Отдел по строительству администрации Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2017 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. - Повышение безопасности дорожного движения на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования Программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |
| Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 40 100,0 |  | 12 190,6 |  | 13 869,4 |  | 14 040,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 019,1 |  | 1 019,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Финансирование всего | 41 119,1 |  | 13 209,7 |  | 13 869,4 |  | 14 040,0 |

| Планируемые результаты реализации Программы | Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся: пропускная способность, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, эстетические и другие свойства; улучшение внешнего вида территории Бокситогорского городского поселения. Сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий, а также снижение количества погибших и раненых на автомобильных дорогах; улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |
| --- | --- |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз по содержанию

автомобильных дорог общего пользования на территории

Бокситогорского городского поселения

Программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского городского поселения на 2017 – 2019 годы» является основной для реализации мероприятий  по  содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Бокситогорское городское поселение включает в себя населённые пункты: город Бокситогорск, деревни: Сегла, Горка, Сенно, Нижница, Известковая, Симоново, Батьково, Новое, Усадище, Кондратово. Населённые пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог  муниципального   значения. По состоянию на 01.11.2016 в Бокситогорском городском поселении протяженность улично-дорожной сети составляет 53,3 км, из которых 28,9 км имеют усовершенствованный тип покрытия и 24,4 км являются грунтовыми дорогами, Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 25,3 км. В городе Бокситогорске расположено 2 моста: на ул. Заводская, протяженностью 20 метров  и по направлению в деревню Кондратово, протяженностью 20 метров.

Для поддержания сети автомобильных дорог на уровне, обеспечивающем нормальное и безопасное транспортное сообщение, необходимо ежегодно выполнять работы по содержанию дорог, которые представляют собой комплекс профилактических работ, который производится в течение всего года, учитывая сезон, направленный на уход за дорогами, дорожными сооружениями, элементами обустройства дорог, на устранение повреждений дорожных сооружений и конструктивных элементов дорог. Осуществляя весь данный комплекс по содержанию дорог, поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, отвечающее требованиям государственного стандарта.

Содержание автомобильных дорог, находящихся в общем пользовании в пределах городского поселения, предполагает содержание зимнего и летнего типа.

В комплекс зимнего содержания дорог входят: механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, погрузка и вывоз снега с территорий остановок общественного транспорта и обочин; ручная очистки от снега территорий пешеходных переходов.

Летнее содержание дорог также включает ручные и механизированные работы. В область ручных работ входит уборка грязи у борта, уборка крупного мусора с дорог и обочин, нанесение отработанной дорожной разметки, а также установка недостающих знаков. Механизированные работы состоят в подметании проезжей части дорог, заездных карманов, мойке проезжей части и заездных карманов, вывозке мусора и смёта.

Содержание дорог является очень важным фактором в эксплуатации дорог, поскольку этот фактор оказывает прямое влияние на состояние и долговечность дорожного полотна.

Анализ ситуации в области обеспечения БДД демонстрирует неполное соответствие дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточную эффективность функционирования системы обеспечения БДД и низкую дисциплину участников дорожного движения. Не удовлетворяет современным требованиям система организации дорожного движения, в недостаточных объемах ведется разметка дорожной части.

Основными причинами ДТП являются пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, несоблюдение скоростного режима и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Сопутствующими причинами возникновения ДТП в городе Бокситогорске являются: неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия проезжей части, отсутствие в необходимом объеме горизонтальной разметки, недостаточное оснащение средствами организации дорожного движения.

Дворовые территории многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы города. В рамках региональной программы ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2010-2016 годах  выполнен ремонт 21 % дворов и проездов. Значительная часть дворовых территорий и проездов не отвечает в полной мере современным требованиям. Вместе с тем, неуклонно растет транспортный поток, что приводит к увеличению физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий. Из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился ремонт дворовых территорий, в результате чего пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности необходимо продолжить работу по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам.

Программа предусматривает финансирование основных мероприятий в области ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам, мостов, технических средств регулирования дорожного движения, обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта и пешеходов, сокращения количества очагов аварийности на автомобильных дорогах в городе Бокситогорске.

- 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в обеспечении устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

- Бокситогорского городского поселения

Приоритетными целями и направлениями действий администрации Бокситогорского муниципального района в содержании автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского городского поселения является обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приведение автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий в нормативное состояние и повышение эффективности и безопасности транспортного сообщения и пешеходов.

Основные  задачи для достижения цели:

повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам;

поддержание состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог;

ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам.

- Перечень  и краткое описание  подпрограмм Программы

  - Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории  Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» (Приложение 1 к Программе).

Подпрограмма разработана с целью организации мероприятий, обеспечивающих сохранность существующей дорожной сети и повышения эффективности и безопасности транспортного сообщения.

  - Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» (Приложение 2 к программе).

Подпрограмма разработана с целью организации комплексного подхода к решению вопроса развития дорожно-транспортной инфраструктуры, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Бокситогорского городского поселения.

- Срок реализации Программы

Срок реализации Программы – 2017 - 2019 годы.

5. Планируемые результаты реализации Программы

Планируемые показатели выполнения мероприятий Программы представлены в муниципальных  подпрограммах:

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» (таблица 3.1.).

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» (таблица 3.2.).

6.Основные меры правового регулирования

в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Программа разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995  №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
ВСН 24-88. Ведомственные строительные нормы. Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог (утв. Минавтодором РСФСР 29.06.1988);

«Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» утверждена распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации № ИС-5-р от 03.01.2002.

Правила благоустройства территории Бокситогорского городского поселения, утвержденные решением совета депутатов Бокситогорского городского поселения от 14.09.2016  № 94.

Для реализации мероприятий Программы разработки дополнительных нормативно-правовых актов не требуется.

7. Ресурсное обеспечение Программы

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Финансирование мероприятий  Программы  будет осуществляться за счет средств бюджета Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и бюджета Ленинградской области.

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы составляет               41 119,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 13 209,7 тыс. руб.

2018 год – 13 869,4 тыс. руб.

2019 год – 14 040,0 тыс. руб.

Разбивка средств по мероприятиям приведена в соответствующих подпрограммах (таблицы 2.1. и 2.2.).

Объем финансирования мероприятий Программы на 2018 и 2019 годы указан прогнозно и может уточняться при формировании проектов бюджета Бокситогорского городского поселения.

8. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы приведен в подпрограммах:

Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории  Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» (таблица 3.1.).

Повышение безопасности дорожного движения на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» (таблица 3.2.).

9. Показатели  эффективности реализации Программы

Показатели эффективности реализации Программы оцениваются по каждой                              из подпрограмм Программы (таблицы 1.1. и 1.2.).

Эти показатели предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

10. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является администрация Бокситогорского  муниципального района Ленинградской области.

Ответственный исполнитель Программы - комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.  Исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделены  на реализацию мероприятий Программы, разрабатывает проект нормативных документов, необходимых для эффективной реализации мероприятий Программы, вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы   на очередной финансовый год, осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Бокситогорского муниципального района Волков К.А. Планируемые на 2018 и 2019 годы мероприятия учитываются при подготовке проектов бюджета Бокситогорского городского поселения и служат основанием для представления заявок на финансирование.

Программа подлежит актуализации путем внесения изменений в Программу,  в случае  включения мероприятий Программы в региональные или федеральные программы, а также в случае изменения или дополнения мероприятий, изменения суммы финансовых средств на выполнение мероприятий.

Оценка выполнения Программы осуществляется по плановым и фактически достигнутым результатам.

| Приложение 1 к Программе П А С П О Р Т подпрограммы "Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы " |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение сохранности существующей дорожной сети; повышение эффективности и безопасности транспортного сообщения |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам; поддержание состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | Итого |  |
|  | Всего: | 11 709,7 | 11 419,4 | 10 250,0 |  | 33 379,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 10 690,6 | 11 419,4 | 10 250,0 |  | 32 360,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1 019,1 | 0,0 | 0,0 |  | 1 019,1 |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель подпрограммы | Отдел по строительству администрации Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся: пропускная способность, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, эстетические и другие свойства. Улучшение внешнего вида территории Бокситогорского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 1.1. Планируемые показатели эффективности реализации муниципальной программы подпрограммы "Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значения показателя по годам |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Бокситогорского городского поселения | Другие источники |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  |
| 1. | Задача 1. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам | 7 790,7 | 1 019,1 |  | Повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 65,7 | 70,7 | 73,7 |  | 75,9 |  |
| 2. | Задача 2. Поддержание состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги | 24 569,3 | 0,0 |  | Проведение регулярных мероприятий по уборке улично-дорожной сети | м2 | 245 189 | 245 189 | 245 189 |  | 245 189 |  |
|  |  |  |  |  | Комплектование автомобильного парка необходимой спецтехникой | ед. | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение выполнения необходимых мероприятий по содержанию средств регулирования дорожного движения | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |

| Таблица 2.1. Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы " |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| 1. Приобретение техники по лизингу | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Муниципальный контракт № 0145300016012000046-0246753-01 от 12.12.2012 | 5 436,4 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 2 977,5 тыс. руб. 2018 год – 2 458,9 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб. |  |
| 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского городского поселения | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета | 18 100,6 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 5 766,8 тыс. руб. 2018 год – 5 933,8 тыс. руб. 2019 год – 6 400,0 тыс. руб. |  |
| 3. Содержание мостов и искусственных сооружений | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета | 1 032,3 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 332,3 тыс. руб. 2018 год – 350,0 тыс. руб. 2019 год – 350,0 тыс. руб. |  |
| 4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета | 2 130,7 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 280,8 тыс. руб. 2018 год – 850,0 тыс. руб. 2019 год – 1 000,0 тыс. руб. |  |
| 5. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета | 1 726,7 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 726,7 тыс. руб. 2019 год – 1 000,0 тыс. руб. |  |

| 6. Ремонт автомобильных дорог местного значения, имеющих социально значимый характер в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета | 1 750,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 113,2 тыс. руб. 2018 год – 750,0 тыс. руб. 2019 год – 1 000,0 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1 019,1 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 1 019,1 тыс. руб. |  |
| 7. Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определяются на основании коммерческих предложений | 1 100,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 250,0 тыс. руб. 2018 год – 350,0 тыс. руб. 2019 год – 500,0 тыс. руб. |  |
| 8. Ремонт автомобильной дороги в деревне Сегла | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета | 970,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 970,0 тыс. руб. |  |

| Таблица 3.1. Перечень и результаты выполнения мероприятий подпрограммы "Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего, (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | 37 425,6 | 33 379,1 | 11 709,7 | 11 419,4 | 10250,0 |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам |  |  | 13 662,7 | 8 809,8 | 2 633,1 | 2 676,7 | 3 500,0 |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2017-2019 | 421,7 | 2 130,8 | 280,8 | 850,0 | 1 000,0 | Комитет ЖКХ, отдел по строительству | Приведение в нормативное состояние участки автомобильных дорог общего пользования, снижение аварийности на дорогах |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1 392,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2017-2019 | 847,7 | 1 726,7 | 0,0 | 726,7 | 1 000,0 | Комитет ЖКХ, отдел по строительству | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог местного значения, имеющих социально значимый характер в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», в том числе: | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2017-2019 | 1118,5 | 1 863,2 | 113,2 | 750,0 | 1 000,0 | Комитет ЖКХ, отдел по строительству | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, имеющих социально-значимый характер |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 9 882,5 | 1019,1 | 1019,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Новогородская (на участке от проезда к дому № 7 по ул.Заводская до ул.Школьная) в г. Бокситогорске, имеющей социально значимый характер в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2017 | 0,0 | 113,2 | 113,2 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, отдел по строительству | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования (протяженность – 255 п.м./ площадь – 1063,5 м2) |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 1019,1 | 1019,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 1.4 | Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2017-2019 | 0,0 | 1 100,00 | 250,0 | 350,0 | 500,0 | Комитет ЖКХ | Исполнение судебных решений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги в деревне Сегла | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2017 | 0,0 | 970,0 | 970,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, отдел по строительству | Исполнение судебного решения |
| 2. | Задача 2. Поддержание состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги |  |  | 10 224,4 | 24 569,3 | 9 076,6 | 8 742,7 | 6 750,0 |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского городского поселения | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2017-2019 | 6 044,3 | 18 100,6 | 5 766,8 | 5 933,8 | 6 400,0 | Комитет ЖКХ | Обеспечение безопасности дорожного движения и выполнение требований содержания автомобильных дорог, приведение в нормативное состояние аварийных участков автомобильных дорог общего пользования, снижение аварийности на участках дорог |
| 2.2. | Содержание мостов и искусственных сооружений | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2017-2019 | 312,6 | 1 032,3 | 332,3 | 350,0 | 350,0 | Комитет ЖКХ | Обеспечение безопасности дорожного движения, продление срока эксплуатации дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей. |
| 2.3. | Приобретение техники по лизингу | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2017-2019 | 3 867,5 | 5 436,4 | 2 977,5 | 2 458,9 | 0,0 | Комитет ЖКХ | Укрепление материально-технической базы муниципального предприятия и сокращение сроков уборки улиц. |

Приложение 2

к Программе

Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»

| Наименование подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Бокситогорского городского поселения |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог. |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2019 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
|  | Всего по Программе, в том числе: | 1 500,0 | 2 450,0 | 3 790,0 | 7 740,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 1 500,0 | 2 450,0 | 3 790,0 | 7 740,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий, а также снижение количества погибших и раненых на автомобильных дорогах. |  |  |  |  |

Таблица 1.2. Планируемые показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Бокситогорского городского поселения на 2017 – 2019 годы»

| № пп | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Бокситогорского городского поселения | Другие источники |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Задача 1. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | 7 250,0 |  | Установка недостающих дорожных знаков на территории города Бокситогорска (требуемое количество – 4425 шт.) | шт. | 2485 (56,2 %) | 0 (56,2%) | 61 (54,8%) | 61 (53,4%) |
|  |  |  |  | Общая площадь горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах г. Бокситогорска (требуемое количество - 7562 м2) | м² | 58 | 3100 (41%) | 3600 (48%) | 3600 (48%) |
| 2. | Задача 2. Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения | 490,0 |  | Установка пешеходных ограждений вдоль автомобильных дорог общего пользования (требуемое количество по проекту ОДД - 3852 м) | п.м. | 354 (9,2%) | 554 (14,4%) | 754 (19,8%) | 1154 (30,0%) |
|  |  |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостовых сооружений | проект | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Таблица 2.2. Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2017– 2019годы» |  |  |  |  |  |  | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |  |  |  |
| Мероприятие 1. Установка дорожных знаков на территории города Бокситогорска | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета, ориентировочное количество устанавливаемых дорожных знаков (на стойке): 2017 год – 63 шт.; 2018 год – 60 шт.; 2019 год – 64 шт. | 950,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 450,0 тыс.руб. 2019 год – 500,0 тыс.руб. |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования в городе Бокситогорске | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета/коммерческих предложений | 3 600,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 800,0 тыс. руб. 2018 год – 1 200,0 тыс. руб. 2019 год – 1 600,0 тыс.руб. |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Установка пешеходных ограждений вдоль автомобильных дорог в городе Бокситогорске | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета/коммерческих предложений | 2 700,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 700,0 тыс. руб. 2018 год – 800,0 тыс. руб. 2019 год – 1 200,0 тыс.руб. |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Разработка проекта на капитальный ремонт мостовых сооружений | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета/коммерческих предложений | 490,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 490,0 тыс.руб. |  |  |  |  |

| Таблица 3.2. Перечень и результаты выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выпол-нение мероприятия подпро-граммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | 1 600,1 | 7 740,0 | 1 500,0 | 2 450,0 | 3 790,0 |  |  |
| 1. | Задача 1. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 1 600,1 | 7 250,0 | 1 500,0 | 2 450,0 | 3 300,0 |  |  |
| 1.1 | Установка дорожных знаков на территории города Бокситогорска | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2017-2019 | 320,6 | 950,0 | 0,0 | 450,0 | 500,0 | Комитет ЖКХ | Совершенство-вание организации дорожного движения |
| 1.2 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования в городе Бокситогорске | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2017-2019 | 597,0 | 3 600,0 | 800,0 | 1 200,0 | 1 600,0 | Комитет ЖКХ | Снижение количества ДТП, обеспечение безопасности движения пешеходов, выполнение предписаний ОГИБДД |
| 1.3 | Установка пешеходных ограждений в городе Бокситогорске | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2017-2019 | 682,5 | 2 700,0 | 700,0 | 800,0 | 1 200,0 | Комитет ЖКХ | Организация движения пешеходов вблизи образовательных учреждений |
| 2. | Задача 2. Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 0,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 |  |  |
| 2.1 | Разработка проекта на капитальный ремонт мостовых сооружений | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2017-2018 | 0,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 |  | Выполнение мероприятий, рекомендуемых по результатам проведенного обследования мостовых сооружений |