ОТЧЕТ (годовой)

Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» за  2016 год

| Наименование проекта | Утверждено средств (рублей) |  |  | Поступило средств (рублей) из: |  |  |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники * | обл. бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников** | обл. бюджета |  | мест. бюджета | внебюджетных источников** |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ремонт асфальтового покрытия дорог: по ул. Горняков (до пересечения с ул. Октябрьской), по ул. Комсомольская (от здания СЭС до пересечения с пер. Первомайский), по ул. Рудников (от ул. Октябрьской до ул. Первомайской) | 3000000 | 333300 | 182900 | 3000000 | 333300 | 182900 | 3000000 |  | 333300 | 182900 | 0 | ИП Федоров С.А. | № 0145300013116000223-0169594-01 от 10.06.2016, допсоглашения: № 1 от 30.06.2016, № 2 от 26.07.2016 | ремонт автомобильных дорог частного сектора в г. Бокситогорске, в том числе: - ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Горняков (до пересечения с улицей Октябрьской); - ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Рудников (от ул. Октябрьской до ул. Первомайской); - ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Комсомольская (от здания СЭС до пересечения с пер.Первомайский) | 3333300 | 3333300 | акты о приемке выполненных работ от 10.08.2016: №№ 1, 2, 3, 4 | 100 |
| Итого | 3000000 | 333300 | 182900 | 3000000 | 333300 | 182900 | 3000000 |  | 333300 | 182900 | 0 |  |  |  | 3333300 | 3333300 |  |  |

| * материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации района __________ С.Ф.Мухин Руководитель финансового органа ___________ В.В.Дягилева |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области _____________ Л.В.Бурак |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Л.В.Сидоркина 881366-216-02 | ____ ____________________ 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |