ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области

Бокситогорскому городскому поселению  Бокситогорского муниципального района  на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие

в Ленинградской области" за 2016 год

| Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2016 год (областной и местный бюджет) | Поступило средств областного бюджета | Размер софинансирования из местного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ | номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| 990 1403 6630370880 521 251 | 001 20202999 13 0000 151 | 120000 | 108000 | 12000 | 108000 | 12000 | 0 | Приобретение и установка урн и скамеек к многоквартирным домам в д.Сегла | ИП А.Э.Суринов | № 0145300013116000274 от 24.06.2016 | Приобретение и установка урн и скамеек к многоквартирным домам в д.Сегла | 120000 | 120000 | № 2 от 01.06.2016 | 20 скамеек 11 урн |
| 990 1403 6630370880 521 251 | 001 20202999 13 0000 151 | 2282968,82 | 162000,0 | 2120968,82 | 162000,0 | 2120968,82 | 0 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Сёгла | ЗАО "Пикалевская ПМК-22" | контракт № 0145300013116000232-0169594-01 от 07.06.2016 доп.соглашение к контракту № 1 от 30.06.2016 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Сёгла | 2282968,82 | 2282968,82 | акты:№1 от 04.07.2016, №3 от 04.07.2016 | 4850 кв.м |
| 990 1403 6630370880 521 251 | 001 20202999 13 0000 151 | 100574,7 | 90513,9 | 10060,8 | 90513,9 | 10060,8 | 0 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Сенно | ЗАО "Пикалевская ПМК-22" | № 2016-3ИВ от 25.07.2016 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Сенно (на участке от Церкви до д. № 6) | 64656,70 | 64656,70 | № 1 от 08.08.2016 | 550 кв.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 2016-4ИВ от 25.07.2016 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Сенно (подъезд к Церкви в районе перекрестка у д. № 23) | 35918,0 | 35918,0 | № 1 от 08.08.2016 | 250 кв.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 100574,7 | 100574,7 |  | 800 кв.м |
| 990 1403 6630370880 521 251 | 001 20202999 13 0000 151 | 109949,53 | 98954,58 | 10994,95 | 98954,58 | 10994,95 | 0 | Ремонт 2 колодцев в д. Известковая и д. Симоново | ИП А.А.Пулькин | № 2016-1ИВ от 05.07.2016 | Ремонт колодца в д. Известковая | 99821,0 | 99821,0 | № 1 от 25.07.2016 | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | контракт № 2016-2ИВ от 05.07.2016, допсоглашение № 1 от 10.11.2016 | Ремонт колодца в д. Симоново | 10128,53 | 10128,53 | № 1 от 10.11.2016 | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 109949,53 | 109949,53 |  | 2 шт. |
| 990 1403 6630370880 521 251 | 001 20202999 13 0000 151 | 293566,3 | 263570,0 | 29996,3 | 263570,0 | 29996,3 | 0 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Нижница | ЗАО "Пикалевская ПМК-22" | контракт № 0145300013116000232-0169594-01 от 07.06.2016 доп.соглашение к контракту № 1 от 30.06.2016 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Нижница | 293566,3 | 293566,3 | № 2 от 07.07.2016 | 1664,5 кв.м |
| 990 1403 6630370880 521 251 | 001 20202999 13 0000 151 | 63936,0 | 57542,4 | 6393,6 | 57542,4 | 6393,6 | 0 | Приобретение светильников уличного освещения в д. Сенно | ООО "НПО Норд инвест" | № 71 от 05.12.2016 | Приобретение светильников уличного освещения в д. Сенно | 63936,0 | 63936,0 | товарная накладная от 13.12.2016 №1850 | 8 шт. |
| 990 1403 6630370880 521 251 | 001 20202999 13 0000 151 | 25543,47 | 22989,12 | 2554,35 | 22989,12 | 2554,35 | 0 | Приобретение мусорных контейнеров в д. Сенно | ООО "Квадро плюс" | № 70 от 05.12.2016 | Приобретение мусорных контейнеров в д. Сенно | 25543,47 | 25543,47 | товарная накладная от 08.12.2016 № 6 | 3 шт. |
| ИТОГО |  | 2996538,82 | 803570,0 | 2192968,82 | 803570,0 | 2192968,82 | 0 |  |  |  |  | 2996538,82 | 2996538,82 |  |  |

Глава администрации Бокситогорского муниципального района                         		          Согласовано:

Ленинградской области                            									председатель комитета

___________	С.Ф.Мухин							по местному самоуправлению,

межнациональным и

межконфессиональным отношениям

Руководитель финансового                     									Ленинградской области

органа                                    ___________ В.В.Дягилева

___________   Бурак Л.В.

Исполнитель ___________ Л.В.Сидоркина

_________________ 2016 года