| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Бокситогорскому городскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за второй квартал 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации (КВСР; КЦСР, КВР, КОСГУ) | Плановые показатели результа-тивности использо-вания субсидии в сответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использо-вания субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансферта (рублей) |
|  |  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| Приобретение и установка детского игрового городка в д. Сёгла | 0503 6347088 244 310 обл. 0503 6341613 244 310 мест. | 1 шт. | 0 | 263678,0 | 237310,20 | 26367,80 | 0 | 0 | 0 | 237310,20 |
| Ремонт колодца в д. Батьково | 0503 6347088 244 225 обл. 0503 6341613 244 225 мест. | 1 шт. | 0 | 80000,0 | 72000,0 | 8000,0 | 0 | 0 | 0 | 72000,0 |
| Ремонт грунтовой дороги в д. Батьково | 0409 6347088 244 225 обл. 0409 6341613 244 225 мест. | 872 кв.м | 573 кв.м | 209186,0 | 188265,53 | 20920,47 | 132878,0 | 119590,0 | 13288,0 | 68675,53 |
| Ремонт грунтовых дорог в деревнях: Симоново, Известковая, Горка | 0409 6347088 244 225 обл. 0409 6341613 244 225 мест. | кв.м 444 280 800 | кв.м 444 280 800 | 340000,0 | 305994,27 | 34005,73 | 340000,0 | 305994,27 | 34005,73 | 0 |