| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Бокситогорскому городскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за 2 квартал 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации (КВСР; КЦСР, КВР, КОСГУ) | Плановые показатели результа-тивности использо-вания субсидии в сответствии с соглашением | Фактиче-ские показатели результа-тивности использо-вания субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансферта (рублей) |
|  |  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО в деревнях Известковая, Симоново | 0503 6837088 244 310 обл. бюджет 0503 683П744 244 310 мест. бюджет | 2 шт. | 0 | 24000,0 | 21400,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21400,0 |
| Ремонт двух колодцев в деревне Сенно | 0503 6837088 244 226 обл. бюджет 0503 683П759 244 226 мест. бюджет | 2 шт. | 0 | 92000,0 | 82800,0 | 9200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82800,0 |
| Ремонт грунтовой дороги в деревне Горка | 0409 6837088 244 225 обл. бюджет 0409 683П755 244 225 мест. бюджет | 425 кв.м | 0 | 100000,0 | 89800,0 | 10200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89800,0 |
| Ремонт колодца в деревне Сегла | 0503 6837088 244 226 обл. бюджет 0503 683П759 244 226 мест. бюджет | 1 шт. | 0 | 100000,0 | 90000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 |
| Ремонт грунтовой дороги в деревне Сегла | 0409 6837088 244 225 обл. бюджет 0409 683П755 244 225 мест. бюджет | 638 кв.м | 0 | 150000,0 | 134700,0 | 15300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134700,0 |
| Ремонт двух колодцев в деревне Нижница | 0503 6837088 244 226 обл. бюджет 0503 683П759 244 226 мест. бюджет | 2 шт. | 0 | 121000,0 | 108900,0 | 12100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108900,0 |
| Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО в деревнях Батьково, Нижница | 0503 6837088 244 310 обл. бюджет 0503 683П744 244 310 мест. бюджет | 2 шт. | 0 | 24000,0 | 21400,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21400,0 |
|  |  |  |  | 611000,0 | 549000,0 | 62000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 549000,0 |
| Глава администрации Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  | Согласовано: комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |
| Ленинградской области __________ С.Ф.Мухин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер ___________ Е.А.Басис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | _____________ |  | Лебединский М.Е. |  |  |
| Исполнитель: Л.В.Сидоркина 881366-216-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 июля 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |