ОТЧЕТ (ежеквартальный)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Бокситогорскому городскому поселению  на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом) |  |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  | Неисполь-зовнный остаток межбюд-жетного трансфер-та (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) |  | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| Приобретение и установка урн и скамеек к многоквартирным домам в д.Сегла | 10 урн 20 скамеек | 0 | 171000 | 153900 | 17100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 153900 |
| Ремонт грунтовой дороги в деревне Сегла | 4850,0 кв.м | 0 | 386769 | 116100 | 270669 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 116100 |
| Ремонт 2 колодцев в д. Известковая и д. Симоново | 2 шт. | 0 | 300000 | 270000 | 30000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 270000 |
| Ремонт грунтовой дороги в деревне Нижница | 1664,5 кв.м | 0 | 293570 | 263570 | 30000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 263570 |
| Итого: |  | 0 | 1151339 | 803570 | 347769 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 803570 |