ОТЧЕТ (ежеквартальный)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Бокситогорскому городскому поселению  на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  | Неисполь-зовнный остаток межбюд-жетного трансфер-та (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт грунтовой дороги в д.Сёгла (от д.29 до пересечения с региональной дорогой) | 2680 кв.м | 2680 кв.м | 995466,88 | 353600,0 | 641866,88 | 995466,88 | 353600,0 | 641866,88 | 995466,88 | 353600,0 | 641866,88 | 0 |
| Восстановление уличного освещения в д.Сенно | 380 м | 380 м | 186216,0 | 169287,27 | 16928,73 | 186216,0 | 169287,27 | 16928,73 | 186216,0 | 169287,27 | 16928,73 | 0 |
| Восстановление уличного освещения в д.Батьково | 400 м | 400 м | 213423,0 | 194020,91 | 19402,09 | 213423,0 | 194020,91 | 19402,09 | 213423,0 | 194020,91 | 19402,09 | 0 |
| Ремонт грунтовой дороги в д.Известковая (от д.№ 8 до д. № 4) | 623 кв.м | 0 | 95361,0 | 86691,82 | 8669,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86691,82 |
| Итого: |  |  | 1490466,88 | 803600,0 | 686866,88 | 1395105,88 | 716908,18 | 678197,7 | 1395105,88 | 716908,18 | 678197,7 | 86691,82 |

| Глава администрации ___________ С.Ф.Мухин |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель финансового органа ___________ В.В.Дягилева |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Л.В.Сидоркина 881366-216-02 |  |  |  | _____________ | Л.В.Бурак |  |