ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области

Бокситогорскому городскому поселению  Бокситогорского муниципального района  на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие

в Ленинградской области" за 2017 год

| Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2017 год (областной и местный бюджет) | Поступило средств областного бюджета | Размер софинансирования из местного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ | номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| 990 1403 6630370880 521 | 00120229999130000151 | 995466,88 | 353600,0 | 641866,88 | 353600,0 | 641866,88 | 0 | Ремонт грунтовой дороги в д.Сёгла (от д.29 до пересечения с региональной дорогой) | ЗАО "Пикалевская ПМК-22" | № 0145300013117000187-0169594-02 от 14.08.2017 | Ремонт грунтовой дороги в д.Сёгла (от д.29 до пересечения с региональной дорогой) | 995466,88 | 995466,88 | № 1 от 12.09.2017 | 2680 кв.м |
| 990 1403 6630370880 521 | 00120229999130000151 | 186216,0 | 169287,27 | 16928,73 | 169287,27 | 16928,73 | 0 | Восстановление уличного освещения в д.Сенно | ООО "РЕНОВАЦИЯ" | № 145300013117000161 от 19.07.2017 | Восстановление уличного освещения в д.Сенно | 186216,0 | 186216,0 | № 27 от 10.08.2017 | 380 м |
| 990 1403 6630370880 251 | 00120229999130000151 | 213423,0 | 194020,91 | 19402,09 | 194020,91 | 19402,09 | 0 | Восстановление уличного освещения в д.Батьково | ООО "РЕНОВАЦИЯ" | № 145300013117000162 от 19.07.2017 | Восстановление уличного освещения в д.Батьково | 213423,0 | 213423,0 | № 26 от 10.08.2017 | 400 м |
| 990 1403 6630370880 521 | 00120229999130000151 | 95361,0 | 86691,82 | 8669,18 | 86691,82 | 8669,18 | 0 | Ремонт грунтовой дороги в д.Известковая (от д.№ 8 до д. № 4) | ЗАО "Пикалевская ПМК-22" | № 14 ИВ-2017 от 28.09.2017 | Ремонт грунтовой дороги в д.Известковая (от д.№ 8 до д. № 4) | 95361,0 | 95361,0 | № 1 от 12.10.2017 | 623 кв.м |
| ИТОГО |  | 1490466,88 | 803600,0 | 686866,88 | 803600,0 | 686866,88 | 0 |  |  |  |  | 1490466,88 | 1490466,88 |  |  |