СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Бокситогорского городского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

| 22 декабря 2010 года | г.Бокситогорск | № 113 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка проведения мониторинга выполнения инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» по реконструкции системы теплоснабжения Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и  инвестиционных программ коммунального комплекса, утверждённой приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48, совет депутатов Бокситогорского городского поселения Р Е Ш А Е Т:

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга выполнения инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» по реконструкции системы теплоснабжения Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (согласно приложению).

2. Опубликовать (обнародовать) решение в газете «Новый путь» и на официальном сайте администрации Бокситогорского городского поселения.

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Бокситогорского городского поселения Тонкова А.В.

Глава Бокситогорского городского поселения			          А.А.Голованов

Разослано: ОГиЖКХ, ФЭО, ООО «ТеплоСервис», регистр МНПА, в дело

- УТВЕРЖДЁН

решением совета депутатов

Бокситогорского городского поселения

22.12.2010 № 113

ПОРЯДОК

проведения мониторинга выполнения инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» по реконструкции системы теплоснабжения Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

Статья 1. Общие положения

1. Порядок проведения мониторинга выполнения инвестиционной  программы общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» по реконструкции системы теплоснабжения Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»   (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и  инвестиционных программ коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 и  устанавливает порядок и условия проведения мониторинга выполнения инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» в целях обеспечения теплоснабжения и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Основные понятия и термины, используемые в Порядке, соответствуют определениям, принятым Федеральным законом  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

3. Целью проведения мониторинга выполнения инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» (далее – Мониторинг) является оценка влияния реализации инвестиционной программы на развитие, эффективность функционирования и условия эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения.

4. Целью разработки Порядка является формирование требований к составу и срокам представления обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» отчетности о выполнении инвестиционной программы (далее – отчетность), показателям и индикаторам, применяемым для Мониторинга и

2

оценки эффективности выполнения инвестиционной программы, критериям внесения изменений в инвестиционную программу, а также процедуре взаимодействия органов местного самоуправления Бокситогорского городского поселения (далее – ОМС) и общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» при проведении Мониторинга.

5. Органом, осуществляющим мониторинг инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис», является администрация Бокситогорского городского поселения, которая (при необходимости) может привлекать специализированные экспертные организации.

6. Принципами проведения Мониторинга являются:

1) достоверность, т.е. информация, используемая в рамках Мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности;

2) актуальность, т.е. информация, используемая в рамках Мониторинга, должна отражать фактическое состояние систем коммунальной инфраструктуры и достижение обществом с ограниченной ответственностью  «ТеплоСервис» целевых индикаторов на момент проведения Мониторинга;

3) постоянство, т.е. Мониторинг осуществляется на постоянной основе с определенной периодичностью;

4) единство, т.е. Мониторинг осуществляется по единым формам, основаниям и правилам;

5) доступность, т.е.информация о результатах Мониторинга должна быть доступной для потребителей услуг.

7. Мониторинг осуществляется посредством обработки и анализа данных, указанных в отчётности общества с ограниченной ответственностью  «ТеплоСервис», которая представляется в администрацию Бокситогорского городского поселения в соответствии с требованиями Порядка и включает показатели, характеризующие выполнение инвестиционной программы, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры (далее – показатели Мониторинга).

8. Полученные показатели Мониторинга служат основой для расчета индикаторов, характеризующих эффективность реализации инвестиционной программы, (далее - индикаторы Мониторинга).

3

9. При определении показателей Мониторинга необходимо использовать характеристики, приведенные в приложении 1 к Порядку.

10. При расчете значений индикаторов Мониторинга следует руководствоваться приложением 2 к Порядку.

Статья 2. Состав, сроки и порядок представления отчетности о выполнении инвестиционной программы

1. В состав представляемой обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» отчётности включаются:

1) титульный лист отчетности (приложение 3);

2) общие сведения об обществе с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» (приложение 4);

3) показатели Мониторинга (приложение 5);

4) отчёт о достигнутых целях и экономическом эффекте от реализации мероприятий (приложение 6);

5) отчёт о соблюдении сроков реализации мероприятий инвестиционной программы (приложение 7);

6) отчёт об освоении денежных средств на реализацию мероприятий инвестиционной программы в разрезе структуры работ (приложение 8);

7) реестр договоров, заключенных в период реализации инвестиционной программы (договоры на выполнение в рамках реализации инвестиционной программы проектных, строительно-монтажных и прочих работ, на поставку оборудования, на подключение, кредитные договоры и т.д.) с приложением копий договоров, указанных в реестре (приложение 9);

8) отчёт о поступлении и использовании денежных средств (по источникам финансирования) на реализацию мероприятий инвестиционной программы (приложение 10);

9) копии актов о приемке выполненных работ по мероприятиям инвестиционной программы (форма № КС-2). Объемы выполненных работ, указанные в актах, должны быть заверены в отделе по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Бокситогорского городского поселения и согласованы с отделом городского и жилищно-

4

коммунального хозяйства администрации Бокситогорского городского поселения;

10) копии справок о стоимости выполненных работ по мероприятиям инвестиционной программы (форма № КС-3);

11) копия бухгалтерской (финансовой) отчетности ОКК в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа;

12) выписка со счёта общества с ограниченной ответственностью  «ТеплоСервис», на котором аккумулируются средства, полученные на реализацию инвестиционной программы в виде надбавки к цене (тарифу);

13) пояснительная записка к отчетности о выполнении инвестиционной программы, которая в обязательном порядке должна содержать анализ причин отклонения полученных в отчетном периоде данных от данных, запланированных в инвестиционной программе.

2. При проведении Мониторинга отчетным периодом является квартал. Началом первого отчетного квартала следует считать 01 января календарного года.

3. Отчётность формируется по состоянию на конец отчетного периода. В рамках одного календарного года отчетность формируется нарастающим итогом.

4. Отчетность представляется обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» не позднее двадцати рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Информация о выполнении инвестиционных программ представляется, начиная с первого отчетного периода, следующего за датой начала выполнения соответствующей инвестиционной программы.

5. Отчетность направляется с сопроводительным письмом на бумажном носителе, а также в электронном виде.

6. Представленные на бумажном носителе документы нумеруются, сшиваются, подписываются руководителем общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» и заверяются печатью организации.

5

Статья 3. Полномочия администрации Бокситогорского городского поселения  при проведении Мониторинга

1. При проведении Мониторинга администрация Бокситогорского городского поселения  обладает следующими полномочиями:

1) анализировать данные, указанные в отчётности общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис»;

2) проверять достоверность и актуальность представляемой отчётности;

3) оценивать эффективность выполнения инвестиционной программы;

4) запрашивать у общества с ограниченной ответственностью  «ТеплоСервис» дополнительную информацию, необходимую для осуществления Мониторинга;

5) формировать заключение по итогам очередного периода Мониторинга;

6) информировать потребителей коммунальных услуг и иных заинтересованных лиц о результатах Мониторинга.

2. Администрация Бокситогорского городского поселения  вправе вносить предложения в совет депутатов Бокситогорского городского поселения по изменению состава и форм отчётности, представляемых обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис».

3. По итогам Мониторинга администрация Бокситогорского городского поселения уполномочена вносить предложения в совет депутатов Бокситогорского городского поселения о пересмотре:

1) утверждённой инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис»;

2) установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

- Приложение 1

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью

«ТеплоСервис»

Характеристика показателей мониторинга инвестиционной программы

Вид системы коммунальной инфраструктуры				система, используемая для теплоснабжения

Вид услуги										услуги, оказываемые в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общий объем реализации товаров (услуг) - всего, в том числе: | тыс. Гкал | Количество реализованной тепловой энергии (определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством) |
| 1.1 | объем реализации товаров (услуг) населению | тыс. Гкал | Количество реализованной тепловой энергии населению (определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам, установленным в соответствии с законодательством). По данной категории также отражается объем товаров (услуг), реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим услуги для оказания населению услуг в сфере теплоснабжения |
| 2 | Объем товаров (услуг), реализованных по приборам учета | тыс. Гкал | Количество реализованной тепловой энергии (определяется по показаниям приборов учета) |
| 3 | Численность населения, получающего услуги по теплоснабжению | чел. | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного теплоснабжения |
| 4 | Общая протяженность сети | км | Протяженность тепловых сетей (определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения) |
| 5 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | Количество отказов элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекших прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов |
| 6 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг | час | Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от представления услуг |
| 7 | Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений, либо получивших услугу ненадлежащего качества | чел. | Количество потребителей, проживающих в домах, в отношении которых происходили отключения |
| 8 | Количество часов предоставления коммунальной услуги за отчетный период | час | Продолжительность предоставления услуг в сфере теплоснабжения за период (при определении продолжительности теплоснабжения не учитываются перерывы в теплоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами) |
| 9 | Объем потерь | тыс. Гкал | Общее количество потерь тепловой энергии (определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть ( включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребляемого всеми потребителями (абонентами)) |
| 10 | Объем отпуска в сеть | тыс. Гкал | Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть |
| 11 | Объемы потерь, рассчитанные в соответствии с порядком расчета, и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | Гкал | Объем потерь, рассчитанный в соответствии с инструкцией по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 325 (в редакции от 01.02.2010 № 36) |
| 12 | Количество замененного оборудования (по видам оборудования) | единиц | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде |
| 13 | Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования) | единиц | Общее количество оборудования, установленного на предприятии |
| 14 | Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга |
| 15 | Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений |
| 16 | Возможный остаточный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный |
| 17 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | Протяженность тепловых сетей (всех видов), которые в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждаются в замене |
| 18 | Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования) | Гкал/час | Отношение объемов тепловой энергии, выработанной на источниках, к времени работы оборудования (часов) |
| 19 | Установленная производительность оборудования (по видам оборудования) | Гкал/час | Суммарная мощность источников теплоснабжения (тепловая мощность отопительных котельных установок), которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них котлов - энергоустановок (часов) |
| 20 | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | руб. | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определенный в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека |
| 21 | Протяженность построенных сетей | км | Протяженность сетей сферы теплоснабжения, построенных и введенных в эксплуатацию |
| 22 | Величина удельной нагрузки нового строительства в расчете на 1 кв.м | Гкал /час /кв.м | Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системе теплоснабжения, в расчете на 1 кв. м |
| 23 | Выручка от реализации товаров ( услуг) - всего, в том числе: | руб. | Денежные средства, полученные от реализации товаров (услуг) ООО «ТеплоСервис», от реализации производственных и инвестиционных программ |
| 23.1 | тарифы | руб. | за счет установленных цен (тарифов) на товары (услуги) в сфере теплоснабжения |
| 23.2 | надбавки к тарифам | руб. | за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) на товары (услуги) в сфере теплоснабжения |
| 23.3 | прочие доходы | руб. | денежные средства, полученные из других источников в процессе оказания услуг в сфере теплоснабжения |
| 24 | Себестоимость реализации товаров (услуг) - всего, в том числе: | руб. | Расходы, произведенные в результате осуществления деятельности |
| 24.1 | тарифы | руб. | в части установленных цен (тарифов) на товары (услуги) в сфере теплоснабжения |
| 24.2 | надбавки к тарифам | руб. | в части установленных надбавок к ценам (тарифам) на товары (услуги) в сфере теплоснабжения |
| 24.3 | прочие расходы | руб. | денежные средства, направленные на осуществление других работ и услуг, относящихся к системе теплоснабжения |
| 25 | Финансовые результаты деятельности ООО «ТеплоСервис» | руб. | Прибыль или убыток, полученные ООО «ТеплоСервис» от реализации товаров (услуг) в сфере теплоснабжения |
| 26 | Объем начисленных средств за товары (услуги) ООО «ТеплоСервис» | руб. | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары (услуги) ООО «ТеплоСервис» в сфере теплоснабжения |
| 27 | Объем средств, собранных за товары (услуги) ООО «ТеплоСервис» | руб. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары (услуги) ОКК в сфере теплоснабжения ООО «ТеплоСервис» |
| 28 | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг у.т. / Гкал | Удельный нормативный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами |
| 29 | Фактический расход топлива на отпущенную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | Фактическое значение удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |
| 30 | Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию | куб. м. / Гкал | Удельный нормативный расход воды, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами |
| 31 | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию | куб. м / Гкал | Фактическое значение удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию |
| 32 | Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию | кВтч / Гкал | Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами |
| 33 | Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию | кВтч / Гкал | Фактическое значение удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию |
| 34 | Эффективность использования топлива | кг у.т. / Гкал | - Определяется в соответствии с Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 № 323 |
| 35 | Эффективность использования воды | куб.м / Гкал | Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 №20-э/2 |
| 36 | Эффективность использования электрической энергии | кВтч / Гкал | Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 №20-э/2 (в редакции от 31.12.2009) |
| 37 | Численность персонала ООО «ТеплоСервис». | чел. | Численность всех рабочих основного вида деятельности ООО «ТеплоСервис». В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии |
| 38 | Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал) | руб. | Объем дебиторской задолженности на начало отчетного периода |
| 39 | Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал) | руб. | Объем дебиторской задолженности на конец отчетного периода |
| 40 | Всего инвестиций за период, в том числе: | руб. | Общий объем средств, инвестированный в мероприятия инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |
| 40.1 | надбавки к тарифам | руб. | Финансовые средства, полученные организацией от установленных надбавок к ценам (тарифам) на товары (услуги) теплоснабжения |
| 40.2 | плата за подключение | руб. | Финансовые средства, полученные организацией от установленного тарифа на подключение к системе теплоснабжения |
| 41 | Привлеченные средства - всего, в том числе: | руб. | Общий объем привлеченных средств, инвестированный в мероприятия инвестиционной программы |
| 41.1 | Кредиты банков, из них: | руб. | Заемные средства банков |
| 41.1.1 | кредиты иностранных банков | руб. | Заемные средства иностранных банков |
| 41.2 | Заемные средства других организаций | руб. | Заемные средства других кредитных организаций |
| 41.3 | Бюджетные средства, из них: | руб. | Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств |
| 41.3.1 | федеральный бюджет | руб. | Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 41.3.2 | бюджет Ленинградской области | руб. | Сумма средств бюджета Ленинградской области, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 41.3.3 | бюджет Бокситогорского городского поселения | руб. | Сумма средств бюджета городского поселения, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 41.4 | Прочие средства | руб. | Прочие средства, направленные на финансирование мероприятий инвестиционной программы, не учтенные в других категориях |

- Приложение 2

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью

«ТеплоСервис»

Механизм расчета целевых индикаторов мониторинга выполнения инвестиционной программы

Вид системы коммунальной инфраструктуры					системы, используемая для теплоснабжения

Вид услуги										          теплоснабжение

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед.изм. | Механизм расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Удельное теплопотребление | Гкал/чел. | Отношение объема реализации товаров (услуг) к численности населения |
| 2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры теплоснабжения к протяженности сетей |
| 3 | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования |
| 4 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров (услуг) | час/день | Отношение количества часов предоставления товаров (услуг) в сфере теплоснабжения к количеству дней в отчетном периоде |
| 5 | Уровень потерь | % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть |
| 6 | Коэффициент потерь | Гкал /км | Отношение объема потерь к протяженности сетей теплоснабжения |
| 7 | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | единиц | Отношение объема фактических потерь к объему потерь, рассчитанному в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии |
| 8 | Индекс замены оборудования | % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования |
| 9 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока службы оборудования |
| 10 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | Отношение протяженности сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, к общей протяженности указанных сетей |
| 11 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной |
| 12 | Обеспеченность потребления товаров (услуг) приборами учета | % | Отношение объема товаров (услуг) в сфере теплоснабжения, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров (услуг) |
| 13 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | Отношение численности населения, получающего услуги в сфере теплоснабжения, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем теплоснабжения муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам |
| 14 | Доля расходов на оплату товаров (услуг) в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за товары (услуги) в сфере теплоснабжения к среднемесячным денежным доходам населения |
| 15 | Индекс нового строительства | единиц | Отношение протяженности построенных сетей теплоснабжения к общей протяженности указанных сетей |
| 16 | Рентабельность деятельности | % | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке |
| 17 | Уровень сбора платежей | % | Отношение объема средств, собранных за товары (услуги) ООО «ТеплоСервис» в сфере теплоснабжения, к объему начисленных средств |
| 18 | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным | единиц | Отношение фактического и удельного нормативного расхода топлива на отпущенную энергию |
| 19 | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным | единиц | Отношение фактического и удельного нормативного расхода воды на отпущенную тепловую энергию |
| 20 | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | единиц | Отношение фактического и удельного нормативного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию |
| 21 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./ км | Отношение численности персонала к протяженности сетей теплоснабжения |
| 22 | Производительность труда | Гкал/чел. | Отношение объема реализации товаров (услуг) в сфере теплоснабжения к численности персонала ООО «ТеплоСервис». |
| 23 | Средняя за период величина дебиторской задолженности | руб. | Отношение суммы дебиторской задолженности на начало и конец периода к числу значений дебиторской задолженности |
| 24 | Оборачиваемость дебиторской задолженности | раз | Определяется как отношение выручки к объему дебиторской задолженности |
| 25 | Период сбора платежей | дней | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности |

- Приложение 3

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью

«ТеплоСервис»

».

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «ТеплоСервис» о выполнении инвестиционной программы

за ____________________________ 20 __ г.

| Наименование Программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки |  |
| Заказчик |  |
| Разработчик |  |
| Исполнитель |  |
| Год начала реализации инвестиционной программы |  |
| Год окончания реализации инвестиционной программы |  |
| Ответственный за составление отчётности (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |

Руководитель ООО «ТеплоСервис»				___________________		_________________

(подпись)				(Ф.И.О.)

«_____»____________________ 20__ г.							М.П.

- Приложение 4

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью

«ТеплоСервис»

СВЕДЕНИЯ

об обществе с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис»

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Форма собственности |  |
| Юридический и фактический адрес |  |
| Телефон, факс |  |
| Электронный адрес |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКПО |  |
| Год образования |  |
| Свидетельство ЕГРЮЛ |  |
| Кем и когда зарегистрирована |  |
| Реквизиты свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика |  |
| Руководитель (Ф.И.О полностью) |  |
| Наименование должности руководителя |  |
| Главный бухгалтер (Ф.И.О. полностью) |  |
| Размер уставного капитала, рублей |  |
| Учредители и их доли в уставном капитале |  |
| Адреса и телефоны основных учредителей |  |
| Основные виды деятельности |  |
| Территория обслуживания |  |

Руководитель ООО «ТеплоСервис»					___________________		_________________

(подпись)				(Ф.И.О.)

«_____»____________________ 20 __ г.							М.П.

- Приложение 5

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью

«ТеплоСервис»

Показатели мониторинга выполнения инвестиционной программы

за_________________________ 20__ г.

Наименование организации коммунального комплекса			____________________________________________

Наименование программы								____________________________________________

Вид системы коммунальной инфраструктуры					системы, используемые для теплоснабжения

Вид услуг											теплоснабжение

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Период |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общий объем реализации товаров (услуг) - всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.1 | объем реализации товаров (услуг) населению | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем товаров (услуг), реализованных по приборам учета | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 3 | Численность населения, получающего товары (услуги) по теплоснабжению | чел. |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая протяженность сети | км |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц |  |  |  |  |  |
| 6 | Продолжительность отключений потребителей от представления товаров (услуг) | час |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество потребителей, не получивших товары (услуги) в результате отключений, либо получивших товар (услугу) ненадлежащего качества | чел. |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество часов предоставления коммунальной услуги за отчетный период | час |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем потерь | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 10 | Объем отпуска в сеть | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 11 | Объемы потерь, рассчитанные в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество замененного оборудования (по видам оборудования) | единиц |  |  |  |  |  |
| 13 | Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования) | единиц |  |  |  |  |  |
| 14 | Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет |  |  |  |  |  |
| 15 | Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет |  |  |  |  |  |
| 16 | Возможный остаточный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет |  |  |  |  |  |
| 17 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования) | Гкал/час |  |  |  |  |  |
| 19 | Установленная производительность оборудования (по видам оборудования) | Гкал/час |  |  |  |  |  |
| 20 | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | руб. |  |  |  |  |  |
| 21 | Протяженность построенных сетей | км |  |  |  |  |  |
| 22 | Величина удельной нагрузки нового строительства | Гкал /час /кв.м |  |  |  |  |  |
| 23 | Выручка от реализации товаров (услуг) - всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 23.1 | тарифы | руб. |  |  |  |  |  |
| 23.2 | надбавки к тарифам | руб. |  |  |  |  |  |
| 23.3 | прочие доходы | руб. |  |  |  |  |  |
| 24. | Себестоимость реализации товаров (услуг) - всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 24.1 | тарифы | руб. |  |  |  |  |  |
| 24.2 | надбавки к тарифам | руб. |  |  |  |  |  |
| 24.3 | прочие расходы | руб. |  |  |  |  |  |
| 25 | Финансовые результаты деятельности ОКК | руб. |  |  |  |  |  |
| 26 | Объем начисленных средств за услуги ОКК | руб. |  |  |  |  |  |
| 27 | Объем средств, собранных за услуги ОКК | руб. |  |  |  |  |  |
| 28 | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг у.т. /Гкал |  |  |  |  |  |
| 29 | Фактический расход топлива на отпущенную тепловую энергию | кг у.т. /Гкал |  |  |  |  |  |
| 30 | Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию | куб. м / Гкал |  |  |  |  |  |
| 31 | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию | куб. м / Гкал |  |  |  |  |  |
| 32 | Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию | кВтч / Гкал |  |  |  |  |  |
| 33 | Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию | кВтч / Гкал |  |  |  |  |  |
| 34 | Эффективность использования топлива | кг у.т. / Гкал |  |  |  |  |  |
| 35 | Эффективность использования воды | куб.м / Гкал |  |  |  |  |  |
| 36 | Эффективность использования электрической энергии | кВтч / Гкал |  |  |  |  |  |
| 37 | Численность персонала ОКК | чел. |  |  |  |  |  |
| 38 | Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал) | руб. |  |  |  |  |  |
| 39 | Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал) | руб. |  |  |  |  |  |
| 40 | Всего инвестиций за период, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 40.1 | надбавки к тарифам | руб. |  |  |  |  |  |
| 41 | Привлеченные средства - всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 41.1 | Кредиты банков, из них: | руб. |  |  |  |  |  |
| 41.1.1 | кредиты иностранных банков | руб. |  |  |  |  |  |
| 41.2 | Заемные средства других организаций | руб. |  |  |  |  |  |
| 41.3 | Бюджетные средства, из них: | руб. |  |  |  |  |  |
| 41.3.1 | федеральный бюджет | руб. |  |  |  |  |  |
| 41.3.2 | бюджет Ленинградской области | руб. |  |  |  |  |  |
| 41.3.3 | бюджет Бокситогорского городского поселения | руб. |  |  |  |  |  |
| 41.4 | Прочие средства | руб. |  |  |  |  |  |

Руководитель ООО «ТеплоСервис».				___________________		_________________

(подпись)				(Ф.И.О.)

«_____»____________________ 20__ г.							М.П.

- Приложение 6

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью

«ТеплоСервис»

Отчет о достижении целей мероприятий и эффекта от их реализации

Наименование организации коммунального комплекса			____________________________________________

Наименование программы								____________________________________________

Вид системы коммунальной инфраструктуры					системы, используемые для теплоснабжения

Вид услуг											теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели | Эффективность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, руб. | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Экономический эффект |  | Бюджетный эффект |  | Социальный эффект |  |
|  |  |  |  | показатель | сумма, руб. | показатель | сумма, руб. | показатель | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ОКК							___________________		_________________

(подпись)				(Ф.И.О.)

«_____»____________________ 20 __ г.							М.П.

- Приложение 7

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью

«ТеплоСервис»

Отчет о соблюдении сроков реализации мероприятий инвестиционной программы*

за______________________201__ г.

Наименование организации коммунального комплекса			____________________________________________

Наименование программы								____________________________________________

Вид системы коммунальной инфраструктуры					системы, используемые для теплоснабжения

Вид услуг											теплоснабжение

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации мероприятий, дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе по кварталам: |  |  |  | Всего | в том числе по кварталам: |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* заполняется отдельно по мероприятиям, реализация которых осуществляется в текущем году

Руководитель ОКК							___________________		_________________

(подпись)				(Ф.И.О.)

«_____»____________________ 201__ г.							М.П.

- Приложение 8

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью

«ТеплоСервис»

Отчёт об освоении денежных средств на реализацию мероприятий инвестиционной программы

в разрезе структуры работ

за______________________20 __ г.

Наименование организации коммунального комплекса			____________________________________________

Наименование программы								____________________________________________

Вид системы коммунальной инфраструктуры					системы, используемые для теплоснабжения

Вид услуг											теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия/ структура работ | Сумма, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подтверждение выполненных работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  |  |  |  | Освоено |  |  |  |  | Реквизиты документа (акт, справка) | Дата ввода в эскплуатацию |
|  |  | Всего | в том числе по кварталам: |  |  |  | Всего | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ООО «ТеплоСервис».					___________________		_________________

(подпись)				(Ф.И.О.)

«_____»____________________ 20__ г.							М.П.

- Приложение 9

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью

«ТеплоСервис»

Реестр договоров, заключенных в период реализации инвестиционной программы

за______________________20 __ г.

Наименование организации коммунального комплекса			____________________________________________

Наименование программы								____________________________________________

Вид системы коммунальной инфраструктуры					системы, используемые для теплоснабжения

Вид услуг											теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Сведения о договорах |  |  |  |  | Сведения о проведенных процедурах размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реквизиты | Наименова-ние сторон | Сумма договора без учета НДС, тыс.руб. | Сумма договора с учетом НДС, тыс.руб. | Период действия (даты заключения и выполнения) | Дата проведения конкурса, тендера, аукциона | Номера протоколов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | договор о реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | договор на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | договор подряда на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | договор на поставку оборудования и материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | договор инвестирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | кредитный договор |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | договор о реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | договор на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | договор подряда на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | договор на поставку оборудования и материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | договор инвестирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | кредитный договор |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель	ООО «ТеплоСервис»					___________________		_________________

(подпись)				(Ф.И.О.)

«_____»____________________ 20 __ г.							М.П.

- Приложение 10

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью

«ТеплоСервис»

Отчёт

о поступлении и использовании денежных средств (по источникам финансирования) на реализацию мероприятий инвестиционной программы

за______________________20 __ г.

Наименование организации коммунального комплекса			____________________________________________

Наименование программы								____________________________________________

Вид системы коммунальной инфраструктуры					системы, используемые для теплоснабжения

Вид услуг											теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем средств, неиспользо-ванных на начало отчетного периода | Сумма, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем средств, неиспользо-ванных на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактически получено в отчетном периоде на реализацию программы |  |  |  |  | Фактически оплачено в отчетном периоде на реализацию программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по кварталам: |  |  |  | Всего | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего инвестиций за период, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | надбавка к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Привлеченные средства - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Кредиты банков, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | кредиты иностранных банков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Заемные средства других организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Бюджетные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2 | бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3 | бюджет Бокситогорского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего инвестиций за период, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | надбавка к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Привлеченные средства - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Кредиты банков, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | кредиты иностранных банков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заемные средства других организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Бюджетные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 | бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.3 | бюджет Бокситогорского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Всего инвестиций за период, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | надбавка к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ООО «ТеплоСервис»				___________________		_________________

(подпись)				(Ф.И.О.)

«_____»____________________ 20 __ г.							М.П.