СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Бокситогорского   городского поселения

Бокситогорского муниципального  района

Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

| 03 февраля 2010 года | г.Бокситогорск | № 32 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении технического задания  на работу «Разработка инвестиционной программы обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» по реконструкции системы теплоснабжения Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бокситогорского городского поселения, совет депутатов Бокситогорского городского поселения Р Е Ш А Е Т:

1. Утвердить техническое задание на работу «Разработка инвестиционной программы обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» по реконструкции системы теплоснабжения Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»  согласно приложению.

2. Решение опубликовать в газете «Новый путь».

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Бокситогорского городского поселения  Широкова Н.И.

Глава Бокситогорского городского поселения                                 А.А.Голованов

Разослано: ОГиЖКХ, ООО «ТеплоСервис»,  Администрация БМР, РГ «Новый путь», в дело

|  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов Бокситогорского городского поселения 03.02.2010 № 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО Председатель Комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Правительства Ленинградской области __________________/С.Б.Мяков/ «______» ______________ 2010 г. |  | СОГЛАСОВАНО Глава администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области ___________________/С.Ф.Мухин/ «______» ______________ 2010 г. |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО Руководитель предприятия генеральный директор ООО «ТеплоСервис» ____________________/В.И. Рассказов/ «_____»__________________ 2010 г. |  |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работу «Разработка  инвестиционной программы обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис»  по реконструкции системы теплоснабжения  Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»

Заказчик Разработчик ООО «ТеплоСервис» Генеральный директор ________В.И.Рассказов

Администрация Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Глава администрации ______________Н.И.Широков

Разработчик инвестиционной программы ООО «Системы Эффективного Теплоснабжения»

2010

2

Наименование: «Разработка  инвестиционной программы обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис»  по реконструкции системы теплоснабжения  Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области».

Основание для разработки инвестиционной программы: договор между обществом с ограниченной ответственностью  «Системы Эффективного Теплоснабжения» и обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис».

Заказчик:   общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис», 187555, г.Тихвин, ул.Советская, 83.

Исполнитель:  общество с ограниченной ответственностью  «Системы Эффективного Теплоснабжения».

1. Цель инвестиционной программы

Обеспечение качественным и надежным  снабжением тепловой энергией  потребителей  Бокситогорского городского поселения  Бокситогорского муниципального района Ленинградской области путем  реконструкции  тепловых сетей за счет  выполнения следующих мероприятий:

1. Подготовительные мероприятия для реализации инвестиционной программы:

  - Топосъемка и составление схемы теплосетей города.

  - Выполнение гидравлических расчетов, наладка системы теплоснабжения города.

2. Реконструкция тепловых сетей Бокситогорского городского поселения:

2.1. Магистральные тепловые сети  до ф 530 – 17 км;

2.2. Квартальные тепловые сети  до ф 273 – 30 км.

- Реконструкция подкачивающей насосной станции на ТК-29, ТК-101.

4. Вынос подкачивающей насосной из подвала жилого дома 9 по ул.Комсомольской.

5. Проектирование и установка узла  учета теплоэнергии на ТК-1.

3

6. Реконструкция котельной в дер.Сегла Бокситогорского городского поселения.

2. Задачи работы

1. Разработка и технико-экономическое  обоснование инвестиционной программы организации коммунального комплекса обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. Обоснование необходимости замены инженерных сетей системы теплоснабжения.

3. Выполнение финансового анализа потребностей для реализации инвестиционной программы, плана и источников ее финансирования.

4. Определение сроков возврата финансовых средств, вложенных в данный инвестиционный проект, а также тарифных последствий  осуществления инвестиций при реализации инвестиционной программы.

3. Содержание работы

1. Анализ состояния тепловых сетей Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района  Ленинградской области.

2. Определение этапов реализации инвестиционной программы.

3.Финансовые потребности и источники финансирования инвестиционной программы.

4.Финансовый анализ и оценка эффективности инвестиций инвестиционной программы.

5. Расчет тарифов и цен на тепловую энергию для общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» на весь период реализации инвестиционной программы.

6.Итоговые технико-экономические и финансовые показатели инвестиционной программы.

7. Разработка проекта инвестиционного соглашения для реализации инвестиционной программы (договор в целях развития коммунальной инфраструктуры).

4

4. Индикаторы, отражающие ход реализации инвестиционной программы

1. Эффективность снабжения потребителей тепловой энергией:

Реконструкция участков теплотрассы, улучшающая эффективность теплоснабжения Бокситогорского городского поселения в результате снижения количества аварий на трубопроводах, увеличивающая  пропускную способность  на участках ввода в эксплуатацию новых жилых домов и зданий социального назначения.

2. Бесперебойность снабжения потребителей тепловой энергией:

Отопительный период 227 дней в году; период подачи ГВС для жилых домов и объектов социального назначения 351 дня в году; профилактическая остановка  14 дней в год.

3. Доступность услуг по отоплению и горячему водоснабжению:

Прогнозное снижение себестоимости тепловой энергии, поставляемой потребителям Бокситогорского городского поселения, за счет снижения потерь тепловой энергии.

Анализ влияния тарифных последствий осуществления инвестиций на доступность услуг теплоснабжения потребителям.

5. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

1. Выполнение мероприятий по реконструкции  тепловых сетей Бокситогорского городского поселения.

2. Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения     Бокситогорского городского поселения, а также экономии финансовых средств при передаче тепловой энергии.

6. Оценка эффективности инвестиционного проекта

1. Расчет тарифных последствий осуществления планируемых инвестиций:

1.1. Оценка увеличения амортизационных отчислений и налога на имущество организации;

1.2. Расчет тарифов и необходимых инвестиционных надбавок к тарифам на тепловую энергию для организации на срок реализации инвестиционной программы.

5

2. Расчет показателей эффективности инвестиций:

2.1. Индекс рентабельности;

2.2. Срок окупаемости простой;

2.3. Чистый	 дисконтированный (NPV);

2.4. Внутренняя норма доходности (IRR);

2.5 индекс доходности (PI);

2.6 дисконтированный срок окупаемости (РР).

7. Требования к работе

Выполняется в соответствии с действующими нормативно-методическими документами:

1. Березовский П.М., Гришутин М.М., Звездунов Л.И., Бадах В.Ф., Аникин Д.В., Немкин П.В. «Методические указания по разработке, утверждению и мониторингу выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Ленинградской области» - Санкт-Петербург: Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области – 2008. с.32-33.

2. Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные Приказом ФСТ РФ от 06.08.2004 № 20-Э/2;

3. Реализация инвестиционных проектов по реконструкции региональных энергетических комплексов и  систем коммунальной инфраструктуры на основе долгосрочных тарифных соглашений, гарантирующих возврат привлеченных  инвестиционных ресурсов. Под ред. председателя Комитета по ЭК и ЖКХ администрации Ленинградской области к.т.н.  С.Б.Мякова и зам.ген.директора  общества с ограниченной ответственностью  «Петро-энерго-аудит» к.э.н. А.В.Добряковой.

4. Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99;

5. Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100;

6

6. Методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48;

7. Методические рекомендации по разработке рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 101;

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.08.2005 № 533 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»;

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2007 № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»;

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организации коммунального комплекса»;

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2003 года N 415  «О внесении изменений в классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

7

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2006 года N 697 «О внесении изменений в классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

17. Приказ ЛенРТК от 28.12.2007 № 200-П «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов тепловой энергии теплоснабжающих организаций Ленинградской области» и приказов на последующие периоды регулирования;

18. Приказ ЛенРТК от 28.12.2007 № 201-П «Об утверждении Порядка регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), платы за услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые потребителям Ленинградской области теплоснабжающими организациями всех форм собственности, за исключением энергоснабжающих организаций, осуществляющих производство тепловой энергии на электростанциях в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2009 год» и приказов на дальнейшие периоды регулирования;

19. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28.08.2005 № 154-ФЗ (в ред. от 08.12.2003 № 169-ФЗ) // СЗ РФ 1995 г . № 35 ст. 3506;

20. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.//СЗ РФ 2003 г . № 40 ст.3822;

21. Областной закон Ленинградской области «Об органах местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области» (Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24.05.2005);

22. Постановление Правительства Ленинградской области от 30 июня 2006 года № 209 «Об утверждении положения по оценке эффективности и проведению мониторинга реализуемых и принимаемых к реализации инвестиционных проектов, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области».