СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Бокситогорского   городского поселения

Бокситогорского муниципального  района

Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

| 21 апреля 2010 года | г.Бокситогорск | № 67 |
| --- | --- | --- |

Об исполнении муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

в 2009 году»

Заслушав информацию об исполнении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в 2009 году», совет депутатов Бокситогорского городского поселения Р Е Ш А Е Т:

Принять к сведению информацию об исполнении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в 2009 году», утвержденной решением совета депутатов Бокситогорского городского поселения от 11 марта 2009 года № 289 (с изменениями от 16 июля 2009 года № 325)  (прилагается).

Глава Бокситогорского городского поселения                                 А.А.Голованов

Разослано: ОГиЖКХ, ФЭО, РГ «НП», в дело

|  | Приложение к решению совета депутатов Бокситогорского городского поселения 21.04.2010 № 67 |
| --- | --- |

Информация об исполнении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в 2009 году»

ИТОГИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СТОИМОСТИ И ВИДАМ РАБОТ В 2009 ГОДУ

на территории Бокситогорского городского поселения

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, № дома) | Дата, № решения общего собрания собственников помещений о проведении капитального ремонта | Затраты на капитальный ремонт дома (тыс. руб.) | По элементам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лифтовое оборудование | Фасады | Подвальные помещения | Крыши | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электроснабжения | Теплоснабжения и ГВС | Газоснабжения | Водоснабжения | Водоотведения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | ул.Спортивная, д.12 |  | 1 300,000 |  |  |  | 1 100,000 | 200,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Заводская, д.7/2 |  | 2 700,000 |  | 2 700,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул.Социалистическая, д.10 |  | 2 230,000 |  | 1 010,000 |  | 1 220,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул.Школьная, д.5 |  | 1 370,000 |  | 570,000 |  | 650,000 | 150,000 |  |  |  |  |  |
| 5 | ул.Школьная, д.7 |  | 840,000 |  | 370,000 |  | 370,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |
| 6 | ул.Школьная, д.9 |  | 1 340,000 |  | 560,000 |  | 630,000 | 150,000 |  |  |  |  |  |
| 7 | ул.Школьная, д.11/15 |  | 1 380,000 |  | 580,000 |  | 650,000 | 150,000 |  |  |  |  |  |
| 8 | ул.Советская, д.17 |  | 750,000 |  | 350,000 |  | 300,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |
| 9 | ул.Комсомольская, д.3 |  | 790,000 |  |  |  | 790,000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул.Павлова, д.16 |  | 1 801,000 |  |  |  | 1 801,000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул.Школьная, д.20 |  | 1 770,000 |  |  |  | 593,000 |  | 1 177,000 |  |  |  |  |
| 12 | ул.Спортивная, д.2 |  | 438,000 |  |  |  |  | 438,000 |  |  |  |  |  |
| 13 | ул.Спортивная, д.8 |  | 437,000 |  |  |  |  | 437,000 |  |  |  |  |  |
| 14 | ул.Школьная, д.28 |  | 822,000 |  |  |  | 822,000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул.Воронина, д.9 |  | 4 011,000 |  |  |  | 1842,000 |  | 2 169,000 |  |  |  |  |
| 16 | ул.Социалистическая, д.1 |  | 750,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,000 |  |
| 17 | ул.Павлова, д.7 |  | 904,000 |  |  |  |  |  | 904,000 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 23 633,000 |  | 6 140,000 |  | 10 768,000 | 1 725,000 | 4 250,000 |  |  | 750,000 |  |

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ПО ОБЪЕКТАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| Адрес многоквартирного дома | Всего (тыс.руб.) | Из них средства: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонда | Областного бюджета | Местного бюджета | Собственников помещений |
| ул.Спортивная, д.12 | 1 300,000 | 938,600 | 74,100 | 222,300 | 65,000 |
| ул.Заводская, д.7/2 | 2 700,000 | 1 947,383 | 153,900 | 463,717 | 135,000 |
| ул.Социалистическая, д.10 | 2 230,000 | 1 610,060 | 127,110 | 381,330 | 111,500 |
| ул.Школьная, д.5 | 1 370,000 | 989,140 | 78,090 | 234,270 | 68,500 |
| ул.Школьная, д.7 | 840,000 | 606,480 | 47,880 | 143,640 | 42,000 |
| ул.Школьная, д.9 | 1 340,000 | 967,480 | 76,380 | 229,140 | 67,000 |
| ул.Школьная, д.11/15 | 1 380,000 | 996,360 | 78,660 | 235,980 | 69,000 |
| ул.Советская, д.17 | 750,000 | 541,500 | 42,750 | 128,250 | 37,500 |
| ул.Комсомольская, д.3 | 790,000 | 570,380 | 45,030 | 135,090 | 39,500 |
| ул.Павлова, д.16 | 1 801,000 | 1 300,322 | 102,657 | 307,971 | 90,050 |
| ул.Школьная, д.20 | 1 770,000 | 1 277,940 | 100,890 | 302,670 | 88,500 |
| ул.Спортивная, д.2 | 438,000 | 316,236 | 24,966 | 74,898 | 21,900 |
| ул.Спортивная, д.8 | 437,000 | 315,514 | 24,909 | 74,727 | 21,850 |
| ул.Школьная, д.28 | 822,000 | 593,484 | 46,854 | 140,562 | 41,100 |
| ул.Воронина, д.9 | 4 011,000 | 2 895,243 | 229,326 | 685,881 | 200,550 |
| ул.Социалистическая, д.1 | 750,000 | 541,500 | 42,750 | 128,250 | 37,500 |
| ул.Павлова, д.7 | 904,000 | 652,688 | 51,528 | 154,584 | 45,200 |
| Всего: | 23 633,000 | 17 060,310 | 1 347,780 | 4 043,260 | 1 181,650 |