Администрация

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 06 мая 2013 года |  | 554 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

на 2010-2015 годы и перспективу  до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

от 01.09.2010 № 823

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Бокситогорского муниципального района, решения совета депутатов Бокситогорского муниципального района от 15.08.2012 № 265 «Об осуществлении части полномочий администрации Бокситогорского городского поселения по решению вопросов местного значения поселения администрацией Бокситогорского муниципального района» и соглашения о передаче части полномочий администрации Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 09 ноября 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 01.09.2010 № 823.

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года»:

цифры «2 866 041,32» заменить цифрами «2 865 323,72»;

цифры «92 358,25» заменить цифрами «92 620,65».

1.2. В разделе «Анализ состояния систем уличного освещения»:

в абзаце 3 после слов: «Система уличного освещения Бокситогорского МР насчитывает» цифры: «3957» заменить цифрами «3899»;

в таблице 34  в строке 1 графы 3 цифры «1100» заменить цифрами «1042»;

в 10 абзаце цифры «39 570» заменить цифрами «38 990»;

2

10 абзац дополнить текстом: «На территории Бокситогорского городского поселения планируется выполнить мероприятия по замене светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы в 2013 году на сумму                      175,0 тыс.рублей; в 2014 году на сумму 87,4 тыс.рублей. Таким образом, затраты по Бокситогорскому городскому поселению в 2013-2014 годах на замену 40 светильников составят 262,4 тыс.рублей. Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, переданных в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.»

1.3. В таблице 48 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Бокситогорского МР Ленинградской области»  раздел 4.2. «Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.4. Таблицу 50 «Объем финансирования, тыс.руб.» изложить в новой редакции (Приложение 2).

2.   Опубликовать постановление в газете «Новый путь» и разместить на официальном сайте Бокситогорского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Бокситогорского муниципального района  Наумова Ю.А.

Глава администрации				                                                         С.Ф. Мухин

________________________________________________________________________________

Разослано: Наумову Ю.А., КЖКХ-2, КФ, КЭР, ОБУ, РГ «Новый путь», регистр МНПА, в дело

Приложение 1

к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

от 06.05.2013 № 554

|  | 4.2.Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Комплексная замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на светодиодные светильники | 2011-2013 гг. | 38590,0 | - | 15828,0 | 11871,0 | 10891,0 | - | - | Областной бюджет, бюджет МО (1978,5 тыс. руб.) | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 4.2.2 | Комплексная замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы (при выделении % светильников данного типа в комплексной замене на светодиодные светильники) | 2011-2013 гг. | 262,4 | - | - | - | 175,0 | 87,4 | - | Областной бюджет, бюджет МО (262,4 тыс.руб.) | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 4.2.3 | Установка узлов учета электрической энергии в системах уличного освещения | 2011-2013 гг. | 6000,0 | - | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 | - | - | Областной бюджет, бюджет МО (300,0 тыс. руб.) | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  | 44852,4 | 0,0 | 18828,0 | 13371,0 | 12566,0 | 87,4 | 0,0 |  |  |
| в т.ч. средства бюджета |  |  | 2540,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  2

к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

от 06.05.2013 № 554

Таблица 50

Объемы финансирования, тыс. руб.

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по годам |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 1 816,0 | 406.0 | 282.0 | 282.0 | 282.0 | 282.0 | 282.0 |
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере | 171 878.0 | 1 750.0 | 28 828.0 | 37 410.0 | 36 720.0 | 51 160.0 | 16 010.0 |
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде | 2 088005.4 | 352 683.0 | 937 636.5 | 355 691.0 | 194 466.9 | 131 305.0 | 116 223.0 |
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения | 44 852.4 | 0.0 | 18 828.0 | 13 371.0 | 12 566.0 | 87.4 | 0.0 |
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальном комплексе | 532 771.92 | 52 622.59 | 330 908.33 | 142 841.0 | 6 400.0 | 0.0 | 0.0 |
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленности и сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортной отрасли | 26 000.0 | 0.0 | 13 000.0 | 13 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Итого | 2 865 323.72 | 407 461.59 | 1 329 482.83 | 562 595.0 | 250 434.9 | 182 834.4 | 132 515.0 |