Администрация

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 26 мая 2015 года | № | 697 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Проектирование и строительство межпоселкового газопровода

«ГРС «Бокситогорск»,  п.Ларьян, д. Дыми, д.Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2015-2016 годах»

(в ред. постановления от 04.04.2016 № 379)

В соответствии с  подпунктом 4 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона  от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  Бокситогорского муниципального района, в целях газификации населенных пунктов Бокситогорского муниципального района  администрация Бокситогорского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Проектирование и строительство межпоселкового газопровода «ГРС «Бокситогорск»,  п. Ларьян, д. Дыми,                 д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2015-2016 годах» (Далее - Программа).

- Комитету финансов администрации осуществлять финансирование Программы в объеме  средств, предусмотренных в бюджете Бокситогорского муниципального района на 2015 – 2017 годы.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Бокситогорского муниципального района Волкова К.А.

- Постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте Бокситогорского муниципального района.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации 								        С.Ф. Мухин

________________________________________________________________________________

Разослано:   КЖКХ, КЭР, КФ, ОБУ, регистр МНПА, в дело

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Бокситогорского муниципального района

от 26.05.2015 № 697

(в ред. постановления  от  04.04.2016

№ 379)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ программа

«Проектирование и строительство межпоселкового газопровода

«ГРС «Бокситогорск»,  п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2015-2016 годах»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Проектирование и строительство межпоселкового газопровода

ГРС «Бокситогорск»,  п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2015-2016 годах»

| Наименование Программы | Проектирование и строительство межпоселкового газопровода ГРС «Бокситогорск», п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2015-2016 годах |
| --- | --- |
| Цели и задачи Программы | Выполнение полномочий органов местного самоуправления организации в границах муниципального района газоснабжения поселений; обеспечение поселений Бокситогорского муниципального района природным газом; создание условий для модернизации жилищно-коммунального хозяйства; создание благоприятного инвестиционного климата; повышение комфортности проживания, улучшения социально-бытовых условий для населения; проведение мероприятий по газоснабжению населенных пунктов, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Устав Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района 10.12.2008 №364 (с изменениями и дополнениями) |
| Сроки реализации Программы | 2015-2016 годы |
| Основные мероприятия Программы | Сбор исходных данных для проектирования и строительства межпоселкового газопровода; разработка схемы прокладки межпоселкового газопровода по территории Бокситогорского муниципального района; проектно-изыскательские работы; строительство межпоселкового газопровода |

2

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, по программе – 10637,6тыс. руб. (уточнить проектом). Источники финансирования: бюджет Ленинградской области на ПИР – 8 265,0тыс. руб.; бюджет Бокситогорского муниципального района - на ПИР, экспертизу проекта и сметной документации, софинансирование строительства -3330,0тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | - Оплата работ по определению поставщика на право заключения муниципального контракта за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района – 30,00тыс. руб. – 2015 год. - 2. Оплата проектно-изыскательских работ в 2016 году: 8265,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Ленинградской области; 435,0тыс. руб. за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района; 800,0тыс. руб. проведение экспертизы проекта и сметной документации за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района; 1107,6 тыс. руб. - проведение научно-исследовательских работ в виде историко-культурного научного археологического обследования, разработки раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка и раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия на объекте Межпоселковый газопровод ГРС «Бокситогорск», п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор» за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района; 385,0 тыс. руб. – составление проектной документации лесного участка; - Оплата строительно-монтажных работ за счет средств Бюджета Бокситогорского муниципального района 572,4тыс. руб. в 2016 году. Оплата строительно-монтажных работ определяется проектом. При поступлении денежных средств из бюджета Ленинградской области планируется софинансирование в размере не менее 5%. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Газификация природным газом населенных пунктов Бокситогорского муниципального района: п. Ларьян Борского сельского поселения; д. Дыми Большедворского сельского поселения; д. Большой Двор Большедворского сельского поселения; д. Михайловские Концы Большедворского сельского поселения. |
| Заказчик Программы | Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Руководитель Программы | Глава администрации Бокситогорского муниципального района Мухин Сергей Флегмонтович, тел. 8(813-66) 210-87,тел./факс 8(813-66) 211-31 исп. Феоктистова Татьяна Борисовна (заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации) тел. 8(813-66)216-08, факс 8(813-66)214-70, адрес электронной почты: adm_gkh@bk. ru. |

3

| Система организации контроля за реализацией Программы | Общий контроль за выполнением программы осуществляет глава администрации Мухин Сергей Флегмонтович; контроль за выполнением программы осуществляет заместитель главы администрации Бокситогорского муниципального района Волков Константин Алексеевич; текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивает комитет жилищно-коммунального хозяйства и отдел по строительству администрации Бокситогорского муниципального района |
| --- | --- |

- Наименование и содержание проблемы

и обоснование необходимости ее решения программными методами

Газификации природным газом поселений, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, является важнейшим фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития территории. На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 15 Федерального закона  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится организации в границах муниципального района газоснабжения поселений.

Реализация Программы направлена  на социально-экономические преобразования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, Борского и Большедворского сельских поселений.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района является развитие жилищно-коммунального хозяйства и  обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан.

- Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

обеспечение поселений  Бокситогорского муниципального района  природным газом;

создание условий для модернизации жилищно-коммунального хозяйства;

создание благоприятного инвестиционного климата.

Достижение целей Программы  будет осуществляться  путем  выполнения следующих задач:

определение источников финансирования проектирования и строительно-монтажных работ по межпоселковому газопроводу, а также эффективности использования финансовых средств;

организация разработки проектной документации и строительно-монтажных работ.

- Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на два года.

2015 -2016 год – проектно-изыскательские работы;

2016 год  – строительно- монтажные работы.

4

- Основные мероприятия Программы

Программой предусматриваются следующие мероприятия:

сбор исходных данных для проектирования и строительства  межпоселкового газопровода;

разработка схемы прокладки межпоселкового газопровода по территории Бокситогорского муниципального района;

выполнение проектно-изыскательских работ по объекту межпоселковый газопровод ГРС «Бокситогорск» п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор  протяженностью ориентировочно 21,6 км (уточняется проектом);

строительство межпоселкового газопровода ГРС «Бокситогорск» п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор.

5. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем средств по программе – 10637,6тыс. руб., (уточняется проектом), из них:

на проектно-изыскательские работы -8 700,0 тыс. руб.;

затраты на государственную экспертизу проектно-сметной документации – 800,0 тыс. руб.;

затраты на работы по  определению поставщика на право заключения муниципального  – 30,0тыс. руб.;

проведение научно-исследовательских работ  в виде историко-культурного научного археологического обследования, разработки раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка и раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия на объекте Межпоселковый газопровод ГРС «Бокситогорск», п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор»- 1107,6тыс. руб.

составление  проектной документации лесного участка – 385,0 тыс. руб.

затраты на строительно-монтажные работы – 572,4тыс. руб. (суммы  подлежат корректировке и уточнению по результатам проектирования).

Источники финансирования:

Бюджет Бокситогорского муниципального района– 3330,0тыс. руб.,  в том числе:

2015 год:

оплата работ по  определению поставщика на право заключения муниципального контракта - 30,0тыс. руб.;

2016 год:

оплата ПИР– 435,0 тыс. руб.;

оплата проведения экспертизы проекта и сметной документации  - 800,0тыс. руб.;

проведение научно-исследовательских работ  в виде историко-культурного научного археологического обследования, разработки раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка и раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия на объекте Межпоселковый газопровод ГРС «Бокситогорск», п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор»- 1107,6 тыс. руб.

составление  проектной документации лесного участка – 385,0 тыс. руб.

софинансирование  строительно-монтажных работ -572,4тыс. руб.

5

Бюджет Ленинградской области:- 8265,0 тыс. руб.:

2016 год:

оплата ПИР – 8265,0тыс. руб.

оплата строительно-монтажных работ определяется проектом.

При поступлении денежных средств из бюджета Ленинградской области планируется Софинансирование из бюджета Бокситогорского муниципального района в размере не менее 5%.

Ежегодно при формировании бюджета Бокситогорского муниципального района  Ленинградской области уточняется объем работ и источники финансирования.

6. Планируемые показатели выполнения Программы

Газификация природным газом  населенных пунктов Бокситогорского муниципального района:

п. Ларьян, Борского сельского поселения;

д. Дыми, Большедворского сельского поселения;

д. Большой Двор, Большедворского сельского поселения;

д. Михайловские концы, Большедворского сельского поселения

7.  Механизм реализации и управления Программой, сроки решения проблемы

В основу механизма реализации Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации поселений.

Период реализации Программы 2015-2016 годы.

2015 -2016 год – проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проекта межпоселкового газопровода ГРС «Бокситогорск» п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор.

2016 – строительство межпоселкового газопровода ГРС «Бокситогорск»,                        п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор

Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  выполняет функции муниципального заказчика по проектированию и строительству межпоселкового газопровода ГРС «Бокситогорск», п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор и осуществляет контроль за  целевым использованием  бюджетных средств на реализацию Программы.

- Участники Программы

Заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы является администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, представителем заказчика Программы – глава администрации Бокситогорского муниципального района Мухин Сергей Флегмонтович тел. 8(813-66) 210-87,тел./факс 8(813-66) 211-31; исполнитель: Феоктистова Татьяна Борисовна (заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации) тел. 8(813-66)216-08, факс 8(813-66)214-70, адрес электронной почты: adm_gkh@bk. ru.

Участниками Программы являются:

-Правительство Ленинградской области;

-комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области;

-администрация Бокситогорского муниципального района;

-проектные организации (проектировщики);

-строительные организации (застройщики).

6

- Оценка эффективности и ожидаемые результаты

Реализация Программы позволит произвести частичную газификацию природным газом Большедворского и Борского сельских поселений. Газификация поселений окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Бокситогорского муниципального района, позволит подключить построенные в 2013 году газораспределительные сети и газопроводы - вводы в д. Большой Двор и д. Михайловские Концы к природному газу, создаст условия для модернизации  жилищно-коммунального хозяйства, перевести на газовое топливо две угольные котельные (п. Ларьян и д. Дыми)                и котельную на торфе в д. Большой Двор.