Администрация

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 03 августа 2012 года | № | 763 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

О внесении изменений в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского мунциипального района Ленинградской области на 2010-2015 годы и перспективу

до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Бокситогорского муниципального  района от 01.09.2010 № 823

В целях приведения в соответствие с  выделенными на 2011 и 2012  годы  средствами бюджета Бокситогорского муниципального района на реализацию муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на  2010-2015 годы и перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 01.09.2010 № 823,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения  в раздел 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»,  таблицу № 48, в части 2011 и 2012 гг и изложить его в редакции согласно приложению.

Глава администрации						                           С.Ф. Мухин

_____________________________________________________________________________

Разослано: Наумову Ю.А., Фоменко М.Н.,  ОМХ, КФ, ОБУ, КО, в дело

Приложение

к постановлению администрации

Бокситогорского муниципального района

03.08.2012  № 763

| 2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия |  | Срок выполнения |  | 2011 |  |  | 2012 |  | Источник финансирования | Исполнители |
| 2.1.1 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы |  | 2011 г. |  | - |  |  | - |  | Не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация Бокситогорского МР |
| 2.1.2 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального района |  | 2010-2015* гг. |  | - |  |  | - |  | Не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация Бокситогорского МР |
| 2.1.3 | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) и договоров купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов |  | 2011 г. |  | - |  |  | - |  | Не требует дополнительных финансовых затрат | Администрации муниципальных образований |
| - Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Информационное обеспечение руководителей, ответственных за принятие стратегических, в том числе инвестиционных решений |  | 2010-2015* гг. | - |  | - |  |  | Не требует дополнительных финансовых затрат | Администрации муниципальных образований |
| 2.2.2 |  | Обеспечение информацией о подрядных организациях, оказывающих услуги по энергосбережению |  | 2010-2015* гг. | - | - |  |  | - Не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрации муниципальных образований |

| 2.2.3 | Ведение мониторинга энергопотребления в бюджетной сфере. Выделение лучшего из предприятий бюджетной сферы на территории муниципального района |  | 2010-2015* гг. | - |  |  |  | - |  |  | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  | Администрации муниципальных образований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 | Формирование сводного каталога по энергосберегающему оборудованию и технологиям, применяемым в бюджетной сфере |  | 2010-2015* гг. | - |  |  |  | - - - - |  |  | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  | Администрации муниципальных образований |
| 2.3.Технические мероприятия в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергетических ресурсов**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Оснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа, электроэнергии и воды (оборудование 100% учреждений бюджетной сферы, финансируемых муниципального бюджета приборами учета до 01.01.2011 г.), в том числе: |  | 2010-2012 гг. |  | 597,568 |  | 600,0 |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |
|  | Установка новых и замена старых электросчетчиков, установка двухтарифных счетчиков в зданиях с круглосуточным режимом работы, замена эл.проводки |  | 2010-2012 гг. |  | 178,768 |  | 35,75 |  |  |  | Бюджет МО |  |  | КО, МУЗ «ЕРБ», МКУ «Управление хозяйством» |  |
|  | Поверка приборов учета, подготовка ПСД и приведение узлов учета в соответствие требованиям норм и правил эксплуатации и др. |  | 2011-2012 |  | 247,1 |  | 421,902 |  |  |  | Бюджет МО |  |  | КО |  |
|  | Замена приборов учета воды на вводах в здания бюджетной сферы |  | 2011-2012 |  | 2,0 |  | 42,348 |  |  |  | Бюджет МО |  |  | КО |  |
|  | Замена приборов учета тепловой энергии на вводах в здания бюджетной сферы |  | 2011-2012 |  | 169,7 |  | 0 |  |  |  | Бюджет МО |  |  | КО |  |
|  | Перегруппировка системы отопления в зданиях бюджетной сферы |  | 2011-2012 |  | 0 |  | 100,0 |  |  |  | Бюджет МО |  |  | МБУ «БМКМЦ» |  |
| 2.3.2 | Мероприятия по обеспечению эффективности систем освещения зданий бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в зданиях бюджетной сферы | 2011-2012 |  |  | 36,0 |  | 36,0 |  | Бюджет МО |  |  |  | МКУ «Управление хозяйством» |  |  |
| 2.3.3 | Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов бюджетных учреждений***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений, финансируемых из муниципального бюджета (далее – один раз в пять лет), в том числе: энергетических обследований муниципальных зданий района и составление энергетических паспортов по результатам обследования по каждому зданию |  | 2010-2012 гг. | 0 |  | 175,0 |  |  |  |  | Бюджет МО | КО |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 633,568 |  | 811,00 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |
| в т.ч. средства бюджета |  |  |  | 633,568 |  | 811,0 |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |
| в т.ч. внебюджетные средства |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |