Администрация

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 27 ноября 2015 года | № | 1396 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной  инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении

на 2016 – 2018 годы»

( в ред. постановления от 16.02.2016 № 134, от 09.03.2016 № 238, от 17.05.2016 № 564,

от 18.07.2016 № 859, от 05.09.2016 № 1042, от 23.09.2016 № 1128, от 22.11.2016 № 1424)

В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Бокситогорском городском поселении Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от             17 сентября 2013 года № 1206 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бокситогорского муниципального  района и Бокситогорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении на 2016 – 2018 годы» (далее также – Программа).

2. Комитету финансов администрации осуществлять финансирование Программы в объеме  средств, предусмотренных в бюджете Бокситогорского городского поселения  на 2016 – 2018 годы.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Бокситогорского муниципального района от 18 ноября  2014 года № 1575, от 20.02.2015 № 229, от 30.03.2015             № 435, от 20.04.2015 № 534, от 01.06.2015 № 715, от 15.06.2015 № 751, от 06.07.2015 № 835, от 27.07.2015 № 917, от 25.08.2015 №1028, от 22.09.2015 № 1118, от 16.10.2015 №1216, от 09.11.2015  № 1319  с 01 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Тонкова А.В.

5. Постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте Бокситогорского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

Первый заместитель главы администрации 				           Е.В. Андрюхина

________________________________________________________________________________

Разослано:   КЖКХ, КЭР, КФ, ОБУ, регистр МНПА, в дело

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Бокситогорского муниципального района

27.11.2015  № 1396

( в ред. постановления от 16.02.2016 № 134,

от 09.03.2016 № 238, от 17.05.2016 № 564,

от 18.07.2016 № 859, от 05.09.2016 № 1042,

от 23.09.2016 № 1128, от 22.11.2016 № 1424)

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования

и  развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Бокситогорском городском поселении на 2016– 2018 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития

коммунальной инфраструктуры и санитарного благополучия

в Бокситогорском городском поселении на 2016 – 2018 годы"

( в ред. постановления   от 22.11.2016 № 1424)

| Наименование Программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении на 2016 – 2018 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели Программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и санитарного благополучия в Бокситогорском городском поселении. |  |  |  |
| Задачи Программы | Повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечение стабильной работы муниципального предприятия. Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами населения. Перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Бокситогорском городском поселении; максимально эффективное использование электрической энергии в системах наружного освещения Бокситогорского городского поселения; повышение энергетической безопасности Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории Бокситогорского городского поселения. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |  |  |  |
| Координатор Программы | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Тонков А.В. |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |
| Соисполнитель Программы | Отдел по строительству и организационный отдел администрации Бокситогорского муниципального района. |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2016 – 2018 годы |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Развитие инженерной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения. 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского городского поселения. 3. Организация благоустройства, содержания мест общего пользования и зеленого хозяйства на территории Бокситогорского городского поселения. 4. Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий Бокситогорского городского поселения. |  |  |  |
| Источники финансирования Программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 125 509,6 | 46 630,4 | 39 058,9 | 40 933,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 86 040,3 | 77 761,1 | 4 018,5 | 4501,8 |
| Средства Федерального бюджета | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансирование всего | 213 803,7 | 125 291,5 | 43 077,4 | 45 434,8 |
| Планируемые результаты реализации Программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами. Перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в реконструкции и строительстве объектов капитального строительства. Экономия энергоресурсов и уменьшение процент износа водопроводных и тепловых сетей. Улучшение экологической обстановки, благоустройства территории и создание комфортной среды для проживания жителей Бокситогорского городского поселения. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов |  |  |  |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз устойчивого

функционирования и  развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Бокситогорском городском поселении

Программа  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении на 2016 – 2018годы» (далее – Программа) является основной для реализации мероприятий  по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры  Бокситогорского городского поселения, создания комфортных условий для проживания граждан.

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры.

Коммунальная и инженерная инфраструктура на территории Бокситогорского городского поселения построена в основном в 50-80-е годы прошлого столетия. На сегодняшний день износ сетей  тепло-водоснабжения и канализации  составляет более 70% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость систем. В течение последних 20 лет практически не проводился капитальный ремонт инженерных коммуникаций. Аварийные работы по «латанию дыр» привели к лавинообразному накапливанию недороментов и падению  надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей. Из-за ветхости сетей значительно превышены  нормативы потери энергоресурсов.  В целях безаварийной работы и качественного предоставления коммунальных услуг гражданам в 2013 году начаты работы по замене сетей холодного водоснабжения. В течение 2014-2015 годов при финансовой поддержке из бюджета Ленинградской области работы были продолжены. Необходимо продолжить выполнение работ в 2016 году.

Качественное и надежное водоснабжение города Бокситогорска во многом зависит от состояния водозаборных и водоочистных сооружений. В настоящее время комплекс водоочистных сооружений не соответствует современным требованиям энергосбережения, экологической безопасности и санитарным требованиям к качеству питьевой воды. В 2014 году администрацией Бокситогорского муниципального района разработан  проект реконструкции водозаборных и водоочистных сооружений.

Комплекс канализационно-очистных сооружений города Бокситогорска построен в 80-х годах прошлого века. Оборудование имеет большой физический и моральный износ.  Качество очистки сточных вод не соответствует экологическим и санитарно-гигиеническим нормам. Необходима реконструкция всего комплекса.

В 2013 году разработана схема теплоснабжения Бокситогорского городского поселения, в  2014 году разработаны схемы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения, а в 2015 году – схема газоснабжения Бокситогорского городского поселения. На основании  этих документов в дальнейшем будут разрабатываться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, производиться строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры. В соответствии с действующим законодательством схемы подлежат  ежегодной актуализации.

Для оперативного устранения аварий и качественного обслуживания инженерных коммуникаций необходимо обновить транспортный парк муниципального предприятия. В 2012-2013 годах приобретено  в лизинг до 2016 -2017 гг пять единиц техники. Необходимо продолжить мероприятия по приобретению техники.

2

- Эффективное функционирование уличного освещения является необходимым условием повышения уровня и улучшения условий жизни населения. В настоящее время не все уличное освещение соответствует нормативам по освещенности территорий,   что приводит к увеличению числа преступлений, совершенных в темное время суток, снижает процент раскрываемости, увеличивает обоснованные жалобы со стороны граждан города. Одной из основных причин такого  положения являются устаревшие светильники,  не обеспечивающие надлежащего уровня освещенности. Необходима замена светильников соответствующих современным требованиям энергосбережения.  В 2014 году заключен энергосервисный  контракт на замену светильников на энергосберегающие. Произведена замена 1090 светильников. Необходимо продолжить работы по замене оставшихся светильников и приступить к работам по устройству уличного освещения в сельских населенных пунктах.

- На территории Бокситогорского городского поселения имеется частный неблагоустроенный сектор. Для обеспечения населения, проживающего в индивидуальных домах, банными услугами имеются городские бани. Услуги оказывает муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство». Затраты на расходы по предоставлению  услуг значительно превышают доходы в связи с высокой стоимостью энергоресурсов. В целях обеспечения доступности населения банными услугами необходимо возмещать недополученные доходы муниципальному предприятию.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Бокситогорского городского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Необходимо постоянное обеспечение мероприятий по  выполнению требований экологии, эстетическому и архитектурному облику города. В течение прошлых лет на территории города Бокситогорска проводилась определённая работа  по   содержанию и благоустройству общественных территорий, дворов многоквартирных домов, установке детских игровых комплексов, опилке аварийных деревьев, техническому содержанию линий уличного освещения. В настоящее время имеющиеся участки зеленых насаждений общего пользования имеют неудовлетворительное состояние, недостаточно благоустроены и нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев.

В рамках областного закона Ленинградской области от 12.05.2015 N 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"  на территории города Бокситогорска создан Общественный совет. По решению Общественного совета в 2016 году планируются работы ремонту автомобильных дорог в частном секторе города.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий, требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Сложившаяся за годы реформ социальная ситуация на селе, выраженная в отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности, является тормозом формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

3

В настоящее время увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные изменения в образе жизни сельского населения. Основная масса сельских населенных пунктов характеризуется бытовой неустроенностью. Низкая оплата труда, а также отсутствие рабочих мест при недостаточном уровне оказания социальных услуг, необеспеченность жильем создают для населения, особенно для молодежи, непривлекательность проживания в сельской местности.

В результате на селе сложилась неблагоприятная ситуация, прогрессирует обезлюдение сельских территорий, преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры.

Уровень благоустройства сельских территорий остается низким. Многие сельские поселения лишены связью с сетью путей сообщения общего пользования из-за отсутствия дорог с твердым покрытием, отвечающим нормативным стандартам.

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств, федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников.

В результате реализации программных мероприятий улучшится санитарно-эпидемиологическая обстановка в сельских населенных пунктах, качество обеспеченности сельского населения питьевой водой, состояние уличного освещения и дорог общего пользования  местного значения.

- Программно-целевой подход к решению проблем  обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении  необходим, так как без комплексной системы невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении качественного предоставления коммунальных услуг гражданам и создания комфортных условий для деятельности и отдыха жителей  поселения. Определение перспектив выполнения регулярных работ по ремонту инженерных сетей и благоустройству территории Бокситогорского городского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

- 2. Приоритеты и  цели муниципальной политики в обеспечении устойчивого функционирования и  развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения

2.1. Приоритетными целями и направлениями действий администрации Бокситогорского муниципального района в области развития инженерной инфраструктуры являются:

повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечение населения качественными коммунальными услугами.

Основные  задачи для достижения цели:

развитие инженерной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения путем проведения технических мероприятий по  энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  электроснабжения; обеспечением   безопасности и бесперебойности газоснабжения населения Бокситогорского городского поселения путем проведения технического обслуживания наружных газопроводов, а также строительство распределительных газопроводов для обеспечения жителей частного сектора природным газом;

4

энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского городского поселения путем замены старых светильников уличного освещения на энергосберегающие.

2.2. В области благоустройства территории Бокситогорского городского поселения приоритетными задачами и направлениями действий администрации Бокситогорского муниципального района является комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории Бокситогорского городского поселения и создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Основные  задачи для достижения цели:

организация благоустройства, содержания мест общего пользования и зеленого хозяйства на территории Бокситогорского городского поселения путем организация систематического сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов, организации уличного освещения территории Бокситогорского городского поселения, содержания мест захоронений и гражданских кладбищ, выполнения текущих ежегодных мероприятий по содержанию и благоустройству территории и зеленого хозяйства;

обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий Бокситогорского городского поселения путем комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

3. Перечень  подпрограмм

3.1. Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы» (Приложение 1 к Программе)

Подпрограмма разработана с целью решения вопросов эффективного использования энергетических ресурсов, предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, предоставления качественных коммунальных услуг населению и укрепления материально-технической базы муниципального предприятия.

3.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы» (Приложение 2 к Программе)

Подпрограмма разработана с целью разработки мероприятий по  повышению энергетической эффективности и эффективного использование электрической энергии в системах наружного освещения Бокситогорского городского поселения.

3.3. Подпрограмма «Организация благоустройства, содержания мест общего пользования и зеленого хозяйства на территории Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы» (Приложение 3 к Программе)

Подпрограмма разработана с целью комплексного решения проблем благоустройства, улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории Бокситогорского городского поселения.

3.4. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы" (Приложение 4 к Программе)

5

Подпрограмма разработана с целью разработки мероприятий для создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений

4. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2016-2018 годы.

5. Планируемые результаты реализации Программы

Планируемые показатели  выполнения Программы представлены в муниципальных  подпрограммах «Развитие инженерной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы» (Таблица 3.1.), «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы» (Таблица 3.2.),  «Организация благоустройства, содержания мест общего пользования и зеленого хозяйства на территории Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы» (Таблица 3.3.),  «Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы» (Таблица 3.4.).

- Основные меры правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Программа разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190- ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

Постановление Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

областной закон Ленинградской области от 12.05.2015 N 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"

Правила благоустройства территории Бокситогорского городского поселения, утвержденные решением совета депутатов Бокситогорского городского поселения  от 22.05.2013.

Для реализации Программы  в рамках подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы» в срок до  20 декабря 2015 года требуется разработка порядка предоставления субсидий  МУП "Благоустройство"  на компенсацию выпадающих доходов по оказанию услуг банного хозяйства по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

6

- Ресурсное обеспечение Программы

( в ред. постановления от 22.11.2016 № 1424)

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Финансирование мероприятий  Программы  будет осуществляться за счет средств бюджета Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района  Ленинградской области и средств бюджета Ленинградской области.

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, составляет                      213 803,7 тыс. руб., в  том числе по годам:

2016 год – 125 291,5 тыс. руб.

2017 год -  43 077,4 тыс. руб.

2018 год – 45 434,8 тыс. руб.

Разбивка средств по мероприятиям приведена в соответствующих подпрограммах (таблицы  2.1, таблица 2.2, таблица 2.3, таблица 2.4).

Объем финансирования мероприятий Программы на 2017 и 2018 годы указан прогнозно и может уточняться при формировании проектов бюджета Бокситогорского городского поселения.

8. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий приведен в подпрограммах:

- Развитие инженерной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения на 2016– 2018 годы (Таблица 3.1.).

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского городского поселения на 2016– 2018 годы (Таблица 3.2.).

- Организация благоустройства, содержания мест общего пользования и зеленого хозяйства на территории Бокситогорского городского поселения на 2016– 2018 годы (Таблица 3.3.).

- Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы (Таблица 3.4.).

- Показатели  эффективности реализации Программы

Показатели  реализации Программы оцениваются по каждой  из подпрограмм Программы.

Эти показатели предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм (таблица 1.1, таблица 1.2, таблица 1.3, таблица 1.4).

10. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является администрация Бокситогорского  муниципального района Ленинградской области.

Ответственный исполнитель Программы - комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных  на реализацию мероприятий Программы; вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы   на очередной финансовый год; осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

7

Соисполнители программы:

отдел по строительству администрации Бокситогорского муниципального района участвует в реализации программы в соответствии с постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 13.01.2014 № 14 «О Порядке подготовки проектно-сметной документации, осуществления работ, строительного контроля и приемки выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте на объектах капитального строительства муниципальной собственности Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения»;

организационный отдел администрации Бокситогорского муниципального района участвует в реализации подпрограммы «Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий Бокситогорского городского поселения на 2015 – 2017 годы» в части определения мероприятий,  видов работ и необходимых финансовых средств;

.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Тонков А.В. Планируемые на 2017 и 2018 годы мероприятия учитываются при подготовке проектов бюджета Бокситогорского городского поселения и служат основанием для представления заявок на финансирование.

Программа подлежит актуализации путем внесения изменений в программу,  в случае  включения мероприятий программы в региональные или федеральные программы, а также в случае изменения или дополнения мероприятий, изменения суммы финансовых средств на выполнение мероприятий.

Оценка выполнения Программы осуществляется по плановым и фактически достигнутым результатам.

Приложение 1

к Программе

П А С П О Р Т

подпрограммы "Развитие инженерной инфраструктуры

Бокситогорского городского поселения"

( в ред. постановления от 22.11.2016 № 1424)

| Наименование подпрограммы | Развитие инженерной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение энергетической эффективности использования и снижение потреблении энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами. Обеспечение стабильной работы муниципального предприятия. |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Проведения технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; обеспечение безопасности и бесперебойности газоснабжения населения; укрепление материально-технической базы муниципального предприятия; обеспечение финансовой стабильности муниципального предприятия и обеспечение качественных услуг для населения. |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 - 2018 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Всего: | 113 350,5 | 91 169,7 | 10 852,7 | 11 328,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 73 507,5 | 73 507,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов Бокситогорского городского поселения, Бокситогорского муниципального района | 39 843,0 | 17 662,2 | 10 852,7 | 11 328,1 |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел по строительству администрации Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Уменьшение потерь энергоресурсов, обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества, уменьшение социальной напряженности среди населения; укрепление материально-технической базы муниципального предприятия, отсутствие убытков от содержания городской бани, доступность банных услуг для населения и отсутствие жалоб от населения |  |  |  |  |

| Таблица 1.1. Планируемые показатели реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Развитие инженерной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет Бокситогорского городского поселения | Другие источники (бюджет Ленинградской области) |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Проведение технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; модернизация оборудования, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | 33 930,9 | 73 266,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Процент износа водопроводных сетей: n=L протяженность изношенных сетей, м/L общая протяженность сетей, м*100 | % | 71,9 | 70,0 | 69,9 | 69,0 |
|  |  |  |  | Снижение потерь ресурсов на ремонтируемых участках водопроводных сетей | куб.м./год | 648 | 610 | 550 | 500 |
|  |  |  |  | Строительство резервного участка магистрального водопровода | км | 0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  |  |  | Тепловые потери на ремонтируемом участке тепловой сети Q1=qфакт*L, Q2=qнорм*L, где qфакт - фактические удельные тепловые потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); qнорм – нормативные удельные потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); L – протяженность ремонтируемого участка | Гкал/ч | Q1=0,0124 Q1=0,0234 | 0 | Q2=0,00181 Q2=0,00318 | 0 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение безопасности и бесперебойности газоснабжения населения Бокситогорского городского поселения | 63,8 | 0 | 1.Количество жителей, для которых повышается безопасность газоснабжения | чел. | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 3. | Задача 3. Укрепление материально-технической базы муниципального предприятия | 348,5 | 241,1 | Приобретение экскаватора -погрузчика MST М-542 для производства аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях | % выплат | 100 | 44,1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Приобретение Вакуумной машины КО 503В-2 для качественного обслуживания инженерных сетей | % выплат | 100 | 27,0 | 8,5 | 0 |
| 4. | Задача 4. Обеспечение финансовой стабильности муниципального предприятия и обеспечение качественных услуг для населения | 5499,8 | 0 | Отсутствие убытков муниципального предприятия от предоставления банных услуг, отсутствие жалоб от населения на некачественные услуги, снижение затрат на оплату тепловой энергии | Убытки | 3612,4 | 2043,5 | 1682,7 | 1773,6 |

| Таблица 2.1. Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы "Развитие инженерной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения" | Источник финансирования ** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия (тыс. руб.) | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия ***** |
| Мероприятие 1. Капитальный ремонт инженерных сетей и оборудования ВОС и КОС на территории Бокситогорского городского поселения | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Сметный расчет | Всего: 6 478,4 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2016 год – 3 203,3 тыс.руб. 2017 год – 1 594,5 тыс.руб. 2018 год – 1 680,6 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 2. Софинансирование мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы" | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения, Бокситогорского муниципального района | Сметный расчет | Всего: 24 180,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2016 год – 8 879,7 тыс. руб. 2017 год – 7 449,1 тыс.руб. 2018 год – 7 851,4 тыс.руб. |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | Всего: 19 908,3 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2016 год – 19 908,3 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 3. Софинансирование мероприятий по реконструкции комплекса водозаборных и водоочистных сооружений г.Бокситогорска | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Проект реконструкции комплекса водозаборных и водоочистных сооружений г.Бокситогорска | Всего: 3 187,3 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2016 год – 3 187,3 тыс.руб. |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | Всего: 47 700,00 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2016 год – 47 700,0 тыс.руб. |  |

| Мероприятие 4. Оплата услуг по подготовке документов для определения поставщика на право заключения муниципального контракта по реконструкции комплекса водозаборных и водоочистных сооружений г.Бокситогорска | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Договор | Всего: 45,0 тыс.руб., в том числе: 2016 год – 45,0 тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 5. Техническое обслуживание наружных газопроводных сетей | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Сметный расчет | Всего: 63,8 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2016 год – 20,0 тыс.руб.; 2017 год – 21,3 тыс.руб.; 2018 год – 22,5 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 6. Приобретение техники в лизинг | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Договор | Всего: 348,5 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2016 год – 243,4 тыс.руб.; 2017 год – 105,1 тыс.руб. |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | Всего: 241,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 241,1 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 7. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли и бытового обслуживания | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Расчет | Всего: 5 499,8 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2016 год – 2 043,5 тыс.руб.; 2017год – 1 682,7 тыс.руб.; 2018 год – 1 773,6 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 8. Подготовка объектов теплоснабжения г.Бокситогорска к отопительному сезону | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Сметный расчет |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | Сметный расчет | Всего: 5658,1 тыс.руб., в том числе: 2016 год – 5658,1 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 9. Проверка проектно-сметной документации по ремонту участков тепловых сетей | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Договор | Всего: 40,0 тыс.руб., в том числе: 2016 год – 40,0 тыс.руб. |  |

| Таблица 3.1. Перечень мероприятий и результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Развитие инженерной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
|  | Всего по Программе: |  |  | 81 563,0 | 113350,5 | 91 169,7 | 10 852,7 | 11 328,1 |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Проведение технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; модернизация оборудования, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | Итого | 2016-2018 | 80560,9 | 107197,3 | 88 621,7 | 9 043,6 | 9 532,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 69 098,8 | 73 266,4 | 73 266,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016-2018 | 11462,1 | 33 930,9 | 15 355,3 | 9 043,6 | 9 532,0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Капитальный ремонт инженерных сетей и оборудования ВОС и КОС на территории Бокситогорского городского поселения | Итого | 2016-2018 | 24568,6 | 6 478,4 | 3 203,3 | 1 594,5 | 1 680,6 | Комитет ЖКХ, отдел по строи-тельству |  | Снижение износа водопроводных и канализационных сетей, отсутствие аварий и штрафных санкций на отремонтированном участке, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению и водоотведению. |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2016-2018 | 19 346,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016-2018 | 5222,5 | 6 478,4 | 3 203,3 | 1 594,5 | 1 680,6 |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Софинансирование мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» | Итого | 2016-2018 | 55992,3 | 44 088,5 | 28 788,0 | 7449,1 | 7851,4 | Комитет ЖКХ, отдел по строи-тельству |  | Снижение износа водопроводных сетей, отсутствие потерь холодной воды на отремонтированных участках, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению и водоотведению |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 49752,7 | 19 908,3 | 19 908,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016-2018 | 6239,6 | 24 180,2 | 8 879,7 | 7449,1 | 7851,4 |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Софинансирование мероприятий по реконструкции комплекса водозаборных и водоочистных сооружений г.Бокситогорска | Итого | 2016 | 0,0 | 50887,3 | 50 887,3 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |  | Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения города Бокситогорска, соответствие водозаборных и водоочистных сооружений требованиям энергоэффективности. |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 47700,0 | 47700,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 0,0 | 3 187,3 | 3 187,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4. Оплата услуг по подготовке документов для определения поставщика на право заключения муниципального контракта по реконструкции комплекса водозаборных и водоочистных сооружений г.Бокситогорска | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, отдел по строи-тельству |  | Выполнение условий соглашения № 4-ЧВ/16 от 17.02.2016г., заключенного с комитетом ЖКХ Правительства ЛО |  |
| 1.5 | Мероприятие 5. Подготовка объектов теплоснабжения г.Бокситогорска к отопительному сезону | Итого | 2016 | 0,0 | 5 658,1 | 5 658,1 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |  | Снижение износа тепловых сетей, отсутствие потерь теплоэнергии на отремонтированных участках, улучшение качества предоставления услуги по теплоснабжению |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 5658,1 | 5658,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6. Проверка проектно-сметной документации по ремонту участков тепловых сетей | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016 | 0,00 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |  | Получение положительного заключения на проектно-сметную документацию по ремонту участков тепловых сетей |  |
| 2. | Задача 2. Обеспечение безопасности и бесперебойности газоснабжения населения Бокситогорского городского поселения | Итого | 2016-2018 | 14,4 | 63,8 | 20,0 | 21,3 | 22,5 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 14,4 | 63,8 | 20,0 | 21,3 | 22,5 |  |  |  |  |

| 2.1. | Мероприятие 1 Техническое обслуживание наружных газопроводных сетей | Итого | 2016-2018 | 14,4 | 63,8 | 20,0 | 21,3 | 22,5 | Комитет ЖКХ | Обеспечение безопасного и бесперебойного газоснабжения населения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 14,4 | 63,8 | 20,0 | 21,3 | 22,5 |  |  |
| 3. | Задача 3. Укрепление материально-технической базы муниципального предприятия | Итого | 2016-2017 | 987,7 | 589,6 | 484,5 | 105,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 703,8 | 241,1 | 241,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 283,9 | 348,5 | 243,4 | 105,1 | 0,0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1. Приобретение техники в лизинг (взносы, возвраты, платежи) | Итого | 2016-2018 | 987,7 | 589,6 | 484,5 | 105,1 | 0,0 | Комитет ЖКХ | Возможность оперативного устранения аварий на инженерных сетях |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 703,8 | 241,1 | 241,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 283,9 | 348,5 | 243,4 | 105,1 | 0,0 |  |  |

| 4. | Задача 4. Обеспечение финансовой стабильности муниципального предприятия и обеспечение качественных услуг для населения | Итого | 2016-2018 | 500,0 | 5 499,8 | 2 043,5 | 1682,7 | 1773,6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 500,0 | 5 499,8 | 2 043,5 | 1682,7 | 1773,6 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли и бытового обслуживания на территории Бокситогорского городского поселения | Итого | 2016-2018 | 500,0 | 5 499,8 | 2 043,5 | 1682,7 | 1773,6 | Комитет ЖКХ | Доступность банных услуг для населения и отсутствие убытков муниципального предприятия от предоставления банных услуг |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 500,0 | 5 499,8 | 2 043,5 | 1682,7 | 1773,6 |  |  |

Приложение 2

к Программе

| П А С П О Р Т подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бокситогорском городском поселении на 2016 – 2018 годы " |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бокситогорском городском поселении на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Бокситогорском городском поселении; максимально эффективное использование электрической энергии в системах наружного освещения Бокситогорского городского поселения; повышение энергетической безопасности Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Снижение потребления электрической энергии, сокращение потерь и повышение уровня рационального использования электрической энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 -2018 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
|  | Всего: | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение качества освещения и снижение, по сравнению с 2013 годом, удельных расходов электрической энергии на наружное освещение Бокситогорского городского поселения на 13 680 кВтч. |  |  |  |  |

| 2 Таблица 1.2. Планируемые показатели реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бокситогорском городском поселении на 2016 – 2018годы " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Бокситогорского городского поселения (тыс.руб) |  | Другие источники |  |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Снижение потребления электрической энергии, сокращение потерь и повышение уровня рационального использования электрической энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования | 200,0 |  | 0 |  | Количество установленных светодиодных светильников в системе наружного освещения города Бокситогорска | шт. | 1107 | 0 |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля светодиодных светильников в системе наружного освещения в общем количестве светильников | % | 84 | 84 |  | 85 | 86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения Бокситогорского городского поселения | кВтч | 837856 | 837856 |  | 811741 | 785626 |  |  |  |
| 3 Таблица 2.2. Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бокситогорском городском поселении на 2016 – 2018 годы " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия подпрограммы |  |  | Источник финансирования ** |  |  | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия (тыс.руб) | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия ***** |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения Бокситогорского городского поселения |  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  | количество светодиодных светильников (шт.) + стоимость материалов (руб.) + стоимость установки, монтажа (руб). = стоимость замены 1 светодиодного светильника | Общий объем – 200,0 тыс.руб., из них на: 2017 - год – 100,0 тыс.рублей; 2018 - год – 100,0 тыс.рублей; |  |  | - |  |  |  |  |  |

| 4 Таблица 3.2. Перечень мероприятий результаты выполнения подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бокситогорском городском поселении на 2016 – 2018 годы " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) * | Всего, (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: Снижение потребления электрической энергии, сокращение потерь и повышение уровня рационального использования электрической энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования | Итого | 2017-2018 | 292,9 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Улучшение качества освещения и снижение, по сравнению с 2013 годом, удельных расходов электрической энергии на наружное освещение Бокситогорского городского поселения на 13 680 кВтч. |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 292,9 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.1. | Замена светильников с дуговыми ртутными лампами на светодиодные светильники в системах наружного освещения Бокситогорского городского поселения в 2016-2018 годах | Итого | 2017-2018 год | 292,9 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | комитет жилищно-коммунального хозяйства | Улучшение качества освещения и снижение, по сравнению с 2013 годом, удельных расходов электрической энергии на наружное освещение Бокситогорского городского поселения на 13 680 кВтч. |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2017-2018 | 292,9 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Приложение 3 к Программе П А С П О Р Т подпрограммы «Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зеленого хозяйства на территории Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы» (в ред. постановления от 22.11.2016 № 1424) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зеленого хозяйства на территории Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории Бокситогорского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Организация систематического выполнения работ по содержанию общественных территорий, сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов. - Организация уличного освещения территории Бокситогорского городского поселения. - Выполнение текущих ежегодных мероприятий по благоустройству территории и содержанию зеленого хозяйства в Бокситогорском городском поселении. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы в тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
|  | Всего: | 84 485,9 | 27 791,9 | 27 659,7 | 29 034,3 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджетов Бокситогорского городского поселения, Бокситогорского муниципального района | 83 135,9 | 26 441,9 | 27 659,7 | 29 034,3 |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение эстетического состояния, комфортные условия жизнедеятельности граждан на территории Бокситогорского городского поселения. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 1.3. Планируемые показатели реализации подпрограммы «Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зеленого хозяйства на территории Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет Бокситогорского городского поселения, Бокситогорского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Организация систематического выполнения работ по содержанию общественных территорий, сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов | 25 916,0 |  | Количество собранных отходов | м3 | 22 000 | 22000 | 22000 | 22000 |
|  |  |  |  | Уборка тротуаров | м2 | 42 064,3 | 42 064,3 | 42 064,3 | 42 064,3 |
|  |  |  |  | Уборка зеленых зон, пустырей, скверов, пешеходных дорожек | м2 | 298 658 | 298 658 | 298 658 | 298 658 |
|  |  |  |  | Очистка урн от мусора | шт. | 190 | 210 | 230 | 250 |
|  |  |  |  | Содержание и ремонт детских площадок | шт. | 11 | 14 | 16 | 18 |
|  |  |  |  | Приобретение скамеек | шт | 50 | 20 | 30 | 40 |
|  |  |  |  | Приобретение урн | шт | 170 | 20 | 40 | 60 |
|  |  |  |  | Ремонт тротуаров | м2 | 21010,0 | 1584,5 | 500,0 | 600,0 |

| 2. | Задача 2. Организация уличного освещения территории Бокситогорского городского поселения | 30 152,2 |  | Обеспечение необходимых мероприятий по организации уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Задача 3. Выполнение текущих ежегодных мероприятий по благоустройству территории и содержанию зеленого хозяйства в Бокситогорском городском поселении | 26 617,7 |  | Обеспечение качественного содержания и уборки общественных территорий: гражданских кладбищ, воинских захоронений, скверов | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  |  |  | Снос аварийных домов | ед. | 6 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Содержание и ремонт ливневой канализации | км | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 4. | Задача 4. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Бокситогорском городском поселении | 450,00 | 1350,0 | Ремонт тротуаров | м2 | 0,0 | 984,4 | 984,4 | 984,4 |

| Таблица 2.3. Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зеленого хозяйства на территории Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| 1. Сбор и вывоз с последующей утилизацией твердых бытовых отходов на полигоне, благоустройство территории. | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения, Бокситогорского муниципального района | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета | 25 916,0 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 10 031,8 тыс. руб. 2017 год – 7 733,3 тыс. руб. 2018 год – 8 150,9 тыс. руб. |  |
| 2. Организация уличного освещения территории Бокситогорского городского поселения | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определяются на основании расчета | 30 152,2 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 9 389,6 тыс. руб. 2017 год – 10 108,4 тыс. руб. 2018 год – 10 654,2 тыс. руб. |  |
| 3. Озеленение | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета | 9 452,1 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 2 174,0 тыс. руб. 2017 год – 3 543,4тыс. руб. 2018 год – 3 734,7 тыс. |  |
| 4. Праздничное оформление города, акции по благоустройству территории Бокситогорского городского поселения | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определяются на основании расчета | 4 569,8 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 891,7 тыс. руб. 2017 год – 1 790,7тыс. руб. - год – 1 887,4 тыс. руб. |  |

| 5.Содержание и ремонт ливневой канализации на территории Бокситогорского городского поселения | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определяются на основании расчета | 4 863,8 тыс.руб., в том числе: 2016 – 457,2 тыс.руб. 2017 год – 2203,3 тыс.руб.; 2018 год – 2203,3тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Содержание мест захоронений и гражданских кладбищ на территории Бокситогорского городского поселения | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определяются на основании расчета | 2 681,8 тыс.руб., в том числе: 2016 год – 842,4 тыс.рублей; 2017 год – 895,5 тыс.руб.; 2018 год – 943,9 тыс.руб. |  |

| 7. Мероприятия по сносу аварийных домов на территории Бокситогорского городского поселения | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определены муниципальным контрактом от 15.10.2015 № 0145300013115000346-0169594-01 | 4 027,7 тыс.руб., в том числе: 2016 год – 1 182,7 тыс.рублей; 2017 год – 1 385,1тыс.руб; 2018 год – 1 459,9тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Субсидия на возмещение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по благоустройству | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Расчет | 1 022,5 в том числе: 2016 год – 1 022,5 тыс. руб. |  |
| 9. Ремонт тротуаров с обустройством доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения в г.Бокситогорске | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определены муниципальным контрактом от 15.12.2015 № 0145300013115000415-0169594-01 | 450,0,0 в том числе: 2016 год – 450,0 тыс.руб. |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 450,0,0 в том числе: 2016 год – 450,0 тыс.руб. |  |
|  | Средства Федерального бюджета |  | 900,0 в том числе: 2016 год – 900,0 тыс.руб. |  |

| Таблица 3.3. Перечень мероприятий и результаты подпрограммы «Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зеленого хозяйства на территории Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём фи нансирова ния мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответстве нный за выполне ние мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
|  | ИТОГО |  |  | 20 259,8 | 84 485,9 | 27 791,9 | 27 659,7 | 29 034,3 |  |  |
| 1. | Задача 1. Организация систематического выполнения работ по содержанию общественных территорий, сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов |  |  | 4 631,7 | 25 916,0 | 10 031,8 | 7 733,3 | 8 150,9 |  |  |
| 1.1. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов с последующей утилизацией на полигоне, благоустройство территории | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 2016-2018 | 4631,7 0,00 | 22553,7 3362,3 | 6669,5 3362,3 | 7733,3 0,00 | 8150,9 0,00 | Комитет ЖКХ | Выполнение работ в соответствии с Правилами по благоустройству территории БГП, ликвидация несанкционированных свалок, обеспечение санитарного состояния территории Бокситогорского городского поселения в соответствии с СанПиН и экологическими требованиями, обустройство территории оборудованием для отдыха и сбора ТБО, приведение в нормативное состояние тротуаров |
| 2. | Задача 2. Организация уличного освещения территории Бокситогорского городского поселения |  |  | 7813,0 | 30 152,2 | 9 389,6 | 10108,4 | 10654,2 |  |  |
| 2.1. | Организация уличного освещения территории Бокситогорского городского поселения | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016-2018 | 7813,0 | 30 152,2 | 9 389,6 | 10108,4 | 10654,2 |  | Обеспечение бесперебойного освещения общественных территорий Бокситогорского городского поселения, проведение своевременных мероприятий по ремонту объектов наружного освещения. |

| 3. | Задача 3. Выполнение текущих ежегодных мероприятий по благоустройству территории и содержанию зеленого хозяйства в Бокситогорском городском поселении | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 7815,1 | 26 617,7 | 6 570,5 | 9818,0 | 10229,2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Озеленение | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016-2018 | 1 925,0 | 9452,1 | 2174,0 | 3543,4 | 3734,7 | Комитет ЖКХ | Выполнение работ в соответствии с Правилами по благоустройству территории БГП, обеспечение санитарного состояния территории Бокситогорского городского поселения в соответствии с СанПиН и экологическими требованиями, улучшение благоустройства территории города, выпил старых и аварийных деревьев, приобретение рассады цветов для посадки в вазоны и клумбы |
| 3.2. | Праздничное оформление города, акции по благоустройству территории Бокситогорского городского поселения оформлению города | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016-2018 | 1 170,0 | 4569,8 | 891,7 | 1790,7 | 1887,4 | Комитет ЖКХ | Создание комфортных условий для граждан, улучшение эстетического облика города в период праздничных мероприятий и выполнение работ в период проведения акций по санитарной очистке и благоустройству Бокситогорского городского поселения |
| 3.3. | Содержание и ремонт ливневой канализации на территории Бокситогорского городского поселения | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016-2018 | 0,00 | 4863,8 | 457,2 | 2203,3 | 2203,3 | Комитет ЖКХ | Поддержание благоприятной экологической обстановки на территории города, своевременная ликвидация аварийных ситуаций |
| 3.4. | Содержание мест захоронения и гражданских кладбищ на территории Бокситогорского городского поселения | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016-2018 | 674,9 | 2681,8 | 842,4 | 895,5 | 943,9 | Комитет ЖКХ | Подготовка территории братского захоронения к празднованию 9мая, 22июня, своевременный вывоз ТБО, с гражданских кладбищ, содержание проездов по кладбищам в зимний период, защита населения от укусов клещей |
| 3.5. | Работы по сносу аварийных домов на территории Бокситогорского городского поселения | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016-2018 | 1841,9 | 4027,7 | 1182,7 | 1385,1 | 1459,9 | Комитет ЖКХ | Выполнение условий Федерального закона № 185-ФЗ от 27.07.2007 (контракт 2015 года) и обеспечение безопасности населения. |
| 3.6. | Субсидия на возмещение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по благоустройству | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016 |  | 1 022,5 | 1 022,5 |  |  | Комитет ЖКХ | Обеспечение финансовой стабильности предприятия |

| 4. | Задача 4. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Бокситогорском городском поселении | Средства бюджета Бокситогорского город ского поселения, средства бюджета Ленинградской области, средства Федерального бюджета | 2016 |  | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Ремонт тротуаров с обустройством доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения в г.Бокситогорске | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2015 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |  | Комитет ЖКХ | Выполнение мероприятий по обеспечению доступной среды для инвалидов, ремонт тротуаров общей площадью 984,4 м2 протяженностью 0,362 км, проверка ПСД |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2015 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства Федерально го бюджета | 2015 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

| П А С П О Р Т Приложение 4 к Программе (в ред. постановления от 18.07.2016 № 859). подпрограммы "Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы " (в ред. постановления от 22.11.2016 № 1424) |
| --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и частном секторе города Бокситогорска |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности и части территории, являющейся административным центром Бокситогорского городского поселения, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 - 2018 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
|  | Всего: | 6329,9 | 4465,0 | 4972,4 | 15767,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3803,6 | 4018,5 | 4501,8 | 12323,9 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения, Бокситогорского муниципального района | 2526,3 | 446,5 | 470,6 | 3443,4 |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел по строительству администрации Бокситогорского муниципального района, организационный отдел администрации Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение качества обеспечения питьевой водой, улучшение состояния уличного освещения до нормативного уровня, повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям в сельских населенных пунктов и частного сектора города Бокситогорска, улучшение санитарного состояния и благоустройство территории сельских населенных пунктов и частного сектора города Бокситогорска. |  |  |  |  |

| Таблица 1.4. Планируемые показатели реализации подпрограммы "Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий Бокситогорского городского поселения на 2015 – 2017 годы " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет Бокситогорского городского поселения | Бюджет Ленинградской области |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности Бокситогорского городского поселения и части территорий административного центра Бокситогорского городского поселения | 262,8 | 2365,7 | Улучшение состояния уличного освещения до нормативного уровня на территории сельских населенных пунктов Бокситогорского городского поселения | шт. | 19 | 19 | 47 | 76 |
|  |  |  |  | Благоустройство территории (20 скамеек д.Сегла) | шт. | 0 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | Улучшение санитарного состояния территории д.Сегла (11 урн) | шт. | 0 | 11 | 11 | 11 |
|  |  |  |  | улучшение качества обеспечения питьевой водой (ремонт 2 колодцев) на территории сельских населенных пунктов | шт. | 6 | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | Повышение доли протяженности тротуаров частного сектора города Бокситогорска, соответствующих нормативным. | % | 20 | 20 | 28 | 30 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Бокситогорского городского поселения | 3180,6 | 9958,2 | - повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям на территории сельских населенных пунктов; - повышение доли протяженности дорог частного сектора города Бокситогорска, соответствующих нормативным требованиям | % % | 72 20 | 73 23 | 73 26 | 74 29 |

| Таблица 2.4. Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий Бокситогорского городского поселения на 2016– 2018 годы " |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий Бокситогорского городского поселения» | Бюджет Ленинградской области |  | Всего - 12323,9 тыс.руб, в т.ч. 2016 – 3803,6 тыс.руб; 2017 – 4018,5 тыс.руб; 2018 - 4501,8 тыс.руб |  |
|  | Бюджет Бокситогорского городского поселения Бюджет Бокситогорского муниципального района |  | Всего-3443,4 тыс.руб, в т.ч. 2016- 2526,3 тыс.руб; 2017 – 446,5 тыс.руб; 2018– 470,6 тыс.руб |  |
| Приобретение и установка урн и скамеек к многоквартирным домам в д.Сегла | Бюджет Ленинградской области | Каталог оборудования | Всего – 108,0 тыс.руб., в т.ч. 2016 – 108,0 тыс.руб |  |
|  | Бюджет Бокситогорского городского поселения |  | Всего – 12,0 тыс.руб., в т.ч. 2016 – 12,0 тыс.руб. |  |

| Ремонт колодцев в д.Известковая и д.Симоново | Бюджет Ленинградс-кой области | согласно сметному расчету | Всего - 179,5 тыс.руб., в т.ч. 2016 -179,5 тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Бокситогорского городского поселения |  | Всего - 19,9 тыс.руб., в т.ч. 2016 - 19,9 тыс.руб. |  |
| Восстановление уличного освещения в сельских населенных пунктах Бокситогорского городского поселения Повышение уровня благоустройства на части территории, являющейся административным центром | Бюджет Ленинградской области | согласно сметному расчету | Всего - 1080,0 тыс.руб., в т.ч. 2017 - 540 тыс.руб. 2018 - 540,0тыс.руб. |  |
|  | Бюджет Бокситогорского городского поселения |  | Всего - 120,0 тыс.руб., в т.ч. 2017 – 60,0 тыс.руб. 2018 – 60,0тыс.руб. |  |
|  | Бюджет Бокситогорского городского поселения |  | Всего - 110,9 тыс.руб., в т.ч. 2017 - 97,8 тыс.руб 2018 - 13,1тыс.руб |  |
| Повышение уровня благоустройства на части территории, являющейся административным центром | Бюджет Ленинградской области |  | Всего - 998,2 тыс.руб., в т.ч. 2017 - 880,2 тыс.руб. 2018 - 118,0 тыс.руб. |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования на части территорий, являющейся административным центром Бокситогорского городского поселения в рамках Областного закона от 12.05.2015 № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | Бюджет Ленинградской области | согласно сметному расчету | 8752,7 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2016 год - 3000,0 тыс.руб. 2017 год - 2277,0тыс.руб. 2018 год - 3475,7тыс.руб. |  |
|  | Бюджет Бокситогорского городского поселения |  | 942,9 тыс.руб., в том числе по годам: 2016 год - 333,3 тыс.руб. 2017год - 253,0тыс.руб. 2018 год - 356,6тыс.руб. |  |
| Ремонт дорог сельских населенных пунктов Бокситогорского городского поселения в рамках Областного закона от 14.12.2014 № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципального образования Ленинградской области иных форм местного самоуправления». | Бюджет Ленинградской области | согласно сметного расчета | 1205,5 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2016 год – 516,1 тыс.руб. 2017 год - 321,3 тыс.руб. 2018 год - 368,1 тыс.руб. |  |
|  | Бюджет Бокситогорского городского поселения, Бокситогорского муниципального района |  | 2237,7 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2016 год – 2161,1 тыс.руб. 2017 год - 35,7 тыс.руб. 2018 год - 40,9 тыс.руб. |  |

| Таблица 3.4. Перечень мероприятий и результаты выполнения подпрограммы «Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий Бокситогорского городского поселения на 2016 – 2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия, год | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности Бокситогорского городского поселения и части территорий административного центра Бокситогорского городского поселения | Итого | 2016-2018 | 343,7 | 2628,5 | 319,4 | 1578,0 | 731,1 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 309,3 | 2365,7 | 287,5 | 1420,2 | 658,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 214,4 | 262,8 | 31,9 | 157,8 | 73,1 |  |  |

| 1.1. | Мероприятие 1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности Бокситогорского городского поселения, в рамках Областного закона от 14.12.2014 № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципального образования Ленинградской области иных форм местного самоуправления», в том числе: | Итого | 2016-2018 | 0,0 | 1519,4 | 319,4 | 600,0 | 600,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 1367,5 | 287,5 | 540,0 | 540,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 0,0 | 151,9 | 31,9 | 60,0 | 60,0 |  |  |
| 1.1.1. | Приобретение и установка урн и скамеек к многоквартирным домам в д.Сегла | Итого | 2016 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ | Обеспечение благоустройства и санитарного состояния территории |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | Ремонт 2 колодцев в д. Известковая и д. Симоново | Итого | 2016 | 0,0 | 199,4 | 199,4 | 0,0 | 00, | Комитет ЖКХ, отдел по строительству | Улучшение качества обеспечения питьевой водой населения сельских населенных пунктов |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 179,5 | 179,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 0,0 | 19,9 | 19,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 1.1.3 | Восстановление уличного освещения в сельских населенных пунктах Бокситогорского городского поселения | Итого | 2017-2018 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | Комитет ЖКХ | Улучшение состояния уличного освещения до нормативного уровня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 1080,0 | 0,0 | 540,0 | 540,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства на части территорий, являющейся административным центром Бокситогорского городского поселения в рамках Областного закона от 12.05.2015г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений», в том числе: | Итого | 2016-2018 | 0,0 | 1109,1 | 0,0 | 978,0 | 131,1 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 998,2 | 0,0 | 880,2 | 118,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 0,0 | 110,9 | 0,0 | 97,8 | 13,1 |  |  |
| 1.2.1. | Ремонт тротуаров по ул. Октябрьская, ул. Дымское шоссе, г.Бокситогорска. | Итого | 2017 | 0,0 | 1109,1 | 0,0 | 978,0 | 131,1 | Комитет ЖКХ, отдел по строительству | Повышение доли протяженности тротуаров, отвечающих нормативным требованиям |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 998,2 | 0,0 | 880,2 | 118,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 0,0 | 110,9 | 0,0 | 97,8 | 13,1 |  |  |
| 2 | Задача 2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Бокситогорского городского поселения. | Итого | 2016-2018 | 549,2 | 13138,8 | 6010,5 | 2755,9 | 4372,4 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 494,3 | 9958,2 | 3516,1 | 2480,3 | 3961,8 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 54,9 | 3180,6 | 2494,4 | 275,6 | 410,6 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Ремонт дорог сельских населенных пунктов Бокситогорского городского поселения в рамках Областного закона от 14.12.2014 № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципального образования Ленинградской области иных форм местного самоуправления», в том числе: | Итого | 2016-2018 | 549,2 | 3443,2 | 2677,2 | 357,0 | 409,0 | Комитет ЖКХ, отдел по строительству | Повышение доли протяженности автомобильных дорог в сельских населенных пунктах, соответствующих нормативным требованиям |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 494,3 | 1205,5 | 516,1 | 321,3 | 368,1 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 54,9 | 2237,7 | 2161,1 | 35,7 | 40,9 |  |  |
| 2.1.1 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Сегла | Итого | 2016-2018 | 0,0 | 3049,0 | 2283,0 | 357,0 | 409,0 |  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в частном секторе города (протяженность - 953 п.м.; площадь ремонта – 4850 м2) |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 851,4 | 162,0 | 321,3 | 368,1 |  |  |
|  |  | Средства бюджетов Бокситогорского городского поселения, Бокситогорского муниципального района |  | 0,0 | 2197,6 | 2121,0 | 35,7 | 40,9 |  |  |
| 2.1.2 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Нижница | Итого | 2016 | 0,0 | 293,6 | 293,6 | 0,0 | 0,0 |  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в частном секторе города (протяженность - 275 п.м.; площадь ремонта – 1664,5 м2) |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 263,6 | 263,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.3 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Сенно | Итого | 2016 | 0,0 | 100,6 | 100,6 | 0,0 | 0,0 |  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в частном секторе города (протяженность - 160 п.м.; площадь ремонта – 800 м2) |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 90,5 | 90,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 0,0 | 10,1 | 10,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования на части территорий, являющейся административным центром Бокситогорского городского поселения в рамках Областного закона от 12.05.2015г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений», в том числе: | Итого | 2016-2018 | 0,0 | 9695,6 | 3333,3 | 2530,0 | 3832,3 | Комитет ЖКХ, отдел по строительству | Повышение доли протяженности автомобильных дорог частного сектора города Бокситогорска, соответствующих нормативным требованиям |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 8752,7 | 3000,0 | 2277,0 | 3475,7 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 0,0 | 942,9 | 333,3 | 253,0 | 356,6 |  |  |
| 2.2.1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Горняков (до пересечения с улицей Октябрьской) г.Бокситогорска | Итого | 2016 | 0,0 | 1879,4 | 1879,4 | 0,0 | 0,0 |  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в частном секторе города (протяженность - 620 п.м.; площадь ремонта – 3267 м2) |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 1691,5 | 1691,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 0,0 | 187,9 | 187,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2.2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Рудников (от улицы Октябрьской до улицы Первомайской) г.Бокситогорска | Итого | 2016 | 0,0 | 1159,9 | 1159,9 | 0,0 | 0,0 |  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в частном секторе города (протяженность - 161 п.м.; площадь ремонта – 936 м2) |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 1043,9 | 1043,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 0,0 | 116,0 | 116,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2.3. | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Комсомольская (от здания СЭС до пересечения с пер.Первомайский) г.Бокситогорска | Итого | 2016 | 0,0 | 294,0 | 294,0 | 0,0 | 0,0 |  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в частном секторе города (общая площадь ремонтируемых участков 382м2) |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 256,6 | 256,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 0,0 | 29,4 | 29,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 2.2.4. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Газа, ул.Первомайская, пер.Первомайский, ул.Новостроительная, ул.Запрудная, ул.Парковая, ул.Театральная, ул. Рудников, ул.Полевая, пер.Красноармейский г.Бокситогорска | Итого | 2017-2018 | 0,0 | 6362,3 | 0,0 | 2530,0 | 3832,3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 5752,7 | 0,0 | 2277,0 | 3475,7 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 0,0 | 609,6 | 0,0 | 253,0 | 356,6 |  |  |