СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Бокситогорского   муниципального  района

Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

| 24 марта 2010 года | № | 48 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

О содержании и ремонте автомобильных дорог

на территории Бокситогорского  муниципального  района  в 2010 году

Заслушав  информацию начальника отдела муниципального хозяйства  Матюшева Н.С. о содержании и ремонте автомобильных дорог на территории Бокситогорского  муниципального  района  в 2010 году  совет депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  отмечает:

Общая протяженность  автомобильных дорог района составляет 1377,5 км, в том числе 99,98 км - федеральных автодорог, 484,46 км - территориальных, 462,36 км - дорог  внутри населенных пунктов, в том числе  с твердым покрытием - 136,4 км.,  330,7 км - хозяйственного назначения (бывших совхозных).  Федеральные, территориальные   дороги на территории района обслуживает государственное предприятие «Бокситогорское дорожное ремонтно-строительное управление» (ГП БДРСУ), в городах Пикалево, Бокситогорске, в  пос. Ефимовский, соответственно, общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство», муниципальное унитарное предприятие  «Бокситогорский автотранспорт», муниципальное унитарное предприятие «Ефимовская управляющая организация». Не обслуживаются дороги хозяйственного назначения (бывшие совхозные), финансовые средства  на эти цели с бюджета Бокситогорского  муниципального  района не выделяются.

В 2009 году на содержание федеральных дорог из федерального бюджета было выделено и освоено 32 046,662 тыс. руб., на содержание территориальных автодорог - 26 627,711  тыс. руб., из них на ремонт  участка км 8  по км 20  автодороги Пикалево - Струги - Колбеки  израсходовано 2 932,0 тыс. рублей.

По программе комитета по дорожному хозяйству Правительства Ленинградской области «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года» за счет средств бюджета Ленинградской области выполнен капитальный ремонт автодороги Заголодно- Ефимовская - Радогощь, подъезд к пос. Подборовье на сумму 42 018, тыс. руб. С участием средств областного бюджета в г. Пикалево отремонтировано  43 150 кв.м дорог на сумму 50 000 тыс. рублей.

2

Объем дорожных работ, фактически выполненных и оплаченных за счет средств бюджетов городских и сельских поселений и за счет средств муниципального  района, составил 14 113,96 тыс. рублей.

Обновлен автопарк ГП  «БДРСУ». Так, на правах хозяйственного ведения  комитетом по дорожному хозяйству Правительства Ленинградской области переданы в 2009  году два  автогрейдера марки ГС 1402, две машины комбинированные КО-829Б-02  , машина дорожная комплексная КДМ - 316 07, погрузчик В-140, в 2010 году - шесть машин комбинированных КО - 829Б-02.  За счет прибыли предприятия приобретен автогрейдер ГС -1402.

В настоящее время идет согласование в Правительстве Ленинградской области по объемам финансирования и объектам капитального ремонта автодорог Бокситогорского муниципального района регионального значения на 2010 год.

На содержание  федеральных дорог на 2010 год  выделено 47 526,0 тыс. рублей, что на 48,3% больше уровня 2009 года. На содержание территориальных дорог -  27 635,0 тыс. рублей.

Сумма расходов, планируемая на 2010 год на содержание дорог и сооружений на них за счет средств бюджетов городских и сельских поселений и за счет средств муниципального  района,  составляет  11 232,89 тыс. рублей.

По результатам осеннего  осмотра  сети территориальных автодорог района на 01.01.2010 70% дорог требуют ремонта (более 10 лет после ремонта), 30% - предаварийные, т. е. требуется неотложный ремонт.

На автодорогах сложилась аварийная обстановка, практически круглый год в весеннюю  и осеннюю распутицу вводится ограничение автобусных  маршрутов  Бокситогорск - Савино  до дер. Мозолево, «Бокситогорск - Яковлево» до дер. Большой Двор, Ефимовский - Ольеши до дер. Васьково, Пикалево - Яковлево до Окулово.  Движение по маршрутам  Бокситогорск – Пожарище, Бокситогорск - Радогощь   практически отменено.

Состояние внутрихозяйственных  дорог неудовлетворительное, большая часть которых разбивается тяжелой техникой лесозаготовителей при вывозке древесины.

Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности муниципальных дорог  по г. Бокситогорску - 90%, г. Пикалево - 20% , пос. Ефимовский - 95%, по сельским населенным пунктам - 99%.

3

Исходя из вышеизложенного, совет депутатов Бокситогорского  муниципального района Ленинградской области  Р Е Ш А Е Т:

1. Информацию начальника отдела муниципального хозяйства   Матюшева Н.С.    принять к  сведению.

2.    Рекомендовать ГП «БДРСУ» ( директор Комаров Г.В.)

2.1. Совместно с ГИБДД Отдела внутренних дел по Бокситогорскому району    обеспечить режим ограничения движения грузового автотранспорта в весенний период.

2.2. Обеспечить своевременную расчистку автодорог по заключенным договорам с администрациями городских и сельских поселений.

2.3.Вносить государственному учреждению «Ленавтодор» согласованные с администрацией Бокситогорского муниципального района предложения о первоочередных и приоритетных направлениях работы по ремонту дорог регионального значения.

3. Администрации Бокситогорского муниципального района:

3.1. При формировании бюджета на 2011 год рассмотреть вопрос о выделении   финансовых средств на содержание внутрихозяйственных (бывших совхозных) дорог.

3.2. Совместно с администрациями сельских поселений   осуществлять постоянный  контроль за выполнением лесозаготовителями договорных обязательств в части  содержания и ремонта дорог.

4. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений при формировании бюджета на 2011 год предусмотреть финансовые средства на приобретение специализированной техники для жилищно – коммунального комплекса  по лизингу.

5. Комиссии по безопасности дорожного движения Бокситогорского муниципального района держать под постоянным контролем состояние и содержание улично - дорожной сети, заслушивать руководителей предприятий, осуществляющих на территории Бокситогорского муниципального района работы по содержанию и ремонту автомобильных  дорог.

4

6. Контроль за исполнением  решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию.

Глава    Бокситогорского

муниципального района		             			         А.А.Голованов

____________________________________________________________________

Разослано: ОМХ, комитет финансов, администрациям поселений - 11,

ГП «БДРСУ», в дело