СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Бокситогорского   муниципального  района

Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

| 18 августа 2010 года | № | 80 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

О  ходе подготовки к отопительному сезону 2010-2011 годов

в городских и сельских поселениях

Бокситогорского муниципального района

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации Бокситогорского муниципального района  Наумова Ю.А.  о ходе подготовки           к отопительному сезону 2010-2011 годов в городских и сельских поселениях Бокситогорского муниципального района, совет депутатов Бокситогорского муниципального района отмечает, что в межотопительный сезон 2010- 2011г.г. в городских и сельских поселениях проделана определенная работа по подготовке жилого фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 годов. Проведено три заседания   районной межведомственной комиссии по оценке готовности к осенне-зимнему периоду 2010 - 2011 годов.

На подготовку к зиме будут использованы средства бюджетов всех уровней и средства предприятий жилищно-коммунальных хозяйств в сумме 176 534 575 рублей.

На 01 августа 2010 года подготовлено 65% жилфонда, выполнено 65% работ по подготовке котельных, 70% по подготовке тепловых,  водопроводных и  канализационных сетей.

Заключены муниципальные контракты  на централизованные  поставки угля, согласованы графики поставки.

Заготовлено 30% от годовой потребности дров для объектов здравоохранения, образования и культуры.

Для нужд муниципальных котельных имеется 720,0 тонн угля, что составляет 37,8% от установленного нормативного запаса,  заготовлено 3 000 тонн кускового торфа для котельной дер. Большой Двор, что составляет 42,8 % от потребности.

2

Вместе с тем, из-за недостатка финансовых средств остается низким процент выполнения ремонта ветхих тепловых, водопроводных, канализационных  сетей. В большинстве жилых домов  практически  не произведена промывка  внутренних сетей жилфонда.  В сельских  населенных пунктах   не функционируют  очистные сооружения канализации.

Остается высокой задолженность предприятий жилищно – коммунального комплекса за теплоэнергетические ресурсы.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2010-2011 годов                      совет депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  Р Е Ш А Е Т:

1. Информацию заместителя главы администрации  Бокситогорского муниципального района Наумова  Ю.А.  о ходе подготовки к отопительному сезону 2010-2011 годов в городских и сельских поселениях Бокситогорского муниципального района принять к сведению.

2. Главам администраций городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района:

2.1. Выполнить утвержденные задания по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний  период   2010-2011 годов.

2.2. Обеспечить до 01.10.2010 готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимний период.

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию  по экономическому развитию совета депутатов Бокситогорского муниципального района.

Заместитель председателя

совета депутатов Бокситогорского

муниципального района                                                                     В.И. Тихонов

___________________________________________________________________

Разослано: Наумову Ю.А., ОМХ, адм.-11, пост. комиссии, в дело