СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Бокситогорского   муниципального  района

Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

| 11 апреля 2012 года | № | 236 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

О содержании и ремонте автомобильных дорог

регионального значения в 2011 году и задачах на 2012 год

Заслушав информацию директора государственного предприятия «Бокситогорское дорожное ремонтно - строительное управление» Комарова Г.В. о содержании и ремонте автомобильных дорог  регионального значения в 2011 году и задачах на 2012 год совет депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  отмечает:

Общая протяженность  автомобильных дорог регионального значения на территории района составляет 484,46 км.

Государственным предприятием «Бокситогорское дорожное ремонтно - строительное управление» заключен государственный контракт с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на выполнение работ по содержанию и ремонту региональных автомобильных дорог сроком до                    31 декабря 2013 года. Общая стоимость выполнения работ по контракту составляет 478 455,0 тыс. руб.

В 2011 году  лимит финансирования составил 225 563, тыс. руб., в том числе:

содержание региональных автомобильных автодорог – 27 746,0 тыс.руб.;

содержание искусственных сооружений  - 2 272,0 тыс. руб.;

выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки - 569,0                тыс. руб.;

ремонт региональных автомобильных дорог – 194 976,0 тыс. руб.

Объем ремонта: автодорога Пикалево – Струги - Колбеки  на участках км 0 – км 21+551 и км 57+760 – км 63+986.

2

На выполнение части комплекса работ по государственным контрактам заключены договора субподряда с открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод -1» и общество с ограниченной ответственностью «Рем СЭД».

Лимит финансирования на 2012 год составляет 237 171 тыс. руб., в том числе:

содержание региональных автомобильных дорог - 39 820,0 тыс.руб.;

содержание искусственных сооружений – 2 599,0 тыс.руб.;

выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки – 609,9              тыс. руб.;

ремонт региональных автомобильных дорог – 129 643,0 тыс. руб.

На 2012 год запланирован ремонт участков  региональных автомобильных дорог:

Пикалево – Струги – Колбеки  км 21+551 – км 26 + 300 и км 63+986 – км 67+000, Сомино – Ольеши  км 31 + 560  – км 35+780; Бокситогорск – Батьково  км 0 +000 – км 5 +430.

В 2011 году по итогам конкурса на лучшее дорожное предприятие Ленинградской области по содержанию производственных баз государственное предприятие «Бокситогорское дорожное ремонтно - строительное управление» заняло второе призовое место и награждено подарочным сертификатом на автомобиль ГАЗ 2705 -298.

В прошедшем году на правах хозяйственного ведения за государственным предприятием «Бокситогорское дорожное ремонтно - строительное управление» была закреплена специализированная техника: автогрейдер, погрузочно – уборочная  машина  на базе трактора Беларусь, УАЗ – ФЕРМЕР, погрузчик.

В результате недостаточного финансирования на содержание региональных автомобильных дорог не в должном объеме выполняется восстановление профиля гравийного покрытия, очистки полосы отвода от нежелательной растительности, не соблюдаются межремонтные сроки ремонта автомобильных дорог.

Одной из проблем государственного предприятия «Бокситогорское дорожное ремонтно - строительное управление» является удаленность карьеров от автомобильных дорог (все расценки на работы по транспортировке материалов рассчитаны на расстоянии 30 км).

3

По результатам осеннего  осмотра  сети региональных автомобильных дорог, проходящих по территории Бокситогорского района, 65% дорог требуют ремонта (более 10 лет после ремонта), из них 25% - предаварийные, т.е. требуется неотложный ремонт.

На  некоторых автомобильных дорогах сложилась аварийная обстановка. В весеннюю  и осеннюю распутицу вводится ограничение автобусных  маршрутов   «Бокситогорск – Яковлево» до дер. Большой Двор,,  Ефимовский – Заборье до дер. Васьково, Пикалево – Яковлево до дер.Окулово.  Прекращается движение по маршрутам  Ефимовский  – Радогощь – Пожарище, Бокситогорск – Неболочи.

Исходя из вышеизложенного, совет депутатов Бокситогорского  муниципального района Ленинградской области Р Е Ш А Е Т:

1.Информацию директора государственного предприятия «Бокситогорское дорожное ремонтно - строительное управление» Комарова Г.В принять к сведению.

2. Рекомендовать государственному предприятию «Бокситогорское дорожное ремонтно - строительное управление» (директор Комаров Г.В.):

2.1. Совместно с отделением ГИБДД  ОМВД России по Бокситогорскому району обеспечить режим ограничения движения грузового автотранспорта  по автодорогам регионального значения в весенний период 2012 года.

2.2. Обеспечить своевременную расчистку автодорог по заключенным договорам с администрациями городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района.

2.3.Вносить в государственное учреждение «Ленавтодор» согласованные с администрацией Бокситогорского  муниципального  района предложения о первоочередных и приоритетных направлениях работы по ремонту дорог регионального значения.

3. Комиссии по безопасности дорожного движения Бокситогорского муниципального района держать под постоянным контролем состояние и содержание дорожной сети, заслушивать руководителей предприятий, осуществляющих на территории Бокситогорского муниципального района работы по содержанию и ремонту автомобильных  дорог.

4

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию.

Глава Бокситогорского

муниципального района		             	                             В.И.Тихонов      ___________________________________________________________________

Разослано: ОМХ, ГП «БДРСУ», в дело