СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Бокситогорского   муниципального  района

Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

| 28 ноября 2012 года | № | 296 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

Об утверждении муниципальной целевой программы

"Обеспечение  пожарной безопасности учреждений образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

на 2007-2013 годы" в новой редакции

В целях рационального использования бюджетных средств и обеспечения потребностей учреждений образования на 2013 год, совет депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области                           Р Е Ш А Е Т:

1. Утвердить муниципальную целевую программу  "Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2007-2013 годы" в новой редакции согласно приложению.

2. Признать  утратившими силу решения  совета  депутатов   Бокситогорского  муниципального  района  от  22.10.2008 № 330, от 09.12.2009  №25, от 24.03.2010 №57, 18.08.2010 №88, от 20.10.2010 №102, от 09.02.2011 №133, от 19.10.2011 №199, от 21.12.2011 №217.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам и заместителя главы администрации Фоменко М.Н.

Глава Бокситогорского

муниципального района		             	                                В.И.Тихонов      ____________________________________________________________________

Разослано: КФ, КО, МУ "ЦФБО" -2 , Фоменко М.Н.,  постоянной комиссии,

в  дело

Утверждена

решением совета депутатов

Бокситогорского  муниципального района

Ленинградской  области

28.11.2012  № 296

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

БОКСИТОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2007 – 2013 годы"

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

"Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

на 2007-2013 годы"

| Полное наименование программы | Муниципальная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2007-2013 годы" (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Областной закон от 13.10.2000 №33-оз "О пожарной безопасности Ленинградской области". Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 02.12.2003 № 659-рг "Об обеспечении пожарной безопасности учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения Ленинградской области". План мероприятий по повышению пожарной безопасности комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| Период реализации Программы | 2007-2013 годы |
| Цель Программы | Укрепление противопожарного состояния объектов образования, обеспечение безопасности жизни людей |
| Основные задачи, мероприятия Программы | Техническое обеспечение пожарной безопасности учреждений образования: - Проектирование и установка автоматической пожарной сигнализации. - Обработка огнезащитным составом чердачных помещений. - Текущее обновление первичных средств пожаротушения, ремонт пожарного оборудования. - Тренировочные занятия по эвакуации: - Организация систематических осмотров зданий и территорий по обеспечению на них противопожароопасной обстановки (на предмет недопущения захламлённости, загромождения запасных выходов, эвакуационных путей и т.п.). - Контроль за периодичностью прохождения лицами, ответственными за противопожарную безопасность, соответствующего обучения и проверки знаний требований и правил противопожарной безопасности. - Разработка и обновление схем и инструкций по эвакуации детей и воспитанников, обслуживающего персонала, тренировочные занятия по эвакуации. - Монтаж противопожарной двери в помещения повышенной опасности. Установка противопожарных люков. Испытания противопожарных лестниц. Испытания внутреннего противопожарного водопровода. Разработка технических условий. Ремонт оборудования АПС. Расчёт степени пожарного риска здания. Установка доводчиков. Проектно-сметная документация по устройству эвакуационных лестниц. Устройство эвакуационных лестниц. Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре. Абонентская плата за услуги по обеспечению функционирования канала связи системы с объектом. Подключение автоматической пожарной сигнализации к Централизованной автоматизированной системе передачи извещений. Электроизмерения и испытания в электроустановках. Ремонт путей эвакуации. |
| Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы | 2007 год – 1243,497 тыс. руб. 2008 год – 1173 тыс. руб. 2009 год – 0,0 тыс. руб. 2010 год - 3140,092 тыс. руб. 2011 год – 6241,4 тыс. руб. 2012 год – 8374,4 тыс. руб. 2013 год – 13252,3 тыс. руб. Всего за период 2007-2013 гг.- 33424,689 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Уменьшение риска возникновения пожаров, обеспечение безопасности жизни людей и сохранности материальных ценностей. |
| Разработчик Программы | Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Срок разработки Программы | 3 квартал 2006 года |
| Представитель заказчика Программы | Администрация Бокситогорского муниципального района |
| Основной исполнитель и соисполнитель Программы | Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя Программы | Смирнова Марина Михайловна, председатель комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, тел.212-32 |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Общий контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Для осуществления оперативного контроля руководителей учреждений и служб, участвующих в Программе, комитет образования представляет ежеквартально в комитет экономического развития администрации сведения о выполнении мероприятий и финансировании Программы. |

Анализ  ситуации,  обоснование  целей  и  задач  Программы

1. Обоснование Программы

Программа  разработана  во  исполнение  Федерального  закона  от  21.12.1994 №69-ФЗ  "О  пожарной  безопасности"  и  распоряжения  Губернатора  Ленинградской  области  от  02  декабря  2003  года  № 659-рг  "Об  обеспечении  пожарной  безопасности  учреждений  образования,  здравоохранения  и  социальной  защиты  населения  Ленинградской  области".

В комитет  образования  администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  входит  43  учреждения.

Большинство зданий  отрасли образования находятся в неудовлетворительном противопожарном состоянии, выполняется менее 50% от необходимых мероприятий, предложенных специалистами Бокситогорского района ГУ ГО ЧС Ленинградской области.

Практически для всех учреждений образования Бокситогорского района с целью предотвращения возникновения пожароопасных ситуаций и обеспечения  стабильной работы учреждения необходимо дополнительно приобрести оборудование для укрепления противопожарного состояния учреждений, а в случае возникновения пожара – уменьшить степень распространения огня.

В связи с недостаточным финансированием не полностью выполняются мероприятия капитального характера: монтаж сигнализации, обработка деревянных  конструкций огнезащитным составом.

Решение задач по техническому обеспечению пожарной безопасности учреждений образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области возможно при выполнении мероприятий Программы.

2.  Цели и задачи Программы

Целями  Программы являются:

реализация государственной политики в области охраны труда и здоровья работников, обучающихся и воспитанников;

создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников, обучающихся и воспитанников в процессе трудовой и учебной деятельности.

3. Система мероприятий Программы

Мероприятия Программы (Приложения 1) направлены на решение конкретных задач на всех стадиях ее реализации.

Основными мероприятиями Программы являются:

Проектирование, установка автоматической пожарной сигнализации. Данное мероприятие включает в себя выполнение проектных работ, приобретение и монтаж необходимого оборудования: датчики, средства оповещения при пожаре, вывод на пульт  пожарной охраны.

Огнезащитная обработка  деревянных  сгораемых конструкций чердаков, лестниц, и других  деревянных конструкций зданий.

Текущее обновление первичных средств пожаротушения, ремонт пожарного оборудования.

Тренировочные занятия по эвакуации.

Организация систематических осмотров зданий и территорий по обеспечению на них противопожароопасной обстановки (на предмет недопущения захламлённости, загромождения запасных выходов, эвакуационных путей и т.п.).

Контроль за периодичностью прохождения лицами, ответственными за противопожарную безопасность, соответствующего обучения и проверки знаний требований и правил противопожарной безопасности.

Разработка и обновление схем и инструкций по эвакуации детей и воспитанников, обслуживающего персонала.

Монтаж противопожарных дверей в помещения повышенной опасности.

Установка противопожарных люков.

Испытания противопожарных лестниц.

Испытания внутреннего противопожарного водопровода.

Разработка технических условий.

Ремонт оборудования АПС.

Расчёт степени пожарного риска здания.

Установка доводчиков.

Проектно-сметная документация по устройству эвакуационных лестниц.

Устройство эвакуационных лестниц.

Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре.

Абонентская плата за услуги по обеспечению  функционирования канала связи системы с объектом.

Подключение автоматической пожарной сигнализации                                     к Централизованной автоматизированной системе передачи извещений.

Электроизмерения и испытания в электроустановках.

Ремонт путей эвакуации

Реализация Программы позволит:

уменьшить риск возникновения пожаров в учреждениях образования   Бокситогорского муниципального района Ленинградской области;

обеспечить безопасность пребывания людей в образовательных учреждениях;

улучшить материально-техническую базу учреждений образования и сохранить, в случае возникновения пожара, материальные ценности.

4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы

Для реализации Программы необходимое бюджетное финансирование на период 2007-2013 гг.  -  33424,689  тыс.руб.

Расчёт   потребности в средствах на реализацию программы приведён в                     приложениях 2,3.

Приложение 1

к МЦП "Обеспечение пожарной

безопасности учреждений образования

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области на 2007-2013гг."

План мероприятий

по реализации муниципальной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2007-2013  гг. "

| 2007 год 2007 год | 1.Проектирование и установка автоматической пожарной сигнализации: МОУ "Заборьевская средняя общеобразовательная школа" МОУ "Большедворская средняя общеобразовательная школа " МДОУ "Борский детский сад общеразвивающего вида" 2.Обработка огнезащитным составом чердачных помещений: МОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2" МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" г. Пикалёво МОУ "Бокситогорская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" МДОУ "Детский сад №1 общеразвивающего вида" г. Пикалёво 3.Текущее обновление первичных средств пожаротушения, ремонт пожарного оборудования: все образовательные учреждения. 4. Разработка и обновление схем и инструкций по эвакуации детей и воспитанников, обслуживающего персонала; тренировочные занятия по эвакуации: все образовательные учреждения. 5. Организация систематических осмотров зданий и территорий по обеспечению на них противопожароопасной обстановки (на предмет недопущения захламлённости, загромождения запасных выходов, эвакуационных путей и т.п.) все образовательные учреждения. 6. Контроль за периодичностью прохождения лицами, ответственными за противопожарную безопасность, соответствующего обучения и проверки знаний требований и правил противопожарной безопасности. |
| --- | --- |
| 2008 год 2008 год | 1. Проектирование и установка автоматической пожарной сигнализации: МОУ " Средняя общеобразовательная школа №3" г. Пикалёво 2. Обработка огнезащитным составом чердачных помещений: МОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3" 3. Разработка и обновление схем и инструкций по эвакуации детей и воспитанников, обслуживающего персонала; тренировочные занятия по эвакуации: все образовательные учреждения. 4. Организация систематических осмотров зданий и территорий по обеспечению на них противопожароопасной обстановки (на предмет недопущения захламлённости, загромождения запасных выходов, эвакуационных путей и т.п.): все образовательные учреждения. 5. Контроль за периодичностью прохождения лицами, ответственными за противопожарную безопасность, соответствующего обучения и проверки знаний требований и правил противопожарной безопасности. |
| 2009 год 2009 год | 1.Текущее обновление первичных средств пожаротушения, ремонт пожарного оборудования: все образовательные учреждения. 2. Разработка и обновление схем и инструкций по эвакуации детей и воспитанников, обслуживающего персонала; тренировочные занятия по эвакуации: все образовательные учреждения. 3. Организация систематических осмотров зданий и территорий по обеспечению на них противопожароопасной обстановки (на предмет недопущения захламлённости, загромождения запасных выходов, эвакуационных путей и т.п.): все образовательные учреждения. 4. Контроль за периодичностью прохождения лицами, ответственными за противопожарную безопасность, соответствующего обучения и проверки знаний требований и правил противопожарной безопасности. |
| 2010 год | Проектирование и установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре: МОУ "Бокситогорская гимназия" МДОУ "Детский сад №1 комбинированного вида" г. Пикалёво МОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3" МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" г. Пикалёво МОУ "Колинская основная общеобразовательная школа" Проектирование автоматической пожарной сигнализации: МДОУ "Детский сад №5 комбинированного вида" г. Бокситогорска МДОУ "Детский сад №3 комбинированного вида" г. Пикалёво МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" г. Пикалёво МОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2" МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г. Пикалёво МОУ "Ефимовская средняя общеобразовательная школа " МОУ "Борская средняя общеобразовательная школа" МОУ "Климовская основная общеобразовательная школа" МОУ "Самойловская основная общеобразовательная школа" МОУ "Соминская начальная общеобразовательная школа" МОУ "Мозолёвская начальная общеобразовательная школа" МОУ "Подборовская основная общеобразовательная школа" МОУ "Радогощинская основная общеобразовательная школа" Обработка огнезащитным составом чердачных помещений: МОУ "Большедворская средняя общеобразовательная школа " МДОУ "Детский сад №3 комбинированного вида" г. Пикалёво МДОУ "Детский сад №4 компенсирующего вида" г. Бокситогорска МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г. Пикалёво МОУ "Заборьевский детский сад" (помещение пищеблока) Текущее обновление первичных средств пожаротушения, ремонт пожарного оборудования: все образовательные учреждения Тренировочные занятия по эвакуации. все образовательные учреждения. Организация систематических осмотров зданий и территорий по обеспечению на них противопожароопасной обстановки (на предмет недопущения захламлённости, загромождения запасных выходов, эвакуационных путей и т.п.) все образовательные учреждения. Контроль за периодичностью прохождения лицами, ответственными за противопожарную безопасность, соответствующего обучения и проверки знаний требований и правил противопожарной безопасности. Разработка и обновление схем и инструкций по эвакуации детей и воспитанников, обслуживающего персонала: МОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2" МОУ "Борская средняя общеобразовательная школа" МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г. Пикалёво МОУ "Анисимовская основная общеобразовательная школа" МОУ для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Анисимовский детский дом" МДОУ "Детский сад №3 комбинированного вида" г. Пикалёво Монтаж противопожарной двери в помещения повышенной опасности: МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г. Пикалёво МОУ "Анисимовская основная общеобразовательная школа" МДОУ "Детский сад №1 комбинированного вида" г. Пикалёво МОУ ДОД "Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа" МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики и консультирования" г. Пикалёво МОУ "Бокситогорская гимназия" МОУ "Заборьевский детский сад" |
| 2011 год 2011 год | Проектирование пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре: МБОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г. Пикалёво МБОУ "Ефимовская средняя общеобразовательная школа " МБОУ "Борская средняя общеобразовательная школа" МКОУ "Климовская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Самойловская начальная общеобразовательная школа" МКОУ "Мозолёвская начальная общеобразовательная школа" МКОУ "Подборовская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Радогощинская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Анисимовская основная общеобразовательная школа" МБДОУ "Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей города Бокситогорска" МБДОУ "Детский сад №4 компенсирующего вида города Бокситогорска" МБДОУ "Детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей города. Бокситогорска МБДОУ "Детский сад №8 комбинированного вида города. Бокситогорска" МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад №5 компенсирующего вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад №6 компенсирующего вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад №7 комбинированного вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад №8 комбинированного вида" города Пикалёво МБДОУ "Ефимовский детский сад комбинированного вида" МКДОУ "Большедворский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей" МКДОУ "Заборьевский детский сад" Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа детский сад №9" г. Пикалёво МБОУ ДОД "Пикалёвский дом детского творчества" (ул. Советская д.24) Установка автоматической пожарной сигнализации: МБОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г. Пикалёво МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" г. Пикалёво МКОУ "Самойловская начальная общеобразовательная школа" МКОУ "Мозолёвская начальная общеобразовательная школа" МБДОУ "Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей города Бокситогорска" МБДОУ "Детский сад №4 компенсирующего вида города Бокситогорска" МБДОУ "Детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей города Бокситогорска" МБДОУ "Детский сад №6 компенсирующего вида" города Пикалёво Текущее обновление первичных средств пожаротушения, ремонт пожарного оборудования: МБОУ "Бокситогорская гимназия" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" города Пикалёво Тренировочные занятия по эвакуации: все образовательные учреждения. Организация систематических осмотров зданий и территорий по обеспечению на них противопожароопасной обстановки (на предмет недопущения захламлённости, загромождения запасных выходов, эвакуационных путей и т.п.) все образовательные учреждения. Контроль за периодичностью прохождения лицами, ответственными за противопожарную безопасность, соответствующего обучения и проверки знаний требований и правил противопожарной безопасности. все образовательные учреждения. |
| 2012 год 2012 год | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре МБОУ "Борская средняя общеобразовательная школа" МКОУ "Климовская основная общеобразовательная школа" МБОУ "Ефимовская средняя общеобразовательная школа" МКОУ "Анисимовская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Подборовская основная общеобразовательная школа МКОУ "Радогощинская основная общеобразовательная школа" МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа детский сад №9" г. Пикалёво МБДОУ "Детский сад №5 комбинированного вида" г. Бокситогорска МБДОУ "Детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей" г. Бокситогорска МБДОУ "Ефимовский детский сад комбинированного вида" МКДОУ "Большедворский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей" МКДОУ "Заборьевский детский сад" МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида" г. Пикалёво МБДОУ "Детский сад №3 комбинированного вида" г. Пикалёво МБДОУ "Детский сад №5 компенсирующего вида" г. Пикалёво МБДОУ "Детский сад №7 комбинированного вида" г. Пикалёво МБДОУ "Детский сад №8 комбинированного вида" г. Пикалёво МОУ ДОД "Пикалёвский Дом детского творчества" (Советская 24) Текущее обновление первичных средств пожаротушения, ремонт пожарного оборудования: все образовательные учреждения Тренировочные занятия по эвакуации: все образовательные учреждения. Организация систематических осмотров зданий и территорий по обеспечению на них противопожароопасной обстановки (на предмет недопущения захламлённости, загромождения запасных выходов, эвакуационных путей и т.п.) все образовательные учреждения. Контроль за периодичностью прохождения лицами, ответственными за противопожарную безопасность, соответствующего обучения и проверки знаний требований и правил противопожарной безопасности. все образовательные учреждения. |
| 2013 год | Проектирование автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре: МБОУ ДОД "Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа" МБОУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа города Пикалёво" МАУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба" МБОУ для детей, нуждающихся в психолого - педагогической и медико-социальной помощи "Бокситогорский центр диагностики и консультирования" МБОУ ДОД "Бокситогорский центр дополнительного образования детей" МБДОУ "Бокситогорская детская школа искусств" г. Бокситогорска МБДОУ "Пикалёвская детская школа искусств" Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре: МБОУ ДОД "Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа" МБОУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа города Пикалёво" МБДОУ "Пикалёвская детская школа искусств" МБДОУ "Бокситогорская детская школа искусств" г. Бокситогорска МБОУ ДОД "Бокситогорский центр дополнительного образования детей" МБОУ для детей, нуждающихся в психолого - педагогической и медико-социальной помощи "Бокситогорский центр диагностики и консультирования" МАУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба" МКОУ "Подборовская основная общеобразовательная школа" Обработка огнезащитным составом чердачных помещений: МБДОУ "Пикалёвская детская школа искусств" МБОУ ДОД "Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа" МБДОУ "Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально- личностному развитию детей города Бокситогорска" МБДОУ "Детский сад № 4 компенсирующего вида города Бокситогорска" МБОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2" МБОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3" МКОУ "Борский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей" МКОУ "Ефимовский детский сад комбинированного вида" МБОУ "Детский сад № 3 комбинированного вида" города Пикалёво МБОУ "Детский сад № 5 компенсирующего вида" города Пикалёво МБОУ "Детский сад № 6 комбинированного вида" города Пикалёво" МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 2" города Пикалёво МБОУ ДОД "Бокситогорский центр дополнительного образования детей" МАУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба" МБОУ ДОД "Бокситогорская детская школа искусств" Текущее обновление первичных средств пожаротушения, ремонт пожарного оборудования: все образовательные учреждения Тренировочные занятия по эвакуации: все образовательные учреждения. Организация систематических осмотров зданий и территорий по обеспечению на них противопожароопасной обстановки (на предмет недопущения захламлённости, загромождения запасных выходов, эвакуационных путей и т.п.) все образовательные учреждения. Контроль за периодичностью прохождения лицами, ответственными за противопожарную безопасность, соответствующего обучения и проверки знаний требований и правил противопожарной безопасности. Разработка и обновление схем и инструкций по эвакуации детей и воспитанников, обслуживающего персонала: МКОУ "Климовская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Радогощинская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Самойловская начальная общеобразовательная школа" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" города Пикалёво МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" города Пикалёво имени А.П.Румянцева МБОУ "Ефимовская средняя общеобразовательная школа" МБОУ "Бокситогорская гимназия" МКОУ "Большедворская основная общеобразовательная школа " МБОУ "Борская средняя общеобразовательная школа" МБДОУ "Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально- личностному развитию детей города Бокситогорска» МБДОУ "Детский сад № 4 компенсирующего вида города Бокситогорска" МБДОУ "Детский сад № 5 комбинированного вида города Бокситогорска " МБДОУ "Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей города Бокситогорска" МБДОУ "Детский сад № 8 комбинированного вида города Бокситогорска" МКДОУ "Большедворский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей" МБДОУ "Детский сад № 2 комбинированного вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 5 компенсирующего вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 6 комбинированного вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 7 комбинированного вида" города Пикалёво МБДОУ " Ефимовский детский сад комбинированного вида" МКДОУ "Борский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей" МБОУ ДОД "Бокситогорский центр дополнительного образования детей" МБОУ ДОД "Бокситогорская детская школа искусств МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Анисимовский детский дом" МАУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Монтаж противопожарной двери в помещения повышенной опасности: МБДОУ "Детский сад № 5 комбинированного вида города Бокситогорска " МБДОУ "Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей города Бокситогорска" МБДОУ "Детский сад № 6 комбинированного вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 8 комбинированного вида" города Пикалёво МКДОУ "Большедворский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей" МБОУ "Ефимовский детский сад комбинированного вида" МБОУ "Борская средняя общеобразовательная школа" МБОУ "Ефимовская средняя общеобразовательная школа" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" города Пикалёво МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" города Пикалёво имени А.П.Румянцева МБОУ ДОД "Пикалёвский Дом детского творчества" МБОУ ДОД "Бокситогорская детско - юношеская спортивная школа" МБОУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа города Пикалёво" Установка противопожарных люков МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 2" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 5 компенсирующего вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 6 комбинированного вида" города Пикалёво МАУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба" МБОУ ДОД "Бокситогорский центр дополнительного образования детей" Испытания противопожарных лестниц: МБДОУ "Детский сад № 4 компенсирующего вида города Бокситогорска" МБДОУ "Детский сад № 5 комбинированного вида города Бокситогорска " МБОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3" МКДОУ "Большедворский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей" МКДОУ "Борский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей" МБОУ "Борская средняя общеобразовательная школа" МБОУ "Детский сад № 6 комбинированного вида" города Пикалёво" МКОУ "Подборовская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Радогощинская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Самойловская начальная общеобразовательная школа" МБОУ ДОД "Бокситогорский центр дополнительного образования детей" Испытания внутреннего противопожарного водопровода МБДОУ "Детский сад № 5 комбинированного вида города Бокситогорска " МБОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3" МКДОУ "Борский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей" МБДОУ "Ефимовский детский сад комбинированного вида" МБДОУ "Детский сад № 8 комбинированного вида" города Пикалёво МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" г. Пикалёво МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" г. Пикалёво МБОУ ДОД "Бокситогорский центр дополнительного образования детей" МАУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Разработка технических условий МКОУ "Заборьевская средняя общеобразовательная школа" МКОУ "Анисимовская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Большедворская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Климовская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Колинская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Подборовская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Радогощинская основная общеобразовательная школа" МБОУ "Борская средняя общеобразовательная школа" МКДОУ "Большедворский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей" МКДОУ "Заборьевский детский сад" МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Анисимовский детский дом" Ремонт оборудования АПС МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Анисимовский детский дом" Расчёт степени пожарного риска здания МБДОУ "Борский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей" Установка доводчиков МБОУ ДОД "Пикалёвская детская школа искусств" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво МБОУ ДОД "Детский сад № 8 комбинированного вида" города Пикалёво Проектно-сметная документация по устройству эвакуационных лестниц МБДОУ "Детский сад № 5 компенсирующего вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 6 комбинированного вида" города Пикалёво» Устройство эвакуационных лестниц МБДОУ "Детский сад № 5 компенсирующего вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 6 комбинированного вида" города Пикалёво» Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре МБОУ "Бокситогорская гимназия" МБОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2" МБОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" города Пикалёво МБОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" города Пикалёво МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" города Пикалёво имени А.П.Румянцева МБОУ "Борская средняя общеобразовательная школа" МБОУ "Ефимовская средняя общеобразовательная школа" МКОУ "Заборьевская средняя общеобразовательная школа" МКОУ "Большедворская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Анисимовская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Климовская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Колинская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Подборовская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Радогощинская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Самойловская начальная общеобразовательная школа" МБОУ ДОД "Бокситогорская детско - юношеская спортивная школа" МБОУ ДОД "Бокситогорский центр дополнительного образования детей" МБОУ ДОД "Бокситогорская детская школа искусств" МБОУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа города Пикалёво" МБОУ ДОД "Пикалёвская детская школа искусств" МБДОУ "Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально- личностному развитию детей города Бокситогорска» МБДОУ "Детский сад № 4 компенсирующего вида города Бокситогорска" МБДОУ "Детский сад № 5 комбинированного вида города Бокситогорска " МБДОУ "Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей города Бокситогорска» МБДОУ "Детский сад № 8 комбинированного вида города Бокситогорска» МБДОУ "Детский сад № 2 комбинированного вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 3 комбинированного вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 5 компенсирующего вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 6 комбинированного вида" города Пикалёво» МБДОУ "Детский сад № 7 комбинированного вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 8 комбинированного вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 9 комбинированного вида" города Пикалёво МКДОУ "Большедворский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей" МКДОУ "Борский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей" МБДОУ "Ефимовский детский сад комбинированного вида" МКДОУ "Заборьевский детский сад" МБДОУ для детей, нуждающихся в психолого - педагогической и медико-социальной помощи "Бокситогорский центр диагностики и консультирования" МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Анисимовский детский дом" МАУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Абонентская плата за услуги по обеспечению функционирования канала связи системы с объектом МБОУ "Бокситогорская гимназия" МБОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2" МБОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" города Пикалёво МБОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" города Пикалёво МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" города Пикалёво имени А.П.Румянцева МБОУ "Борская средняя общеобразовательная школа" МБОУ "Ефимовская средняя общеобразовательная школа" МКОУ "Заборьевская средняя общеобразовательная школа" МКОУ "Анисимовская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Большедворская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Климовская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Колинская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Подборовская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Радогощинская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Самойловская начальная общеобразовательная школа" МБОУ ДОД "Бокситогорская детско - юношеская спортивная школа" МБОУ ДОД "Бокситогорский центр дополнительного образования детей" МБОУ ДОД "Бокситогорская детская школа искусств" МБОУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа города Пикалёво" МБОУ ДОД "Пикалёвская детская школа искусств" МБДОУ "Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально- личностному развитию детей города Бокситогорска» МБДОУ "Детский сад № 4 компенсирующего вида города Бокситогорска" МБДОУ "Детский сад № 5 комбинированного вида города Бокситогорска " МБДОУ "Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей города Бокситогорска» МБДОУ "Детский сад № 8 комбинированного вида города Бокситогорска» МБДОУ "Детский сад № 2 комбинированного вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 3 комбинированного вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 5 компенсирующего вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 6 комбинированного вида" города Пикалёво» МБДОУ "Детский сад № 7 комбинированного вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 8 комбинированного вида" города Пикалёво МБДОУ "Детский сад № 9 комбинированного вида" города Пикалёво МКДОУ "Большедворский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей" МКДОУ "Борский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей" МБДОУ "Ефимовский детский сад комбинированного вида" МКДОУ "Заборьевский детский сад" МБДОУ для детей, нуждающихся в психолого - педагогической и медико-социальной помощи "Бокситогорский центр диагностики и консультирования" МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Анисимовский детский дом" МАУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Подключение автоматической пожарной сигнализации к Централизованной автоматизированной системе передачи извещений МБОУ ДОД "Бокситогорская детско - юношеская спортивная школа" МБОУ ДОД "Бокситогорский центр дополнительного образования детей" МБОУ ДОД "Бокситогорская детская школа искусств" МБОУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа города Пикалёво" Электроизмерения и испытания в электроустановках МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Анисимовский детский дом" МБОУ "Бокситогорская гимназия" МБОУ "Большедворская средняя общеобразовательная школа" МКДОУ "Большедворский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей" МБОУ "Ефимовская средняя общеобразовательная школа" МБОУ "Ефимовский детский сад комбинированного вида" МКОУ "Заборьевская средняя общеобразовательная школа" МКОУ "Климовская основная общеобразовательная школа" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво МКОУ "Подборовская основная общеобразовательная школа" МКОУ "Радогощинская основная общеобразовательная школа" Ремонт путей эвакуации МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво МБОУ "Борская средняя общеобразовательная школа" |

Приложение 3

к МЦП "Обеспечение пожарной

безопасности учреждений образования

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области на 2007-2013гг."

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации  Программы

тыс. руб.

| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработка чердачных помещений | 172,398 | 53 | 0 | 140,467 | 0 | 0 | 1064,976 | 1430,841 |
| Проектирование и установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре: | 988,317 | 1120 | 0 | 2767,613 | 6238,399 | 8374,4 | 3912,425 | 23401,154 |
| Текущее обновление первичных средств пожаротушения, ремонт пожарного оборудования | 82,782 | 0 | 0 | 0 | 3,001 | 0 | 0 | 85,783 |
| Разработка и обновление схем и инструкций по эвакуации детей и воспитанников, обслуживающего персонала | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 448 | 520 |
| Монтаж противопожарной двери в помещение повышенной опасности | 0 | 0 | 0 | 160,012 | 0 | 0 | 720 | 880,012 |
| Установка противопожарных люков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 |
| Испытания противопожарных лестниц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 |
| Испытания внутреннего противопожарного водопровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
| Разработка технических условий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| Ремонт оборудования АПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,411 | 172,411 |
| Расчёт степени пожарного риска здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Установка доводчиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,2 | 107,2 |
| Проектно-сметная документация по устройству эвакуационных лестниц |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 |
| Устройство эвакуационных лестниц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,425 | 648,425 |
| Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918,0 | 918,0 |
| Абонентская плата за услуги по обеспечению функционирования канала связи системы с объектом, подключение автоматической пожарной сигнализации к Централизованной автоматизированной системе передачи извещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2988 | 2988 |
| Подключение автоматической пожарной сигнализации к Централизованной автоматизированной системе передачи извещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,03 | 258,03 |
| Электроизмерения и испытания в электроустановках | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,994 | 374,994 |
| Ремонт путей эвакуации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635,839 | 635,839 |
|  | 1243,497 | 1173 | 0 | 3140,092 | 6241,4 | 8374,4 | 13252,3 | 33424,689 |