СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Бокситогорского   муниципального  района

Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

| 26 апреля 2017 года | № | 245 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

О содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования

на территории Бокситогорского муниципального района

в 2016 году и задачах на 2017 год

Заслушав информацию и.о. директора государственного предприятия «Бокситогорское дорожное ремонтно - строительное управление» Комарова Г.В. и заместителя главы администрации Волкова К.А. о содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования в 2016 году и задачах на 2017 год совет депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  отмечает:

В связи с отсутствием в Бокситогорском ДРСУ ресурсной базы и материальной возможности для участия в конкурсных процедурах на выполнение ремонтов автомобильных дорог, основным видом деятельности предприятия является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и транспортных сооружений на них.

Бокситогорское ДРСУ в 2016 году обслуживало 483,66 км автомобильных дорог регионального значения и 100 км федеральной трассы.

Согласно государственному контракту, заключенному с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на выполнение работ по содержанию региональных автомобильных дорог Бокситогорского муниципального района, лимит финансирования в 2016 году составил 85 млн.рублей.

На содержание федеральной автомобильной дороги «Вологда – Новая Ладога» км 331+025 – км 479+135 (протяженностью 100 км), лимит финансирования составил 75 млн. рублей.

На эти средства выполнены нормативные и объемные работы по содержанию автомобильных дорог, в том числе:

ямочный ремонт на площади 10 000 м2;

вырубка кустарниковой поросли на площади 10 га (на участке автомобильной дороги Заголодно – Ефимовский – Радогощь);

устройство водопропускной трубы и восстановление дорожного покрытия, нарушенного в результате ливневых дождей, на автомобильной дороге

2

Большой Двор – Пакшеево – Самойлово. Стоимость выполненных работ составила 1,5 млн.рублей.

Согласно заключенному государственному контракту  на 1-е полугодие 2017 года сумма средств на содержание подведомственных автомобильных дорог предусмотрена в размере 55 млн.рублей.

В 2016 году выполнен ремонт песчано-гравийного покрытия участка региональной автодороги "Заголодно – Ефимовский – Радогощь", км 12+140 – 31+700, подрядная организация - закрытое акционерное общество "ИРТЫШ".

Также в 2016 году начат капитальный ремонт автомобильной дороги "Сомино – Ольеши" км 6+000 – 8+700, подрядная организация ООО "ДАВ". Окончательный срок выполнения работ по контракту  2017 год.

С 01 июля 2017 года будет произведена передача на баланс ФКУ "Севзапуправтодор" автомобильной дороги регионального значения "Самойлово – Зиновья Гора", протяженностью 13 км.

В 2016 году девять муниципальных образований приняли участие в долгосрочной целевой программе "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области", бюджетам муниципальных образований района из дорожного фонда Ленинградской области предоставлены субсидии на ремонт автомобильных дорог в размере 20 305,4 тыс.руб.

Дополнительно 4 муниципальных образования получили субсидии из дорожного фонда Ленинградской области на ремонт автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально значимый характер, в размере 39 301,9 тыс.руб.

Всего в рамках государственной программы на территории муниципальных образований Бокситогорского муниципального района отремонтировано 14,9 км покрытий автомобильных дорог общего пользования, общей площадью 87,81 тыс.м2. В том числе выполнен ремонт таких социально-значимых объектов как ул. Заводская и Песочная в городе Бокситогорске,                     и ул. Больничная в г.Пикалево.

На 2017 год бюджетам муниципальных образований Бокситогорского муниципального района предоставлены субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в сумме 15 058,1 тыс.рублей. Средства субсидии в размере 6 706,8 тыс.руб., предусмотренные в том числе для реализации мероприятий в 2017 году по ремонту дорог местного значения Бокситогорского муниципального района, перераспределены в пользу МО "Город Пикалево".

Дополнительно бюджету Ефимовского городского поселения предоставлена субсидия из дорожного фонда Ленинградской области на ремонт автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально значимый характер, в размере 2 637,4 тыс.рублей.

С 2013 года полномочия по содержанию автомобильных дорог местного значения Бокситогорского муниципального района переданы администрациям поселений Бокситогорского муниципального района.

3

Бюджетам поселений перечисляются межбюджетные трансферты для выполнения работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог местного значения Бокситогорского муниципального района. Общая протяженность межпоселенческих автомобильных дорог составляет 360,67 км, сумма перечисленных поселениям денежных средств в 2016 году составила  3 844,6 тыс. рублей.

В 2017 году планируемый общий лимит средств, передаваемых поселениям трансфертов на проведение работ по содержанию дорог, составляет 3 858,3 тыс.рублей.

Сумма расходов, планируемая на 2017 год на содержание дорог и сооружений на них за счет средств бюджетов городских и сельских поселений, составила 23 731,6 тыс. рублей.

Исходя из вышеизложенного, совет депутатов Бокситогорского  муниципального района Ленинградской области Р Е Ш И Л:

1.Информацию директора государственного предприятия «Бокситогорское дорожное ремонтно - строительное управление» Комарова Г.В и заместителя главы администрации Бокситогорского муниципального района Волкова К.А. принять к сведению.

2. Направить обращение в адрес Губернатора Ленинградской области о возможности проведения в 2017-2018 году ремонта участков автомобильных дорог регионального значения (прилагается).

3. Рекомендовать государственному предприятию «Бокситогорское дорожное ремонтно - строительное управление» вносить в государственное казенное учреждение «Ленавтодор» согласованные с администрацией Бокситогорского  муниципального  района предложения о первоочередных и приоритетных направлениях работы по ремонту дорог регионального значения.

4. Комиссии по безопасности дорожного движения Бокситогорского муниципального района держать под постоянным контролем состояние и содержание дорожной сети, заслушивать руководителей предприятий, осуществляющих на территории Бокситогорского муниципального района работы по содержанию и ремонту автомобильных  дорог.

Глава Бокситогорского

муниципального района		             	                                  В.И.Тихонов      ___________________________________________________________________

Разослано: Губернатору ЛО, Волкову К.А., КЖКХ, ГП «БДРСУ», КФ, в дело

Приложение

к решению совета депутатов

Бокситогорского муниципального района

от 26 апреля 2017 года № 245

Обращение совета депутатов

Бокситогорского муниципального района в адрес

Губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю.

Уважаемый Александр Юрьевич!

В адрес совета депутатов Бокситогорского муниципального района регулярно поступают жалобы от автовладельцев на аварийное состояние участков автомобильных дорог регионального значения, расположенных на территории Бокситогорского района Ленинградской области, наиболее приоритетными из которых являются:

1. Галично - Харчевни (на участке км 0+000 – км 3+000, тип покрытия – асфальтобетон);

2. Сомино - Ольеши (на участках км 0+000 – км 6+000 и км 8+700 – км 12+880, тип покрытия – асфальтобетон);

3. Большой Двор - Пакшеево - Самойлово (на участке км 0+000 – км 20+000, тип покрытия – песчано-гравийный);

4. Заголодно - Ефимовский - Радогощь (на участке км 31+700 – км 52+100, тип покрытия – песчано-гравийный);

5. Пикалево - Струги - Колбеки (на участке км 26+000 по км 36+000, тип покрытия – песчано-гравийный);

6. Дыми - Бор - Колбеки - Бочево (на участке км 10+000 по  км 23+500, тип покрытия – асфальтобетон).

На данных участках дорог существует высокая интенсивность движения транспортных средств. Покрытие дорог не отвечает нормативным требованиям и требует ремонта, в связи с чем, не представляется возможным обеспечить безопасность движения автомобильного транспорта. Администрацией Бокситогорского муниципального района вынесены решения об отмене ряда маршрутов автобусного сообщения между населенными пунктами.

На основании изложенного, просим Вас оказать содействие в решении вопроса по включению в адресную программу капитального ремонта и ремонта региональных автомобильных дорог в 2017-2018 годах вышеуказанных участков дорог.