СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Бокситогорского   муниципального  района

Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

| 17 апреля 2019 года | № | 418 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

Об организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и местного значения

на территории Бокситогорского муниципального района

Заслушав информацию заместителя директора государственного предприятия «Лодейнопольское дорожное ремонтно - строительное управление» Синицына А.В., председателя комитета жилищно - комунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Чичуленкова А.Г. о содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования в 2018 году и задачах на 2019 год, совет депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области отмечает:

Каркас автодорожной сети Бокситогорского района составляют автомобильные дороги федерального и регионального значения с твердым покрытием. Сеть дополняют автодороги местного значения с грунтовым покрытием. Общая протяженность автомобильных дорог в Бокситогорском районе составляет 1377 км, из них 7% федеральные (96,4км), 35% региональные (482км), 58% местные (798,6км), в том числе дороги внутри населенных пунктов.

Автомобильные дороги района связывают Новгородскую, Вологодскую области  и Тихвинский район Ленинградской области.

ГП «Лодейнопольское ДРСУ» после реорганизации (объединения с ГП «Бокситогорское ДРСУ» и ГП «Тихвинское ДРСУ») обслуживает  на территории Бокситогорского района – 466,199 километров автомобильных дорог.

36,9 % –  асфальтобетонное покрытие (172,139 км), из них в зимний период содержится в чистом покрытии 21,3 км;

57,9% – переходный тип покрытия (гравийные, гравийно-щебёночные и т.д.) (269,944 км);

0,6% – цементо-бетон (2,695 км);

4,6% – грунтовые (21,421 км).

Общее количество мостов и путепроводов на территории Бокситогорского района составляет  31 шт. протяженностью 1 227,66 пог.м.

2

Общее количество обслуживаемых труб составляет 712 шт. протяженностью 11 560,24 пог.м.

Для обеспечения содержания и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Бокситогорском районе организованы дорожные участки в количестве 4 шт. (г. Пикалево, п. Сельхозтехника, п. Ефимовский, с. Сомино). Все участки оснащены достаточным количеством дорожно-строительной техники.

Работы в осенне-зимний период выполняются в соответствии с периодичностью, указанной в техническом задании Государственного Контракта и графиком зимнего содержания. В первую очередь работы по очистке от снега и обработке противололедными материалами выполняются на автомобильных дорогах с интенсивным движением автомобилей, автобусными и школьными маршрутами.

Для производства работ по эксплуатации автомобильных дорог регионального значения в зимний период 2018/2019гг. в Бокситогорском районе заготовлено противогололедных материалов в количестве:

30% песчано – солевая смесь – 511,92 м3; песок – 12 401,26 м3. Соль                         с антислеживателем – 204,72 тн.

Численность работников ГП «Лодейнопольское ДРСУ» на территории Бокситогорского района составляет 102 человека.

В 2018 году ГП «Лодейнопольское ДРСУ» в Бокситогорском районе освоило денежных средств в размере 219 013 099,16 руб. С начала 2018 года на восстановление баз (ремонт крыш, улучшение санитарно-бытовых условий для работников предприятия) в г. Пикалево было затрачено порядка 900 тыс. рублей.

В 2019 году ГП «Лодейнопольское ДРСУ» запланировало освоить денежных средств в Бокситогорском районе в размере 340 661 562,67 руб.

Согласно адресной программы ремонта региональных автомобильных дорог по Бокситогорскому району ГКУ «Ленавтодор» в 2019 году запланировано выполнить:

ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Дыми - Бор - Колбеки - Бочево" (на участке км 9+920 - км 23+500);

ремонт гравийного покрытия автомобильной дороги "Большой Двор – Пакшеево – Самойлово" (на участке км 0+000 - км 10+000);

ремонт автомобильной дороги "Сомино – Ольеши" (на участке км 26+880 – 28+880);

ремонт моста через реку Обломна на км 19+627 автомобильной дороги "Сомино – Ольеши";

мост через реку Тушемелька на км 14+183 автомобильной дороги "Красная Речка – Турандино".

В 2018 году восемь муниципальных образований Бокситогорского района приняли участие в долгосрочной целевой программе "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области", бюджетам поселений были

3

предоставлены из дорожного фонда Ленинградской области на ремонт автомобильных дорог общего пользования 16 155,1 тыс. руб.

Дополнительно бюджетам Бокситогорского городского поселения и МО "Город Пикалево" предоставлены субсидии из средств дорожного фонда Ленинградской области на ремонт дорог, имеющих приоритетный социально значимый характер, в размере 8 155 тыс. руб.

В пределах указанных средств выполнен ремонт дорожного покрытия общей площадью 25,3 тыс. м2, протяженностью 5,2 км.

Администрациями городских и сельских поселений выполнены работы по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, в сельских поселениях ремонтировались песчано-гравийные дороги.

На 2019 год бюджетам муниципальных образований Бокситогорского муниципального района предоставлены субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в сумме 16 101,1 тыс.руб., в том числе:

Бокситогорское городское поселение –8 751,1 тыс. руб.

Большедворское сельское поселение – 1 107,2 тыс. руб.

Ефимовское городское поселение – 1 876,8 тыс. руб.

Лидское сельское поселение – 1 713,1 тыс. руб.

Климовское сельское поселение – 464,6 тыс. руб.

МО "Город Пикалево" – 886,2 тыс. руб.

Самойловское сельское поселение – 1 305,8 тыс. руб.

Дополнительно бюджету Бокситогорского городского поселения в размере – 42 823,866 тыс. руб. и бюджету МО "Город Пикалево" в размере - 2 964,426 тыс. руб. предоставлены средства субсидии из средств дорожного фонда Ленинградской области на ремонт дорог, имеющих приоритетный социально значимый характер.

На проведение работ по содержанию дорог местного значения в 2018 году поселениями района освоены  денежные средства в размере 4 212,3 тыс. рублей.

В 2019 году запланирован общий лимит средств, передаваемых поселениям межбюджетных трансфертов на проведение работ по содержанию дорог в сумме 7 093,3 тыс. рублей.

Сумма расходов, запланированная на 2019 год на содержание дорог и сооружений на них за счет средств бюджетов городских и сельских поселений, составляет 32 829,8 тыс. рублей. Общая протяженность межпоселенческих автомобильных дорог составляет 391,6 км. Несмотря на увеличение объемов финансирования автомобильных дорог регионального и местного значения в последние годы, имеющихся средств недостаточно для проведения реконструкции и нового строительства, выполнения полного комплекса работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами.

Существующий уровень развития автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения не в полной мере отвечает потребностям населения и экономики района.

4

Это связано со следующими причинами:

около 70% от общей протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения имеют низкие технические категории (IV, V и безкатегорийные), при этом часть этих дорог имеют покрытия переходного типа и грунтовые покрытия. На дорожной сети с грунтовым покрытием не обеспечиваются нормальные условия для движения автотранспорта;

около 45,0%, автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, остальные дороги нуждаются в проведении работ по реконструкции или ремонту.

Часть мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах регионального и местного значения, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и нуждаются в реконструкции и ремонте.

На территории района железнодорожные переезды находятся на одном уровне с автодорогами, что вызывает риски дорожно-транспортных происшествий, потери времени и ухудшение условий движения автотранспорта и пешеходов.

Низкий уровень инженерного оборудования и обустройства автомобильных дорог регионального и местного значения пешеходными переходами, тротуарами, велосипедными дорожками, техническими средствами организации движения (барьерными ограждениями, дорожными знаками и разметкой), элементами системы освещения оказывает отрицательное влияние на условия и безопасность дорожного движения.

Исходя из вышеизложенного, совет депутатов Бокситогорского  муниципального района Ленинградской области Р Е Ш И Л:

1. Информацию заместителя директора государственного предприятия «Лодейнопольское дорожное ремонтно - строительное управление» Синицына А.В., председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Чичуленкова А.Г. принять к сведению.

2. Рекомендовать государственному предприятию «Лодейнопольское дорожное ремонтно - строительное управление» вносить в государственное казенное учреждение «Ленавтодор» согласованные с администрацией Бокситогорского  муниципального  района предложения о первоочередных и приоритетных направлениях работы по ремонту дорог регионального значения.

3. Рекомендовать администрации Бокситогорского муниципального района и администрациям поселений планировать и продолжать выполнять мероприятия по  обустройству автомобильных дорог местного значения инженерным оборудованием.

5

4. Комиссии по безопасности дорожного движения Бокситогорского муниципального района:

4.1. держать под постоянным контролем состояние и содержание дорожной сети, заслушивать руководителей предприятий, осуществляющих на территории Бокситогорского муниципального района работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

4.2. рассмотреть вопрос и дать рекомендации по установке стационарного пункта весового контроля на территории Бокситогорского муниципального района.

5. Обратиться в адрес комитета дорожного хозяйства Ленинградской области по вопросам корректировки даты закрытия дорог в Бокситогорском муниципальном районе с 1 апреля и учета мнения органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района  при определении объектов для включения в государственную программу "Развития транспортной системы Ленинградской области".

Глава Бокситогорского

муниципального района		                                                  В.И.Тихонов      ___________________________________________________________________

Разослано:  КЖКХ, ГП «Лодейнопольское ДРСУ», комитет финансов, в дело