СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Бокситогорского   муниципального  района

Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

| 17 июня 2020 года | № | 85 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

Об организации дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог регионального и местного значения

на территории Бокситогорского муниципального района

Заслушав, информацию директора Фёдорова В.С. государственного предприятия «Лодейнопольское дорожное ремонтно - строительное управление», председателя комитета ЖКХ администрации Бокситогорского муниципального района Чичуленкова А.Г. о содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования в 2019 году и задачах на 2020 год совет депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области отмечает:

Основным видом деятельности государственного предприятия «Лодейнопольское дорожное ремонтно - строительное управление» по Бокситогорскому участку является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных  сооружений на них. Предприятие обслуживает 466,199 км автомобильных дорог Бокситогорского района регионального значения.

172,239 км –  асфальтобетонное покрытие, из них в зимний период содержится в чистом покрытии 21,3 км;

269,944 км – переходный тип покрытия (гравийные, гравийно-щебёночные                       и т.д.);

2,695 км – цементобетон;

21,421 км – грунтовые.

Для обеспечения содержания и ремонта автомобильных дорог                            и искусственных сооружений на них в Бокситогорском районе организованы дорожные участки в количестве 4 шт. (г. Пикалево, п. Сельхозтехника, п. Ефимовский, с. Сомино). Лимит финансирования на 2019 год по эксплуатации автомобильных дорог Бокситогорского района - 117 467 685 руб.  Из них на содержание автомобильных дорог в зимний период выделено – 63 070 606 руб., что составляет 54% от всего годового лимита.

Основные виды работ - это заготовка и распределение противогололедных материалов; очистка от снега и наледи обочин и проезжей части автомобильных дорог, элементов обстановки пути.

2

На выполнение комплекса работ по эксплуатации дорог в весенне-летне-осенний период, лимит финансирования составил 54 397 079 руб.

Были выполнены следующие объемные работы:

устранение деформаций и повреждений а/б покрытия (ямочный ремонт) 19160 м2;

восстановление верхних слоев а/б покрытий картами 3 600 м2;

заделка трещин в а/б покрытии 4 700 м.;

ремонт укрепления обочин 17 900 м2;

ямочный ремонт и восстановление гравийных покрытий с добавлением нового материала 45 200м2;

вырубка и дробление кустарниковой растительности в полосе отвода 4 га.

В 2019 году выполнен ремонт автомобильных дорог:

1. «Дыми – Бор – Колбеки – Бочево» км 9+920 – 23+500.

2 .«Большой Двор – Пакшеево – Самойлово» км 0+000 – 10+000.

Восстановление верхних слоёв а/б покрытий картами:

1. «Заголодно – Ефимовская – Радогощь»   - 11 184 м2.

2. «Сомино – Ольеши» -  33 472 м2.

3. «Пикалево – Струги – Колбеки»  - 25 719 м2.

4. «Галично – Харчевни»   - 43 240 м2.

5. «Дыми – Бор – Колбеки – Бочево»  - 9 006 м2.

Восстановление поперечного профиля и ровности покрытий переходного типа:

1. «Спирово – Сосновый Бор» км 0+000 – 1+700.

2. «Спирово – Лопастино» км 0+000 – 4+600.

Лимит финансирования на 2020 год по эксплуатации автомобильных дорог Бокситогорского района – 116 779 944 руб.

За первое полугодие выполнены работы на сумму 58 200 000 руб.

Выполнены работы:

ямочный ремонт а/б покрытия в объёме 14 000 м2;

ямочный ремонт гравийных покрытий в объёме 9 800 м2;

вырубка кустарника 5,0 га.

В летний период на проблемных участках автодорог регионального значения планируются в качестве эксперимента работы по восстановлению гравийных дорог местными материалами из карьера «Анисимово-2» без применения дробления и сортировки.

3

В 2019 году были выполнены:

на производственной базе в п. Сельхозтехника: косметический ремонт помещений, ремонт кровли, устройство а/б покрытия на территории базы, замена ворот в боксах;

на производственной базе в п. Сомино: строительство котельной на твёрдом топливе для отопления боксов;

на производственной базе в г. Пикалево: ремонт актового зала в здании управления.

В 2020 году планируется продолжать работы по ремонту производственных баз в п. Сомино, п. Ефимовский и г. Пикалево (ремонт кровли на производственных помещениях).

Основные проблемы:

1.  Отсутствие ремонтов автомобильных дорог в Бокситогорском районе в 2020 году. Большое количество дорог нуждается именно в ремонте, работами по содержанию невозможно привести их в нормативное состояние. Просьба к совету депутатов обратиться в ГКУ «Ленавтодор» о включении проблемных участков автомобильных дорог регионального значения в Бокситогорском районе в план ремонтов 2020 года.

2. Большой износ машинно-тракторного парка. Обновление парка производится, но в недостаточном объёме.

3. Дефицит кадров рабочих специальностей в удаленных населенных пунктах. (Радогощь, Климово, Заборье). Отсутствие местных трактористов и водителей в данных населенных пунктах приводит к большим перегонам техники, дополнительным финансовым затратам.

На 2020 год бюджетам муниципальных образований Бокситогорского муниципального района предоставлены субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в сумме 48 618,5 тыс.руб., в том числе:

Бокситогорский муниципальный район – 16 861,4 тыс.руб.;

Бокситогорское городское поселение –8 977,5 тыс. руб.;

Большедворское сельское поселение – 1 811,4 тыс. руб.;

Ефимовское городское поселение – 8 730,4 тыс. руб.;

Лидское сельское поселение – 5 357,2 тыс. руб.;

МО "Город Пикалево" – 2 797,1 тыс. руб.;

Самойловское сельское поселение – 4 083,5 тыс. руб.

Дополнительно бюджету МО "Город Пикалево" предварительно одобрена сумма субсидии из средств дорожного фонда Ленинградской области на ремонт дорог, имеющих приоритетный социально значимый характер, в размере                      98,0 млн. руб.

4

С 2013 года полномочия по содержанию автомобильных дорог местного значения Бокситогорского района переданы администрациям поселений Бокситогорского муниципального района. Бюджетам поселений перечислены межбюджетные трансферты в размере 8,99 млн.руб. для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального района в зимний и летний периоды, общей протяженностью  почти  392 км.

В пределах указанных средств  выполнены работы по ремонту                             2-х мостов:

Ефимовское городское поселение – мост через реку Валченка                            (на подъезде к дер. Нос);

Лидское сельское поселение - мост через реку Лидь (на подъезде                         к    пос. Заборье).

В 2020 году планируемый общий лимит средств, передаваемых поселениям трансфертов на проведение работ по содержанию дорог, составляет 5,27 млн.рублей.

Исходя из вышеизложенного, совет депутатов Бокситогорского  муниципального района Ленинградской области Р Е Ш И Л:

1. Информацию директора Федорова В.С. государственного предприятия «Лодейнопольское дорожное ремонтно - строительное управление», председателя комитета ЖКХ администрации Бокситогорского муниципального района Чичуленкова А.Г. принять к сведению.

2. Рекомендовать государственному предприятию «Лодейнопольское дорожное ремонтно - строительное управление» вносить в государственное казенное учреждение «Ленавтодор» согласованные с администрацией Бокситогорского  муниципального  района предложения о первоочередных и приоритетных направлениях работы по ремонту дорог регионального значения.

3. Комиссии по безопасности дорожного движения Бокситогорского муниципального района держать под постоянным контролем состояние и содержание дорожной сети, заслушивать руководителей предприятий, осуществляющих на территории Бокситогорского муниципального района работы по содержанию и ремонту автомобильных  дорог.

Глава Бокситогорского

муниципального района		             	                              В.И.Тихонов      ___________________________________________________________________

Разослано:  КЖКХ, ГП «Лодейнопольское ДРСУ», комитет финансов, в дело