Администрация

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 08 декабря 2017 года | № | 1515 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

Об утверждении муниципальной программы

"Проектирование и строительство межпоселкового газопровода «ГРС «Бокситогорск»,  п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

в 2018-2020 годах"

В целях обеспечения поселений Бокситогорского муниципального района  природным газом, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 22.12.2016 №507 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 18.12.2015 №482 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Газификация Ленинградской области в 2014-2018 годах" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области", с постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от  01.08.2017 № 921 "О внесении изменения в постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 17.09.2013 №1206 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бокситогорского муниципального  района и Бокситогорского городского поселения", Уставом Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 	Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Проектирование и строительство межпоселкового газопровода «ГРС «Бокситогорск»,  п. Ларьян, д. Дыми,                д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2020 годах" (далее – Программа).

2. 	Комитету жилищно-коммунального хозяйства и отделу по строительству администрации Бокситогорского муниципального района принять меры по реализации мероприятий Программы.

3. 	Финансовое обеспечение мероприятий Программы, осуществлять в пределах  средств, предусмотренных в бюджете Бокситогорского муниципального района  на 2018 – 2020 годы.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Бокситогорского муниципального района от 17.02.2017 №192, от 28.03.2017 №350.

5. 	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Бокситогорского муниципального района Волкова К.А.

6. 	Постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте Бокситогорского муниципального района.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Глава администрации                                                                                                       С.Ф.Мухин

________________________________________________________________________________

Разослано:  КЖКХ-2, КЭР, КФ, ОБУ, ОС, регистр МНПА, в дело

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Бокситогорского муниципального района

08.12.2017 № 1515

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Проектирование и строительство межпоселкового газопровода «ГРС «Бокситогорск»,  п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

в 2018-2020 годах"

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Проектирование и строительство межпоселкового газопровода

ГРС «Бокситогорск»,  п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

в 2018-2020 годах»

| Наименование муниципальной Программы | Проектирование и строительство межпоселкового газопровода ГРС «Бокситогорск», п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2020 годах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной Программы | Обеспечение поселений Бокситогорского муниципального района природным газом; |  |  |  |
| Задачи муниципальной Программы | 1) Разработка проектно-сметной документации для строительства межпоселкового газопровода; 2) Строительство межпоселкового газопровода ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |
| Координатор муниципальной Программы | Заместитель главы администрации Бокситогорского муниципального района К.А.Волков |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной Программы | Администрация Бокситогорского муниципального района |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной Программы | 2018-2020 годы |  |  |  |
| Источники финансирования Программы, в том числе по годам | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |
|  | всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 8854,7 | 1843,2 | 3159,5 | 3852,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансирование всего | 8854,7 | 1843,2 | 3159,5 | 3852,0 |
| Планируемые результаты реализации Программы | Газификация природным газом населенных пунктов Бокситогорского муниципального района: п. Ларьян Борского сельского поселения; д. Дыми Большедворского сельского поселения; д. Большой Двор Большедворского сельского поселения; д. Михайловские Концы Большедворского сельского поселения. |  |  |  |

- Общая характеристика, основные проблемы

и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Газификация природным газом поселений, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, является важнейшим фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития территории. На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 15 Федерального закона  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится организации в границах муниципального района газоснабжения поселений

Реализация Программы позволит решить важные социально-экономические задачи:

Значительно улучшить качество жизни населения Борского и Большедворского сельских поселений Бокситогорского муниципального района Ленинградской области;

Улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства;

Создать условия для поквартирного отопления многоквартирных жилых домов, что снизит затраты на отопление жилья и горячее водоснабжение. Потребителями тепловой энергии в п.Ларьян является 1 многоквартирный дом и коррекционная специализированная школа-интернат, в д.Дыми являются 4 многоквартирных дома, в д.Большой Двор - 19 многоквартирных дома.

Возможность подключения к сетям позволит:

осуществить мероприятия по ликвидации двух угольных котельных и одной котельной на кусковом торфе с последующей установкой модульных котельных, работающих на природном газе. Суммарная мощность реконструируемых котельных составляет - 10,45 МВт, в том числе п.Ларьян – 1,66 МВт, д.Дыми – 0,65 МВт, д.Большой Двор – 8,14 МВт.

Для реализации указанных мероприятий администрацией Бокситогорского муниципального района в 2015-2016 годы проведена следующая работа: в 2015 году был определен поставщик на право заключения муниципального контракта, стоимость работ 30,0 тыс. руб. В 2016 году проведена научно-исследовательская работа  в виде историко-культурного научного археологического обследования, разработки раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка и раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия на объекте Межпоселковый газопровод ГРС «Бокситогорск», п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор» за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района, стоимость работ – 550,0 тысяч рублей. Так же была составлена проектная документация лесного участка на сумму 385,0 тысяч рублей. Произведена оплата проектных работ. В 2017 году выполнены научно исследовательские работы по теме "Оценка воздействия планируемой деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания", стоимость работ 40,0 тыс. руб.

В 2018 году планируется провести экспертизу проекта и сметной документации. Стоимость указанных мероприятий (за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района) – 120,0 тыс. руб. Окончательный расчет за проектно-сметную документацию будет произведен в 2018 году, после прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения.

В 2018 году будут начаты строительно-монтажные работы. Оплата строительно-монтажных работ определяется проектом.

- Приоритеты, цели и задачи Программы

Приоритетными целями и направлениями действий администрации Бокситогорского муниципального района в ходе реализации Программы являются:

обеспечение населенных пунктов поселений  Бокситогорского муниципального района  природным газом;

создание условий для модернизации жилищно-коммунального хозяйства;

создание благоприятного инвестиционного климата.

Достижение целей Программы  будет осуществляться  путем  выполнения следующих задач:

определение источников финансирования проектирования и строительно-монтажных работ по межпоселковому газопроводу, а также эффективности использования финансовых средств;

организация разработки проектной документации и строительно-монтажных работ.

- Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2018-2020 годы.

4. Планируемые показатели выполнения Программы

Планируемые показатели выполнения Программы представлены в таблице 1.

5. Основные меры правового регулирования

в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Программа разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2016 №507 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 18.12.2015 №482 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Газификация Ленинградской области в 2014-2018 годах" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области".

6. Ресурсное обеспечение Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и средств бюджета Ленинградской области.

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, составляет 8 854,7 тысяч рублей, в том числе по годам:

2017 год – 1843,2 тыс. руб.

2018 год – 3159,5 тыс. руб.

2019 год –  3852,0 тыс. руб.

Разбивка средств по мероприятиям приведена в таблице 2.

- Основные мероприятия Программы

Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 3.

- Показатели эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит произвести частичную газификацию природным газом Большедворского и Борского сельских поселений. Газификация поселений окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Бокситогорского муниципального района, позволит подключить построенные в 2013 году газораспределительные сети и газопроводы - вводы в д. Большой Двор и д. Михайловские Концы к природному газу, создаст условия для модернизации  жилищно-коммунального хозяйства, перевести на газовое топливо две угольные котельные (п. Ларьян и д. Дыми)                и котельную на торфе в д. Большой Двор.

9.  Механизм реализации Программы

В основу механизма реализации Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации поселений.

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Ответственный исполнитель Программы - комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.  Исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных  на реализацию мероприятий Программы; вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год; осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Соисполнитель программы:

отдел по строительству администрации Бокситогорского муниципального района участвует в реализации программы в соответствии с постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 13.01.2014 № 14 "О Порядке подготовки проектно-сметной документации, осуществления работ, строительного контроля и приемки выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте на объектах капитального строительства муниципальной собственности Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения".

Участниками Программы являются: Правительство Ленинградской области, комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, проектные организации (проектировщики), строительные организации (застройщики).

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Бокситогорского муниципального района Волков К.А. Планируемые на 2019 и 2020 годы мероприятия учитываются при подготовке проекта бюджета Бокситогорского муниципального района и служат основанием для представления заявок на финансирование.

Программа подлежит актуализации путем внесения изменений в программу,  в случае  изменения или дополнения мероприятий, изменения суммы финансовых средств на выполнение мероприятий. Оценка выполнения Программы осуществляется по плановым и фактически достигнутым результатам.

Таблица 1

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы "Проектирование и строительство межпоселкового газопровода ГРС «Бокситогорск», п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2020 годах"

| № пп | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программ-мы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Бокситогорского муниципального района | Бюджет Ленинградской области |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Задача 1. Разработка проектно-сметной документации для строительства межпоселкового газопровода ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 185,5 | 0 | Проектно-сметная документация для строительства межпоселкового газопровода ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |

| 2 | Задача 2. Строительство межпоселкового газопровода ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 8 669,2 | 0 | Строительство межпоселкового газопровода ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор, д.Михайловские Концы | Км | 0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество жителей в п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор, д.Михайловские Концы, обеспеченных газоснабжением | Чел. | 0 | 1325 | 1325 |  | 1325 |

Таблица 2

Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы "Проектирование и строительство межпоселкового газопровода ГРС «Бокситогорск», п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2020 годах"

| Наименование мероприятия Программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия (тыс. руб.) | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1. Проектирование межпоселкового газопровода ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Средства бюджета Ленинградской области | Оплата муниципального контракта от 22.07.2015 №0145300013115000229 |  |  |
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | Всего – 185,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 185,5 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2. Строительство межпоселкового газопровода ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор | Средства бюджета Ленинградской области | Финансовые затраты определяются на основании проектно-сметной документации |  |  |
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | Всего – 8 669,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 1657,7 тыс. руб. 2019 год – 3159,5 тыс. руб. 2020 год – 3852,0 тыс. руб. |  |

Таблица 3

Перечень мероприятий Программы "Проектирование и строительство межпоселкового газопровода ГРС «Бокситогорск», п. Ларьян,

д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2020 годах"

| N п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирова-ния мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы | Результаты выполнения мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| Всего по Программе: |  |  |  |  | 8854,7 | 1843,2 | 3159,5 | 3852,0 |  |  |
| 1 | Задача 1. Разработка проектно-сметной документации для строительства межпоселкового газопровода ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Итого | 2018 | 0 | 185,5 | 185,5 | 0 | 0 | Комитет жилишно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорс-кого муници-пального района (Комитет ЖКХ) |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 2018 | 0 | 185,5 | 185,5 | 0 | 0 |  |  |

| 1.1. | Мероприятие 1. Проектирование межпоселкового газопровода ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Итого | 2018 | 0 | 185,5 | 185,5 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ | Наличие документации для строительства межпоселкового газопровода ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 2018 | 0 | 185,5 | 185,5 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Задача 2. Строительство межпоселкового газопровода ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Итого | 2018-2020 | 0 | 8669,2 | 1657,7 | 3159,5 | 3852,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 2018-2020 | 0 | 8669,2 | 1657,7 | 3159,5 | 3852,0 |  |  |

| 2.1. | Мероприятие 1. Строительство межпоселкового газопровода ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор | Итого | 2018-2020 | 0 | 8669,2 | 1657,7 | 3159,5 | 3852,0 | Комитет ЖКХ | Газификация природным газом населенных пунктов Бокситогорского муниципального района: п.Ларьян Борского сельского поселения; д. Дыми, д. Большой Двор и д.Михайловские Концы Большедворского сельского поселения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 2018-2020 | 0 | 8669,2 | 1657,7 | 3159,5 | 3852,0 |  |  |