Администрация

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 30 октября 2017 года | № | 1308 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

"Об утверждении муниципальной программы

"Формирование современной городской среды г. Бокситогорска

Бокситогорского муниципального района на 2018-2022 годы"

(в ред. постановления от 20.02.208 № 216)

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика г.Бокситогорска Бокситогорского муниципального района, системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также наиболее посещаемых территорий общего пользования, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Уставом Бокситогорского городского поселения, постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2017 №921 "О внесении изменений в постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 17.09.2013 №1206 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения":

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Формирование современной городской среды г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района на 2018-2022 годы" ( далее – также Программа).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Бокситогорского муниципального района  Волкова К.А.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте Бокситогорского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Глава администрации                                  				                              С.Ф.Мухин

________________________________________________________________________________

Разослано: Волкову К.А.,  КЖКХ, КФ, ОГиА, ОС, регистр МНПА, в дело

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Бокситогорского муниципального района 30.10.2017 № 1308 (в ред. постановления от 20.02.208 № 216) |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды г. Бокситогорска

Бокситогорского муниципального района на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района на 2018-2022 годы"

| Наименование Программы | Формирование современной городской среды города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | - Обеспечение формирования единого облика города Бокситогорска; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Бокситогорска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городской территории |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной Программы | - Заместитель главы администрации Бокситогорского муниципального района Волков К.А. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района. 2. Благоустройство общественных территорий города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования Программы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Всего: | 787,5 | 787,5 | 787,5 | 787,5 | 787,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 787,5 | 787,5 | 787,5 | 787,5 | 787,5 |
| Планируемые результаты реализации Программы | 1. Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

1.1. Характеристика сферы благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

В городе Бокситогорске Бокситогорского муниципального района расположено                   171 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на сегодняшний день в целом по г. Бокситогорску Бокситогорского муниципального района полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов и пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.). Асфальтобетонное покрытие на 70% дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокий физический износ.

В недостаточном объеме производились работы в границах дворовых территорий многоквартирных домов по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения представлены, в основном, зрелыми или переросшими деревьями, отсутствуют газоны, не устроены цветники.

В ряде дворовых территорий многоквартирных домов отсутствует наружное освещение, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных детских спортивно-игровых площадок. Отсутствуют специально оборудованные парковки, что приводит к хаотичной стоянке транспортных средств.

Надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтобетонного покрытия проездов, пешеходных зон, озеленения, освещения дворовых территорий многоквартирных домов на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли, и решение их в пределах одного финансового года невозможно. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории города Бокситогорска.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, так как без комплексной системы благоустройства всей территории города невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически надлежащего уровня городской среды, в том числе улучшение безопасности.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия городской среды, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь зеленых зон, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений в границах дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

Внешний облик города, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района имеется 72 объекта общественных территорий (улицы, включая проезды, пешеходные зоны (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.).

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

ремонт, восстановление улиц, включая проезды;

ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.);

обеспечение уличного освещения;

обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление ограждений);

оборудование автобусных остановок;

установка указателей с наименованиями улиц;

озеленение;

установка скамеек, урн;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексный подход, предусмотренный  Программой, создаст условия для улучшения внешнего вида города, повышения уровня благоустройства, более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета, повышения массовой культуры, участия населения в благоустройстве и тем самым повышения уровня комфортности и чистоты городских территорий.

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы

2.1. Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района.

2.2. Основные задачи Программы, направленные на достижение вышеуказанной цели, заключаются в следующем:

обеспечение формирования единого облика города Бокситогорска;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Бокситогорска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городской территории.

В целях решения задач, направленных на достижение цели Программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

3

Успешное выполнение задач Программы  позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность города.

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

приведение в нормативное состояние дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам;

повышение уровня благоустройства общественных территорий;

вовлечение граждан, организаций и общественных объединений в реализацию мероприятий по благоустройству.

Необходимым условием реализации Программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Перечень подпрограмм

3.1.  	Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района" (Приложение 1 к Программе)

Подпрограмма разработана с целью повышения уровня благоустройства  дворовых территорий многоквартирных домов   города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района

3.2.	Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района (Приложение 2 к Программе)

Подпрограмма разработана с целью повышения уровня благоустройства  общественных территорий многоквартирных домов города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района.

4. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2018-2022 годы.

- Основные меры правового регулирования Программы

Программа разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды",

4

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 №114/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды";

Правила благоустройства территории Бокситогорского городского поселения, утвержденные решением совета депутатов Бокситогорского городского поселения от 14.09.2016.

6. Ресурсное обеспечение Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, средств федерального бюджета и средств бюджета Ленинградской области.

Общий объем средств Бокситогорского городского поселения, необходимых для реализации Программы на 2018-2022 годы, составляет 3 937,5 тысяч рублей.

Разбивка средств по мероприятиям приведена в соответствующих подпрограммах (Таблицы 2.1, 2.2).

7. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы приведен в подпрограммах:

3.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района (Таблица 3.1).

3.2. Благоустройство общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района (Таблица 3.2).

8. Показатель эффективности реализации Программы

Показатели реализации Программы оцениваются по каждой из подпрограмм Программы.

Эти показатели предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм (Таблица 1.1, таблица 1.2).

9. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является администрация Бокситогорского  муниципального района Ленинградской области.

Ответственный исполнитель Программы - комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных  на реализацию мероприятий Программы,  вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы   на очередной финансовый год, осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

5

Соисполнители Программы:

отдел по строительству администрации Бокситогорского муниципального района участвует в реализации Программы в соответствии с постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 13.01.2014 № 14 «О Порядке подготовки проектно-сметной документации, осуществления работ, строительного контроля и приемки выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте на объектах капитального строительства муниципальной собственности Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения»,

отдел по архитектуре и градостроительству  администрации Бокситогорского муниципального района участвует в актуализации Правил благоустройства территории Бокситогорского городского поселения с учетом современных требований к созданию комфортной среды для проживания граждан, предполагающей масштабное вовлечение граждан, организаций и общественных объединений в реализацию мероприятий по благоустройству.

Программа подлежит актуализации путем внесения изменений в Программу,  в случае  изменения или дополнения мероприятий, изменения суммы финансовых средств на выполнение мероприятий. Оценка выполнения Программы осуществляется по плановым и фактически достигнутым результатам.

|  | Приложение 1 к Программе |
| --- | --- |

(в ред. постановления от 20.02.208 № 216)

ПАСПОРТ

подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных

домов  города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района

в 2018-2022 годах"

| Наименование подпрограммы | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - 1. Обеспечение формирования единого облика дворовых территорий многоквартирных домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района. - 2. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций и общественных объединений в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | - 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Всего: | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 2625,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 2625,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Создание благоприятной городской среды и повышение комфортности проживания населения – ремонт, восстановление проездов, пешеходных зон, озеленение, освещение дворовых территорий и т.д. 2. Обеспечение условий для отдыха и спорта (устройство детских спортивно-игровых площадок). 3. Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения (устройство пандусов, понижение бортового камня на путях движения и т.д.). |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.1. Планируемые результаты реализации подпрограммы " Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района в 2018-2022 годах"

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Бокситогорского городского поселения |  | Другие источники (бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет) |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение формирования единого облика дворовых территорий многоквартирных домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района. | 2625,0 |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 30 | 35 | 40 |  |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  |
|  |  |  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 17,5 | 20,5 | 23,4 |  |  | 26,3 |  | 29,2 |  | 32,2 |  |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций и общественных объединений в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий МКД в весенний и осенний периоды | единиц | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля дворовых территорий МКД, благоустроенных с трудовым участием граждан | % | 4,0 | 7,0 |  | 10,0 | 12,9 |  | 15,8 |  | 18,7 |  |  |

Таблица 2.1 Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы " Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района в 2018-2022 годах"

| Наименование мероприятия подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района" | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия (тыс.руб.) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия (тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий г.Бокситогорска | Средства Федерального бюджета | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 2476,0 тыс.руб., в том числе: 2018 год – 376,0 тыс.руб.; 2019 год – 525,0 тыс.руб.; 2020 год – 525,0 тыс.руб. 2021 год – 525,0 тыс.руб. 2022 год – 525,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 2. Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовых территорий г. Бокситогорска | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета | 2018 год – 99,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 3. Инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 2018 год – 50,0 тыс.руб. |  |

Таблица 3.1 Перечень мероприятий и результаты реализации подпрограммы " Благоустройство дворовых территорий многоквартирных

домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района в 2018-2022 годах"

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок испол-нения меро-приятия | Объём финанси-рования меро-приятия в текущем финан-совом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответ-ствен-ный за выпол-нение меро-приятия под-програм-мы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по Программе: |  |  |  | 2625,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение формирования единого облика дворовых территорий многоквартирных домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района. | Итого | 2018-2022 | 1575,0 | 2625,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2018-2022 |  | 2625,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |  |  |

| 1.1 | Мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий г.Бокситогорска | Итого | 2018-2022 |  | 2476,0 | 376,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | Комитет ЖКХ, отдел по строи-тельству | Повышение комфортности проживания населения. Ремонт дворовых территорий МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2018-2022 |  | 2476,0 | 376,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий г.Бокситогорска | Итого | 2018 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, сектор по градо-строи-тельству и архи-тектуре | Создание дизайн-проектов зонирования дворовых территорий, разработка стиля и планировки территорий |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  |  | 99,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3. Инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов | Итого | 2018 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.1.1 Адресный перечень мероприятий и результаты реализации подпрограммы " Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района в 2018-2020 годах"

| № пп | Наименование мероприятия | Адрес дворовой территории | Наименование работ | Ед. измерения | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий г.Бокситогорска | г.Бокситогорск, ул. Павлова, д.8 (8-9 подъезды) | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | г.Бокситогорск, ул. Южная, д.13/1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | г.Бокситогорск, ул. Садовая, д.13 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | г.Бокситогорск, ул. Красных Следопытов, д.5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых территорий г.Бокситогорска | г.Бокситогорск, ул. Нагорная, д.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка детской площадки | Шт. |  |  |  |  |  |

| 2.2 |  | г.Бокситогорск, ул. Школьная, д.10 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории | Кв.м. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка детской площадки | Шт. |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | г.Бокситогорск, ул. Школьная, д.12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка детской площадки | Шт. |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Благоустройство дворовых территорий г.Бокситогорска | г.Бокситогорск, ул. Вишнякова, д.23 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка детской площадки | Шт. |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | г.Бокситогорск, ул. Вишнякова, д.25 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка детской площадки | Шт. |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Благоустройство дворовых территорий г.Бокситогорска | г.Бокситогорск, ул. Комсомольская, д.14 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка детской площадки | Шт. |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | г.Бокситогорск, ул. Павлова, д.27/2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка детской площадки | Шт. |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство дворовых территорий г.Бокситогорска | г.Бокситогорск, ул. Нагорная, д.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка детской площадки | Шт. |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | г.Бокситогорск, ул. Социалистическая, д.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка детской площадки | Шт. |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | г.Бокситогорск, ул. Социалистическая, д.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка детской площадки | Шт. |  |  |  |  |  |

*Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района на 2018-2022 годы", в пределах лимитов бюджетных дусмотренных Программой.

|  | Приложение 2 к Программе |
| --- | --- |

(в ред. постановления от 20.02.2018 № 216)

ПАСПОРТ

подпрограммы "Благоустройство общественных территорий города

Бокситогорска Бокситогорского муниципального района в 2018-2022 годах"

| Наименование подпрограммы | Благоустройство общественных территорий города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение создания единого облика общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Всего: | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 1312,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 1312,5 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Создание благоприятной городской среды и повышение комфортности проживания населения (ремонт, восстановление улиц, включая проезды, пешеходных зон, обеспечение уличного освещения, обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление ограждений), оборудование автобусных остановок, озеленение и т.д.); 2. Обеспечение условий для отдыха и спорта; 3. Обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий инвалидов и других маломобильных групп населения (устройство пандусов, понижение бортового камня на путях движения и т.д.). |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Благоустройство общественных территорий города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района в 2018-2022 годах"

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измере-ния | Базовое значение показа-теля (на начало реализа-ции програм-мы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Бокситогорского городского поселения | Другие источники (бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет) |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение создания единого облика общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района. | 1312,5 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 9,7 | 11,1 | 12,5 | 13,9 | 15,3 | 16,7 |
|  |  |  |  | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Таблица 2.2 Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство общественных территорий города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района  в 2018-2022 годах"

| Наименование мероприятия подпрограммы "Благоустройство общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района в 2018-2022 годах" | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия (тыс.руб.) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия (тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий г.Бокситогорска | Средства Федерального бюджета | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 1213,5.руб., в том числе: 2018 год – 163,5 тыс.руб.; 2019 год – 262,5 тыс.руб.; 2020 год – 262,5 тыс.руб.; 2021 год – 262,5 тыс.руб.; 2022 год – 262,5 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 2. Разработка дизайн-проекта благоустройства общественных территорий г.Бокситогорска | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета | 2018 год – 99,0 тыс.руб. |  |

Таблица 3.2 Перечень мероприятий и результаты реализации подпрограммы " Благоустройство общественных территорий города

Бокситогорска Бокситогорского муниципального района в 2018-2022 годах"

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок испол-нения меро-приятия | Объём финанси-рования меро-приятия в текущем финан-совом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответ-ствен-ный за выпол-нение меро-приятия под-прог-раммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по Программе: |  |  |  | 1312,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение создания единого облика общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района. | Итого | 2018-2022 | 1575,0 | 1312,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2018-2022 |  | 1312,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 |  |  |

| 1.1 | Мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий г.Бокситогорска | Итого | 2018-2022 |  | 1312,5 | 163,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | Комитет ЖКХ, отдел по строи-тельству | Создание благоприятной городской среды, обеспечение условий отдыха. Ремонт общественных территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2018-2022 |  | 1213,5 | 163,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Разработка дизайн-проекта благоустройства общественных территорий г.Бокситогорска | Итого | 2018-2022 | 97,0 | 99,0 | 99,0 |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, сектор по градо-строи-тельству и архи-тектуре |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2018-2022 | 97,0 | 99,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.2.1 Адресный перечень мероприятий и результаты реализации подпрограммы "Благоустройство общественных территорий

города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района в 2018-2022 годах"

| № пп | Наименование мероприятия | Адрес общественной территории | Наименование работ | Единица измерения | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий г.Бокситогорска | Сквер по ул. Павлова (от ул. Комсомольская до ул. Школьная) | Озеленение | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство тропиночной сети | П.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Освещение | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство общественных территорий г.Бокситогорска | Сквер у Дворца Культуры по ул. Садовая | Озеленение | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство тропиночной сети | П.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Освещение | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Благоустройство общественных территорий г.Бокситогорска | Сквер по ул. Павлова от школы №2 до ул. Садовая (Аллея Славы) | Озеленение | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт тротуара | П.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Освещение | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство общественных территорий г.Бокситогорска | Территория между дорогой на каток "Зеркальный", ул. Спортивная и ул. Южное шоссе | Озеленение | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство тропиночной сети | П.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Освещение | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |

| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Благоустройство общественных территорий г.Бокситогорска | Сквер по ул. Павлова от ул. Садовая до ул. Комсомольская (вокруг обелиска воинам-интернационалистам "Отечества сыны достойны") | Озеленение | Кв.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство тропиночной сети | П.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Освещение | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка скамеек | Шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка урн | Шт. |  |  |  |  |  |

*Адресный перечень общественных территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района на 2018-2022 годы" в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Муниципальной программой.