- ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 февраля 2012 г. N 34

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ

НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ"

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской области в 2012 году".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области по строительству, дорожному хозяйству, энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Пасяду Н.И.

Губернатор

Ленинградской области

В.Сердюков

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 07.02.2012 N 34

(приложение)

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012

ГОДУ"

- ПАСПОРТ

региональной адресной программы "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства на территории

Ленинградской области в 2012 году"

| Полное наименование | Региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской области в 2012 году" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
| Срок реализации Программы | 2012 год |
| Цели Программы | Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Ленинградской области; развитие малоэтажного жилищного строительства |
| Задачи Программы | Консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; снос 47 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; долевое участие в строительстве многоквартирных малоэтажных домов в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными |
| Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы | Общий объем финансирования Программы - 279218436 рублей, из них: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 71663494 рубля; средства областного бюджета - 63475037 рублей; средства бюджетов муниципальных образований - 44079905 рублей |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Расселенная площадь - 8671,38 кв. метра; количество расселенных помещений - 232 единицы; количество переселенных граждан - 597 человек |
| Разработчик Программы | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Стоимость разработки Программы | Без финансовых затрат |
| Представитель заказчика Программы | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Исполнители Программы | Администрации муниципальных образований |
| Участники Программы | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Правительство Ленинградской области, комитет по строительству Ленинградской области, администрации муниципальных образований |
| Фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя Программы | Каталевич Анатолий Петрович - председатель комитета по строительству Ленинградской области, тел. 579-85-38 |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы и целевым использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляют вице-губернатор Ленинградской области, курирующий вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства, комитет по строительству Ленинградской области. Оценку результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет комитет по строительству Ленинградской области. Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются: администрациями муниципальных образований в комитет по строительству Ленинградской области - в сроки, установленные комитетом по строительству Ленинградской области; комитетом по строительству Ленинградской области: в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области - ежеквартально, в комитет финансов Ленинградской области - ежеквартально, в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - в сроки, установленные Фондом |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в Ленинградской области усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

По данным муниципальных образований, на 1 января 2012 года площадь признанных аварийными многоквартирных домов составляет более 117 тыс. квадратных метров, требуется переселение около 8 тыс. жителей Ленинградской области.

Аварийное жилье имеется почти во всех муниципальных образованиях Ленинградской области. Наибольшую долю аварийного жилья составляет жилье, занимаемое на условиях социального найма и являющееся муниципальной собственностью.

Участие муниципальных образований Ленинградской области в получении дополнительной финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства позволит переселить граждан из аварийного жилищного фонда, а также будет способствовать развитию малоэтажного домостроения в Ленинградской области.

- 2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Ленинградской области;

развитие малоэтажного жилищного строительства.

Задачами Программы являются:

консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд);

снос 47 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

долевое участие в строительстве многоквартирных малоэтажных домов в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными.

Программа предусматривает наличие разработанных и утвержденных муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, которые не противоречат условиям Программы и в рамках Программы обеспечивают решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

- 3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2012 год.

- 4. Мероприятия Программы

В соответствии с пунктами 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации Программой предусматривается переселение граждан из аварийного жилищного фонда:

в жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

в многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

долевое участие в строительстве многоквартирных малоэтажных домов для предоставления гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, или гражданам - собственникам жилых помещений по договорам мены;

предоставление средств Фонда и средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований в размере 235138531 рубля;

снос 47 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

переселение 597 человек из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, приведен в приложении 1 к Программе.

- 5. Критерии отбора муниципальных образований

для получения финансовой поддержки за счет средств Фонда

и средств областного бюджета

Участниками Программы являются муниципальные образования - городской округ, городское поселение, сельское поселение, которые выполнили условия, предусмотренные пунктами 5 - 9.1 и 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", а также представили документы, подтверждающие выполнение условий.

Отбор муниципальных образований, претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств областного бюджета, проводится конкурсной комиссией, состав которой утверждается распоряжением комитета по строительству Ленинградской области.

- 6. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных

образований на переселение граждан из аварийного

жилищного фонда

Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из аварийного жилищного фонда определяет условия предоставления муниципальным образованиям Ленинградской области бюджетных средств, выделенных из средств Фонда и предусмотренных в областном бюджете на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Средства, выделенные Фондом и предусмотренные в областном бюджете, предоставляются муниципальным образованиям на следующих условиях:

муниципальное образование прошло конкурсный отбор на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств областного бюджета;

наличие необходимых документов, подтверждающих признание расселяемых многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу;

наличие утвержденной муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (далее - муниципальная адресная программа);

выделение средств из бюджета муниципального образования на долевое финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в объемах не менее предусмотренных;

срок сдачи строящихся малоэтажных многоквартирных домов, в которых по договору долевого участия в строительстве приобретается жилье для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 2012 год.

Перечисление средств Фонда и средств областного бюджета муниципальным образованиям осуществляется комитетом по строительству Ленинградской области - главным распорядителем бюджетных средств, который заключает с администрациями муниципальных образований соглашения о порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Средства, полученные муниципальными образованиями за счет финансовой поддержки Фонда и из областного бюджета, направляются на долевое участие в строительстве для переселения граждан из аварийного жилищного фонда только в строящиеся малоэтажные многоквартирные дома.

Муниципальные образования по завершении строительства малоэтажного многоквартирного дома в течение трех рабочих дней представляют в комитет по строительству Ленинградской области разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в течение месяца после ввода жилого дома в эксплуатацию - отчет о фактическом предоставлении квартир гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

В соответствии с пунктом 9 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" государственная регистрация возникновения и перехода права собственности на жилые помещения, которые предоставляются гражданам в соответствии с указанным федеральным законом, осуществляется в течение не более чем пять рабочих дней со дня подачи заявления и необходимых для такой государственной регистрации документов.

Муниципальные образования по требованию главного распорядителя бюджетных средств и органов финансового контроля представляют необходимую документацию по финансированию долевого участия в строительстве малоэтажных многоквартирных домов, а также несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных бюджетных средств и несвоевременное представление отчетности.

Муниципальное образование подлежит исключению из Программы, а средства Фонда и средства областного бюджета, направленные в муниципальное образование для реализации мероприятий Программы, подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме в следующих случаях:

выявление по результатам мониторинга реализации муниципальной адресной программы нецелевого использования средств;

использование средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда без долевого финансирования за счет средств бюджета муниципального образования или в меньшем объеме по итогам бюджетного года;

непредставление администрацией муниципального образования отчетов о ходе реализации муниципальной адресной программы, о расходовании средств Фонда, средств областного бюджета и бюджета муниципального образования за прошедший отчетный период в установленный срок или представление таких отчетов с нарушениями требований к их форме.

- 7. Объем долевого финансирования за счет

средств областного бюджета и средств бюджетов

муниципальных образований

Объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета и средств бюджетов муниципальных образований определяется Фондом и составляет 38,52 процента от общего объема финансирования.

Определение минимальной доли долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований определяется в соответствии с бюджетной обеспеченностью муниципального образования.

Софинансирование из бюджетов различных уровней в 2012 году осуществляется исходя из данных расчетной бюджетной обеспеченности поселений, примененной в расчете распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2011 год в соответствии с таблицей 1.

- Таблица 1

| Расчетная бюджетная обеспеченность | До 0,60 | 0,60- 0,69 | 0,70- 0,79 | 0,80- 0,89 | 0,90- 0,99 | 1,0- 1,24 | 1,25- 1,49 | Более 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Софинансирование из областного бюджета, процентов | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| Софинансирование из бюджета муниципального образования, процентов | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |

Общее финансовое обеспечение Программы за счет средств Фонда, средств областного бюджета и средств бюджетов муниципальных образований в 2012 году составит 279218436 рублей, в том числе: 171663494 рубля - средства Фонда, 63475037 рублей - средства областного бюджета, 44079905 рублей - средства бюджетов муниципальных образований.

При выделении дополнительных средств из бюджета муниципального образования соответственно уменьшается доля средств, выделяемых из областного бюджета.

- 8. Обоснование объема средств, предусмотренных

на реализацию Программы

Объем средств на проведение в рамках реализации Программы мероприятий по переселению граждан из аварийных жилых домов определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений, планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади помещений в аварийных многоквартирных домах.

Общий объем финансирования Программы составляет 279218436 рублей, из них: 171663494 рубля - средства Фонда, 63475037 рублей - средства областного бюджета, 44079905 рублей - средства бюджетов муниципальных образований.

Распределение средств по муниципальным образованиям представлено в таблице 2.

- Таблица 2

| N п/п | Наименование муниципального образования | Общий объем финанси- рования Программы (руб.) | Средства Фонда (руб.) | Средства област- ного бюджета (руб.) | Средства местных бюджетов (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района | 24886128 | 15287695 | 5747060 | 3831373 |
| 2 | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | 12113640 | 7447466 | 3732939 | 933235 |
| 3 | Город Всеволожск Всеволожского муниципального района | 15716820 | 9662701 | 2421648 | 3632471 |
| 4 | Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района | 32489800 | 19974729 | 8134796 | 4380275 |
| 5 | Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района | 49005180 | 30128385 | 7550718 | 11326077 |
| 6 | Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 30625420 | 18828508 | 8257838 | 3539074 |
| 7 | Назиевское городское поселение Кировского муниципального района | 13037780 | 8015627 | 3515507 | 1506646 |
| 8 | Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района | 19592090 | 12045217 | 3773437 | 3773436 |
| 9 | Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | 7399560 | 4549250 | 2280248 | 570062 |
| 10 | Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района | 12999140 | 7991871 | 4005815 | 1001454 |
| 11 | Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района | 37731316 | 23197213 | 7993756 | 6540347 |
| 12 | Любанское городское поселение Тосненского района | 16273880 | 10005181 | 4074654 | 2194045 |
| 13 | Рябовское городское поселение Тосненского района | 7367682 | 4529651 | 1986621 | 851410 |
|  | Всего | 279218436 | 171663494 | 63475037 | 44079905 |

Размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой по заявке Ленинградской области на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2012 году, является средней рыночной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилья поселения на первый квартал 2012 года, установленной нормативным правовым актом муниципального образования, и не должен превышать стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленную для приобретения жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации, - не более 32200 рублей (таблица 3).

- Таблица 3

| N п/п | Наименование муниципального образования | Расчетная стоимость одного квадратного метра жилья (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района | 32200 |
| 2 | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | 32200 |
| 3 | Город Всеволожск Всеволожского муниципального района | 32200 |
| 4 | Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района | 32200 |
| 5 | Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района | 32200 |
| 6 | Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 32200 |
| 7 | Назиевское городское поселение Кировского муниципального района | 32200 |
| 8 | Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района | 32200 |
| 9 | Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | 32200 |
| 10 | Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района | 32200 |
| 11 | Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района | 32200 |
| 12 | Любанское городское поселение Тосненского района | 32200 |
| 13 | Рябовское городское поселение Тосненского района | 32200 |

В рамках реализации Программы расселению и сносу подлежат 47 аварийных многоквартирных домов, расселяемая площадь в которых составляет 8671,38 кв. метра (таблица 4).

- Таблица 4

| N п/п | Наименование муниципального образования | Площадь расселяемых помещений (кв. м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района | 772,24 |
| 2 | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | 376,20 |
| 3 | Город Всеволожск Всеволожского муниципального района | 488,10 |
| 4 | Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района | 1009,00 |
| 5 | Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района | 1521,90 |
| 6 | Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 951,10 |
| 7 | Назиевское городское поселение Кировского муниципального района | 404,90 |
| 8 | Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района | 608,45 |
| 9 | Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | 229,80 |
| 10 | Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района | 403,70 |
| 11 | Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района | 1171,78 |
| 12 | Любанское городское поселение Тосненского района | 505,40 |
| 13 | Рябовское городское поселение Тосненского района | 228,81 |

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, предоставляется жилая площадь, размеры и качество которой определяются исходя из установленных законодательством гарантий государства.

Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляются в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта Ленинградской области. При этом отказы граждан, в том числе неоднократные, от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Ленинградской области.

Способами переселения граждан из аварийного жилищного фонда могут являться:

предоставление гражданам, переселяемым в соответствии с Программой из аварийного жилищного фонда, жилого помещения по договору социального найма;

предоставление гражданам, переселяемым в соответствии с Программой из аварийного жилищного фонда, жилого помещения по договору мены на другое, вновь построенное помещение.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения граждан из аварийного жилищного фонда приведен в приложении 2 к Программе.

- 9. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств Фонда, средств областного бюджета и средств бюджетов муниципальных образований.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств Фонда и средств областного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляется в порядке межбюджетных отношений в форме субсидий муниципальным образованиям.

Общий объем финансирования Программы составляет 279218436 рублей, из них: 171663494 рубля - средства Фонда, 63475037 рублей - средства областного бюджета, 44079905 рублей - средства бюджетов муниципальных образований.

Бюджетные ресурсы (средства Фонда, средства областного бюджета и средства бюджетов муниципальных образований) предоставляются только на цели финансовой поддержки программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и положениями Программы.

- 10. Планируемые показатели выполнения Программы

Основным показателем выполнения Программы является количество переселенных в 2012 году граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде.

В рамках реализации Программы подлежат переселению 597 человек из 47 аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными (таблица 5).

- Таблица 5

| N п/п | Наименование муниципального образования | Коли- чество аварийных домов (ед.) | Количество граждан, подлежащих переселению (чел.) | Рассе- ляемая площадь (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района | 2 | 64 | 772,24 |
| 2 | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | 1 | 22 | 376,20 |
| 3 | Город Всеволожск Всеволожского муниципального района | 5 | 34 | 488,10 |
| 4 | Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района | 4 | 68 | 1009,00 |
| 5 | Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района | 3 | 92 | 1521,90 |
| 6 | Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 4 | 85 | 951,10 |
| 7 | Назиевское городское поселение Кировского муниципального района | 5 | 27 | 404,90 |
| 8 | Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района | 2 | 45 | 608,45 |
| 9 | Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | 1 | 11 | 229,80 |
| 10 | Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района | 3 | 27 | 403,70 |
| 11 | Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района | 11 | 73 | 1171,78 |
| 12 | Любанское городское поселение Тосненского района | 3 | 34 | 505,40 |
| 13 | Рябовское городское поселение Тосненского района | 3 | 15 | 228,81 |
|  | Всего | 47 | 597 | 8671,38 |

Реализация Программы позволит ликвидировать 47 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными, расселяемая площадь в которых составляет 8671,38 квадратного метра, и обеспечит:

выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

создание на территории Ленинградской области благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов жилищного строительства;

снижение социальной напряженности;

улучшение состояния здоровья населения.

Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской области в 2012 году" приведены в приложении 3 к Программе.

- 11. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы

Общая оценка эффективности реализации мероприятий Программы определяется достижением следующих запланированных целевых показателей выполнения Программы:

расселенная площадь - 8671,38 кв. метра;

количество расселенных помещений - 232 единицы;

количество переселенных граждан - 597 человек.

Социальная эффективность реализации Программы заключается в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

- 12. Участники Программы

Заказчиком Программы является Правительство Ленинградской области, представителем заказчика Программы - комитет по строительству Ленинградской области, исполнителями Программы - администрации муниципальных образований.

- 13. Функции участников Программы, формы

и методы управления Программой

Функции заказчика Программы:

осуществление управления реализацией Программы;

координация реализации Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

осуществление корректировки Программы и внесение изменений в областной закон об областном бюджете Ленинградской области;

участие в софинансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

осуществление контроля за целевым использованием средств;

назначение представителя заказчика Программы и определение его полномочий для оперативного управления реализацией Программы.

Функции представителя заказчика Программы:

осуществление оперативного управления реализацией Программы;

подача в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда в пределах установленного лимита;

подготовка предложений о включении в областной бюджет средств на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, включенных в Программу;

подготовка предложений о возврате муниципальными образованиями средств Фонда и средств областного бюджета, предоставленных на долевое финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в случаях, предусмотренных разделом 6 Программы;

осуществление контроля за целевым использованием выделенных средств;

подготовка порядка, форм и сроков представления органами местного самоуправления отчетов о ходе реализации Программы;

обеспечение перечисления средств Фонда и средств областного бюджета в бюджет муниципального образования в пределах выделяемых бюджетных ассигнований;

представление в Фонд отчетов о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период, о ходе реализации Программы и выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в сроки и по форме, установленные Фондом.

Функции исполнителей Программы:

обеспечение софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в пределах не менее установленного размера софинансирования;

проведение конкурсных процедур (электронных аукционов) и заключение муниципальных контрактов на долевое участие в строительстве малоэтажных многоквартирных домов;

обеспечение целевого и эффективного использования выделенных средств;

уведомление жителей многоквартирных аварийных домов о проведении мероприятий по переселению;

осуществление переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечение сноса расселяемых аварийных домов;

представление в комитет по строительству Ленинградской области необходимой документации для направления в Фонд заявки, отчета о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период, отчета о ходе реализации Программы и выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Органы местного самоуправления муниципальных образований являются получателями бюджетных средств, предусмотренных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Контроль за выполнением Программы и целевым использованием средств, направленных на реализацию Программы, осуществляют вице-губернатор Ленинградской области, курирующий вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и комитет по строительству Ленинградской области.

Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляются комитетом по строительству Ленинградской области.

Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются комитетом по строительству Ленинградской области:

в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области - ежеквартально;

в комитет финансов Ленинградской области - ежеквартально;

в Фонд - в сроки, установленные Фондом.

Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются органами местного самоуправления в комитет по строительству Ленинградской области в сроки, установленные комитетом по строительству Ленинградской области.

Информация о вводе в эксплуатацию построенных жилых домов представляется муниципальными образованиями в комитет по строительству Ленинградской области в течение трех рабочих дней после получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Информация о переселении граждан из аварийного жилищного фонда и сносе аварийных домов представляется муниципальными образованиями в комитет по строительству Ленинградской области после предоставления нового жилья гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

- Приложение 1

к Программе...

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

| N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планиру- емая дата окончания переселе- ния | Планиру- емая дата сноса МКД | Число жите- лей - всего (чел.) | Число жите- лей, плани- руемых к пере- селе- нию (чел.) | Общая площадь жилых помеще- ний МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Допол- нитель- ные источ- ники финан- сиро- вания (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (ед.) | в том числе |  | Всего (кв. м) | в том числе |  | Всего (руб.) | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | част- ная собст- вен- ность (ед.) | муни- ципаль- ная собст- вен- ность (ед.) |  | частная собст- вен- ность (кв. м) | муни- ципаль- ная собст- вен- ность (кв. м) |  | за счет средств Фонда (руб.) | за счет средств бюджета субъекта Россий- ской Федера- ции (руб.) | за счет средств местного бюджета (руб.) |  |
|  |  | но- мер | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по субъекту: МКД, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 47 |  | X | X | X | X | 597 | 597 | 14584,39 | 232 | 53 | 179 | 8671,38 | 1999,42 | 6671,96 | 279218436 | 171663494 | 63475037 | 44079905 |  |
| 1. Муниципальное образование Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 2 |  |  |  |  | 64 | 64 | 955,29 | 20 | 10 | 10 | 772,24 | 388,9 | 383,34 | 24866128 | 15287695 | 5747060 | 3831373 |  |
| 1 | г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 12 | 17 | 29.12.2006 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 32 | 32 | 474,20 | 10 | 6 | 4 | 375,83 | 218,12 | 157,71 | 12101726 | 7440141 | 2796951 | 1864634 |  |
| 2 | г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 14 | 19 | 29.12.2006 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 32 | 32 | 481,09 | 10 | 4 | 6 | 396,41 | 170,78 | 225,63 | 12764402 | 7847554 | 2950109 | 1966739 |  |
| 2. Муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 1 |  |  |  |  | 22 | 22 | 376,20 | 8 | 6 | 2 | 376,2 | 281,7 | 94,5 | 12113640 | 7447466 | 3732939 | 933235 |  |
| 3 | дер. Бегуницы, д. 7 | 6 | 16.03.2009 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 22 | 22 | 376,20 | 8 | 6 | 2 | 376,2 | 281,7 | 94,5 | 12113640 | 7447466 | 3732939 | 933235 |  |
| 3. Муниципальное образование город Всеволожск Всеволожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 5 |  |  |  |  | 34 | 34 | 620,1 | 13 | 2 | 11 | 488,1 | 71,4 | 416,7 | 15716820 | 9662701 | 2421648 | 3632471 |  |
| 4 | г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 13 | 13 | 23.05.2007 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 4 | 4 | 108,60 | 1 |  | 1 | 17 |  | 17 | 547400 | 336542 | 84343 | 126515 |  |
| 5 | г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 1а | 7 | 23.04.2008 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 7 | 7 | 121,9 | 2 |  | 2 | 121,9 |  | 121,9 | 3925180 | 2413201 | 604792 | 907187 |  |
| 6 | г. Всеволожск, Октябрьский просп., д. 126 | 27 | 28.10.2009 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 7 | 7 | 63,30 | 2 |  | 2 | 63,3 |  | 63,3 | 2038260 | 1253122 | 314055 | 471083 |  |
| 7 | г. Всеволожск, пос. Ковалево, д. 66 | 31 | 18.11.2009 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 8 | 8 | 233,3 | 4 | 1 | 3 | 192,9 | 45,5 | 147,4 | 6211380 | 3818756 | 957050 | 1435574 |  |
| 8 | г. Всеволожск, ул. 2-я линия, д. 22 | 6 | 02.04.2008 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 8 | 8 | 93,0 | 4 | 1 | 3 | 93 | 25,9 | 67,1 | 2994600 | 1841080 | 461408 | 692112 |  |
| 4. Муниципальное образование Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 4 |  |  |  |  | 68 | 68 | 1546,1 | 32 | 5 | 27 | 1009 | 159,4 | 849,6 | 32489800 | 19974729 | 8134796 | 4380275 |  |
| 9 | пос. Рахья, ул. Ленинградское ш., д. 6 | 42 | 16.06 1995 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 26 | 26 | 465,2 | 12 | 3 | 9 | 465,2 | 117,8 | 347,4 | 14979440 | 9209360 | 3750552 | 2019528 |  |
| 10 | пос. Рахья, ул. Железнодорожная, д. 7 | 110 | 19.09.1988 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 16 | 16 | 228,7 | 5 | 1 | 4 | 120,4 | 15,1 | 105,3 | 3876880 | 2383506 | 970693 | 522681 |  |
| 11 | пос. N 13, д. 10 | 77 | 14.07.1999 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 15 | 15 | 550,7 | 7 |  | 7 | 215,2 |  | 215,2 | 6929440 | 4260219 | 1734994 | 934227 |  |
| 12 | пос. Рахья, ул. Комсомола, д. 11 | 67 | 17.09.1998 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 11 | 11 | 301,5 | 8 | 1 | 7 | 208,2 | 26,5 | 181,7 | 6704040 | 4121644 | 1678557 | 903839 |  |
| 5. Муниципальное образование Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 3 |  |  |  |  | 92 | 92 | 1696,8 | 35 | 3 | 32 | 1521,9 | 183,5 | 1338,4 | 49005180 | 30128385 | 7550718 | 11326077 |  |
| 13 | г. п. им. Свердлова, мкр. 1, д. 3 | 17 | 17.02.2005 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 32 | 32 | 415,90 | 9 | 0 | 9 | 330,9 |  | 330,9 | 10654980 | 6550682 | 1641719 | 2462579 |  |
| 14 | г. п. им. Свердлова, мкр. 2, д. 22 | 5 | 08.07.2004 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 28 | 28 | 547,3 | 11 | 1 | 10 | 502,7 | 71,3 | 431,4 | 16186940 | 9951731 | 2494084 | 3741125 |  |
| 15 | пос. Красная Заря, д. 5 | 35 | 25.03.1999 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 32 | 32 | 733,60 | 15 | 2 | 13 | 688,3 | 112,2 | 576,1 | 22163260 | 13625972 | 3414915 | 5122373 |  |
| 6. Муниципальное образование Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 4 |  |  |  |  | 85 | 85 | 1081,5 | 26 | 6 | 20 | 951,1 | 182,7 | 768,4 | 30625420 | 18828508 | 8257838 | 3539074 |  |
| 16 | м. Углово, д. 1 | 34 | 05.06.1990 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 49 | 49 | 760,9 | 14 | 1 | 13 | 630,5 | 62,3 | 568,2 | 20302100 | 12481731 | 5474258 | 2346111 |  |
| 17 | м. Углово, д. 15 | 35 | 05.06.1990 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 21 | 21 | 106,8 | 4 | 1 | 3 | 106,8 | 22,3 | 84,5 | 3438960 | 2114273 | 927281 | 397406 |  |
| 18 | м. Углово, д. 16 | 36 | 07.06.1990 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 7 | 7 | 107,4 | 4 | 1 | 3 | 107,4 | 22,5 | 84,9 | 3458280 | 2126150 | 932491 | 399639 |  |
| 19 | м. Углово, д. 17 | 37 | 07.06.1990 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 8 | 8 | 106,4 | 4 | 3 | 1 | 106,4 | 75,6 | 30,8 | 3426080 | 2106354 | 923808 | 395918 |  |
| 7. Муниципальное образование Назиевское городское поселение Кировского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 5 |  |  |  |  | 27 | 27 | 2764,92 | 13 |  | 13 | 404,9 |  | 404,9 | 13037780 | 8015627 | 3515507 | 1506646 |  |
| 20 | пос. Назия, ул. Матросова, д. 16 | 19 | 17.05.2005 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 8 | 8 | 705,52 | 3 |  | 3 | 87,76 |  | 87,76 | 2825872 | 1737346 | 761968 | 326558 |  |
| 21 | пос. Назия, ул. Матросова, д. 20 | 22 | 29.04.2004 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 5 | 5 | 514,7 | 2 |  | 2 | 65,62 |  | 65,62 | 2112964 | 1299050 | 569740 | 244174 |  |
| 22 | пос. Назия, ул. Строителей, д. 1 | 1 | 09.01.2003 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 5 | 5 | 727,8 | 3 |  | 3 | 92,6 |  | 92,6 | 2981720 | 1833161 | 803991 | 344568 |  |
| 23 | пос. Назия, ул. Строителей, д. 3 | 32 | 22.05.2003 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 5 | 5 | 720,9 | 3 |  | 3 | 93,2 |  | 93,2 | 3001040 | 1845040 | 809200 | 346800 |  |
| 24 | пос. Назия, ул. Заводская, д. 23 | 62 | 26.12.2006 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 4 | 4 | 96,0 | 2 |  | 2 | 65,72 |  | 65,72 | 2116184 | 1301030 | 570608 | 244546 |  |
| 8. Муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 2 |  |  |  |  | 45 | 45 | 768,41 | 15 | 1 | 14 | 608,45 | 42 | 566,45 | 19592090 | 12045217 | 3773437 | 3773436 |  |
| 25 | г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, д. 54-в | 54 | 21.12.2009 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 22 | 22 | 341,93 | 7 | 1 | 6 | 238,68 | 42 | 196,68 | 7685496 | 4725043 | 1480227 | 1480226 |  |
| 26 | г. Шлиссельбург, ул. Ульянова, д. 9 | 46 | 03.12.2009 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 23 | 23 | 426,48 | 8 |  | 8 | 369,77 |  | 369,77 | 11906594 | 7320174 | 2293210 | 2293210 |  |
| 9. Муниципальное образование Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 245,30 | 7 | 4 | 3 | 229,8 | 104,9 | 124,9 | 7399560 | 4549250 | 2280248 | 570062 |  |
| 27 | дер. Средняя Колония, д. 7 | 1 | 16.12.2009 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 11 | 11 | 245,30 | 7 | 4 | 3 | 229,8 | 104,9 | 124,9 | 7399560 | 4549250 | 2280248 | 570062 |  |
| 10. Муниципальное образование Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 3 |  |  |  |  | 27 | 27 | 718,0 | 10 | 2 | 8 | 403,7 | 76,9 | 326,8 | 12999140 | 7991871 | 4005815 | 1001454 |  |
| 28 | дер. Красный Бор, Лесной пер., д. 6 | 1 | 10.06.2009 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 1 | 1 | 70,2 | 1 | 1 |  | 46,0 | 46,0 |  | 1481200 | 910642 | 456446 | 114112 |  |
| 29 | дер. Красный Бор, Лесной пер., д. 3 | 17 | 05.12.2006 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 14 | 14 | 488,3 | 5 |  | 5 | 198,2 |  | 198,2 | 6382040 | 3923678 | 1966690 | 491672 |  |
| 30 | дер. Дятлицы, д. 35 | 2 | 26.11.2009 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 12 | 12 | 159,5 | 4 | 1 | 3 | 159,5 | 30,9 | 128,6 | 5135900 | 3157551 | 1582679 | 395670 |  |
| 11. Муниципальное образование Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 11 |  |  |  |  | 73 | 73 | 1668,87 | 32 | 11 | 21 | 1171,78 | 440,32 | 731,46 | 37731316 | 23197213 | 7993756 | 6540347 |  |
| 31 | г. Приозерск, ул. Суворова, д. 7 | 6 | 09.08.2004 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 2 | 2 | 87,71 | 2 |  | 2 | 38,93 |  | 38,93 | 1253546 | 770680 | 265576 | 217290 |  |
| 32 | г. Приозерск, ул. Железнодорожная, д. 44 | б/н | 04.04.2006 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 12 | 12 | 408,66 | 5 | 4 | 1 | 267,30 | 220,10 | 47,20 | 8607060 | 5291620 | 1823492 | 1491948 |  |
| 33 | г. Приозерск, ул. Заречная, д. 17 | б/н | 04.05.2005 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 7 | 7 | 83,73 | 2 |  | 2 | 83,73 |  | 83,73 | 2696106 | 1657566 | 571197 | 467343 |  |
| 34 | г. Приозерск, ул. Ленина, д. 39 | 7 | 09.08.2004 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 4 | 4 | 118,52 | 1 |  | 1 | 34,96 |  | 34,96 | 1125712 | 692088 | 238493 | 195131 |  |
| 35 | г. Приозерск, ул. Новая, д. 9-а | 13 | 09.08.2004 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 6 | 6 | 82,47 | 2 |  | 2 | 82,47 |  | 82,47 | 2655534 | 1632622 | 562601 | 460311 |  |
| 36 | г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 27 | б/н | 09.06.2005 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 4 | 4 | 99,41 | 2 |  | 2 | 59,47 |  | 59,47 | 1914934 | 1177302 | 405698 | 331934 |  |
| 37 | г. Приозерск, ул. Кирова, д. 20 | б/н | 06.10.2005 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 12 | 12 | 233,15 | 6 | 4 | 2 | 172,92 | 110,52 | 62,40 | 5568024 | 3423221 | 1179642 | 965161 |  |
| 38 | г. Приозерск, ул. Литейная, д. 5 | б/н | 31.05.2006 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 17 | 17 | 302,20 | 7 | 2 | 5 | 268,90 | 66,70 | 202,20 | 8658580 | 5323295 | 1834407 | 1500878 |  |
| 39 | г. Приозерск, ул. Красная, д. 38 | б/н | 19.07.2006 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 3 | 3 | 87,80 | 2 | 1 | 1 | 87,80 | 43,00 | 44,80 | 2827160 | 1738138 | 598962 | 490060 |  |
| 40 | г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 20-а | 14 | 09.08.2004 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 2 | 2 | 81,49 | 2 |  | 2 | 39,80 |  | 39,80 | 1281560 | 787903 | 271511 | 222146 |  |
| 41 | г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 17 | б/н | 21.12.2004 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 4 | 4 | 83,73 | 1 |  | 1 | 35,50 |  | 35,50 | 1143100 | 702778 | 242177 | 198145 |  |
| 12. Муниципальное образование Любанское городское поселение Тосненского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 3 |  |  |  |  | 34 | 34 | 732,8 | 16 | 3 | 13 | 505,4 | 67,7 | 437,7 | 16273880 | 10005181 | 4074654 | 2194045 |  |
| 42 | г. Любань, ул. Кооперативная, д. 14 | 1 | 17 11.2006 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 2 | 2 | 294,1 | 1 |  | 1 | 66,7 |  | 66,7 | 2147740 | 1320430 | 537751 | 289559 |  |
| 43 | г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 50 | 20 | 14.09.2009 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 18 | 18 | 200,6 | 7 | 2 | 5 | 200,6 | 34,3 | 166,3 | 6459320 | 3971190 | 1617285 | 870845 |  |
| 44 | г. Любань, ул. Ленина, д. 9 | 18 | 14.09.2009 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 14 | 14 | 238,1 | 8 | 1 | 7 | 238,1 | 33,4 | 204,7 | 7666820 | 4713561 | 1919618 | 1033641 |  |
| 13. Муниципальное образование Рябовское городское поселение Тосненского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 3 |  |  |  |  | 15 | 15 | 1410,1 | 5 |  | 5 | 228,81 |  | 228,81 | 7367682 | 4529651 | 1986621 | 851410 |  |
| 45 | г. п. Рябово, ул. Дорожная, д. 7 | 7 | 12.12.2006 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 1 | 1 | 619,40 | 1 |  | 1 | 30,9 |  | 30,9 | 994980 | 611714 | 268286 | 114980 |  |
| 46 | г. п. Рябово, ул. Нижняя, д. 8 | 2 | 12.12.2006 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 4 | 4 | 396,3 | 1 |  | 1 | 55,19 |  | 55,19 | 1777118 | 1092572 | 479182 | 205364 |  |
| 47 | г. п. Рябово, ул. Нижняя, д. 10 | 3 | 12.12.2006 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 10 | 10 | 394,40 | 3 |  | 3 | 142,72 |  | 142,72 | 4595584 | 2825365 | 1239153 | 531066 |  |

- Приложение 2

к Программе...

РЕЕСТР

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

| N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Расселяемая площадь |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  | Стоимость - всего (руб.) | Допол- нитель- ные источ- ники финан- сиро- вания (руб.) | Норма- тивная стои- мость 1 кв. м (руб.) | 3/4 от норма- тивной стои- мости 1 кв. м (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего (кв. м) | в т.ч. частная собст- вен- ность (кв. м) | пло- щадь (кв. м) | стои- мость (руб.) | удель- ная стои- мость 1 кв. м (руб.) | площадь (кв. м) | стоимость (руб.) | удель- ная стои- мость 1 кв. м (руб.) | пло- щадь (кв. м) | стои- мость (руб.) | удель- ная стои- мость 1 кв. м (руб.) | пло- щадь (кв. м) | стои- мость (руб.) | удель- ная стои- мость 1 кв. м (руб.) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по субъекту: 47 МКД, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки |  | 8671,38 | 1999,42 |  |  |  | 8671,38 | 279218436 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 279218436 |  | 32200 |  |
| 1. Муниципальное образование Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 2 |  | 772,24 | 388,90 |  |  |  | 772,24 | 24866128 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 24866128 |  | 32200 |  |
| 1 | г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 12 | 375,83 | 218,12 |  |  |  | 375,83 | 12101726 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 12101726 |  | 32200 |  |
| 2 | г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 14 | 396,41 | 170,78 |  |  |  | 396,41 | 12764402 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 12764402 |  | 32200 |  |
| 2. Муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 1 |  | 376,2 | 281,7 |  |  |  | 376,2 | 12113640 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 12113640 |  | 32200 |  |
| 3 | дер. Бегуницы, д. 7 | 376,2 | 281,7 |  |  |  | 376,2 | 12113640 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 12113640 |  | 32200 |  |
| 3. Муниципальное образование город Всеволожск Всеволожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 5 |  | 488,1 | 71,4 |  |  |  | 488,1 | 15716820 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 15716820 |  | 32200 |  |
| 4 | г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 13 | 17 |  |  |  |  | 17 | 547400 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 547400 |  | 32200 |  |
| 5 | г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 1а | 121,9 |  |  |  |  | 121,9 | 3925180 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 3925180 |  | 32200 |  |
| 6 | г. Всеволожск, Октябрьский просп., д. 126 | 63,3 |  |  |  |  | 63,3 | 2038260 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 2038260 |  | 32200 |  |
| 7 | г. Всеволожск, пос. Ковалево, д. 66 | 192,9 | 45,5 |  |  |  | 192,9 | 6211380 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 6211380 |  | 32200 |  |
| 8 | г. Всеволожск, ул. 2-я линия, д. 22 | 93 | 25,9 |  |  |  | 93 | 2994600 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 2994600 |  | 32200 |  |
| 4. Муниципальное образование Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 4 |  | 1009,0 | 159,4 |  |  |  | 1009,0 | 32489800 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 32489800 |  | 32200 |  |
| 9 | пос. Рахья, ул. Ленинградское ш., д. 6 | 465,2 | 117,8 |  |  |  | 465,2 | 14979440 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 14979440 |  | 32200 |  |
| 10 | пос. Рахья, ул. Железнодорожная, д. 7 | 120,4 | 15,1 |  |  |  | 120,4 | 3876880 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 3876880 |  | 32200 |  |
| 11 | пос. N 13, д. 10 | 215,2 |  |  |  |  | 215,2 | 6929440 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 6929440 |  | 32200 |  |
| 12 | пос. Рахья, ул. Комсомола, д. 11 | 208,2 | 26,5 |  |  |  | 208,2 | 6704040 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 6704040 |  | 32200 |  |
| 5. Муниципальное образование Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 3 |  | 1521,9 | 183,5 |  |  |  | 1521,9 | 49005180 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 49005180 |  | 32200 |  |
| 13 | г. п. им. Свердлова, мкр. 1, д. 3 | 330,9 |  |  |  |  | 330,9 | 10654980 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 10654980 |  | 32200 |  |
| 14 | г. п. им Свердлова, мкр. 2, д. 22 | 502,7 | 71,3 |  |  |  | 502,7 | 16186940 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 16186940 |  | 32200 |  |
| 15 | пос. Красная Заря, д. 5 | 688,3 | 112,2 |  |  |  | 688,3 | 22163260 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 22163260 |  | 32200 |  |
| 6. Муниципальное образование Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 4 |  | 951,1 | 182,7 |  |  |  | 951,1 | 30625420 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 30625420 |  | 32200 |  |
| 16 | м. Углово, д. 1 | 630,5 | 62,3 |  |  |  | 630,5 | 20302100 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 20302100 |  | 32200 |  |
| 17 | м. Углово, д. 15 | 106,8 | 22,3 |  |  |  | 106,8 | 3438960 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 3438960 |  | 32200 |  |
| 18 | м. Углово, д. 16 | 107,4 | 22,5 |  |  |  | 107,4 | 3458280 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 3458280 |  | 32200 |  |
| 19 | м. Углово, д. 17 | 106,4 | 75,6 |  |  |  | 106,4 | 3426080 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 3426080 |  | 32200 |  |
| 7. Муниципальное образование Назиевское городское поселение Кировского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 5 |  | 404,9 |  |  |  |  | 404,9 | 13037780 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 13037780 |  | 32200 |  |
| 20 | пос. Назия, ул. Матросова, д. 16 | 87,76 |  |  |  |  | 87,76 | 2825872 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 2825872 |  | 32200 |  |
| 21 | пос. Назия, ул. Матросова, д. 20 | 65,62 |  |  |  |  | 65,62 | 2112964 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 2112964 |  | 32200 |  |
| 22 | пос. Назия, ул. Строителей, д. 1 | 92,6 |  |  |  |  | 92,6 | 2981720 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 2981720 |  | 32200 |  |
| 23 | пос. Назия, ул. Строителей, д. 3 | 93,2 |  |  |  |  | 93,2 | 3001040 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 3001040 |  | 32200 |  |
| 24 | пос. Назия, ул. Заводская, д. 23 | 65,72 |  |  |  |  | 65,72 | 2116184 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 2116184 |  | 32200 |  |
| 8. Муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 2 |  | 608,5 | 42,0 |  |  |  | 608,5 | 19592090 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 19592090 |  | 32200 |  |
| 25 | г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, д. 54-в | 238,68 | 42 |  |  |  | 238,68 | 7685496 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 7685496 |  | 32200 |  |
| 26 | г. Шлиссельбург, ул. Ульянова, д. 9 | 369,77 |  |  |  |  | 369,77 | 11906594 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 11906594 |  | 32200 |  |
| 9. Муниципальное образование Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 1 |  | 229,8 | 104,9 |  |  |  | 229,8 | 7399560 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 7399560 |  | 32200 |  |
| 27 | дер. Средняя Колония, д. 7 | 229,8 | 104,9 |  |  |  | 229,8 | 7399560 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 7399560 |  | 32200 |  |
| 10. Муниципальное образование Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 3 |  | 403,7 | 76,9 |  |  |  | 403,7 | 12999140 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 12999140 |  | 32200 |  |
| 28 | дер. Красный Бор, Лесной пер., д. 6 | 46,0 | 46,0 |  |  |  | 46,0 | 1481200 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 1481200 |  | 32200 |  |
| 29 | дер. Красивый Бор, Лесной пер., д. 3 | 198,2 |  |  |  |  | 198,2 | 6382040 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 6382040 |  | 32200 |  |
| 30 | дер. Дятлицы, д. 35 | 159,5 | 30,9 |  |  |  | 159,5 | 5135900 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 5135900 |  | 32200 |  |
| 11. Муниципальное образование Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 11 |  | 1171,78 | 440,32 |  |  |  | 1171,78 | 37731316 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 37731316 |  | 32200 |  |
| 31 | г. Приозерск, ул. Суворова, д. 7 | 38,93 |  |  |  |  | 38,93 | 1253546 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 1253546 |  | 32200 |  |
| 32 | г. Приозерск, ул. Железнодорожная, д. 44 | 267,30 | 220,10 |  |  |  | 267,30 | 8607060 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 8607060 |  | 32200 |  |
| 33 | г. Приозерск, ул. Заречная, д. 17 | 83,73 |  |  |  |  | 83,73 | 2696106 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 2696106 |  | 32200 |  |
| 34 | г. Приозерск, ул. Ленина, д. 39 | 34,96 |  |  |  |  | 34,96 | 1125712 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 1125712 |  | 32200 |  |
| 35 | г. Приозерск, ул. Новая, д. 9-а | 82,47 |  |  |  |  | 82,47 | 2655534 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 2655534 |  | 32200 |  |
| 36 | г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 27 | 59,47 |  |  |  |  | 59,47 | 1914934 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 1914934 |  | 32200 |  |
| 37 | г. Приозерск, ул. Кирова, д. 20 | 172,92 | 110,52 |  |  |  | 172,92 | 5568024 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 5568024 |  | 32200 |  |
| 38 | г. Приозерск, ул. Литейная, д. 5 | 268,90 | 66,70 |  |  |  | 268,90 | 8658580 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 8658580 |  | 32200 |  |
| 39 | г. Приозерск, ул. Красная, д. 38 | 87,80 | 43,00 |  |  |  | 87,80 | 2827160 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 2827160 |  | 32200 |  |
| 40 | г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 20-а | 39,80 |  |  |  |  | 39,80 | 1281560 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 1281560 |  | 32200 |  |
| 41 | г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 17 | 35,50 |  |  |  |  | 35,50 | 1143100 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 1143100 |  | 32200 |  |
| 12. Муниципальное образование Любанское городское поселение Тосненского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 3 |  | 505,4 | 67,7 |  |  |  | 505,4 | 16273880 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 16273880 |  | 32200 |  |
| 42 | г. Любань, ул. Кооперативная, д. 14 | 66,7 |  |  |  |  | 66,7 | 2147740 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 2147740 |  | 32200 |  |
| 43 | г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 50 | 200,6 | 34,3 |  |  |  | 200,6 | 6459320 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 6459320 |  | 32200 |  |
| 44 | г. Любань, ул. Ленина, д. 9 | 238,1 | 33,4 |  |  |  | 238,1 | 7666820 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 7666820 |  | 32200 |  |
| 13. Муниципальное образование Рябовское городское поселение Тосненского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 3 |  | 228,81 |  |  |  |  | 228,81 | 7367682 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 7367682 |  | 32200 |  |
| 45 | г. п. Рябово, ул. Дорожная, д. 7 | 30,9 |  |  |  |  | 30,9 | 994980 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 994980 |  | 32200 |  |
| 46 | г. п. Рябово, ул. Нижняя, д. 8 | 55,19 |  |  |  |  | 55,19 | 1777118 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 1777118 |  | 32200 |  |
| 47 | г. п. Рябово, ул. Нижняя, д. 10 | 142,72 |  |  |  |  | 142,72 | 4595584 | 32200 |  |  |  |  |  |  | 4595584 |  | 32200 |  |

- Приложение 3

к Программе...

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2012 ГОДУ"

| N п/п | Наименование МО | Расселенная площадь (кв. м) |  |  |  |  | Количество расселенных помещений (ед.) |  |  |  |  | Количество переселенных жителей (чел.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квар- тал | II квар- тал | III квар- тал | IV квартал | всего | I квар- тал | II квар- тал | III квар- тал | IV квар- тал | всего | I квар- тал | II квар- тал | III квар- тал | IV квар- тал | всего |
|  | Итого по Программе: | X | X | X | X | 8671,38 | X | X | X | X | 232 | X | X | X | X | 597 |
| 1 | Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района |  |  |  | 772,24 | 772,24 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 64 | 64 |
| 2 | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района |  |  |  | 376,2 | 376,2 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 22 | 22 |
| 3 | Город Всеволожск Всеволожского муниципального района |  |  |  | 488,1 | 488,1 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 34 | 34 |
| 4 | Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |  |  | 1009 | 1009 |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  | 68 | 68 |
| 5 | Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |  |  | 1521,9 | 1521,9 |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  | 92 | 92 |
| 6 | Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района |  |  |  | 951,1 | 951,1 |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  | 85 | 85 |
| 7 | Назиевское городское поселение Кировского муниципального района |  |  |  | 404,9 | 404,9 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 27 | 27 |
| 8 | Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района |  |  |  | 608,45 | 608,45 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 45 | 45 |
| 9 | Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района |  |  |  | 229,8 | 229,8 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 11 | 11 |
| 10 | Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района |  |  |  | 403,7 | 403,7 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 27 | 27 |
| 11 | Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района |  |  |  | 1171,78 | 1171,78 |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  | 73 | 73 |
| 12 | Любанское городское поселение Тосненского района |  |  |  | 505,4 | 505,4 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 34 | 34 |
| 13 | Рябовское городское поселение Тосненского района |  |  |  | 228,81 | 228,81 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 15 | 15 |