Администрация

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 21 января 2019 года | № | 44 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

"Об утверждении муниципальной программы

"Формирование современной городской среды г. Бокситогорска

Бокситогорского муниципального района" на 2019-2022 годы

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика                                       г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района, системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также наиболее посещаемых территорий общего пользования, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Уставом Бокситогорского городского поселения, постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 17 сентября 2013 года   № 1206 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Формирование современной городской среды г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района" на 2019-2022 годы (далее – муниципальная Программа).

- Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации принять меры по реализации мероприятий муниципальной Программы.

- Финансовое обеспечение муниципальной Программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете Бокситогорского городского поселения на 2019-2022 годы.

- Признать утратившими силу постановления администрации Бокситогорского муниципального района от 20 февраля 2018 года № 216, от 28 мая 2018 года № 600, от 08 октября 2018 года № 1203, от 4 декабря 2018 года № 1445.

5.       Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Бокситогорского муниципального района Борисову Е.А.

6.       Постановление опубликовать (обнародовать) в газете "Новый путь" (без приложений к программе) и на официальном сайте Бокситогорского муниципального района в полном объеме.

7.    Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

Глава администрации		                                                                                С.Ф. Мухин

________________________________________________________________________________

Разослано: Борисовой Е.А., КЖКХ, КФ, СГиА, ОС, КСК, регистр МНПА, в дело

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Бокситогорского муниципального района

от 21 января 2019 года № 44

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Формирование современной городской среды г. Бокситогорска

Бокситогорского муниципального района" на 2019 - 2022 годы

ПАСПОРТ

муниципальной Программы

"Формирование современной городской среды города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района" на 2019-2022 годы

| Наименование муниципальной Программы | Формирование современной городской среды города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной Программы | - Обеспечение формирования единого облика города Бокситогорска, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городской территории: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района; благоустройство общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной Программы | - Заместитель главы администрации Бокситогорского муниципального района Е.А.Борисова |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной Программы | Администрация Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной Программы | 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов территорий города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района. 2. Благоустройство общественных территорий города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной Программы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Всего: | 104200,0 | 787,5 | 787,5 | 787,5 | 106562,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 104200,0 | 787,5 | 787,5 | 787,5 | 106562,5 |
| Планируемые результаты реализации муници-пальной Программы | 1. Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий . |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы благоустройства территорий города Бокситогорска

  - Характеристика сферы благоустройства дворовых территорий

многоквартирных домов

В городе Бокситогорске Бокситогорского муниципального района расположен 171 многоквартирный жилой дом. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на сегодняшний день в целом по г. Бокситогорску Бокситогорского муниципального района полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов и пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.). Асфальтобетонное покрытие на 70% дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокий физический износ.

В недостаточном объеме производились работы в границах дворовых территорий многоквартирных домов по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения представлены, в основном, зрелыми или переросшими деревьями, отсутствуют газоны, не устроены цветники.

В ряде дворовых территорий многоквартирных домов отсутствует наружное освещение, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных детских спортивно-игровых площадок. Отсутствуют специально оборудованные парковки, что приводит к хаотичной стоянке транспортных средств.

Надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтобетонного покрытия проездов, пешеходных зон, озеленения, освещения дворовых территорий многоквартирных домов на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли и решение их в пределах одного финансового года невозможно. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории города Бокситогорска.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, так как без комплексной системы благоустройства всей территории города невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически надлежащего уровня городской среды, в том числе улучшение безопасности.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия городской среды, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь зеленых зон, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений в границах дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

Внешний облик города, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района имеется 72 объекта общественных территорий (улицы, включая проезды, пешеходные зоны (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.).

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

ремонт, восстановление улиц, включая проезды;

ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.);

обеспечение уличного освещения;

обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление ограждений);

оборудование автобусных остановок;

установка указателей с наименованиями улиц;

озеленение;

установка скамеек, урн;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексный подход, предусмотренный  Программой, создаст условия для улучшения внешнего вида города, повышения уровня благоустройства, более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета, повышения массовой культуры, участия населения в благоустройстве и тем самым повышения уровня комфортности и чистоты городских территорий.

- Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства   территорий города Бокситогорска

2.1. Основной целью муниципальной Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района.

2.2. Основные задачи муниципальной Программы, направленные на достижение вышеуказанной цели, заключаются в следующем:

обеспечение формирования единого облика города Бокситогорска;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Бокситогорска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городской территории.

В целях решения задач, направленных на достижение цели муниципальной Программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

В результате реализации мероприятий муниципальной Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Успешное выполнение задач муниципальной Программы  позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность города.

Реализация муниципальной Программы позволит достичь следующих результатов:

приведение в нормативное состояние дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам;

повышение уровня благоустройства общественных территорий;

вовлечение граждан, организаций и общественных объединений в реализацию мероприятий по благоустройству.

Необходимым условием реализации Программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной Программы

3.1.  	Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района" (приложение 1 к Программе).

Подпрограмма разработана с целью повышения уровня благоустройства  дворовых территорий многоквартирных домов   города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района.

3.2.	Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий                          г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района" (приложение 2 к Программе).

Подпрограмма разработана с целью повышения уровня благоустройства  общественных территорий многоквартирных домов   города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района.

4. Срок реализации муниципальной Программы

Срок реализации Программы 2019-2022 годы.

- Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы представлены в подпрограммах:

1. "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района" (таблица 3.1)

2. "Благоустройство общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района" (таблица 3.2)

- Основные меры правового регулирования муниципальной Программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Муниципальная Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых актов:

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды";

приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды";

правил благоустройства территории Бокситогорского городского поселения, утвержденных решением совета депутатов Бокситогорского городского поселения от          22 ноября 2017 года № 159.

7. Обоснование объема финансирования ресурсов, необходимых для реализации  муниципальной Программы

При планировании ресурсного обеспечения муниципальной Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Финансирование мероприятий муниципальной Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, средств федерального бюджета и средств бюджета Ленинградской области.

Общий объем средств Бокситогорского городского поселения, необходимых для реализации Программы на 2019-2022 годы, составляет 106562,5 тысяч рублей, в том числе по годам:

2019 год – 104 200,0 тыс. руб.

2020 год –   787,5 тыс. руб.

2021 год –   787,5 тыс. руб.

2022 год -   787,5 тыс. руб.

Разбивка средств по мероприятиям приведена в соответствующих подпрограммах (таблицы 2.1, 2.2).

8. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной Программы

Перечень мероприятий муниципальной Программы приведен в подпрограммах:

3.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района (таблица 1.1).

3.2. Благоустройство общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района (таблица 1.2).

9. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной Программы

Показатели эффективности реализации муниципальной Программы оцениваются по каждой из подпрограмм муниципальной Программы  (таблица 1.1, таблица 1.2).

Эти показатели предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной Программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной Программы состоящей из подпрограмм, определяется как оценка эффективности реализации каждого подпрограммы, входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формулам:

, где

Iр - индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

-

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

-

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограмм.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

, где

Iэ - индекс эффективности подпрограмм;

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограмм;

Iр - индекс результативности подпрограмм;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм;

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: низкий уровень эффективности.

10. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий  муниципальной Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком муниципальной Программы является администрация Бокситогорского  муниципального района Ленинградской области.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы - комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.  Исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных  на реализацию мероприятий муниципальной Программы; вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям муниципальной Программы   на очередной финансовый год; осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы.

Соисполнители муниципальной Программы:

отдел по строительству администрации Бокситогорского муниципального района участвует в реализации Программы в соответствии с постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 13 января 2014 года     № 14 «О Порядке подготовки проектно-сметной документации, осуществления работ, строительного контроля и приемки выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте на объектах капитального строительства муниципальной собственности Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения»,

сектор по градостроительству и архитектуре комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Бокситогорского муниципального района участвует в актуализации Правил благоустройства территории Бокситогорского городского поселения с учетом современных требований к созданию комфортной среды для проживания граждан, предполагающей масштабное вовлечение граждан, организаций и общественных объединений в реализацию мероприятий по благоустройству.

Муниципальная Программа подлежит актуализации путем внесения изменений в муниципальную  Программу,  в случае  изменения или дополнения мероприятий, изменения суммы финансовых средств на выполнение мероприятий. Оценка выполнения муниципальной Программы осуществляется по плановым и фактически достигнутым результатам.

11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области направляет отчеты в комитет экономического развития:

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляется оперативный отчет, содержащий перечень выполненных мероприятий муниципальной Программы с указанием источников и объемов финансирования и результатов выполнения мероприятий;

до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляется годовой отчет о реализации муниципальной Программы;

После окончания срока реализации муниципальной Программы комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации в срок не  позднее 01 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, представляет на утверждение главы администрации Бокситогорского муниципального района итоговый отчет о ее реализации. Отчеты представляются по формам, утвержденным постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 01 августа 2017 года № 921 "О внесении изменения в постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 17.09.2013 № 1206 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения".

|  | Приложение №1 к Программе |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  г.Бокситогорска Бокситогорского муниципального района"

| Наименование подпрограммы | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | - 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Всего: | 2800,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 4375,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2800,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 4375,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Создание благоприятной городской среды и повышение комфортности проживания населения – ремонт, восстановление проездов, пешеходных зон, озеленение, освещение дворовых территорий и т.д. 2. Обеспечение условий для отдыха и спорта (устройство детских спортивно-игровых площадок). 3. Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения (устройство пандусов, понижение бортового камня на путях движения и т.д.). |  |  |  |  |  |

Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района на 2019-2022 годы", в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Муниципальной программой.

Таблица 1.1. Планируемые результаты реализации подпрограммы " Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов   г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района"

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Бокситогорского городского поселения | Другие источники (бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет) |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Боксито-горска Боксито-горского муници-пального района | 4375,0 | 0,0 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|  |  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 20,5 | 23,4 | 26,3 | 29,2 | 32,2 |

Таблица 2.1 Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы " Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района"

| Наименование мероприятия подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района" | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия (тыс.руб.) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия (тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Бокситогорска | Средства Федерального бюджета | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 4375,0 тыс.руб., в том числе: 2019 год – 2800,0 тыс.руб.; 2020 год – 525,0 тыс.руб. 2021 год – 525,0 тыс.руб. 2022 год – 525,0 тыс.руб. |  |

Таблица 3.1 Перечень мероприятий подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района"

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  | 1575,0 | 4375,0 | 2800,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |  |  |
| 1. | Задача 1. Благоустройство территорий много-квартирных домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района. | Итого | 2019-2022 | 1575,0 | 4375,0 | 2800,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |  |  |
|  |  | Средства федераль-ного бюджета, бюд-жета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского го-родского поселения | 2019-2022 |  | 4375,0 | 2800,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1 Софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых терри-торий много-квартирных домов города Бокси-тогорска | Итого | 2019-2022 |  | 4375,0 | 2800,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | Комитет ЖКХ, отдел по строительству | Повышение комфортности проживания населения. Ремонт дворовых территорий МКД |
|  |  | Средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2019-2022 |  | 4375,0 | 2800,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |  |  |

|  | Приложение №2 к Программе |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы "Благоустройство общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района"

| Наименование подпрограммы | Благоустройство общественных территорий города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Бокситогорска Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Благоустройство общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Всего: | 101400,0 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 102187,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 101400,0 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 102187,5 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Создание благоприятной городской среды и повышение комфортности проживания населения (ремонт, восстановление улиц, включая проезды, пешеходных зон, обеспечение уличного освещения, обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление ограждений), оборудование автобусных остановок, озеленение и т.д.). 2. Обеспечение условий для отдыха и спорта. 3. Обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий инвалидов и других маломобильных групп населения (устройство пандусов, понижение бортового камня на путях движения и т.д.). |  |  |  |  |  |

Адресный перечень общественных территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района на 2019-2022 годы" в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Муниципальной программой.

Таблица 1.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Благоустройство общественных территорий г.Бокситогорска Бокситогорского муниципального района"

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Бокситогорского городского поселения | Другие источники (бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет) |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Благоустройство общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района | 102187,5 | 0,0 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 11,1 | 12,5 | 13,9 | 15,3 | 16,7 |
|  |  |  |  | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Таблица 2.2 Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района"

| Наименование мероприятия подпрограммы "Благоустройство общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района" | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия (тыс.руб.) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия (тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий г.Бокситогорска | Средства Федерального бюджета | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 102187,5 тыс.руб., в том числе: 2019 год – 101400,0 тыс.руб.; 2020 год – 262,5 тыс.руб.; 2021 год – 262,5 тыс.руб.; 2022 год – 262,5 тыс.руб. |  |

Таблица 3.2 Перечень мероприятий подпрограммы "Благоустройство общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района"

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  | 1575,0 | 102187,5 | 101400,0 | 262,5 | 262,5 | 262,5 |  |  |
| 1. | Задача 1. Благоустройство общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района | Итого | 2019-2022 | 1575,0 | 102187,5 | 101400,0 | 262,5 | 262,5 | 262,5 |  |  |
|  |  | Средства федераль-ного бюджета, бюд-жета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселе-ния | 2019-2022 |  | 102187,5 | 101400,0 | 262,5 | 262,5 | 262,5 |  |  |
|  | Мероприятие 1 Софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий г.Бокситогорска | Итого | 2019-2022 |  | 102187,5 | 101400,0 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | Коми-тет ЖКХ, отдел по строи-тельст-ву | Создание благоприятной городской среды, обеспечение условий отдыха. Ремонт общественных территорий |
|  |  | Средства федераль-ного бюджета, бюд-жета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2019-2022 |  | 102187,5 | 101400,0 | 262,5 | 262,5 | 262,5 |  |  |