|  | Утверждена постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 01 сентября 2010 года № 823 (Приложение) |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года»

г. Бокситогорск

2010 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года № 209 «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области» |
| Государственный заказчик Программы | Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель заказчика (координатор) Программы | Отдел муниципального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Основной разработчик Программы | Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Основные участники Программы | Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, администрации городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; бюджетные учреждения, организации с участием государства и муниципальных образований; предприятия и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; юридические и физические лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, застройщики; другие юридические и физические лица, участвующие в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Бокситогорского района Ленинградской области |
| Основные цели Программы | Повышение энергоэффективности экономики и снижение энергоемкости валового муниципального продукта Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (в сопоставимых условиях 2007 года) к 2020 году на 40% на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов; максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики; повышение энергетической безопасности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Основные задачи Программы | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении ТЭР; повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции и технического перевооружения отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на новой технологической основе; снижение потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов; снижение потерь тепловой и электрической энергии; снижение бюджетными учреждениями объема потребления энергетических ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактического потребления в 2009 году в сопоставимых условиях, не менее 3 процентов ежегодно; сокращение расходов бюджетов на предоставление субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги; повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования; диверсификация используемых видов топлива и энергии и вовлечение в топливно-энергетический баланс местных видов топлива; реализация программ энергосбережения в организациях и на предприятиях, финансируемых из бюджетов всех уровней; проведение энергетических обследований и паспортизация жилых домов, стимулирование энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере; паспортизация объектов бюджетной сферы, стимулирование бюджетных учреждений к проведению энергосберегающих мероприятий; стимулирование проведения энергетического обследования промышленных предприятий; создание благоприятных условий для превращения энергосбережения в привлекательную сферу для бизнеса; активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения; уменьшение вредного воздействия на окружающую среду и оздоровление экологической обстановки. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в два этапа: 2010-2015 годы - первый этап; 2016-2020 годы - второй этап |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Система программных мероприятий включает в себя мероприятия по: энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере; энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения; энергосбережению и повышению энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в жилом фонде; энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном комплексе; энергосбережению и повышению эффективности при передаче электрической энергии; энергосбережению и повышению энергетической эффективности в промышленности и сельском хозяйстве; энергосбережению и повышению энергетической эффективности пассажирского транспорта; информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения. |
| Основные целевые показатели и индикаторы Программы | Снижение к 2020 году энергоемкости валового муниципального продукта Бокситогорского района Ленинградской области не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом за счет действия всех факторов, в том числе структурных сдвигов экономики, из них на первом этапе не менее чем на 15%; годовая экономия первичной энергии в размере не менее 489 тыс. т усл. топл. – на первом этапе (к 2015 году) и 705 тыс. т усл. топл. – на втором этапе (к 2020 году); повышение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме потребляемых энергоресурсов: электрической энергии на первом этапе (к 2015 году) до 100% тепловой энергии на первом этапе (к 2015 году) до 100% воды на первом этапе (к 2015 году) до 100% природного газа на первом этапе (к 2015 году) до 100%; ввод и увеличение производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов в производстве тепла; проведение энергетических обследований в 100% учреждений, финансируемых из муниципального бюджета, переход на первом этапе на энергосервисные контракты и реализация программ энергосбережения; обеспечение поэтапного вывода из оборота энергетических устройств низкого класса энергоэффективности и электрических ламп накаливания; доведение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в расчете на кв. м до 25,1 кг усл. топл. в год за весь период реализации Программы; доведение удельной величины потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях в расчете на кв. м до 25,5 кг усл. топл в год за весь период реализации Программы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Программа консолидирует финансирование адресных и целевых программ, принятых в соответствии с установленными требованиями, а также бюджетное финансирование текущей деятельности. Первый этап предусматривает финансирование мероприятий Программы в размере 2 866 041,32 тыс. руб., из них 92 358,25 тыс. руб. – средства муниципальных бюджетов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании муниципальных бюджетов на плановый период. Объемы внебюджетного финансирования определяются на основании мониторинга реализации программ предприятий и организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, представляемых ежегодно. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на основании данных отдела муниципального хозяйства и участников программы. Формой контроля является: согласованный с комитетом финансов, обобщенный с отраслевыми комитетами, службами и утвержденный с заместителями главы администрации Бокситогорского муниципального района сводный годовой отчет по финансированию и исполнению мероприятий в разрезе подпрограмм; годовые отчеты о ходе выполнения мероприятий Программы участниками. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение энергетической безопасности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; обеспечение технической и экономической доступности энергоресурсов для устойчивого экономического роста; повышение конкурентоспособности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; снижение нагрузки по оплате энергоносителей на муниципальные бюджеты Бокситогорского района Ленинградской области и бюджеты домохозяйств; повышение экологической безопасности и снижение рисков для здоровья граждан; суммарная экономия затрат на энергоресурсы: в 2010-2015 годах – 275,78 млн. руб.; в 2010-2020 годах – 513,57 млн. руб. (в ценах 2007 года). |

Общие положения

Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» поставлена одна из важнейших стратегических задач – сокращение энергоемкости отечественной экономики к 2020 году на 40%. Для достижения поставленных показателей необходимо создание системы управления повышением уровня энергетической эффективности и энергосбережением. Данная тема продолжена Президентом Российской Федерации на расширенном заседании президиума Госсовета 2 июля 2009 года в г. Архангельске. Одной из основных проблем является низкая энергоэффективность во всех сферах, особенно в бюджетном секторе и ЖКХ. Сформировано правовое пространство для достижения поставленных глобальных задач с принятием Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ). Вопросы повышения энергоэффективности и энергосбережения входят в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития Российской Федерации, обозначенных Президентом Российской Федерации на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России 18 июня 2009 года. Федеральный закон             № 261-ФЗ определил полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, одним из которых является разработка и реализация региональных программ энергосбережения в срок до 01 августа 2010 года.

Необходимость утверждения Программы также обусловлена изменениями, внесенными Федеральным законом от 17 декабря 2009 года             № 316-ФЗ в статью 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Цели и задачи Программы

Основные цели Программы:

повышение энергетической эффективности  экономики Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  (по сравнению с 2007 годом);

снижение к 2020 году энергоемкости валового муниципального продукта Бокситогорского района Ленинградской области не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом;

обеспечение рационального и экологически ответственного использования топливно-энергетических ресурсов;

повышение энергетической безопасности муниципального района.

Основные задачи Программы:

повышение эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения отрасли топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на новой технологической основе;

снижение потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа;

сокращение потерь энергоресурсов, в том числе снижение потерь тепловой и электрической энергии;

снижение бюджетными учреждениями объема потребления энергетических ресурсов в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема фактического  потребления в 2009 году в сопоставимых условиях (по 3 процента ежегодно);

сокращение расходов бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива и субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги;

повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

диверсификация используемых видов топлива и энергии и вовлечение в топливно-энергетический баланс местных энергетических ресурсов;

стимулирование проведения энергетического обследования промышленных предприятий;

реализация программ энергосбережения в организациях и на предприятиях, финансируемых из муниципального бюджета;

проведение энергетических обследований и паспортизация жилых домов, стимулирование энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере;

паспортизация объектов бюджетной сферы, стимулирование бюджетных учреждений к проведению энергосберегающих мероприятий;

создание благоприятных условий для превращения энергосбережения в привлекательную сферу для бизнеса;

активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения.

Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в два этапа:

2010-2015 годы – первый этап;

2016-2020 годы – второй этап.

Нормативно-правовое обеспечение Программы

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года № 1-р об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря   2009 года № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1221 «О утверждении  Правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещения  заказов на  которые осуществляется для  государственных или муниципальных услуг»

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября          2009 года № 1715-р);

постановление Правительства Ленинградской области от 3 июля      2009 года № 194 «Об утверждении региональной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в Ленинградской области» на 2009-2011 годы»;

постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года № 209 «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области»

проект Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года, одобренный на заседании Правительства Ленинградской области от 29 июня 2010 года;

адресные инвестиционные программы Ленинградской области на    2010 год и плановый период 2011-2012 годов;

программы энергосбережения хозяйствующих субъектов Ленинградской области;

иные правовые акты Российской Федерации и Ленинградской области.

Описание и оценка сложившейся ситуации                                    на территории муниципального образования

Необходимость повышения эффективности потребления ТЭР как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения, изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

К  01 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Динамика изменения цен на твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы и муниципальных предприятий  на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2008 годом на 94 %.

Потребителями основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и поселений являются ведущие предприятия  обрабатывающей промышленности,  бюджетные предприятия и жилищный фонд. В настоящее время муниципальные предприятия и учреждения  бюджетной сферы поселений Бокситогорского района характеризуется повышенной энергоемкостью.

Характеристика Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Бокситогорский муниципальный район (далее – Бокситогорский МР) Ленинградской области образован 25 июля 1952 года (с января 1965 года – в современных границах) и расположен в восточной и юго-восточной части Ленинградской области. Граничит на востоке с Вологодской областью, на юге – с Новгородской. На западе и северо-западе территория Бокситогорского МР примыкает к Тихвинскому району. Расстояние до областного центра составляет 250 км.

Площадь Бокситогорского МР составляет 7200 кв. км или 9,59% площади Ленинградской области.

Климат умеренно-континентальный, влажный, средняя температура января -10 0C, июля +17 0С.

Природные ресурсы: преобладают подзолистые почвы, средние и легкие суглинки, на юго-востоке района большие площади занимают торфяные и торфо-подзолистые почвы; 67,5% территории покрыто лесами; основные полезные ископаемые – песок (запасы – 436,7 тыс. куб. м), песчано-гравийные смеси (запасы – 356 тыс. куб. м), бокситы (запасы – 310 тыс. куб. м), гравелистый грунт (запасы – 345,5 тыс. куб. м), торф (запасы – 6351 тыс. куб. м), известняки (размер запасов уточняется).

Водные ресурсы: значительная часть территории занята поверхностными водами – озерами, реками и болотами: насчитывается 150 рек и речек общей протяженностью около 3,5 тыс. км, 10 тыс. гектар занято озерами и около 21% территории приходится на болота.

Население района составляет 54 942 чел.

Количество населенных пунктов: городов – 2, поселков городского типа – 1, сельских населенных пунктов – 258.

Поселения Бокситогорского МР (таблица 1): 3 городских поселения – Бокситогорское, Пикалевское и Ефимовское городские поселения, 8 сельских поселений – Анисимовское, Большедворское, Борское, Заборьевское, Климовское, Подборовское, Радогощинское и Самойловское сельские поселения.

Таблица 1

Поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Поселение | Площадь, кв. км | Население, чел. (на 1 января 2010 года) | Административный центр | Количество населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокситогорское городское поселение | 213,37 | 16823 | г. Бокситогорск | 11 |
| 2 | Пикалевское городское поселение | 38,06 | 21883 | г. Пикалево | 1 |
| 3 | Ефимовское городское поселение | 995,99 | 4315 | пос. Ефимовский | 27 |
| 4 | Анисимовское сельское поселение | 491,67 | 574 | дер. Анисимово | 20 |
| 5 | Большедворское сельское поселение | 84,2 | 1794 | дер. Большой Двор | 49 |
| 6 | Борское сельское поселение | 699,21 | 3421 | дер. Бор | 32 |
| 7 | Заборьевское сельское поселение | 659,97 | 1872 | пос. Заборье | 19 |
| 8 | Климовское сельское поселение | 763,68 | 954 | дер. Климово | 29 |
| 9 | Подборовское сельское поселение | 841,48 | 1098 | пос. Подборовье | 18 |
| 10 | Радогощинское сельское поселение | 1234,93 | 528 | дер. Радогощь | 27 |
| 11 | Самойловское сельское поселение | 423,66 | 1500 | пос. Совхозный | 28 |

Объем валового муниципального продукта в 2009 году составил 0,9 млрд. руб.

Таблица 2

Основные экономические и финансовые показатели Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | 2009 год | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесписочная численность работников - всего (на последнюю дату) | чел. | 12383 | 90 |
| 2 | Уровень безработицы от экономически активного населения | % | 4,39 | 97,5 |
| 3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (Добыча полезных ископаемых, Обрабатывающие производства, Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | тыс. руб. | 6499061 | 84,2 |
| 4 | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (животноводство) | тыс. руб. | 19779 | 115 |
| 5 | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 160770 | 90 |
| 6 | Оборот общественного питания | тыс. руб. | 17497 | 66 |
| 7 | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | 269926 | 93,3 |
| 8 | Сальдированный финансовый результат- всего по экономике: | тыс. руб. | -1323983 | 123,5 |
| 9 | Доходы бюджета - в целом | тыс. руб. | 1524564,3 | 107,5 |
| 10 | Расходы бюджета - всего | тыс. руб. | 112345,9 | 97,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | национальная экономика | тыс. руб. | 111206,7 | 6,8 |
|  | жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 588616,1 | 172 |
|  | образование | тыс. руб. | 444189,3 | 103,6 |
|  | здравоохранение и спорт | тыс. руб. | 115350 | 73,2 |
|  | социальная политика | тыс. руб. | 280877,5 | 113,3 |

Основу экономики Бокситогорского района составляет промышленность – удельный вес промышленности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупных и средних предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Бокситогорского МР, за 2009 год составил  85,6%. Основные промышленные центры – города Бокситогорск и Пикалево.

Промышленность представлена тремя основными видами деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Важное значение в экономике МР занимает ЗАО «Пикалевский цемент» – 9,9% в структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств. 6,3% в структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств занимают крупные производства ОАО «РУСАЛ Бокситогорск», ЗАО «БазэлЦемент – Пикалево».

Всего на территории района осуществляет деятельность 18 крупных и средних предприятий, в том числе: ОАО «РУСАЛ Бокситогорск», ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие» (электромеханическая продукция, в том числе выпуск комплектных контейнерных подстанций, ячеек КСО и РУНН, бетонных контейнерных подстанций, шкафов и стендов для электрооборудования), ООО «Бокситогорский водоканал», ОАО «ЛОЭСК» Бокситогорские городские электрические сети», ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево», ЗАО «Пикалевская сода» (бывшее ЗАО «Метахим»), ЗАО «Пикалевский цемент», ООО «Ленстройдеталь» Бокситогорское производство, ООО «ММ-Ефимовский» в дер. Чудцы (лесоперерабатывающий комплекс), Ефимовское потребительское общество, ОАО «Бокситогорский молочный завод».

- Таблица 3

- Индексы промышленного производства Бокситогорского МР

- Ленинградской области в 2009 году, процентов

| № п/п | Показатель | Индекс производства, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Добыча полезных ископаемых | 3,8 раза |
| 2 | Обрабатывающие производства | 74,8 |
| 3 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 49,7 |

- Таблица 4

- Производство основных важнейших видов продукции в натуральном выражении в 2009 году

| № п/п | Вид продукции | Ед. измерения | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глинозем | тыс. тонн | 238.1 |
| 2 | Вывозка древесины | тыс. куб. м | 238 |
| 3 | Электроэнергия | млн. кВт.ч | 356 |
| 4 | Цельномолочная продукция | тонн | 191 |
| 5 | Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 624 |
| 6 | Теплоэнергия (отпущенная) | тыс. Гкал | 1775 |
| 7 | Цемент | тыс. тонн | 730 |
| 8 | Сталь | тонн | 463 |
| 9 | Сода кальцинированная без поташа | тыс. тонн | 71 |

Ведущие отрасли сельского хозяйства Бокситогорского МР – молочно-мясное животноводство, рыбоводство. На территории  района сельскохозяйственную деятельность осуществляют предприятия ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Петродвор», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Климово», учебное хозяйство ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 45», ООО «Заозерье», ООО «Волна», ООО «Нептун», ООО «ПМК».

Зарегистрировано 170 крестьянских (фермерских) хозяйств, около восьми тысяч личных подсобных хозяйств

Доля сельского хозяйства в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг всех предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Бокситогорского МР, незначительна и составила в 2009 году  0,3% (без ООО «СП «Климово»).

Жилищный фонд Бокситогорского района составляет 1,5 млн. кв. м жилья.

В сфере ЖКХ действуют 20 предприятий ЖКХ, на которых работает 1,2 тыс. чел., создано 18 ТСЖ, объединяющие 78 домов.

На обслуживании предприятий ЖКХ Бокситогорского района находится 920 жилых домов, 12 котельных, 105,2 км тепловых, 187 км водопроводных сетей и 145,3 км канализационных сетей.

- Таблица 5

- Жилищный фонд Бокситогорского МР

- Ленинградской области в 2009 году

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 1448.5 |
| 2 | Ветхий фонд | кв. м | 2876 |
|  |  | квартир | 57 |
| 3 | Аварийный фонд | кв. м | 33035.5 |
|  |  | квартир | 474 |
| 4 | Квартиры коммунального заселения | тыс. кв. м /ед. | 27,5 / 307 |
| 5 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | 3.926 |
| 6 | Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью | кв. м | 27.1 |

- Таблица 6

- Доля жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения, в общем объеме жилищного фонда Бокситогорского МР

- Ленинградской области на конец 2009 года, процентов

|  | Городская местность | Сельская местность |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 94 | 61,5 |
| ГВС | 93 | 54 |
| Отопление | 85 | 59 |
| Канализация | 92 | 61,5 |
| Число квартир, оборудованных электроплитами, ед. | 135 | 0 |

Дорожное сообщение: территория МР с запада на восток пересекается железнодорожными и автомобильными магистралями, соединяющими Санкт-Петербург с городом Вологдой. По территории района проходят железнодорожные линии: Санкт-Петербург-Пикалёво-Вологда, Большой Двор-Бокситогорск (ведомственная линия без пассажирского сообщения), Подборовье – Кабожа, также в районе находятся системы узкоколейных железных дорог: на юг от станции Коли, к северу от станции Ефимовская, в северо-восточной части района. Через территорию района проходят автомобильная дорога А-114 Иссад-Вологда и несколько автодорог местного значения. Федеральные, территориальные   дороги на территории района обслуживает ГП «БДРСУ»,  в городах Пикалево и Бокситогорск соответственно ООО «Благоустройство» и МУП «Бокситогорский автотранспорт».

Пассажирские перевозки на  территории Бокситогорского МР осуществляются автомобильным транспортом общего пользования и железнодорожным  транспортом. Автобусное сообщение представлено городскими маршрутами городов Бокситогорск и Пикалево, а также пригородными и междугородными маршрутами. Основными перевозчиками являются ООО «Пассажиравтотранс», ООО «ПикАП», ООО «Стимул».

Перевозки жителей города Пикалево, пос. Ефимовский, Подборовского и Заборьевского сельских поселений железнодорожным транспортом в пригородном сообщении осуществляется тремя парами пригородных поездов, ежедневно курсирующими на участке «Волховстрой – Пикалево – Бабаево».

Ведётся строительство газопровода «Северный поток».

Строительство: за период с января по декабрь 2009 года введено в действие 37 813,3 кв. м – всего, из них: 419 квартир, пл.- 35168,9 кв.м.; 25 - ИЖС - 2644,4 кв.м.

Энергетика: на территории Бокситогорского МР Ленинградской области при крупных промышленных предприятиях городов Бокситогорск и  Пикалево действуют тепловые электростанции.

Коммунальный комплекс: на обслуживании предприятий ЖКХ Бокситогорского района находится 920 жилых домов, 12 котельных, 105,2 км тепловых, 187 км водопроводных сетей и 145,3 км канализационных сетей. Большинство объектов коммунальной инфраструктуры характеризуются высокой степенью износа.

Таблица 7

Котельные поселений Бокситогорского МР

| № п/п | Поселение | Год постройки | Год реконструкции | Износ, % | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокситогорское городское поселение | 1978 (дер. Сегла) | 2008 | 60 | уголь |
|  |  | 1952 (ТЭЦ) | 1954-2004 | 74 | газ |
| 2 | Пикалевское городское поселение | 1956 (ТЭЦ) | не проводилась | 62 | газ |
| 3 | Ефимовское городское поселение | 2009 | не проводилась | 0 | газ |
|  |  | 1969 | не проводилось | 50 | уголь |
| 4 | Анисимовское сельское поселение | 1982 | не проводилась | 41 | уголь |
| 5 | Большедворское сельское поселение | 1979 | 1995 | 31 | торф |
|  |  | 1969 | не проводилась | 43 | уголь |
| 6 | Борское сельское поселение | 1975 | не проводилась | 48 | газ |
|  |  | 1978 | 2008 | 39 | уголь |
|  |  | 1976 | не проводилась | 100 | уголь |
| 7 | Заборьевское сельское поселение | нет | - | - | - |
| 8 | Климовское сельское поселение | 1987 | 2008 | 30 | уголь |
| 9 | Подборовское сельское поселение | 1975 | 1998 | 50 | уголь |
| 10 | Радогощинское сельское поселение | нет | - | - | - |
| 11 | Самойловское сельское поселение | 2007 | не проводилась | 1,5 | газ |

Таблица 8

Тепловые сети поселений Бокситогорского МР

| № п/п | Поселение | Год постройки | Год реконструкции | Протяженность, км | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокситогорское городское поселение | 1950-1988 | 1997-2010 | 24090 | 65-100 |
| 2 | Пикалевское городское поселение | 1956 | - | 37700 | 64 |
| 3 | Ефимовское городское поселение | 1981 | - | 5000 | 100 |
| 4 | Анисимовское сельское поселение | 1974-1981 | - | 971 | 100 |
| 5 | Большедворское сельское поселение | 1962-1988 | - | 3700 | 100 |
| 6 | Борское сельское поселение | 1973-2004 | 2008 (пос. Ларьян) | 20210 | 72 |
| 7 | Заборьевское сельское поселение | - | - | - | - |
| 8 | Климовское сельское поселение | 1979 | - | 2600 | 100 |
| 9 | Подборовское сельское поселение | 1975 | - | 2000 | 100 |
| 10 | Радогощинское сельское поселение | - | - | - | - |
| 11 | Самойловское сельское поселение | 1973 | 1985 | 3900 | 94 |

Таблица 9

Тепловые сети Бокситогорского МР

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | км | 105,20 |
|  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 105,20 |
| 2 | Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | км | 22,00 |
|  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 22,00 |
| 3 | Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | ед. | 5 |
|  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 5 |
| 4 | Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | ед. |  |
|  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. |  |

Таблица 10

Электрические сети Бокситогорского МР

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрические сети, по всем видам собственности | км | 2615,70 |
|  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 201,99 |
| 2 | Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | км | 138,80 |
|  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 0,60 |
| 3 | Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | ед. | 416 |
|  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 53 |

Таблица 11

Электросетевые объекты Бокситогорского МР

| № п/п | Напряжение, кВ |  | 110 | 35 | 6-10 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество подстанций на балансе электросетевых компаний | ед. | 9 | 6 | 448 | - |
|  |  | кВА | 136700 | 31900 | 92699 | - |
| 2 | Количество подстанций ведомственной принадлежности | ед. | 1 | 3 | 38 | - |
|  |  | кВА | 50000 | 35600 | 75050 | - |
| 3 | Количество бесхозяйных электросетевых объектов | ед. |  |  | 4 | - |
|  |  | кВА |  |  | 190 | - |
| 4 | Протяженность электрических сетей (кабельные/воздушные) | км | 0/332,64 | 0/128,6 | 45,56/1086 | - |
| 5 | Количество бесхозяйных электрических сетей (кабельные/воздушные) | км | 0/2,74 | - | - | 0,5/35,384 |

Таблица 12

Водоснабжение Бокситогорского МР

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборы, по всем видам собственности | ед. | 45 |
|  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 45 |
| 2 | Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | ед. | 7 |
|  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 7 |
| 3 | Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | ед. | 1 |
|  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 1 |
|  | пропускная способность | тыс. м3 | 8,30 |
| 5 | Водопроводные сети, по всем видам собственности | км | 187,00 |
|  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 187,00 |
| 6 | Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | км | 31,00 |
|  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 31,00 |

Таблица 13

Водопроводные сети поселений Бокситогорского МР

| № п/п | Поселение | Год постройки | Год реконструкции | Протяженность | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокситогорское городское поселение | 1939-2000 | 2000-2006 | 46500 | 24-100 |
| 2 | Пикалевское городское поселение | 1956 | - | 94950 | 59 |
| 3 | Ефимовское городское поселение | 1981 | - | 26000 | 100 |
| 4 | Анисимовское сельское поселение | 1974-1981 | - | 1193 | 100 |
| 5 | Большедворское сельское поселение | 1962-1988 | - | 8400 | 100 |
| 6 | Борское сельское поселение | 1954-1984 | - | 20100 | 81 |
| 7 | Заборьевское сельское поселение | 1982 | - | 4400 | 34,6 |
| 8 | Климовское сельское поселение | 1969 | - | 3600 | 100 |
| 9 | Подборовское сельское поселение | 1975 | 2009 | 2000 | 73 |
| 10 | Радогощинское сельское поселение | 1985 | 2007 | 800 | 39 |
| 11 | Самойловское сельское поселение | 1969 | 1985 | 7500 | 70 |

Таблица 14

Канализационные сети Бокситогорского МР

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | ед. | 13 |
|  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 13 |
| 2 | Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | ед. | 9 |
|  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 9 |
|  | пропускная способность | тыс. куб. м | 24,90 |
| 3 | Канализационные сети, по всем видам собственности | км | 145,30 |
|  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 145,30 |
| 4 | Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | км | 30,00 |
|  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 30,00 |

В последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.  В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Таблица 15

Тарифы Бокситогорского МР Ленинградской области

|  | 2007 год |  | 2008 год |  |  |  | 2009 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население | прочие | население | прочие |  |  | население | прочие |
| Бокситогорский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия, руб./кВт.ч | 1,47 (город) | 1,03 (село) | 1,67 (город) | 1,17 (село) |  |  | 2,10 (город) | 1,47 (село) |
| Газ природный, руб./куб. м | 1,91 |  | 2,22 |  |  |  | 2,59 |  |
| Бокситогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоэнергия, население / прочие, руб./Гкал | 293,89 | 323,29 | 328,67 | 458,82 |  | 417,38 |  |  |
| ХВС, население / прочие, руб./куб. м | 6,12 | 6,99 | 6,80 |  | 7,78 |  | 7,72 |  |
| Пикалево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоэнергия, население / прочие, руб./Гкал | 395,97/ | 491,6 | 449,43 | 557,97 |  | 517,27 |  |  |
| ХВС, население / прочие, руб./куб. м | 5,10 | 6,54 | 5,36 |  | 7,02 |  | 8,00 |  |
| Ефимовский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоэнергия, население / прочие, руб./Гкал | 708,10 | 882,58 | 803,69 | 998,13 |  | 914,38 |  |  |
| ХВС, население / прочие, руб./куб. м | 7,18 | 8,21 | 7,78 |  | 8,59 |  | 8,90 |  |
| Климово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоэнергия, население / прочие, руб./Гкал | 1454,50 | 1869,03 | 1501,70 | 1644,72 |  | 1526,20 |  |  |
| ХВС, население / прочие, руб./куб. м | 8,22 | 10,56 | 9,41 |  | 11,40 |  | 7,69 |  |
| Район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоэнергия, население / прочие, руб./Гкал по видам топлива: Газ Уголь Торф Электроэнергия | 596,89 1454,50 1009,70 1418,40 | 682,16 1662,29 1153,94 1621,03 | 1031,03 | 1063,66 |  | 1327 |  |  |
| ХВС, население / прочие, руб./куб. м | 5,77 | 6,92 | 6,60 |  | 7,39 |  | 7,69 |  |

Динамика роста внутренних цен на энергоносители обеспечивает необходимые экономические условия для интенсификации работы в сфере энергосбережения. Увеличивается доля электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей Ленинградской области, в т.ч. Бокситогорского МР, по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза. В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива, стоимость тепловой энергии будет расти темпами не менее 15 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. Изменение цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Одновременно, создаются все условия для повышения эффективности использования энергии альтернативных видов, что и становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития района  и поселений.

Рост стоимости основных для МР топливно-энергетических и коммунальных ресурсов предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на их оплату.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования повышение стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов может привести к следующим негативным последствиям:

росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального района, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях. Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками либерализации рынков первичных энергоресурсов до 2012 года.

В период действия Программы на территории муниципального района, в т.ч. поселений, должны быть выполнены установленные Законами Российской Федерации требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе

применение энергосберегающих технологий при ремонте объектов; проведение энергетических обследований;

учет энергетических ресурсов;

ведение энергетических паспортов;

ведение топливно-энергетических балансов;

нормирование потребления энергетических ресурсов.

Существенную часть комплекса мероприятий по управлению энергосбережением необходимо реализовать в полном объеме в очень сжатые сроки – в течение 2010-2012 годов.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и практически полным отсутствием механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий.

Баланс производства и потребления тепловой энергии, общее потребление топливно-энергетических ресурсов и оценка потенциала повышения энергетической эффективности

Энергетический комплекс Бокситогорского МР характеризуется высокой степенью изношенности – сроки эксплуатации оборудования являются критическими.

Наиболее энергоемкими отраслями Бокситогорского МР  Ленинградской области является производство прочих неметаллических минеральных продуктов, в том числе производство глиноземной и корундовой продукции, производство цемента и клинкера, деревообрабатывающие производства.

Баланс потребления ТЭР Бокситогорского МР Ленинградской области представлен четырьмя видами первичных ресурсов (газ, уголь, торф, дрова) и двумя видами вторичных ресурсов, один из которых производится на территории МР (тепловая энергия).

Основным первичным источником в структуре ТЭБ является природный газ.

Для обеспечения потребностей генерации тепловой энергии на территорию Бокситогорского МР осуществляется завоз в объеме 100% природного газа и угля. Доля угля в балансе области менее 1% и несущественна при анализе. Программа газификации Ленинградской области позволила завершить модернизацию и перевести большую часть ТЭС на природный газ. Более 80% от поступающего на территорию области природного газа используется на производство тепловой энергии и только 15% направляется для конечного потребления.

Таблица 16

Баланс производства и потребления тепловой энергии Бокситогорским МР за 2009 год, тыс. Гкал

| Наименование субъекта баланса | Выработка | Собственные нужды источника | Отпуск с коллекторов | в том числе |  |  |  | Покупная энергия | Отпуск в сеть | Потери в сетях | Полезный отпуск, всего | Полезный отпуск на нужды предприятия | Полезный отпуск организациям-перепродавцам | Полезный отпуск по группам потребителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Полезный отпуск на нужды предприятия | Исполнители, предоставляющие коммунальные услуги гражданам | Бюджетные потребители | Иные потребители |  |  |  |  |  |  | Всего | Исполнители, предоставляющие коммунальные услуги гражданам | Бюджетные потребители | Иные потребители |
| По МР, всего | 2817,6 | 401,24 | 2 414,87 | 692,0 | 185,9 | 0,2 | 17,72 | 428,2 | 2842,2 | 128, 4 | 2715,2 | 1155, 9 | 238,2 | 1 321, 1 | 500,9 | 55,3 | 764,8 |
| МО «Бокситогорсео ГП» | 1211,0 | 315,05 | 895, 97 | 692,0 | 185,9 | 0,2 | 17, 72 | 190,0 | 1085,0 | 40,5 | 1044,5 | 692,0 |  | 352,5 | 304,93 | 20,86 | 26,7 |
| МО «Город Пикалево» | 1534, 0 | 84,04 | 1450,0 |  |  |  |  | 238,24 | 1688,2 | 82,25 | 1606,0 | 463,89 | 238,24 | 903,87 | 148,5 | 22,4 | 732,96 |
| МО «Анисимовское СП» | 3,4 | 0,17 | 3,21 |  |  |  |  |  | 3,21 | 0,26 | 2,95 |  |  | 2,95 | 2,2 | 740.0 | 0,02 |
| МО «Большедворское СП» | 9,65 | 0,49 | 9,17 |  |  |  |  |  | 9,17 | 0,7 | 8,4 |  |  | 8,4 | 6,8 | 1,53 | 0,067 |
| МО «Борское СП» | 26,13 | 0,74 | 25,39 |  |  |  |  |  | 25,39 | 2,03 | 23,37 |  |  | 23,4 | 15,15 | 5,24 | 2,97 |
| МО «Ефимовское ГП» | 16,54 | 0,39 | 16,14 |  |  |  |  |  | 16,14 | 1,29 | 14,85 |  |  | 14,85 | 10,58 | 2,7 | 1,6 |
| МО «Подборовское СП» | 3,2 | 0,16 | 3,03 |  |  |  |  |  | 3,03 | 0,24 | 2 785.0 |  |  | 2,78 | 2,53 | 0,23 | 0,02 |
| МО «Самойловское СП» | 6,69 | 0,16 | 6,53 |  |  |  |  |  | 6,53 | 0,52 | 6,01 |  |  | 6,01 | 4,76 | 0,87 | 0,38 |
| МО «Климовское СП» | 5,48 | 0,037 | 5,44 |  |  |  |  |  | 5,44 | 5,44 | 4,9 |  |  | 4,9 | 4,1 | 0,7 | 0,1 |
| МО «Заборьевское СП» | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 | 0,691 | 0,027 | 0,017 |
| МО «Радогощинское СП» | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  | 0,68 | 0,637 | 0,024 | 0,018 |

Таблица 17

Фактическое потребление ТЭР Бокситогорским МР Ленинградской области в 2009 году, тыс. т усл. топлива

|  | Торф | Уголь | Природный газ | Электроэнергия | Теплоэнергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление ТЭР (факт) | 3,60 | 6,94 | 827,40 | 24,30 | 284,90 | 1147,14 |

Такая структура потребления может иметь отрицательные последствия зависимости от монопольного поставщика ресурса, в том числе и ценовой.

Доля потребления ТЭР бюджетными организациями в общем объеме потребления ТЭР составляет менее 1%. Население потребляет порядка 3% всех энергетических ресурсов. Существенно потребление ТЭР  промышленностью.

В структуре внутреннего потребления по секторам доминирует потребление тепловой энергии. Вследствие чего вопросам теплоснабжения, а также энергосбережения при производстве и передаче тепловой энергии следует уделять особое внимание.

Конечное потребление энергии в промышленности отражает специфику производства в Бокситогорском МР Ленинградской области: основное потребление ресурсов приходится на крупные производства, такие как ЗАО «Пикалевский цемент», ОАО «РУСАЛ Бокситогорск», ЗАО «БазэлЦемент – Пикалево». Вследствие чего необходимо активно поддерживать и мотивировать реализацию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленной отрасли.

Потенциал повышения энергетической эффективности

Потенциал экономии тепловой энергии на объектах жилого фонда и зданий бюджетной сферы

Техническое состояние инженерных систем объектов жилого фонда и зданий бюджетной сферы неудовлетворительное. Частично отсутствуют приборы учета тепла и воды. Изношенность систем отопления и горячего водоснабжения в домах составляет по различным оценкам от 40 до 60%. Теплоотдача систем теплопотребления не регулируется.

Значительные потери в системах горячего водоснабжения зданий связаны с утечками горячей воды из неплотной водоразборной арматуры, с расточительным режимом пользования горячей водой, сливами горячей воды из-за недогрева, отсутствием циркуляционных линий и насосов в системах горячего водоснабжения.

Из-за отсутствия приборов учета, неудовлетворительного технического состояния водопроводных систем существенны потери воды. Кроме прямых  потерь теряется тепло, затрачиваются деньги на содержание излишних мощностей насосов, теплообменников, оборудования подготовки воды и водозаборов, очистных сооружений, а также чрезмерных диаметров трубопроводов.

Технический потенциал сбережения тепловой энергии в сфере коммунального хозяйства в Бокситогорском МР Ленинградской области оценивается в 10,4 тыс. т усл. топл.

Для снижения потребления тепловой энергии у потребителей необходимо решить следующие вопросы:

организация работ по ликвидации «перетопов» в зданиях;

снижение потерь тепловой энергии через инфильтрацию;

ликвидация «перетопов» в режиме «нижней срезки» температурного графика;

снижение тепловых потерь во внутридомовых трубопроводах;

снижение тепловых потерь через ограждающие конструкции;

установка приборов учета.

Потенциал экономии тепловой энергии при ее передаче

Потенциал экономии тепловой энергии  при ее передаче определяется разностью значений фактических и нормативных тепловых потерь. Нормативные тепловые потери определены относительно нормативных показателей. Сумма потерь составляет порядка 130 тыс. Гкал, в соответствии с действующими нормативными требованиями должны составлять не более 50 тыс. Гкал.

Таким образом, технический потенциал энергосбережения тепловой энергии в тепловых сетях Бокситогорского муниципального района определен 80 тыс. Гкал/год (11,4 тыс. т усл. топл./год) в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Основными энергосберегающими мероприятиями при передаче тепловой энергии являются:

снижение потерь из-за утечек сетевой воды;

оптимизация диаметров тепловых сетей;

применение современной тепловой изоляции.

Потенциал экономии тепловой энергии при ее производстве

Основные мероприятия по энергоресурсосбережению в котельных должны быть направлены на экономию энергоресурсов на собственные нужды самой котельной и должны включать в себя:

реконструкцию котельных, включающую в себя:

– замену котлов, выработавших расчетный срок службы;

– замену насосных групп;

– перевод котельных на природный газ и местные виды топлива;

– модернизацию систем водоподготовки;

– замену сетевых пароводяных кожухотрубных подогревателей на современные блочные подогреватели;

– замену внутренних трубопроводов котельной;

– установку приборов учета энергоресурсов;

– установку преобразователей частоты;

строительство новых блочно-модульных котельных на природном газе и местных видах топлива;

замену на котельных ламп накаливания и дуговых ртутных ламп (ДРЛ) на энергосберегающие;

перевод на автономное отопление зданий;

реконструкцию тепловой сети котельных с заменой аварийных участков, выработавших расчетный срок службы;

замену изоляции воздушной тепловой сети на ППУ;

строительство современных теплотрасс;

регулировку гидравлических режимов систем теплоснабжения;

проведение энергетических обследований.

Проведение всего комплекса энергосберегающих мероприятий до 2020 года позволит существенно сэкономить как топливо, так и энергоресурсы на собственные нужды.

Анализ и оптимизация систем учета                                  топливно-энергетических ресурсов

Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии со статьей 13 главы 3 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» введены сроки обеспечения учета используемых энергетических ресурсов (таблица 18).

Во исполнение указанного Федерального закона в целях повышения эффективности использования и обеспечения учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов необходимо оснащение приборами учета  ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии всех органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

В таблице 19 приведены данные по оснащенности приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов Бокситогорского МР. Детальные сведения по приборам учета отдельных видов ресурсов в разрезе групп потребителей приведены в таблицах 20-22.

Таблица 18

Сроки установки и ввода в эксплуатацию приборов учета для различных групп потребителей энергетических ресурсов

| Группа потребителей | Объекты | Приборы учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оснащенность, % | по видам потребляемых ресурсов | По типу: коллективные/индивидуальные |
| до 1 января 2011 года |  |  |  |  |
| Органы государственной власти, органы местного самоуправления | Здания, строения, сооружения, используемые для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, находящиеся в государственной или муниципальной собственности | 100 | Приборы учета: воды; природного газа; тепловой энергии; электрической энергии | На вводах зданий (коллективные) |
| Собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов | Здания, строения, сооружения и иные объекты, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временные объекты, кроме жилых домов и зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, находящихся в государственной или муниципальной собственности ) | 100 | Приборы учета: воды; природного газа; тепловой энергии; электрической энергии | На вводах зданий (коллективные) |
| до 1 января 2012 года |  |  |  |  |
| Собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах | Жилые дома, многоквартирные жилые дома, помещения в многоквартирных жилых домах | 100 | Приборы учета: воды; тепловой энергии; электрической энергии | Коллективные |
|  |  |  | Приборы учета: воды (ГВС и ХВС); природного газа; электрической энергии | Индивидуальные (общие – для коммунальной квартиры) |
| Собственники жилых домов, дачных домов или садовых домов | Жилые дома, дачные дома или садовые дома, объединенные принадлежащими им или созданные ими организациям (объединениям), общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключенными к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами | 100 | Приборы учета: воды, природного газа, электрической энергии (объекты введены до 23 ноября 2009 года) | Коллективные (на границе с централизованными системами) |
|  |  |  | Приборы учета: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии (объекты введены или проведен капитальный ремонт после 23 ноября 2009 года, при наличии технической возможности) |  |
| Иные Здания, строения, сооружения и иные объекты, в процессе эксплуатации которых используются энергетические ресурсы, в том числе временные объекты, здания на кап ремонтах и пр. | Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после осуществления строительства, реконструкции, многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после капитального ремонта | 100 | Приборы учета используемой тепловой энергии | Индивидуальные (при капитальном ремонте - при наличии технической возможности их установки) |
| до 1 января 2013 года |  |  |  |  |
| Организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов | Все выше перечисленные объекты | 100 | Приборы учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации осуществляют |  |

Таблица 19

Оснащенность приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов Бокситогорского МР Ленинградской области и динамика оснащенности за период 2007-2009 годов

| Оснащенность приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов | Общая потребность в приборах учета на 1января 2007 года, ед. | Фактическое оснащение за 2007 год, ед. | Общая потребность в приборах учета на 1января 2008 года, ед. | Фактическое оснащение за 2008 год, ед. | Процент к уровню 2007 года, ед. | Общая потребность в приборах учета на 1января 2009 года, ед. | Фактическое оснащение за 2009 год, ед. | Процент к уровню 2008 года, ед. | Общая потребность в приборах учета на 1января 2010 года, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащенность приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов: | 1926 | 202 |  |  |  |  |  |  |  |
| холодная вода | 632 | 88 | 19281 | 2966 | 33 | 16 315 | 772 | 28.00 | 15543 |
| по организациям бюджетной сферы |  |  | 89 | 34 |  | 55 | 30 | 88.20 | 25 |
| муниципальной собственности |  |  | 61 | 29 |  | 32 | 27 | 93.00 | 5 |
| областной собственности |  |  | 20 | 3 |  | 17 | 3 | 100.00 | 15 |
| федеральной собственности |  |  | 8 | 2 |  | 6 |  |  | 6 |
| на вводах в домах |  |  | 505 | 191 | 100 | 314 | 14 | 7.30 | 300 |
| поквартирные |  |  | 18687 | 2741 | 30 | 15 946 | 728 | 26.60 | 15216 |
| горячая вода | 526 | 7 | 19218 | 2689 |  | 16 440 | 779 | 29.00 | 15661 |
| по организациям бюджетной сферы |  |  | 89 | 29 |  | 60 | 34 | 117.00 | 26 |
| муниципальной собственности |  |  | 61 | 23 |  | 38 | 28 | 121.70 | 10 |
| областной собственности |  |  | 20 | 4 |  | 16 | 4 | 100.00 | 12 |
| федеральной собственности |  |  | 8 | 2 |  | 6 | 2 | 100.00 | 4 |
| на вводах в домах |  |  | 353 |  |  | 353 | 1 | 100.00 | 352 |
| поквартирные |  |  | 18687 | 2660 | 30 | 16 027 | 744 | 28.00 | 15283 |
| газ | 160 | 76 | 7868 | 182 | 7.2 | 7 686 | 144 | 79.10 | 7542 |
| по организациям бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на вводах в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поквартирные |  |  | 7868 | 182 | 7.2 | 7 686 | 144 | 79.10 | 7542 |
| электроэнергия | 323 | 65 | 16021 | 16021 |  | 374 | 3 | 100.00 | 371 |
| по организациям бюджетной сферы |  |  | 79 | 79 |  |  |  |  |  |
| муниципальной собственности |  |  | 74 | 74 |  |  |  |  |  |
| областной собственности |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| федеральной собственности |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| на вводах в домах |  |  | 377 | 3 | 25 | 374 | 3 | 100.00 | 371 |
| поквартирные |  |  | 15565 | 15565 |  |  |  |  | 0 |
| Тепловая энергия | 526 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20

Данные по приборам учета воды, установленных на объектах Бокситогорского МР

| Наименование потребителя | Количество абонентов, ед. |  | Количество зданий, шт. |  | Укомплектованность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе рассчитывающихся по приборам учета | всего | в том числе оборудованных общедомовыми приборами учета |  |
| Всего по муниципальному району | 22 107 | 4 795 | 517 | 22 | 22 |
| Население | 21 675 | 4 517 |  |  | 21 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| индивидуальные жилые дома | 638 | 34 |  |  | 5 |
| многоквартирные жилые дома | 21 037 | 4 483 |  |  | 21 |
| Бюджетные потребители | 115 | 96 |  |  | 83 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 28 | 20 |  |  | 71 |
| региональный бюджет | 17 | 12 |  |  | 71 |
| муниципальный бюджет | 70 | 64 |  |  | 91 |
| Прочие потребители | 317 | 182 |  |  | 57 |

Таблица 21

Данные по приборам учета горячей воды, установленных на объектах Бокситогорского МР

| Наименование потребителя | Количество абонентов, ед. |  | Количество зданий, шт. |  | Укомплектованность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе рассчитывающихся по приборам учета | всего | в том числе оборудованных общедомовыми приборами учета |  |
| Всего по муниципальному району | 21 666 | 4 677 | 543 | 8 | 22 |
| Население | 21 438 | 4 594 |  |  | 21 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| индивидуальные жилые дома | 27 | 0 |  |  | 0 |
| многоквартирные жилые дома | 21 411 | 4 594 | 543 | 8 | 21 |
| Бюджетные потребители | 70 | 53 |  |  | 76 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 9 | 2 |  |  | 22 |
| региональный бюджет | 11 | 5 |  |  | 45 |
| муниципальный бюджет | 50 | 46 |  |  | 92 |
| Прочие потребители | 158 | 30 |  |  | 19 |

Таблица 22

Данные по приборам учета тепловой энергии, установленных на объектах Бокситогорского МР

| Наименование потребителей | Количество абонентов, ед. |  | Количество зданий, шт. |  | Укомплектованность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе рассчитывающихся по приборам учета | всего | в том числе оборудованных общедомовыми приборами учета |  |
| Всего по муниципальному району | 22 346 | 235 | 565 | 17 | 1 |
| Население | 21 895 | 0 |  |  | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| индивидуальные жилые дома | 47 | 0 |  |  | 0 |
| многоквартирные жилые дома | 21 848 | 0 | 565 | 17 | 0 |
| Бюджетные потребители | 122 | 100 |  |  | 82 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 29 | 18 |  |  | 62 |
| региональный бюджет | 18 | 11 |  |  | 61 |
| муниципальный бюджет | 75 | 71 |  |  | 95 |
| Прочие потребители | 329 | 135 |  |  | 41 |

Уровень укомплектованности различных групп потребителей приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов Бокситогорского МР Ленинградской области различен: бюджетные потребители муниципального уровня оснащены приборами учета более чем на 90%, а обеспеченность населения (в части наличия приборов учета потребляемых воды, тепловой энергии и газа) и объектов жилого фонда приборами учета низка.

Работы по установке приборов учета потребляемых ресурсов целесообразно разбить на этапы, руководствуясь сроками, указанными в таблице 18:

на первом этапе основными направлениями работы по установке приборов учета должны стать работы по установке приборов учета на вводах зданий и сооружений, потребляющих энергетические ресурсы, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности;

До 1 января 2011 года установить либо осуществить замену, в соответствии с таблицей 23, приборов учета электрической энергии, тепловой энергии и воды в учреждениях бюджетной сферы Бокситогорского МР Ленинградской области До 1 января 2011 года сформировать адресную программу замены в учреждениях бюджетной сферы устаревших приборов учета энергетических ресурсов, а также приборов учета, срок эксплуатации которых заканчивается в период действия Программы (до 2020 года) и обеспечить их своевременную замену

на втором этапе необходимо полностью оснастить приборами учета (коллективными и индивидуальными) воды, природного газа, электрической энергии, тепловой энергии (при наличии технической возможности) объекты жилого фонда;

До 1 января 2011 года сформировать адресную программу установки новых и замены устаревших приборов учета потребляемых ресурсов, а также приборов учета, срок эксплуатации которых заканчивается на вводах объектов жилого фонда (в части многоквартирных жилых домов) До 1 января 2012 года установить либо осуществить замену приборов учета потребляемых ресурсов на объектах жилого фонда Бокситогорского МР Ленинградской области

третий этап включает в себя обеспечение в полном объеме приборами учета объектов организаций, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов.

До 1 января 2012 года сформировать базу объектов организаций, осуществляющих снабжение ресурсами или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов До 1 января 2013 года обеспечить ведение мониторинга и стимулирование установки новых и замены устаревших приборов учета ресурсов на объектах ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов

Целью данного направления работ является повсеместное обеспечение учета используемых ресурсов и повышение эффективности их использования, снижение затрат потребителей на оплату потребляемых ресурсов.

Таблица 23

Потребность в приборах учета организаций бюджетной сферы Бокситогорского МР

| Наименование потребителей | Адрес | Вид ресурса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Вода |
| МУЗ Бокитогорская ЦРБ | Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск |  |  | 4 |
| МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 187600, Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11-а | 1 |  |  |
| МДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» | 187600, Ленинградская область, г. Пикалево, 1-ый микрорайон |  | 2 |  |
| Пикалевская ветеринарная лечебница | Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Советская, д. 5а |  | 1 |  |
| Большедворское сельское поселение, администрация | Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Большой Двор, д. 30 |  | 1 |  |
| ## Фельдшерско-акушерский пункт, дер. Большой Двор | Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Большой двор |  | 1 | 1 |
| ## Фельдшерско-акушерский пункт, дер. Бор | Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Бор |  | 1 | 1 |
| ## Фельдшерско-акушерский пункт, дер. Мозолево | Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Мозолево |  | 2 | 2 |
| Фельдшерско-акушерский пункт пос. Совхозный | Ленинградская область, Бокситогорский район, пос. Совхозный |  | 2 | 2 |
| МОУ «Подборовская основная общеобразовательная школа» | 187640, Ленинградская область, дер. Подборовье, ул. Новая, д. 19 | 2 |  |  |
| МОУ «Мозолевская начальная общеобразовательная школа» | 187643, Ленинградская область, дер. Мозолево, д. 41 | 1 |  |  |
| ВСЕГО |  | 4 | 10 | 10 |

Мероприятия по обеспечению приборами учета объектов, а также мониторингу и анализу их установки являются неотъемлемой частью проводимых мероприятий по повышению эффективности использования ресурсов во всех секторах их потребления.

В перечень задач администраций муниципальных образований обязательно входят анализ и мониторинг установки приборов учета, а также проведение мероприятий по стимуляции граждан

Анализ возможности применения возобновляемых и альтернативных источников энергосбережения, источников энергоснабжения на местных видах топлива

Использование возобновляемых источников энергии на территории Бокситогорского МР Ленинградской области связано с использованием местных видов топлива. На территории района находится одна муниципальная котельная, работающая на биотопливе (котел работает на кусковом торфе) мощностью 6,16 МВт, планируемая в 2013 году к переводу на газ (таблица 24). Котельных, использующих биомассу, в том числе совместно с органическим топливом, на территории района нет. Перспективных проектов развития применения местных и возобновляемых источников энергии на территории Бокситогорского МР Ленинградской области нет.

Таблица 24

Преимущества и недостатки возобновляемых источников энергии

| Объект с указанием точного адреса | Вид топлива |  | Мощность, МВт |  | Год реализации проекта, источник финансирования | Подключенная нагрузка, Гкал/год |  | Годовая потребность в топливе, в натуральном виде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до реконструкции | после реконструкции | до реконструкции | после реконструкции |  | ТС | ГВС | до реконструкции | после реконструкции |
| д. Большой Двор | кусковой торф | газ | 6,16 | 3,00 | 2013г | 1,66 | 0,3 | 7500 тонн | 1000м3 |

В связи с тем, что Ленинградская область, в том числе Бокситогорский район, по составу первичных энергоресурсов не является самодостаточной и вынуждена поставлять их из других регионов России, целью работы по данному направлению на территории Бокситогорского района Ленинградской области является ввод нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, а также вторичных энергоресурсов в тепловой баланс района и постепенное увеличение вклада данных ресурсов к 2020-му году. Мероприятия по развитию должны быть ориентированы на сокращение расхода традиционных видов топлива при производстве электрической и тепловой энергии за счет интеграции в энергетический баланс новых нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) и вторичных энергоресурсов (ВЭР).

В настоящее время, по данным Института энергетической стратегии, производство электрической энергии с использованием возобновляемых источников составляет 8,5 млрд. кВт.ч в год, что составляет 4,1% от экономического потенциала и менее 1% от общего производства электроэнергии в стране. При этом состояние развития в стране производства энергии с использованием разных видов возобновляемых источников существенно различается.

Таблица 25

Преимущества и недостатки возобновляемых источников энергии

| Преимущества | Недостатки |
| --- | --- |
| Неистощимость | Низкая плотность энергии |
| Отсутствие дополнительной эмиссии углекислого газа | Необходимость использования концентраторов |
| Отсутствие вредных выбросов | Непостоянный, вероятностный характер поступления энергии |
| Сохранение теплового баланса планеты | Необходимость аккумулирования |
| Доступность использования | Необходимость резервирования |
| Возможность одновременного использования земли для хозяйственных и энергетических целей | Неразвитость промышленности и отсутствие инфраструктуры |
| Возможность использования земли, не приспособленной для хозяйственных целей | Затопление плодородных земель |
| Отсутствие потребности в воде | Локальное изменение климата |

Развитие малой гидроэнергетики на территории Бокситогорского МР без дополнительных капиталовложений и новых инвестиционных проектов не представляется возможным: на территории района расположено 5 малых ГЭС (МГЭС), оборудование и здания которых – бесхозяйные и требуют полной реконструкции.

Таблица 26

Малые ГЭС Бокситогорского района

| № п/п | Наименование ГЭС, река, район | Мощность, кВт | Выработка, млн. кВт.ч | Напор, м | Расход, куб.м/с | Сроки ввода в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарищенская, р. Лидь, Бокситогорский район | 168 | 0,76 | 3,5 | 6,4 | 1952 |
| 2 | Тресновская, р. Лидь, Бокситогорский район | 200 | 0,9 | 3,3 | 8,1 | 1957 |
| 3 | Медведкоская, р. Лидь, Бокситогорский район | 168 | 0,76 | 4,5 | 5,0 | 1950 |
| 4 | Михалевская, р. Тихвинка, Бокситогорский район | 176 | 0,79 | 12,7 | 1,8 | 1953 |
| 5 | Коробищенская, р. Коль, Бокситогорский район | 30 | 0,14 | 2,5 | 1,6 | 1945 |

По информации администрации все эти МГЭС не существуют: водохранилища спущены, плотины и здания разрушены, строения и оборудование не сохранились, генераторы сняты, остались полуразрушенные плотины, и относятся к не рекомендованным к восстановлению.

Все котельные, планируемые к переводу на другие виды топлива, переводятся на газ (таблицы 27 и 28).

Таблица 27

Перевод существующих источников энергии (электро- и тепло-) в режим комбинированной выработки

| Наименование объекта | Место расположения | Тип источника (существующий) | Тип источника (после реконструкции) | Срок реализации мероприятия | Мощность (Гкал, кВт.ч.) | Отпуск тепло- /электро- энергии (Гкал, кВт.ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОУ ЛО Ефимовская спец. коррекционная школа | п. Ефимовский, Бокситогорского р-на | Угольная котельная | газ | 2011 | 1,2 | 2712 |

Прогноз Правительства Ленинградской области не предполагает активного прироста мощностей ВИЭ, что связано с отсутствием финансирования и высокими затратами на такого рода проекты.

Таблица 28

Перечень котельных Бокситогорского МР, планируемых для перевода на природный газ на период до 2015 года по всем видам собственности, всего

| № п/п | Объект с указанием точного адреса | Вид топлива |  | Мощность, МВт |  | Год реализации проекта, источник финансирования | Подключенная нагрузка, Гкал/год |  | Годовая потребность в топливе, в натуральном виде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | после реконструкции | до реконструкции | после реконструкции |  | ТС | ГВС | до реконструкции | после реконструкции |
| 1 | дер. Подборовье | уголь | газ | 2 | 1,40 | 2010-2011 | 0,69 | 0,15 | 1700 тонн | 450 м3 |
| 2 | дер. Сегла | уголь | газ | 0,64 | 0,64 | 2012-2013 | 0,37 | 0,07 | 460 тонн | 152 м3 |
| 3 | дер. Большой Двор | кусковой торф | газ | 6,16 | 3,00 | 2013 | 1,66 | 0,3 | 7500 тонн | 1000 м3 |

Малая гидроэнергетика, НВИЭ, котельные, работающие на твердом топливе, могут представлять интерес только как локальные источники эффективных ресурсов для муниципальных образований.

Одним из перспективных направлений развития возобновляемой энергетики на территории муниципального района является использование биомассы. На территории Бокситогорского МР Ведется промышленная заготовка и переработка древесины  на предприятиях ООО «Сройлес-2», ЗАО «Ефимовский КЛПХ» и ООО «ММ-Ефимовский», продукция (топливные гранулы) и отходы которых могут быть использованы в качестве топлива для муниципальных котельных, и, возможно, в комплексном использовании с торфами.

Таблица 29

Лесные ресурсы Бокситогорского МР

| Лесные ресурсы | Ед. измерения | Ресурс |
| --- | --- | --- |
| Защитные леса | млн. га | 0.16 |
| Эксплуатационные леса | млн. га | 0.5 |
| Общий запас | млн. куб.м | 85,52 |
| Расчетная лесосека | млн. куб.м | 1.1 |

Другим перспективным направлением развития возобновляемых источников энергии на территории района является использование твердых бытовых отходов (до 35% экономического потенциала сектора).

В качестве местных источников топлива на территории Ленинградской области возможно использование торфа. Балансовые запасы торфов на 1 января 2009 года составляли 6229 тыс. т.

- Рисунок 1

- Запасы торфов и потенциалов Северо-Западного федерального округа и Ленинградской области, млн. т

Таблица 30

Оценка запаса торфов и потенциалов Ленинградской области,

млн. т  (млн. т. / млн. т усл. топл.)

| Запасы всех категорий | Прогнозируемые запасы | Балансовые и забалансо-вые запасы | Промышлен-ный фонд | Технически пригодные (извлекаемые) | Охраняе-мые запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2165,24 | 1002,89 | 1162,35 | 957,3 / 334,1 | 574,38 / 200,46 | 185,23 |

Цель увеличения доли НВИЭ и ВЭР в энергетическом балансе, может быть достигнута в первую очередь за счет активного использования лесной биомассы и биомассы твердых коммунальных отходов, переработки торфа, восстановления малой гидрогенерации, утилизации канализационных стоков зданий и сооружений, широкого внедрения теплонасосных систем теплоснабжения и т.д. При реализации указанных мероприятий необходимо проведение детального анализа эффективности их внедрения.

В целях стимулирования внедрения технологий и оборудования, использующего нетрадиционные возобновляемые источники энергии и вторичные энергоресурсы, целесообразно:

обеспечить экспериментальное проектирование и строительство демонстрационных объектов, оснащенных оборудованием, использующим НВИЭ и ВЭР. Целесообразно оснастить экспериментальными системами здания школ, лицеев и высших учебных заведений, эффективно используя при этом демонстрационную и обучающую функции нового оборудования, которые являются его важнейшими элементами;

обеспечить при реализации природоохранных и туристических проектов оснащение систем энергоснабжения оборудованием, использующим экологически чистые НВИЭ;

обеспечить использование технологий НВИЭ при разработке генеральных планов и планировок парков и особо охраняемых природных территорий;

разработать и ввести в действие тарифы на отпуск электроэнергии для привода теплонасосных систем горячего водоснабжения жилых зданий на уровне тарифов на отпуск электроэнергии населению в домах с электроплитами;

проработать вопрос о создании условий для использования энергии, выработанной с помощью возобновляемых источников; продолжить работы по мотивации восстановления МГЭС; обеспечить распространение применения в сельском хозяйстве НВИЭ.

Анализ энергетической эффективности                                           в бюджетных организациях

Анализ эффективности использования энергоресурсов в организациях бюджетной сферы, в том органов власти, необходим для обеспечения исполнения статьи 24 261-ФЗ от 23 ноября 2010 года «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетными учреждениями», согласно которой бюджетные учреждения начиная с 1 января 2010 года обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных  воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Бюджетную сферу Бокситогорского МР Ленинградской области составляют 96 бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств муниципального бюджета, 32 – финансируемых за счет средств областного бюджета. Занято в бюджетной сфере 5,2 тыс. человек.

Общая площадь зданий бюджетных учреждений финансируемых за счет средств  муниципального бюджета оценивается в 166,81 тыс. кв. м, 93,8% площадей введено в эксплуатацию до 1997 года. Энергетических обследований зданий не проводилось, энергопаспортов здания не имеют.

Таблица 31

Потребление ресурсов организациями бюджетной сферы Бокситогорского МР в 2007-2009 годах

| 2007 год |  |  | 2008 год |  |  | 2009 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Теплоэнергия | Водопотребление | Электроэнергия | Теплоэнергия | Водопотребление | Электроэнергия | Теплоэнергия | Водопотребление |
| тыс. кВт | тыс. Гкал | тыс. куб. м | тыс. кВт | тыс. Гкал | тыс. куб. м | тыс. кВт | тыс. Гкал | тыс. куб. м |
| 9140,9 | 37,0 | 162,1 | 9926,2 | 39,5 | 185,2 | 9795,5 | 37,1 | 163,7 |

Потребление ресурсов бюджетными учреждениями Бокситогорского МР Ленинградской области, финансируемыми за счет средств  муниципального бюджета, составило в 2009 году 6,1 тыс. т усл. топл., в том числе потребление тепловой энергии – 5,3 тыс. т усл. топл. Удельный расход ТЭР в бюджетных учреждениях в расчете на один квадратный метр в год составил 36,79 кг усл. топл., что соответствует удельному уровню расхода ТЭР бюджетных учреждений Ленинградской области в целом.

Таблица 32

Потребление ресурсов организациями бюджетной сферы Бокситогорского МР в 2007-2009 годах

|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Потреблено ТЭР всего, тыс. т усл. топл. | 6,058 | 6,505 | 6,137 |
| Удельный расход ТЭР, кг усл. топл./кв. м | 36,32 | 39 | 36,79 |
| Расход тепловой энергии на 1 кв. м, Гкал | 0,222 | 0,237 | 0,222 |
| Расход электроэнергии на 1 чел., кВт.ч | 1724,71 | 1872,86 | 1883,7 |
| Расход воды на 1 чел., куб. м | 30,59 | 34,94 | 31,48 |

Расход на 1 кв. м тепловой энергии составил 0,222 Гкал.

Расход на одного человека электроэнергии – 1883,7 кВт.ч, воды – 31,5 куб. м.

Доля отпуска энергетических ресурсов и воды расчеты, за которые производятся по приборам учета на конец 2009 года составила: электрической энергии – 85,2%; тепловой энергии – 78,75%, воды – 55,8%. Обеспеченность приборами учета энергетических ресурсов и воды  составила: электрической энергии – чуть менее 100%, тепловой энергии – 28%. воды – 57,5%.

- Рисунок 2

Совокупное потребление энергии зданиями бюджетной сферы, т усл. топл.

Таблица 33

Обеспеченность приборами учета потребляемых ресурсов организациями бюджетной сферы Бокситогорского МР

| № п/п | Наименование потребителей | Количество абонентов, ед. |  | Укомплектованность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе рассчитывающихся по приборам учета |  |
|  | Электроснабжение* |  |  |  |
| 1 | Бюджетные потребители | - | - | - |
| 1.1 | Муниципальный бюджет | - | - | - |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 2 | Бюджетные потребители | 115 | 96 | 83 |
| 2.1 | Муниципальный бюджет | 70 | 64 | 91 |
|  | Отопление |  |  |  |
| 3 | Бюджетные потребители | 122 | 100 | 82 |
| 3.1 | Муниципальный бюджет | 75 | 71 | 95 |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4 | Бюджетные потребители | 70 | 53 | 76 |
| 4.1 | Муниципальный бюджет | 50 | 46 | 92 |

*укомплектованность приборами учета электрической энергии бюджетных учреждений составляет чуть менее 100%

Общий потенциал повышения эффективности в зданиях бюджетной сферы Бокситогорского МР Ленинградской области составляет порядка 32% или 1,95 тыс. т усл. топл.

Доля потребления энергии системами отопления и горячего водоснабжения бюджетных зданий в общем потреблении тепловой энергии Бокситогорского МР велика и составляет 87%. Технический потенциал снижения энергопотребления составляет 1,58 тыс. т усл. топл и 0,12 тыс. т усл. топл. соответственно. Оценка потенциала сделана на основе показателей удельных расходов тепловой энергии, устанавливаемых в соответствии со СНиП 23–02–03, при новом строительстве и капитальном ремонте и ранее действовавшими нормативами в соответствии со СНиП II–3–79.

Типовые технические мероприятия, реализуемые на объектах бюджетной сферы для обеспечения снижения удельного расхода энергии на 1 кв. м площади этих объектов, включают:

учет энергоресурсов и формирование системы энергомониторинга;

замену старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления бюджетных зданий и зданий сферы услуг с КПД ниже 75% на новые энергоэффективные газовые котлы с КПД не ниже 95% с доведением среднего КПД таких котлов до 92%;

повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий и зданий сферы услуг, в том числе полную замену люминесцентных ламп стандарта Т12 и Т8 на лампы стандарта Т5 к 2016 г.; полную замену ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы; установку систем управления освещением на 25% светильников в общественных зданиях;

закупки энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности для организаций бюджетной сферы за счет введения соответствующих требований в законодательство о закупке товаров для государственных и муниципальных нужд;

проведение энергосберегающих мероприятий при реконструкции и капитальном ремонте зданий (теплоизоляция трубопроводов, теплоизоляция «оболочки» здания);

мероприятия по экономии энергии в системах отопления (установка температурных регуляторов в узлах учета, балансировка системы отопления и пр.);

мероприятия в системе вентилирования;

мероприятия в системе ГВС;

применение тепловых насосов для обогрева и вентилирования зданий.

Анализ состояния систем уличного освещения

Современные системы уличного освещения населенных пунктов являются достаточно энергоемкими инженерными системами. Мероприятия по энергосбережению в них приносят ощутимый экономический эффект.

Главным условием снижения электропотребления системами уличного освещения является переход на использование современных экономичных источников света и светильников.

В настоящее время для уличного освещения в основном применяются различные виды газоразрядных ламп. Система уличного освещения Бокситогорского МР насчитывает 3957 светильников. Основной тип используемых светильников ДРЛ-250 (95% ламп), ДНаТ-250 (5% ламп).

Таблица 34

Уличное освещение поселений Бокситогорского МР

| № п/п | Поселение | Количество ламп накаливания, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бокситогорское городское поселение | 1100 |
| 2 | Пикалевское городское поселение | 1502 |
| 3 | Ефимовское городское поселение | 350 |
| 4 | Анисимовское сельское поселение | 50 |
| 5 | Большедворское сельское поселение | 66 |
| 6 | Борское сельское поселение | 116 |
| 7 | Заборьевское сельское поселение | 393 |
| 8 | Климовское сельское поселение | 145 |
| 9 | Подборовское сельское поселение | 93 |
| 10 | Радогощинское сельское поселение | 44 |
| 11 | Самойловское сельское поселение | 98 |

Программа по модернизации муниципального электроосветительного хозяйства может включать установку энергоэффективных светильников с герметичным отражателем с натриевыми газоразрядными лампами (ДНАТ) с высокими светотехническими характеристиками взамен устаревших по конструкции и состоянию светильников с низкоэффективными лампами накаливания и ртутными газоразрядными лампами (ДРЛ), а также переход от газоразрядных ламп к светодиодным решениям.

Современный подход к энергосбережению в системах уличного освещения должен быть ориентирован на внедрение инновационных технологий в этой области. Переход к светодиодному освещению – перспективное направление дальнейшего развития систем уличного  освещения.

Таблица 35

Сравнение различных типов ламп, используемых в уличном освещении

|  | ЛН лампа накали-вания | ДРЛ | ДРИ | ДНАТ низкого давления | ДНАТ высокого давления | Свето-диодный светильник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономичность | низкая | средняя | средняя | высокая | средняя | высокая |
| Цветопередача | отличная | хорошая | отличная | плохая | хорошая | отличная |
| Светоотдача, Лм/Вт | 13 | 30-60 | 70-95 | До 200 | До 150 | До 150 |
| Период эксплуатации | короткий (1000 ч) | значительный (до 12000 ч) | значительный (до 15000 ч) | значительный (до 32 000 ч) | значительный (до 32 000 ч) | длительный (до 80000 ч) |
| Возможность плавной регулировки мощности | да | нет | нет | нет | нет | да |
| Зажигание, перезажигание | быстрое | длительное | длительное | длительное | длительное | быстрое |
| Наличие ртути | нет | да | да | нет | сильно уменьшено или отсутствует вовсе | нет |

Потребление светодиодного светильника, аналогичного лампе ДРЛ-250 (потребление – 250 Вт), составляет 80 Вт.

Таблица 36

Сравнение аналогичных по характеристикам ламп различных типов

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-150 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 280 | 170 | 80 |
| Срок службы, часов | 12000 | 10000 | до 100000 |
| Контрастность, цветопередача | слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам напряжения | слабая | слабая | отличная |
| Выход на рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагрев | сильный | сильный | слабый |
| Экологическая безопасность | содержит до 100 мг паров ртути | содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | безвредна |

Мероприятия по внедрению новых технологий в системах уличного освещения дают следующие положительные эффекты:

снижение потребления электроэнергии;

снижение расходов на эксплуатацию осветительных установок;

снижение затрат на освещение;

высвобождение дополнительной электрической мощности;

повышение надежности и эффективности работы осветительных установок.

Переход на использование в системе уличного освещения светодиодных ламп вместо ртутных ламп обеспечивает экономию электроэнергии до 70% при заданном уровне освещенности.

Фактическое потребление электроэнергии на уличное освещение в 2009 году составило 3023,3 тыс. кВт*ч (или 8270,5 тыс. руб.). Потенциал экономии при замене ламп составит 2116,3 тыс. кВт*ч, что в денежном выражении (при среднем тарифе на электроэнергию равном 3 руб./кВт*ч) составит 6348,9 тыс. руб.

Затраты на замену ламп ДРЛ на эффективные уличные светодиодные светильники средней стоимостью (в зависимости от мощности светильника и мест его установки) 10 тыс. руб. каждый на территории Бокситогорского МР Ленинградской области составят 39570 тыс. руб. Полная  окупаемость проекта по замене ламп – до 5 лет.

Анализ энергетической эффективности жилищного фонда

Жилищный фонд Бокситогорского МР Ленинградской области по состоянию на 01.01.2009 г. составил 1,5 млн. кв. м., 95,6% которого введено в эксплуатацию до 1997 года. По годам возведения преобладают дома 1946-1970 годов постройки, 1971-1995 годов и после 1995 года.

В сфере ЖКХ действует 20 предприятий  ЖКХ, на которых работает 1,2 тыс. чел., создано 18 ТСЖ, объединяющие 78 домов.

Сведения о жилищном фонде муниципального образования приведены в таблице 37.

Таблица 37

Характеристика жилищного фонда Бокситогорского МР Ленинградской области

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 1448,88 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | жилые дома | ед. | 10057 |
|  | многоквартирные дома (МКД) | ед. | 1115 |
|  | квартиры в МКД | ед. | 23946 |
| 1.1 | Муниципальный жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 219,24 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | жилые дома | ед. | 214 |
|  | многоквартирные дома | ед. | 176 |
|  | квартиры в МКД | ед. | 4854 |
| 1.2 | Частный жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 1235,70 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | жилые дома | ед. | 9698 |
|  | многоквартирные дома | ед. | 909 |
|  | квартиры в МКД | ед. | 18737 |
| 2 | Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью | кв. м/чел | 27,10 |
| 3 | Уровень износа жилищного фонда | % | 60,00 |
| 4 | Доля жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения, в общем объеме жилищного фонда: |  |  |
|  | в городской местности: |  |  |
|  | холодного водоснабжения | % | 94,00 |
|  | горячего водоснабжения | % | 93,00 |
|  | отопление | % | 85,00 |
|  | канализации | % | 92,00 |
|  | в сельской местности: |  |  |
|  | холодного водоснабжения | % | 61,50 |
|  | горячего водоснабжения | % | 54,00 |
|  | отопление | % | 59,00 |
|  | канализации | % | 61,50 |
| 5 | Ветхий фонд – всего | кв. м | 2876,00 |
| 6 | Аварийный фонд – всего | кв. м | 33035,00 |
|  |  | ед. | 474 |
| 7 | Квартиры коммунального заселения: | тыс.кв.м | 27,46 |
|  |  | ед. | 307 |
| 8 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры: |  |  |
|  | холодного водоснабжения | % | 52,00 |
|  | горячего водоснабжения | % | 52,00 |
|  | теплоснабжения | % | 60,00 |
|  | водоотведения | % | 60,00 |
|  | газоснабжения | % | 27,00 |
|  | электроснабжения | % | 53,00 |

Потребление энергии в жилых зданиях Бокситогорского района Ленинградской области составило 40,342 тыс. т усл. топл. На долю отопления приходится 27,95 тыс. т усл. топл (69,3% общего энергопотребления в жилых зданиях), более 85% зданий в городской местности и 59% в сельской подключено к системам централизованного отопления. На долю горячего водоснабжения приходится 30,5% совокупного потребления энергии жилыми зданиями, что составляет 12,3 тыс. т усл. топл, более 93% жилых зданий в городской местности и 54% в сельской подключены к системе горячего водоснабжения. Потребление ТЭР на 1 кв. м составило 26,19 кг усл. топл.

Таблица 38

Жилой фонд поселений Бокситогорского МР

| № п/п | Поселение | Площадь жилого фонда, кв. м | Количество проживающих, чел. | Количество домов, ед. | Количество подъездов, ед. | Количество ламп накаливания, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокситогорское городское поселение | 425040 | 17633 | 201 | 618 | 3090 |
| 2 | Пикалевское городское поселение | 502954 | 22275 | 233 | 827 | 4702 |
| 3 | Ефимовское городское поселение | 51000 | 2406 | 93 | 136 | 680 |
| 4 | Анисимовское сельское поселение | 8951 | 490 | 8 | 24 | 65 |
| 5 | Большедворское сельское поселение | 22942 | 1250 | 30 | 65 | 230 |
| 6 | Борское сельское поселение | 53200 | 2850 | 60 | 147 | 670 |
| 7 | Заборьевское сельское поселение | 2758 | 80 | 2 | 6 | 18 |
| 8 | Климовское сельское поселение | 12928 | 596 | 12 | 34 | 105 |
| 9 | Подборовское сельское поселение | 15680 | 589 | 41 | 31 | 82 |
| 10 | Радогощинское сельское поселение | 3083 | 113 | 2 | 8 | 24 |
| 11 | Самойловское сельское поселение | 14338,7 | 739 | 12 | 38 | 106 |

Таблица 39

Потребление энергоресурсов жилищным фондом Бокситогорского МР Ленинградской области

| Фонд зданий | Потреблено энергоресурсов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоэнергии, Гкал |  |  | холодное водоснабжение, м3 | Электроэнергия, кВт.ч |
|  | Всего | отопление | горячее водоснабжение |  |  |
| Жилые здания - всего, | 281407 | 195475 | 85931,76 | 1132545 | 822382* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | 281407 | 195475 | 85931,76 | 1096191 | 822382* |
| Многоквартирные жилые дома (с использованием коллективных общедомовых приборов учета) | 3653,9 | 3497,5 | 156,4 |  | 822382* |

*без учета данных о потреблении электроэнергии жилыми домами

Расход топливно-энергетических ресурсов на 1 кв. м за 2009 год составил:

электроэнергии – 22,5 кВт.ч;

воды – 0,735 куб. м;

тепловой энергии – 0,1827 Гкал.

На долю потребления энергии жилищным фондом приходится 3% от всего потребления энергоресурсов района и около 10% от общего потребления тепловой энергии. Основное потребление энергии в жилых зданиях приходится на системы отопления и горячего водоснабжения.

Доля отпуска энергетических ресурсов и воды, расчеты за которые производятся по приборам учета, составила:

электрической энергии – 96%;

тепловой энергии – 12,3%;

воды – 25%.

Обеспеченность индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета составила:

электрической энергии – 96,4%;

тепловой энергии – 10%;

воды – 36,8%.

Совокупное потребление энергии жилыми зданиями приведено на рисунке 3.

- Рисунок 3

Совокупное потребление энергии жилыми зданиями

Таблица 40

Стоимость предоставленных жилищно-коммунальных услуг

|  | Ед. измерения | 2009 год (факт) | 2010 год (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость предоставленных жилищно-коммунальных услуг в расчете на один квадратный метр общей площади в месяц - всего | руб. | 45,83 | 53,06 |
| в том числе: |  |  |  |
| содержание жилого помещения | руб. | 8,34 | 8,85 |
| отопление | руб. | 18,88 | 20,70 |
| холодное водоснабжение | руб. | 2,90 | 3,73 |
| горячее водоснабжение | руб. | 6,54 | 8,10 |
| водоотведение | руб. | 3,02 | 4,28 |
| газоснабжение | руб. | 2,04 | 2,40 |
| электроснабжение | руб. | 4,06 | 5,00 |
| Уровень оплаты населением жилого помещения и коммунальных услуг | % | 80 | 75 |
| Уровень собираемости платы населения за жилое помещение и коммунальные услуги | % | 90 | 91 |

Таблица 41

Нормативы потребления, утвержденные на 2009/2010 гг.

| Категория | Норматив потребления, утвержденный на 2009/2010 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроэнергия, кВт.ч/чел | Отопление, Гкал/кв. м | Горячее водоснабжение, куб. м/чел. | Холодное водоснабжение куб. м/чел. | Газ природный куб. м/чел. | Сжиженный газ, кг |
| Бокситогорское городское поселение | 49 | 0,021 | 5,78 | 3,65 | 13 | 8 кг |
| Пикалевское городское поселение | 49 | 0,017 | 4,02 | 6,02 | 13 |  |
| Ефимовское городское поселение | 49 | 0,02 | 2,25 | 6 | 13 |  |
| Анисимовское сельское поселение | 49 | 0,021 | отсутствует | 5 |  |  |
| Большедворское сельское поселение | 49 | 0,021 | 2,25 | 5 |  |  |
| Борское сельское поселение | 49 | 0,02 | 2,09 | 5,24 |  |  |
| Заборьевское сельское поселение | 49 | 0,021 | отсутствует | 6 |  |  |
| Климовское сельское поселение | 49 | 0,021 | 2,25 | 5,6 |  |  |
| Подборовское сельское поселение | 49 | 0,021 | 2,25 | 5 |  |  |
| Радогощинское сельское поселение | 49 | 0,027 | отсутствует | 4,32 |  |  |
| Самойловское сельское поселение | 49 | 0,021 | 2,16 | 5 |  | 2 |

Таблица 42

Планы строительства и ввода зданий

| Здания | Планы строительства и ввода зданий, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 факт | 2009 факт | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2020 |
| Жилые здания - всего, | 3600 | 29016,5 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8600 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома (с использованием коллективных общедомовых приборов учета) | 3470 | 28370 | 4600 | 4600 | 5000 | 5400 | 5800 | 6200 | 7000 |

В настоящее время на территории Российской Федерации средняя сложившаяся энергоемкость систем отопления в многоквартирных зданиях составляет 229 кВт.ч/кв. м в год. При выполнении современных требований проектирования и подбора оборудования уровень фактического теплопотребления на отопление зданий с улучшенной теплозащитой (строительство после 1999 года) составляет 143 кВт.ч/кв. м в год, энергоемкость систем отопления в новых многоквартирных высотных зданиях – 77 кВт.ч/кв. м в год тепловой энергии.

Экспертная оценка позволяет сделать вывод, что модернизация существующего жилого фонда может привести к снижению энергоемкости приблизительно до 151 кВт.ч/кв. м в год.

На территории Бокситогорского МР Ленинградской области, как и в целом по России, наибольшая часть потенциальной экономии энергии может быть достигнута в результате реализации мер по повышению энергоэффективности тепловой защиты зданий, систем отопления и горячего водоснабжения жилых зданий.

Доля потребления энергии в системах отопления и горячего водоснабжения в общем потреблении энергии в жилых зданиях Бокситогорского МР Ленинградской области составляет 69,3%. Технический потенциал снижения энергопотребления систем отопления и горячего водоснабжения в жилых зданиях составляет 4,89 тыс. т усл. топл и 3,8 тыс. т усл. топл соответственно. Общий потенциал повышения эффективности в жилых зданиях района составляет 12,5 тыс. т усл. топл, или 31% от общего потребления энергии жилыми зданиями. Оценка технического потенциала произведена на основе разницы в требованиях к тепловой защите зданий, устанавливаемых в соответствии с СНиП II-3-79 и СНиП 23-02-03.

Ввод нового жилья, построенного в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» составил около 4% (63001 кв. м) и не может оказать существенного влияния на повышение энергоэффективности в целом по сектору. При общей положительной тенденции последних лет, связанной с приростом объема работ по строительству и капитальному ремонту зданий, в течение последующих 10-12 лет технический потенциал в данном секторе реализован не будет.

В существующих зданиях энергосберегающие типовые технические мероприятия, позволяющие снизить удельный расход энергии в расчете на 1 кв. м площади жилых домов, могут включать в себя:

повышение доли многоквартирных жилых зданий, подлежащих ежегодно комплексному капитальному ремонту с введением требования снижения удельного расхода энергии на цели отопления, по итогам ремонта не менее чем на 30%;

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

модернизацию теплового пункта с установкой приборов учета, контроля и регулирования расхода энергоносителей;

модернизацию или замену систем отопления с установкой поприборной регулировочной арматуры;

модернизацию систем вентиляции с устройством отбора и повторного использования теплоты;

модернизацию систем горячего водоснабжения с установкой счетчиков расхода воды и дискретно регулирующей запорной арматуры;

модернизацию систем электроосвещения и электроснабжения с установкой счетчиков и автоматических приборов отключения сети;

ремонт крыш, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов;

тепловую защиту здания: утепление стен, покрытия, потолков подвалов, замена оконных заполнений, балконных и входных дверей.

повышение эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы свыше 15 лет на новые энергоэффективные модели класса А и выше;

замену старых отопительных котлов в жилых зданиях с индивидуальными системами отопления на новые энергоэффективные котлы с КПД не ниже 85%.

Инвестиции в повышение эффективности систем отопления и горячего водоснабжения являются в большей части экономически и финансово эффективными. Ориентировочная стоимость установки узла учета тепла и воды с функциями диспетчеризации на один многоквартирный жилой дом составляет около 250 тыс. руб., а с функцией погодного регулирования – 650 тыс. руб. С учетом действия территориальных строительных норм и применения более современных технологий энергоснабжения экономия от установки узлов учета составит:

экономия тепловой энергии на отопление:

20% в течение года от учета фактического потребления за счет установки средств автоматического регулирования,

за счет повышения качества услуг – до 20% на пиковых нагрузках,

контроль сверхнормативных утечек – до 10% в течение сезона,

стимулирование жителей к экономии – 5% в начале и конце сезона,

оптимизация потребления тепла путем качественного регулирования в АТП зданий – до 15% или улучшение качества отопления зданий.

экономия тепловой энергии на горячее водоснабжение (ГВС):

в среднем 2% от годового расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение за счет поддержания требуемой температуры горячей воды в системе ГВС жилых зданий;

13% от годового расхода тепловой энергии на ГВС за счет автоматического снижения температуры горячей воды вплоть до полной остановки системы ГВС в ночное время в жилых зданиях.

Возможности энергосбережения в зданиях повышаются при использовании нетрадиционных источников энергоснабжения –  гелиоустановок, тепловых насосов, аккумуляторов тепла, теплоутилизаторов.

При рассмотрении потенциалов энергоэффективности в жилищном секторе необходимо учитывать, что в государственной и муниципальной собственности находится около 23% жилищного фонда района. Как следствие, большая часть мероприятий в данном секторе может быть реализована на условиях частно-государственного партнерства и при наличии финансового обеспечения. В этой связи особое внимание должно быть уделено работе с управляющими компаниями, в том числе через административные и юридические нормы, пропаганде и обучению населения.

Анализ энергетической эффективности коммунальных систем

Коммунальный комплекс – важнейшая инфраструктурная отрасль. Повышение качества условий проживания, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания – одни из важнейших задач, которые обеспечиваться.

Стимулирование ресурсосбережения, рационализация текущих (операционных) затрат с применением двухставочных (двухкомпонентных) тарифов на коммунальные услуги, с выделением абонентской платы, отражающей стоимость поддержания надежности обслуживания, и платы за фактически потребленные ресурсы, что является одним из способов стабилизации финансового состояния коммунальных предприятий, создания реальных финансовых возможностей и стимулов замены изношенных основных фондов, их модернизации, повышения надежности работы коммунальных систем.

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы  Бокситогорского МР осуществляется четырьмя ресурсоснабжающими организациями (таблица 43). На обслуживании данных предприятий находятся 12 котельных, в том числе работающих на природном газе – 3 ед. Характеристика котельных приведена в таблице 7. Установленная мощность источников теплоснабжения, осуществляющих снабжение населения и бюджетофинансируемых организаций тепловой энергией и горячим водоснабжением, составляет около 40 Гкал/ч.

Таблица 43

Теплоснабжающие организации на территории Бокситогорского района Ленинградской области

| № п/п | Поставщики коммунальных услуг (ресурсоснабжающие организации) | Зона обслуживания (наименование поселений МР) | Контактная информация (адрес, телефон) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Бокситогорский районный коммунальный комплекс» | Сельские поселения: Анисимовское, Борское, Большедворское, Самойловское, Подборовское. Городское поселение Ефимовское | г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 22-а. тел.244-64, 214-72 |
| 2 | филиал ООО «Теплосервис» г. Бокситогорск | Бокситогорское городское поселение | г. Бокситогорск, Ленинградской области, ул.Воронина, д.4, тел/факс 8(81366)24-555 |
| 3 | МУП «Тепловые сети г. Пикалево» | МО «Город Пикалево» | г. Пикалево ул.Заводская д.10 |
| 4 | ООО «Климово ЖКХ-Сервис» | Сельское поселение Климиово | д. Климово, Бокситогорский район |

Таблица 44

Котельные, по всем видам собственности, всего

| Всего, ед. | Мощность, Гкал | В том числе муниципальных, ед. | Мощность, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 424,6 | 12 | 39,6 |

Производство тепловой энергии котельными Бокситогорского района Ленинградской области составило 10,6 тыс. т усл. топл, потребление ТЭР котельными – 18,8 тыс. т усл. топл. Средний КПД котельных составил 56,49%, что объясняется существенной долей в тепловом балансе природного твердого топлива.

Для повышения эффективности использования ТЭР до нормируемых значений на имеющемся в эксплуатации оборудовании котельных необходимо выполнить комплекс мероприятий.

В целях повышения эффективности сжигания угля необходимо:

приобрести и установить (при отсутствии) на каждом котле вентиляторы первичного воздуха и шибера, для регулированной подачи подогретого (уходящими дымовыми газами) воздуха в зону горения топлива, привести в порядок цепные решетки;

установить приборы для замера давления первичного воздуха и разрежения в топке;

устранить присосы неорганизованного поступления воздуха в топку и газовый тракт котлов;

установить термометры на входе и выходе воды из каждого водогрейного котла и расходомер;

обеспечить содержание внутренней поверхности труб котлов в должной чистоте (путем промывки или замены труб), а также своевременное восстановление перегоревших поверхностей нагрева для выдерживания температуры уходящих газов за каждым котлом в пределах 190-270ОС в рабочем диапазоне нагрузок;

обеспечивать своевременную периодическую очистку наружных поверхностей нагрева котлов от золы и шлака.

В целях повышения эффективности использования природного газа необходимо:

обеспечить работоспособность регулирующих устройств по подаче газа и воздуха в горелки котлов, также приборов по контролю давления воздуха и газа, разрежения в топке и за котлом;

выполнить настройку автоматики горения на каждом котле;

поддерживать на минимальном уровне присосы неоганизованного воздуха в топки и газовый тракт котлов;

путем своевременной промывки поверхностей нагрева котлов и своевременной замене отглушенных труб поддерживать температуру газов за котлами 166-2000С в рабочем диапазоне нагрузок.

В целях повышения эффективности сжигания торфа необходимо:

установить на каждом котле вентиляторы первичного воздуха и шибера для регулированной подачи подогретого (уходящими дымовыми газами) воздуха в зону горения топлива;

установить приборы для замера давления первичного воздуха и разрежения в топке;

привести в порядок цепные решетки или горелки;

устранить присосы неорганизованного поступления воздуха в топку и газовый тракт котлов;

установить термометры на входе и выходе воды из каждого водогрейного котла и расходомер;

обеспечить содержание внутренней поверхности труб котлов в должной чистоте (путем промывки или замены труб), а также своевременное восстановление перегоревших поверхностей нагрева для выдерживания температуры уходящих газов за каждым котлом в пределах 190-270ОС в рабочем диапазоне нагрузок;

обеспечивать своевременную периодическую очистку наружной поверхности нагрева котлов от золы и шлака.

Все это позволит повысить КПД имеющихся котлов, сжигающих торф, до 65-70%.

Тепловые сети

Протяженность тепловых сетей Бокситогорского района Ленинградской области составила 105,2 км (в двухтрубном исчислении). Протяженность ветхих сетей составила 22 км. Удельный вес ветхих сетей в общем протяжении всех тепловых сетей – 20,9%. Износ тепловых сетей составляет порядка 90%. Характеристики тепловых сетей района и поселений приведены в таблицах 8 и 9.

Обеспечить замену аварийных и ветхих тепловых сетей, в т.ч. Мероприятие; Всего; 201; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015. Замена ветхих и аварийных тепловых сетей, км; 22,0; -; 22,0*. Плановая замена и реконструкция тепловых сетей, км*. *по согласованию с предприятиями коммунального комплекса, в том числе по годам реализации мероприятия До 1 января 2011 года сформировать адресную программу замены и реконструкции тепловых сетей, в том числе ветхих и аварийных, и обеспечить ее исполнение

В целях снижения потерь тепла, в существующих тепловых сетях до нормативных значений необходимо:

восстановление нарушенной тепловой изоляции;

своевременная замена дефектных участков, устранение утечек в теплосети и затопленных участков;

минимизация расхода тепла на собственные нужды;

отключение неучтенных потребителей;

проведение регулировки тепловых сетей для предотвращения работы конечных потребителей на слив из-за недостатка давления и температуры в прямых магистралях.

Основными инновационными энергосберегающими техническими решениями и технологиями на перспективу являются:

оптимизация системы теплоснабжения на основе экономически эффективного сочетания централизованного и децентрализованного теплоснабжения;

широкое использование закрытых систем теплоснабжения;

стимулирование использования местных ТЭР (ВИЭ, местные виды топлива, отходы и пр.) с последующим их вовлечением ТЭБ, рост доли местных источников энергии в ТЭБ района до 10-20%;

качественное повышение уровня региональной энергетической безопасности;

создание и широкое внедрение комплекса технологического оборудования на модульной основе для нового строительства и перевода существующих источников теплоснабжения на когенерационную основу;

создание технологического оборудования и автоматизированных систем контроля и управления теплопотреблением;

разработка и предпочтительное использование для теплоснабжения эффективных парогазовых (газопаровых) технологий с впрыском пара;

развитие и применение технологий утилизации теплоты конденсации водяных паров дымовых газов;

разработка технологий низкотемпературного комбинированного теплоснабжения с количественным и качественно-количественным регулированием тепловой нагрузки и децентрализацией пиковых тепловых мощностей;

создание комплекса технологического оборудования и разработка типовых технических решений по использованию тепловых насосов в системах теплоснабжения в крупных городах и городских поселениях;

создание взаимосвязанного комплекса технологических подсистем в объединенной системе централизованного теплоснабжения и централизованного холодоснабжения крупных социальных и промышленных потребителей тепла и холода;

создание телекоммуникационных IT-систем централизованного технологического управления крупными системами теплоснабжения с использованием высоконадeжных исполнительных механизмов и ГИС-технологий;

совершенствование технологий промышленного производства теплопроводов для теплоснабжения с предварительно нанесенным антикоррозийным покрытием, тепло-, гидроизоляцией и дистанционной диагностикой состояния, внедрения регулирующих и запорных устройств с автоматическим приводом и монтажа из них тепловых сетей;

разработка и внедрение адаптивных схем, конструкций и оборудования для систем отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения с индивидуальным автоматическим регулированием и учетом тепла.

Водоснабжение и водоотведение Бокситогорского МР осуществляется шестью поставщиками услуг (таблица 45).

Таблица 45

Водоснабжающие организации на территории Бокситогорского района Ленинградской области

| № п/п | Поставщики коммунальных услуг (ресурсоснабжающие организации) | Зона обслуживания (наименование поселений МР) | Контактная информация (адрес, телефон) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Бокситогорский районный коммунальный комплекс» | Сельские поселения: Анисимовское, Борское, Большедворское, Самойловское, Подборовское. | г. Бокситогорск, ул. Комсомольская 22-а. тел.244-64, 214-72 |
| 2 | филиал ООО «Теплосервис» г. Бокситогорск | Бокситогорское городское поселение | г. Бокситогорск, Ленинградской области, ул. Воронина, д.4, тел/факс (881366)24-555 |
| 3 | МУП «Водоканал г. Пикалево» | МО «Город Пикалево» | г. Пикалево ул. Заводская д.16 |
| 4 | МУП «Ефимовская жилищная управляющая организация» | Городское поселение пос. Ефимовский | пос. Ефимовский, ул. Комсомольская, д. 9 тел (8813666)51-439 |
| 5 | ООО «Климово-ЖКХ сервис» | Климовское сельское поселение | дер. Климово, д. 2 |
| 6 | ООО «Районная жилищная управляющая компания» | Заборьевское, Радогощинское сельские поселения | г. Бокситогорск, ул. Советская, д. 12 |

Характеристики объектов водоснабжения, водопроводных и канализационных сетей даны в таблицах 12-14. Удельный вес ветхих сетей водопровода составил 16,6%, канализационных сетей – 20,7%.

Обеспечить замену аварийных и ветхих сетей водопровода и канализационных , в т.ч. Мероприятие; Всего; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015. Замена ветхих и аварийных водопроводных сетей, км; 31,0; -; 31,0*. Замена ветхих и аварийных канализационных сетей, км; 30,0; -; 30,0*. Плановая замена и реконструкция водопроводных и канализационных сетей, км*. *по согласованию с предприятиями коммунального комплекса, в том числе по годам реализации мероприятия До 1 января 2011 года сформировать адресную программу замены и реконструкции сетей водоснабжения и канализационных сетей, в том числе ветхих, а также обеспечить ее исполнение

Анализ энергетической эффективности                                               при передаче электрической энергии

Потребление электрической энергии на территории Бокситогорского МР Ленинградской области в 2009 году составило 197,27 млн. кВт.ч.

На территории района действуют 2 тепловых электростанции (ТЭЦ) промышленных предприятий, работающие на газе и использующие в качестве резервного топлива мазут, – ТЭЦ ОАО «Бокситогорский глинозем», ТЭЦ ОАО «Пикалевский глинозем».

На территории Бокситогорского района Ленинградской области расположено 54 трансформаторные подстанции муниципальной принадлежности, 4 бесхозяйных объекта мощностью 190 кВА, 201,99 км муниципальных электрических сетей, процент ветхих муниципальных сетей незначителен (0,3%), 35,4 км бесхозяйных воздушных электрических сетей.

Гарантирующими поставщиками электроэнергии на территории Бокситогорского МР Ленинградской области являются три сбытовые компании – ООО «РСК-энерго», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ООО «Русьэнергосбыт». Доля электрической энергии отпускаемая по приборам учета в 2009 г. составила 96,5%, обеспеченность приборами учета потребителей электрической энергии более 95%.

При техническом перевооружении электросетевого хозяйства и новом строительстве сетей предусматривается реализация программы развития систем учета, в том числе внедрение автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета энергии (АИИСКУЭ) в многоквартирных зданиях, частных домовладениях, у бюджетных и промышленных потребителей электроэнергии, программы технического перевооружения и реконструкции, программы экономии затрат на производственные и хозяйственные нужды. Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности включают проведение энергетических обследований до 31 декабря 2012 года, энергоаудит предприятий, замену ламп накаливания на энергосберегающие, установка терморегуляторов на отопительные печи, установка инфракрасных обогревателей.

Общие мероприятия, проводимые на объектах недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), проводятся в части:

выявления бесхозяйных объектов;

организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на данные объекты;

организации управления бесхозяйными объектами, в том числе определения источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности и сельском хозяйстве

Инвестиции, направленные на снижение энергетической эффективности и внедрение новых энергосберегающих технологий в промышленности, могут привести к значительному сокращению конечного потребления ТЭР в Бокситогорском МР Ленинградской области.

Наиболее энергоемкими производствами на территории Бокситогорского МР Ленинградской области являются: производство глинозема, нефелинового шлама, известняка (ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево», загрузка производственных мощностей в 2009 году составила 57,2%), глинозема и корундовой продукции (ОАО «РУСАЛ Бокситогорск», загрузка производственных мощностей в 2009 году составила 79%),  цемента  (ЗАО «Пикалевский цемент»). Данные по производству основных видов продукции на территории Бокситогорского МР приведены в таблице 4.

В 2009 году, в силу нестабильности экономической ситуации в промышленности, крупными предприятиями района инвестиционных мероприятий, направленных на энергетическую эффективность, не проводилось.

В связи с невозможностью осуществления финансирования мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности в 2009 году, менеджментами предприятий проводились и проводятся в настоящее время мероприятия по  выявлению «узких» мест производства и зон неэффективности, организационные мероприятия, в том числе контроль над дисциплиной. Значительное внимание уделяется реализации мероприятий, направленных на снижение издержек производства и оптимизацию производственных процессов, в том числе замене изношенного оборудования на современные энергоэффективные агрегаты.

В настоящее время крупными предприятиями района разработаны планы по повышению энергетической эффективности предприятий с указанием основных мероприятий. Удельный вес инвестиций, направляемых на энергетическую эффективность предприятия, в общем объеме инвестиций составляет порядка 10%.

Оценка предполагаемой энергетической эффективности реализуемых планов предприятий будет определяться предприятиями по окончании выполнения проектных работ.

Общий список энергосберегающих мероприятий в промышленном производстве  должен включать в себя организационные и технические мероприятия.

К числу мер муниципальной поддержки можно отнести следующие мероприятия:

- Стимулирование проведения энергетических обследований для выявления первоочередных мер по сокращению потерь и непроизводительных расходов.

- Стимулирование к полному переходу на расчет за энергетические ресурсы по показаниям узлов учета энергетических ресурсов.

- Поощрение внедрения систем эффективного производственного освещения (повышение эффективности систем освещения за счет использования энергоэффективных ламп с электронной пускорегулирующей аппаратурой, введение систем контроля за освещением при активизации использования дневного света, замена 50% неэффективных систем освещения на эффективные, установка датчиков присутствия).

Сельское хозяйство

Принятая в 2007 году Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы ставит задачу ускоренного перехода российского сельского хозяйства к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий. Основой технической и технологической модернизации согласно указанной программе, является обновление парка сельскохозяйственной техники.

В сельском хозяйстве предусмотрена реализация мер по проведению энергетического аудита один раз в пять лет на всех объектах, годовые затраты на энергоснабжение которых превышают 10 миллионов рублей, а также следующих типовых технических мероприятий:

- Повышение эффективности парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива новых сельскохозяйственных тракторов;

- Повышение энергоэффективности тепличного хозяйства (улучшение изоляции теплиц, автоматизация систем управления источниками тепла и микроклиматом, внедрение эффективных систем подогрева воды для полива, аккумуляторов тепла, утилизация тепла отходящих газов для обогрева, использование частотно-регулируемых приводов, внедрение новых технологий).

На территории Бокситогорского района сельскохозяйственным производством занимаются семь предприятий, из них пять – рыбоводством.  Все предприятия (за исключением учебного хозяйства ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 45») с 2010 года относятся к малым предприятиям.

Общий список энергосберегающих мероприятий  в сельском хозяйстве Бокситогорского района Ленинградской области должен включать в себя организационные и технические мероприятия.

К числу организационных мероприятий относятся:

- Формирование списка предприятий, подлежащих энергетическому обследованию.

- Формирование перечня первоочередных энергосберегающих мероприятий  по отраслям.

- Создание системы постоянного мониторинга энергопотребления и динамики энергосбережения на ключевых предприятиях.

- Формирование добровольных соглашений с сельхозпроизводителями по достижению показателей энергоэффективности в отрасли.

- Стимулирование развития возобновляемой энергетики на предприятиях отрасли.

- Формирование мер экономической поддержки энергоэффективных проектов в отрасли.

- Анализ информации о загрузке энергоисточников.

- Согласование и утверждение программ энергосбережения предприятиями отрасли.

К числу типовых технических мероприятий, осуществляемых предприятиями отрасли, относятся:

- Мероприятия по энергосбережению в зданиях и строениях.

- Внедрение эффективных электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей: установка новых электродвигателей, соответствующих классу высокоэффективных, отказ от перемотки старых двигателей, замена старых двигателей на высокоэффективные двигатели.

- Установка систем компенсации реактивной мощности.

- Внедрение эффективных систем сжатого воздуха, утилизации тепла, оптимизация работы вентиляционных систем.

- Внедрение систем эффективного производственного освещения (повышение эффективности систем освещения за счет использования энергоэффективных ламп с электронной пускорегулирующей аппаратурой, введение систем контроля за освещением при активизации использования дневного света, замена 50% неэффективных систем освещения на эффективные, установка датчиков присутствия.

- Внедрение систем эффективного пароснабжения (повышение эффективности систем пароснабжения за счет налаживания учета пара, теплоизоляции паропроводов,  арматуры, установки конденсатоотводчиков, использования вторичного тепла).

- Наладка систем отопления, ввод на тепловых пунктах графиков работы тепловых систем и вентиляции в рабочее и нерабочее время.

- Поэтапный вывод из эксплуатации устаревшего, не подлежащего модернизации технологического оборудования и ввод новых мощностей, соответствующих по удельным расходам лучшей мировой практике.

- Установка автоматизированных узлов регулирования теплопотребления.

- Установка современных приборов учета энергоресурсов с максимальными классами точности.

- Проработка вопросов перевода ведомственных котельных на источники комбинированной выработки энергии.

Анализ энергетической эффективности                           пассажирского транспорта

Энергетическая эффективность транспорта, исходя из его структуры, характеризуется эффективностью использования пассажирского автомобильного транспорта.

Потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на транспорте составило   тыс. т усл. топл. (556 тыс. литров дизельного топлива и 202 тыс. л. бензина).

На территории Бокситогорского МР пассажирские автоперевозки осуществляются тремя организациями: ООО «Пассажиравтотранс», ООО «ПикАП», ООО «Стимул».

За счет средств бюджета Бокситогорского МР  возмещены убытки от перевозки пассажиров на сумму 10 300 тыс. руб.

- Таблица 46

Пассажирские перевозчики Бокситогорского МР, 2009 год

| Перевозчик | Количество обслуживаемых маршрутов |  |  | Среднесписочное число автобусов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пригородные маршруты | Междугородние маршруты | Городские маршруты |  |
| ООО «Пассажиравтотранс» | 10 | 1 | 2 | 20 единиц |
| ООО «ПикаП» | 14 | 1 | 13 | 17 единиц |
| ООО «Стимул» | 2 |  | 5 | 2 единицы |

В 2010-2012 годах пассажирскими автотранспортными  предприятиями планируется сохранение маршрутной сети  и объемов пассажирских перевозок в существующих размерах.

- Таблица 47

Характеристика подвижного состава пассажирских перевозчиков Бокситогорского МР

| Перевозчик | Среднесписочное число автобусов, ед. | Срок эксплуатации существующего парка, лет | Количество автобусного транспорта, подлежащего замене |  |  |  | Стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Пригородные маршруты | Междугородние маршруты | Городские маршруты |  |
| ООО «Пассажиравтотранс» | 20 | 13-26 | Автопарк практически весь подлежит замене |  |  |  |  |
| ООО «ПикаП» | 17 |  | 11 | 3 | 4 | 4 | 50 100 |
| ООО «Стимул» | 2 |  | - | - | - | - |  |

В связи с максимальным сроком износа подвижного состава для обеспечения надежности и безопасности перевозок, повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, разумного роста тарифов за проезд и сохранения объемов перевозок необходима его существенная замена.

Коэффициент изношенности автобусного парка составляет  82%. В 2009 году заменено 3 единицы подвижного состава. Для приобретения новых транспортных средств собственных доходов предприятий не хватает и необходимо предоставление субсидии из бюджета Ленинградской области.

В структуре потребляемого топлива муниципальным транспортом преобладают нефтепродукты и газ.

Для эффективного использования ТЭР необходима организация высокоэффективной системы энергетического менеджмента с целью концентрации усилий, направленных на рациональное использование ТЭР и сокращение непроизводственных потерь, особенно в части задач анализа и контроля использования ТЭР.

В России существует нехватка статистических данных и специальных исследований, посвященных потреблению энергии на транспорте. По оценке, энергоемкость автобусов составляет 41-55 л/100 км.

Существующий потенциал энергоэффективности на муниципальном транспорте можно реализовать через повышение эффективности использования топлива транспортом, а также с помощью структурных изменений, например, посредством более активного использования общественного транспорта и сокращения доли использования личного.

Одними из основных технических решений, на которые должна быть нацелена автотранспортная отрасль, являются:

обновление парка легковых автомобилей на основе приобретения с 2012 года автомобилей с новыми стандартами на максимальные средние показатели выбросов СО2 и (или) показатели топливной экономичности новых легковых автомобилей на 100 км пробега автомобилей (полной массой до 3500 кг) по всему парку выпускаемых ежегодно каждым производителем на предприятиях, расположенных на территории Российской Федерации, до 6,54 л/100 км – на бензине и 5,03 л/100 км – на дизельном топливе;

обновление парка грузовых автомобилей и автобусов на основе введения с 2015 года стандартов на максимальные средние показатели выбросов СО2 и (или) показатели топливной экономичности новых грузовых автомобилей и автобусов по классам грузоподъемности и вместимости на 100 км пробега: средняя топливная эффективность автобусов – на 4,3% к 2020 году, грузовых автомобилей – на 4,8% к 2020 году;

применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта (перспективный муниципальный (городской) план работы транспорта), что позволит снизить показатель среднего пробега автомобилей (за счет большего использования общественного транспорта и безмоторных транспортных средств владельцами легковых автомобилей, оптимизации транспортных потоков, сокращения времени стояния в пробках).

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

- Таблица 48

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Бокситогорского МР Ленинградской области

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) |  |  | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| - Межотраслевые мероприятия по энергосбережению** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | Бюджет МО |  |  | Администрации муниципальных образований |
|  | в т.ч. разработка и принятие муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также программ муниципальных образований | 2010 г. | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | Бюджет МО |  |  | Администрации муниципальных образований |
| 1.1.2 | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
| 1.1.3 | Разработка и внедрение формы мониторинга потребления энергетических ресурсов | 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
| 1.1.4 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов во всех сферах | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
| - Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Размещение и регулярное обновление в специализированном разделе на официальном интернет-портале муниципального района, а также в средствах массовой информации, в том числе районных печатных изданиях, информации в области энергосбережении и энергетической эффективности, в том числе: | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
|  | Региональной, муниципальной программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также программ муниципальных образований | 2010-2011 гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
|  | Нормативных правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
|  | Информации об установленных Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях Федерального закона | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
|  | Информации о состоянии энергосбережения на территории Ленинградской области и муниципального района, наличии энергосберегающих проектов и степени их реализации, информации о проведенных мероприятиях в сфере энергосбережения | 2010-2015* гг. |  |  |  |  |  |  |  | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
|  | Справочно-адресной информации о производителях и поставщиках энергосберегающего оборудования и приборов, их технических и экологических характеристиках, ценах, внедряющих организациях | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
|  | Информации о новых энергосберегающих технологиях и новинках энергосберегающего оборудования и техники в различных сферах, в том числе при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрация Бокситогорского МР |
|  | Информации об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых Федеральным законом установлены требования к их обороту на территории Российской Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с процессами использования энергетических ресурсов | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрация Бокситогорского МР |
|  | Информации о потенциале энергосбережения в системах коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
| 1.2.2 | Обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению, предоставляемой поставщиками коммунальных услуг | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований, ООО «ТеплоСервис», ЗАО «БРКК», МУП «Тепловые сети г. Пикалево», ООО «Климово ЖКХ-Сервис» |
| 1.2.3 | Обеспечение информацией об опыте внедрения энергосберегающих проектов, кредитования, о доступных технологиях в сфере энергосбережения управляющих компаний (УК), ТСЖ и ЖСК, осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
| 1.2.4 | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
| 1.2.5 | Размещение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | 2010-2015* гг. | 100,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Областной бюджет, бюджет МО (50,0 тыс. руб.) |  |  | Администрации муниципальных образований |
| 1.2.6 | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению, в том числе | 2010-2015* гг. | 135,0 | - | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | Областной бюджет, бюджет МО (7,0 тыс. руб.) |  |  | Администрации муниципальных образований |
| - Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подготовка и проведение семинаров, в том числе | 2010-2015* гг. | 606,0 | 6,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Областной бюджет, бюджет МО (30 тыс. руб.) |  |  | Администрации муниципальных образований |
|  | для руководящих и ответственных работников объектов энергообеспечения | 2010-2015* гг. | 63,0 | 3,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Областной бюджет, бюджет МО (3 тыс. руб.) |  |  | Администрации муниципальных образований |
|  | для руководителей учреждений бюджетной и жилищной сферы по использованию различных финансовых механизмов для реализации мероприятий по энергосбережению | 2010-2015* гг. | 63,0 | 3,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Областной бюджет, бюджет МО (3 тыс. руб.) |  |  | Администрации муниципальных образований |
|  | для работников учреждений бюджетной и жилищной сферы по ресурсосбережению, а также обмену опытом внедрения новых материалов, приборов и технологий | 2010-2015* гг. | 60,0 | - | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Областной бюджет, бюджет МО (3 тыс. руб.) |  |  | Администрации муниципальных образований |
|  | для работников жилищно-коммунальной сферы, строительного комплекса, работников промышленных предприятий по разработке и самостоятельному внедрению энергосберегающих мероприятий | 2010-2015* гг. | 60,0 | - | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Областной бюджет, бюджет МО (3 тыс. руб.) |  |  | Администрации муниципальных образований |
|  | в начальных, средних и высших учебных учреждениях по теме энергосбережения, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергии | 2010-2015* гг. | 360,0 | - | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | Областной бюджет, бюджет МО (18 тыс. руб.) |  |  | Администрации муниципальных образований |
| 1.3.2 | Включение в программы повышения квалификации и обучения муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2010-2015* гг. | 250,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Областной бюджет, бюджет МО (12,5 тыс. руб.) |  |  | Администрации муниципальных образований |
| 1.3.3 | Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения» | 2010-2015* гг. | 250,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Областной бюджет, бюджет МО (12,5 тыс. руб.) |  |  | Администрации муниципальных образований |
| 1.3.4 | Подготовка и проведение в учреждениях начального образования конкурса детских творческих работ и педагогических разработок в сфере энергосбережения | 2010-2015* гг. | 75,0 | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Областной бюджет, бюджет МО (4 тыс. руб.) |  |  | Администрации муниципальных образований |
| Итого |  |  | 1816,0 | 406,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 |  |  |  |  |
| в т.ч. средства бюджета |  |  | 516,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы | 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрация Бокситогорского МР |
| 2.1.2 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального района | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрация Бокситогорского МР |
| 2.1.3 | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) и договоров купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов | 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
| - Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Информационное обеспечение руководителей, ответственных за принятие стратегических, в том числе инвестиционных решений | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
| 2.2.2 | Обеспечение информацией о подрядных организациях, оказывающих услуги по энергосбережению | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
| 2.2.3 | Ведение мониторинга энергопотребления в бюджетной сфере. Выделение лучшего из предприятий бюджетной сферы на территории муниципального района | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
| 2.2.4 | Формирование сводного каталога по энергосберегающему оборудованию и технологиям, применяемым в бюджетной сфере | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
| - Технические мероприятия в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергетических ресурсов**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Оснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа, электроэнергии и воды (оборудование 100% учреждений бюджетной сферы, финансируемых муниципального бюджета приборами учета до 01.01.2011 г.), в том числе: | 2010-2012 гг. | 1950,0 | 1750,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет МО (100.0 тыс. руб.) |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
|  | Установка приборов учета электроэнергии на вводе электросети в здание бюджетной сферы | 2010-2012 гг. | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет МО (12.5 тыс. руб.) |  |  | Сбытовые компании |
|  | Установка новых и замена старых электросчетчиков, установка двухтарифных счетчиков в зданиях с круглосуточным режимом работы | 2010-2012 гг. | 300,0 | 100,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет МО (15.0 тыс. руб.) |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
|  | Установка приборов учета воды на вводах в здания бюджетной сферы, в том числе | 2010-2012 гг. | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет МО (22.5 тыс. руб.) |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии на вводах в здания бюджетной сферы | 2010-2012 гг. | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет МО (50.0 тыс. руб.) |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
|  | Установка приборов учета потребляемого газа на вводах в здания бюджетной сферы | 2010-2012 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет МО |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Мероприятия по обеспечению эффективности систем освещения зданий бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Замена распределительных электрощитов и электровводов в здания | 2010-2013 гг. | 1200,0 | 0,0 | 200,0 | 450,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет, бюджет МО (60 тыс. руб.) |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 2.3.3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе используемые для освещения лестничных проемов и пространств | 2010-2013 гг. | 768,0 | 0,0 | 268,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет, бюджет МО (38 тыс. руб.) |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 2.3.4 | Установка выключателей, в том числе сенсорных и выключателей с таймером для включения освещения лестничных проемов и малоиспользуемых пространств | 2010-2013 гг. | 400,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет, бюджет МО (20 тыс. руб.) |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 2.3.5 | Замена электропроводки в зданиях | 2010-2015 гг. | 800,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | Областной бюджет, бюджет МО (40 тыс. руб.) |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 2.3.6 | Реконструкция линий уличного освещения с заменой приборов освещения | 2010-2015 гг. | 850,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 | 150,0 | Областной бюджет, бюджет МО (43 тыс. руб.) |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов бюджетных учреждений***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений, финансируемых из муниципального бюджета (далее – один раз в пять лет), в том числе: энергетических обследований муниципальных зданий района и составление энергетических паспортов по результатам обследования по каждому зданию | 2010-2012 гг. | 12800,0 | 0,0 | 7800,0 | 5000,0 | - | - | - | Областной бюджет, бюджет МО (640 тыс. руб.) |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | Проведение технических мероприятий согласно проведенным энергетическим обследованиям зданий с разработкой проектно-сметной документации (стоимость работ ориентировочно; зданий и строений в муниципальной собственности – 128 шт.), в том числе мероприятий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вентиляции зданий, в системах освещения, а также мероприятий по замене приборов отопления (радиаторов) на приборы с высоким коэффициентом теплоотдачи, установке теплосберегающих оконных блоков, теплосберегающих входных дверей, а также дверей в подвалы и чердачные помещения | 2010-2015 гг. | 150550,0 | 0,0 | 20000,0 | 30550,0 | 35000,0 | 50000,0 | 15000,0 | Областной бюджет, бюджет МО (7500,0 тыс. руб.) |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | Замена оборудования на оборудование с низким электропотреблением | 2010-2015 гг. | 2560,0 | 0,0 | 50,0 | 500,0 | 560,0 | 750,0 | 700,0 | Областной бюджет, бюджет МО (128 тыс. руб.) |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  | 171878,0 | 1750,0 | 28828,0 | 37410,0 | 36720,0 | 51160,0 | 16010,0 |  |  |  |  |
| в т.ч. средства бюджета |  |  | 8569,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Жилые здания** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организационно-правовые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах жилищного фонда, в которых установлены приборы учета | 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
| 3.1.2 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Управляющие организации, ТСЖ,ЖСК |
| 3.1.3 | Разработка анкетных форм и проведение социологических опросов среди населения по вопросам потребления ресурсов и энергосбережения | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
| - Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Обеспечение наглядной агитации к энергосбережению, в том числе разработка и размещение рекламных плакатов на подъездах, во дворах, в ЖЭУ, на щитах и т.д. | 2010-2015* гг. | 300,0 | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Бюджет МО |  |  | Ресурсоснабжаю-щие организации, УК, ТСЖ,ЖСК |
| 3.2.2 | Разработка и размещение информации об энергосбережении на оборотной стороне уведомлений об оплате коммунальных услуг | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Ресурсоснабжаю-щие организации, УК, ТСЖ,ЖСК |
| - Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению эффективности системы освещения в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Замена ламп накаливания в многоквартирных жилых домах в местах общего пользования на энергосберегающие лампы | 2010-2012 гг. | 1175,0 | 75,0 | 880,0 | 220,0 | - | - | - | Собственные средства УК, ТСЖ, ЖСК, собственников жилья |  |  | Подрядные организации |
| 3.3.2 | Установка датчиков «движения», выключателей с таймером автоматического выключения на электросетях лестничных клеток, установка сенсорных выключателей светильников с датчиками «день-ночь» на фасады зданий | 2011-2013 гг. | 18000,0 | - | 5000,0 | 5000,0 | 8000,0 | - | - | Собственные средства УК, ТСЖ, ЖСК, собственников жилья |  |  | Подрядные организации |
| 3.3.3 | Замена распределительных электрощитов и электровводов в здания в многоквартирных домах Замена электропроводки в многоквартирных домах, без учета внутриквартирной разводки, Перекладка электрических сетей | 2010-2013 гг. | 21600,0 | - | 6000,0 | 6000,0 | 9600,0 | - | - | Собственные средства УК, ТСЖ, ЖСК, собственников жилья |  |  | Подрядные организации |
| Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Установка коллективных (общедомовых), индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета потребления коммунальных услуг (оборудование 100% жилых зданий приборами учета тепловой, электрической энергии, газа и воды до 01.01.2012 г.), в том числе: | 2010-2011 гг. | 470330,0 | 0,0 | 322700,0 | 147630,0 | - | - | - | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет МО, средства собственников жилья |  |  | УК, ТСЖ, Ресурсоснабжаю-щие организации |
| 1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных жилых домах | 2010-2011 гг. | 99700,0 | 0,0 | 99700,0 | - | - | - | - | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет МО, средства собственников жилья |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии на вводах в многоквартирные дома | 2010-2011 гг. | 68000,0 | 0,0 | 68000,0 | - | - | - | - | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет МО, средства собственников жилья |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
|  | Установка приборов учета электроэнергии на вводе электросети в многоквартирные дома, замена устаревших приборов учета | 2010-2011 гг. | 3500,0 | 0,0 | 3500,0 | - | - | - | - | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет МО, средства собственников жилья |  |  | Сбытовые компании |
|  | Установка приборов учета воды на вводах в многоквартирные дома | 2010-2011 гг. | 28200,0 | 0,0 | 28200,0 | - | - | - | - | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет МО, средства собственников жилья |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 2 | Установка индивидуальных приборов учета и общих для коммунальных квартир в многоквартирных домах | 2010-2012 гг. | 370630,0 | 0,0 | 223000,0 | 147630,0 | - | - | - | Средства собственников жилья |  |  | Подрядные организации |
|  | Установка индивидуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах | 2010-2012 гг. | 5630,0 | 0,0 | 4000,0 | 1630,0 | - | - | - | Средства собственников жилья |  |  | Подрядные организации |
|  | Установка индивидуальных приборов учета воды (ХВС и ГВС) в многоквартирных домах | 2010-2012 гг. | 250000,0 | 0,0 | 150000,0 | 100000,0 | - | - | - | Средства собственников жилья |  |  | Подрядные организации |
|  | Установка индивидуальных приборов учета потребляемого газа в многоквартирных домах | 2010-2012 гг. | 115000,0 | 0,0 | 69000,0 | 46000,0 | - | - | - | Средства собственников жилья |  |  | Подрядные организации |
| Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов многоквартирных жилых домов***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Проведение энергетических обследований на типовых объектах жилищного фонда (в многоквартирных домах типовых серий), составление энергетических паспортов по результатам обследования по каждому жилому дому, в том числе: | 2010-2012 гг. | 8000,0 | 0,0 | 4800,0 | 3200,0 | - | - | - | Собственные средства ТСЖ, ЖСК, собственников жилья |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом |
| Капитальный ремонт жилых зданий, снос аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда** | 2010-2013 гг. | 718487,4 | 254528,0 | 407126,5 | 18525,0 | 38307,9 | - | - | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет МО |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 3.3.7 | Выполнение адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе | 2010-2015* гг. | 782613,0 | 88080,0 | 179570,0 | 163556,0 | 126999,0 | 119745,0 | 104663,0 | Средства Фонда, областной бюджет, бюджет МО, средства ТСЖ и собственников помещений |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ, 185-ФЗ |
| Модернизация и реконструкция жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.8 | Проведение мероприятий по утеплению стен, перекрытий, в том числе чердачных, проемов в местах общего пользования, установка теплосберегающих оконных блоков в подъездах, теплосберегающих дверей в подъезды, подвалы, модернизация, реконструкция, установка оборудования тепловых узлов с установкой устройств регулирования потребления тепловой энергии в МКД, промывка систем центрального отопления ремонтов коммунальных систем, согласно проведенных энергетических обследований МКД с разработкой проектно-сметной документации (стоимость работ ориентировочно) | 2010-2015* гг. | 67500,0 | 10000,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | Собственные средства УК, ТСЖ, ЖСК, собственников жилья |  |  | УК, ТСЖ, ЖСК |
| Итого |  |  | 2088005,4 | 352683,0 | 937636,5 | 355691,0 | 194466,9 | 131305,0 | 116223,0 |  |  |  |  |
| в т.ч. средства бюджета |  |  | 40847,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организационно-правовые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в системах наружного освещения, в которых установлены приборы учета | 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
| 4.1.2 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов системами наружного освещения | 2011-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Администрации муниципальных образований |
| - Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Комплексная замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на светодиодные светильники | 2011-2013 гг. | 39570,0 | - | 15828,0 | 11871,0 | 11871,0 | - | - | Областной бюджет, бюджет МО (1978,5 тыс. руб.) |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 4.2.2 | Комплексная замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы (при выделении % светильников данного типа в комплексной замене на светодиодные светильники) | 2011-2013 гг. | - | - | - | - | - | - | - | Областной бюджет, бюджет МО |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 4.2.3 | Установка узлов учета электрической энергии в системах уличного освещения | 2011-2013 гг. | 6000,0 | - | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 | - | - | Областной бюджет, бюджет МО (300,0 тыс. руб.) |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  | 45570,0 | 0,0 | 18828,0 | 13371,0 | 13371,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| в т.ч. средства бюджета |  |  | 2278,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах коммунального комплекса** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организационно-правовые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Разработка, принятие программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятиях коммунального комплекса | 2010-2011 гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Предприятия коммунального комплекса, в том числе ООО «ТеплоСервис», ЗАО «БРКК», МУП «Тепловые сети г. Пикалево», ООО «Климово ЖКХ-Сервис» |
| 5.1.2 | Обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Предприятия коммунального комплекса |
| 5.1.3 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов организациями коммунального комплекса | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | ООО «ТеплоСервис», ЗАО «БРКК», МУП «Тепловые сети города Пикалево», ООО «Климово ЖКХ-Сервис», предприятия коммунального комплекса |
| - Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Установка систем автоматизированного учета потребления электрической энергии по прочим потребителям, в том числе: | 2010-2012 гг. | 3949,23 | 1554,23 | 395,0 | 2000,0 |  |  |  | Областной бюджет, бюджет МО (197,0 тыс. руб.), собственные средства предприятий |  |  | Предприятия коммунального комплекса |
| 5.2.2 | Установка тепловых счетчиков на объектах коммунального комплекса, в том числе: | 2010-2011 гг. | 330,0 | 130,0 | 200,0 |  |  |  |  | Областной бюджет , бюджет МО (16 тыс. руб.), собственные средства предприятий |  |  | Предприятия коммунального комплекса |
| 5.2.3 | Оборудование котельных района средствами учета выработанной тепловой энергии (всех котельных муниципальной собственности) | 2010-2012 гг. | 1800,0 | - | 1800,0 | - | - | - | - | Областной бюджет, бюджет МО (90 тыс. руб.), собственные средства предприятий |  |  | Предприятия коммунального комплекса |
| 5.2.4 | Установка коммерческого узла учета теплоэнергии на границе раздела с ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» | 2010гг. | 7609,42 | 7609,42 | - | - | - | - | - | Собственные средства предприятий |  |  | ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» |
| 5.2.5 | Установка приборов учета потребления воды и реконструкция вводов здания | 2010-2012 гг. | 1045,0 | 45,0 | - | 1000,0 | - | - | - | Областной бюджет, бюджет МО (50 тыс. руб.), собственные средства предприятий |  |  | Предприятия коммунального комплекса |
| 5.2.6 | Установка приборов учета подаваемой в сеть водопроводной воды по всем водопроводным системам района | 2010-2012 гг. | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | - | Областной бюджет, бюджет МО (20 тыс. руб.), собственные средства предприятий |  |  | Предприятия коммунального комплекса |
| Проведение энергоаудитов и составление энергетических паспортов по объектам коммунального комплекса***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | Организация и проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов объектов коммунальной инфраструктуры (далее – не реже одного раза в пять лет), в том числе в сфере теплоснабжения, в сфере электроснабжения, в сфере газоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения | 2010-2012 гг. | 5280,0 | 800,0 | 3700,0 | 780,0 | - | - | - | Областной бюджет, бюджет МО (264 тыс. руб.), собственные средства предприятий |  |  | Предприятия коммунального комплекса |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Реконструкция существующих тепловых сетей | 2010-2013 гг. | 214160,84 | 6260,84 | 150100,0 | 51800,0 | 6000,0 |  |  | Областной бюджет, бюджет МО (10708 тыс. руб.), собственные средства предприятий |  |  | Предприятия коммунального комплекса |
| 5.3.2 | Реконструкция систем теплоснабжения зданий, оптимизация диаметров трубопроводов теплоснабжения и регулировка внутренней системы теплоснабжения в зданиях, теплоизоляция внутренних трубопроводов теплоснабжения в подвальных помещениях зданий*** | 2010-2012 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет, бюджет МО, собственные средства предприятий |  |  | Предприятия коммунального комплекса |
| 5.3.3 | Реконструкция тепловых узлов на объектах коммунального комплекса*** | 2010-2012 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет, бюджет МО, собственные средства предприятий |  |  | Предприятия коммунального комплекса |
| 5.3.4 | Реконструкция муниципальных котельных, в том числе замена оборудования, модернизация котельных, в том числе: | 2010-2015* гг. | 65000,0 | - | 35000,0 | 30000,0 | - | - | - | Инвестиционные средства |  |  | Предприятия коммунального комплекса |
|  | Перевод муниципальной котельной д. Подборовье с угля на газ | 2011 гг. | 20000,0 | - | 20000,0 | - | - | - | - | Инвестиционные средства |  |  | Предприятия коммунального комплекса |
|  | Перевод муниципальной котельной д. Большой Двор с торфа на газ | 2012-2013 гг. | 30000,0 | - | - | 30000,0 | - | - | - | Инвестиционные средства |  |  | Предприятия коммунального комплекса |
|  | Перевод муниципальной котельной д. Сегла с угля на газ | 2011-2012 гг. | 15000,0 | - | 15000,0 | - | - | - | - | Инвестиционные средства |  |  | Предприятия коммунального комплекса |
| 5.3.5 | Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах теплоснабжения | 2010-2015* гг. |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий |  |  | Предприятия коммунального комплекса, подрядные организации |
| - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на электросетевых объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Мероприятия, направленные на улучшение электроснабжения, в том числе в электрических сетях | 2010-2012 гг. | 10244,0 | 250,0 | 8754,0 | 840,0 | 400,0 | - | - | Областной бюджет, бюджет МО (306,5 тыс. руб.), собственные средства предприятий |  |  | МУП «Пикалевская горсеть», Подрядная организация |
| 5.4.2 | Утепление зданий, строений, сооружений при проведении капитального ремонта. Восстановление тепловой изоляции в зданиях МУП «Пикалевская горсеть» | 2010-2012 гг. | 481,0 | 165,0 | 155,0 | 161,0 | - | - | - | Собственные средства предприятий |  |  | МУП «Пикалевская горсеть», Подрядная организация |
| - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в водоснабжении и водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Реконструкция, модернизация, строительство водопроводных сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, замена оборудования ВОС и КОС***, в том числе: | 2010-2012* гг. | 49925,33 | 20685,5 | 10179,83 | 19060,0 |  |  |  | Областной бюджет, бюджет МО (2496,0 тыс. руб.), собственные средства предприятий |  |  | Предприятия коммунального комплекса |
| 5.5.2 | Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах водоснабжения и водоотведения*** | 2010-2015* гг. |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий |  |  | Предприятия коммунального комплекса, подрядные организации |
| - Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Повышение эффективности функционирования энергоснабжающих предприятий***, в том числе: | 2010-2015* гг. | 172547,1 | 15122,6 | 120624,5 | 36800,0 |  |  |  | Собственные средства энергоснабжающих организаций, инвестиционная надбавка к тарифу | Энергоснабжающие организации |  |  |
| 5.6.2 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат | Администрации муниципальных образований |  |  |
| 5.6.3 | Организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат | Администрации муниципальных образований |  |  |
| Итого |  |  | 532771,92 | 52622,59 | 330908,33 | 142841,0 | 6400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| в т.ч. средства бюджета |  |  | 14147,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Промышленность и сельское хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организационно-правовые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Согласование и утверждение программ энергосбережения предприятиями отрасли*** | 2010-2015* гг. |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий |  | Предприятия промышленности и сельскохозяйственного сектора |  |
| 6.1.2 | Формирование списка предприятий, подлежащих обязательному энергетическому обследованию | 2010-2011 гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация Бокситогорского МР |  |
| 6.1.3 | Создание и внедрение системы постоянного мониторинга энергопотребления и динамики энергосбережения на ключевых предприятиях | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация Бокситогорского МР |  |
| 6.1.4 | Доведение до предприятий требований к удельным нормам потребления или к экологическим показателям предприятий | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация Бокситогорского МР |  |
| 6.1.5 | Проведение плановых опросов предприятий о наличии у них резервов экономии и возможности их использования (какие технологии и оборудование им нужны, чтобы извлечь данные резервы) | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация Бокситогорского МР |  |
| 6.1.6 | Формирование и ежегодное обновление сводного каталога на основе результатов опроса по предложениям предприятий по энергосберегающему оборудованию и технологиям, применяемым в промышленности и доведение информации до предприятий | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация Бокситогорского МР |  |
| 6.1.7 | Формирование добровольных соглашений с производителями по достижению показателей энергоэффективности в отрасли | 2010-2011 гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация Бокситогорского МР |  |
| 6.1.8 | Стимулирование развития возобновляемой энергетики на предприятиях отрасли | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация Бокситогорского МР |  |
| 6.1.9 | Формирование перечня первоочередных энергосберегающих мероприятий по отраслям и доведение его до руководства предприятий | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация Бокситогорского МР |  |
| - Пропаганда энергосбережения в промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Стимулирование к полному переходу на расчет за энергетические ресурсы по показаниям узлов учета энергетических ресурсов | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация Бокситогорского МР |  |
| 6.2.2 | Стимулирование проведения энергетических обследований для выявления первоочередных мер по сокращению потерь и непроизводительных расходов | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация Бокситогорского МР |  |
| 6.2.3 | Поощрение внедрения систем эффективного производственного освещения (повышение эффективности систем освещения за счет использования энергоэффективных ламп с электронной пускорегулирующей аппаратурой, введение систем контроля за освещением при активизации использования дневного света, замена 50% неэффективных систем освещения на эффективные, установка датчиков присутствия) | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация Бокситогорского МР |  |
| 6.2.4 | Проведение семинаров и круглых столов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятиях сельскохозяйственного сектора и промышленного производства, обмен опытом внедрения новых энергосберегающих технологий и проведения мероприятий в сфере энергосбережения | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация Бокситогорского МР, предприятия промышленности и сельскохозяйственного сектора |  |
| - Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Проведение энергетических обследований предприятий (далее – не реже одного раза в пять лет)***, в том числе: | 2010-2012 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий |  | Предприятия промышленности и сельскохозяйственного сектора |  |
|  | Обязательные энергетические обследования предприятий, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий |  | Предприятия промышленности и сельскохозяйственного сектора |  |
| 6.3.2 | Реализация программных и прочих мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятиями*** | 2010-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий |  | Предприятия промышленности и сельскохозяйственного сектора |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. средства бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Транспортная отрасль** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организационно-правовые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Разработка перспективного муниципального (городской) плана работы транспорта, позволяющего снизить показатель среднего пробега автомобилей, оптимизировать транспортные потоки, сократить время стояния в пробках | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация Бокситогорского МР |  |
| 7.1.2 | Разработка и реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятии | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  | Предприятия транспортного комплекса |  |
| 7.1.3 | Стимулирование проведения энергетических обследований для выявления первоочередных мер по сокращению потерь и непроизводительных расходов | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация Бокситогорского МР |  |
| 7.1.4 | Формирование перечня первоочередных энергосберегающих мероприятий по транспортной отрасли и доведение его до руководство предприятий | 2010-2015* гг. | - | - | - | - | - | - | - | Не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация Бокситогорского МР |  |
| - Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Проведение энергетических обследований предприятий (далее – не реже одного раза в пять лет)*** | 2010-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий |  | Предприятия транспортного комплекса |  |
| 7.2.2 | Обновление парка легковых автомобилей на основе приобретения с 2012 года автомобилей с новыми стандартами на максимальные средние показатели выбросов СО2 и (или) показатели топливной экономичности новых легковых автомобилей на 100 км пробега автомобилей (полной массой до 3500 кг) по всему парку выпускаемых ежегодно каждым производителем на предприятиях, расположенных на территории Российской Федерации, до 6,54 л/100 км – на бензине и 5,03 л/100 км – на дизельном топливе*** | 2010-2011 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий |  | Предприятия транспортного комплекса |  |
| 7.2.3 | Обновление парка грузовых автомобилей и автобусов на основе введения с 2015 года стандартов на максимальные средние показатели выбросов СО2 и (или) показатели топливной экономичности новых грузовых автомобилей и автобусов по классам грузоподъемности и вместимости | 2010-2014 гг. | 26000,0 | 0,0 | 13000,0 | 13000,0 |  |  |  | Федеральный бюджет, Областной бюджет, бюджет МО |  | Предприятия транспортного комплекса |  |
| 7.2.4 | Реализация программных и прочих мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятиями транспортного комплекса*** | 2010-2015* гг. |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий |  | Предприятия транспортного комплекса |  |
| Итого |  |  | 26000,0 | 0,0 | 13000,0 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| в т.ч. средства бюджета |  |  | 26000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 2866041,32 | 407461,59 | 1329482,83 | 562595,0 | 251239,9 | 182747,0 | 132515,0 |  |  |  |  |
| в т.ч. средства бюджета |  |  | 92358,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Программа разработана на период 2010-2015 годов с перспективой до 2020 года. Планируется, что ежегодные мероприятия будут продлены до 2020 года.

Энергетические обследования, проведенные первый раз в период до 31 декабря 2012 года должны быть проведены повторно в период реализации Программы, что необходимо будет учесть в части мероприятий и их финансирования на второй этап реализации Программы. На основании сравнения данных, полученных в ходе энергетических обследований объектов, готовится аналитическая записка по эффективности мероприятий, проведенных на указанных объектах за пятилетний период.

** При условии выделения в установленном порядке средств. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного и муниципального бюджетов;

***По согласованию с предприятиями.

****Общие расходы будут уточнены при разработке адресной программы по установке и замене узлов учета электрической и тепловой энергии, природного газа и воды в муниципальных учреждениях Бокситогорского МР Ленинградской области.

***** При ориентировочной средней стоимости договора на объект (90-100 руб. для объектов и учреждений, 30-50 тыс. руб. для многоквартирных жилых домов). Сумма будет уточнена, в том числе после принятия программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- Таблица 49

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование показателей | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика энергоемкости валового регионального продукта | т. усл. топл./млн. руб | 1779.06 | 1176.03 | 1262.76 | 1296.40 | 1338.26 | 1329.57 | 1316.60 | 1301.96 | 1290.56 | 1074.40 |
| Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме конечного потребления электроэнергии. | % | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме конечного потребления тепловой энергии | % | 41.2 | 44.2 | 48.3 | 65.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме конечного потребления воды | % | 41.2 | 44.2 | 49.6 | 68.0 | 88.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме конечного потребления природного газа | % | 99.6 | 99.3 | 99.2 | 99.2 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т. усл. топл. | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Бокситогорского МР Ленинградской области | % | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы | %. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия электрической энергии | млн. кВтч |  | 66 | 56 | 52 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 77 |
|  | млн.руб. |  | 96 | 82 | 77 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 113 |
| Экономия тепловой энергии | тыс.Гкал |  | 612 | 524 | 490 | 447 | 456 | 469 | 484 | 496 | 715 |
|  | млн.руб. |  | 365 | 313 | 292 | 267 | 272 | 280 | 289 | 296 | 427 |
| Экономии воды | тыс.куб.м |  | 1489 | 1275 | 1192 | 1088 | 1110 | 1142 | 1178 | 1206 | 1740 |
|  | млн.руб. |  | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| Экономия природного газа | млн.куб.м |  | 440 | 377 | 352 | 321 | 328 | 337 | 348 | 356 | 514 |
|  | млн.руб. |  | 842 | 721 | 674 | 615 | 628 | 646 | 666 | 682 | 984 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0.222 | 0.219 | 0.214 | 0.204 | 0.161 | 0.156 | 0.151 | 0.147 | 0.142 | 0.139 |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | - | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.043 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.001 |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 35.5 | 31.4 | 30.0 | 29.8 | 29.5 | 29.2 | 28.9 | 28.7 | 28.4 | 27.0 |
| Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 37.1 | 33.6 | 31.9 | 31.9 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | - | 4.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | - | -3.5 | -1.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. м площади) | кВт.ч/кв. м | 53.6 | 53.4 | 53.4 | 53.2 | 53.0 | 51.4 | 49.8 | 48.3 | 46.9 | 45.7 |
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. м. площади) | кВт.ч/кв. м | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВт.ч/кв. м | - | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 |
| Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВт.ч/кв. м | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
| Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями | % | 57.9 | 54.4 | 56.0 | 74.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями | % | 92.1 | 99.4 | 98.6 | 98.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями | % | 91.9 | 93.7 | 93.2 | 96.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий) | % | 10.852 | 11.720 | 13.885 | 14.301 | 14.731 | 15.172 | 15.628 | 16.096 | 16.579 | 19.220 |
| Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | 10.852 | 9.048 | 9.617 | 8.887 | 8.213 | 7.590 | 7.438 | 7.289 | 7.144 | 6.458 |
| Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | млн. руб. |  | 1.4 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическим и ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий) | млн. руб. |  | 1.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 13.8 |
| Доля расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 12.44 | 13.03 | 9.71 | 8.97 | 8.29 | 7.66 | 7.51 | 7.36 | 7.21 | 6.52 |
| Динамика расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. |  | 7.30 | -4.71 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.93 |
| Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 51.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками | шт. | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 49.0 | 70.1 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 |
| Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 53.1 | 76.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | 9.83 | 8.10 | 7.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./ чел | 3.46 | 4.48 | 5.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0.220 | 0.220 | 0.218 | 0.217 | 0.215 | 0.210 | 0.203 | 0.197 | 0.190 | 0.162 |
| Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | - | - | - | - | - |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для фактических условий | Гкал/кв. м | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.003 |
| для сопоставимых условий | Гкал/кв. м | - | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | 0.017 | 0.024 | 0.030 | 0.059 |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для фактических условий | Гкал/кв. м | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - |
| для сопоставимых условий | Гкал/кв. м | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - |
| Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для фактических условий | - | 1.023 | 1.026 | 1.033 | 1.037 | 1.051 | - | - | - | - | - |
| для сопоставимых условий | - | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м/кв. м | 1.874 | 1.851 | 1.833 | 1.814 | 1.812 | 1.794 | 1.751 | 1.708 | 1.667 | 1.474 |
| Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб. м/кв. м | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | - | - | - | - | - |
| Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для фактических условий | куб. м/кв. м | - | 0.023 | 0.018 | 0.020 | 0.001 | 0.018 | 0.044 | 0.043 | 0.041 | 0.037 |
| для сопоставимых условий | куб. м/кв. м | - | 0.023 | 0.041 | 0.061 | 0.062 | 0.080 | 0.123 | 0.166 | 0.207 | 0.400 |
| Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для фактических условий | куб. м/кв. м | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - |
| для сопоставимых условий | куб. м/кв. м | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - |
| Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для фактических условий | - | 1.012 | 1.024 | 1.034 | 1.045 | 1.046 | - | - | - | - | - |
| для сопоставимых условий | - | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт.ч/кв. м | 19.946 | 20.039 | 19.944 | 19.770 | 19.301 | 18.800 | 17.869 | 17.499 | 17.137 | 15.450 |
| Удельный расход электроэнергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт.ч/кв. м | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | - | - | - | - | - |
| Изменение удельного расхода электроэнергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для фактических условий | кВт.ч/кв. м | - | -0.093 | 0.095 | 0.174 | 0.469 | 0.501 | 0.931 | 0.370 | 0.361 | 0.003 |
| для сопоставимых условий | кВт.ч/кв. м | - | -0.093 | 0.002 | 0.177 | 0.646 | 1.147 | 2.078 | 2.447 | 2.809 | 4.496 |
| Изменение удельного расхода электроэнергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для фактических условий | кВт.ч/кв. м | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - |
| для сопоставимых условий | кВт.ч/кв. м | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - |
| Изменение отношения удельного расхода электроэнергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электроэнергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для фактических условий | - | 1.063 | 1.058 | 1.063 | 1.072 | 1.098 | - | - | - | - | - |
| для сопоставимых условий | - | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м/кв. м | 3.382 | 3.372 | 3.292 | 3.212 | 3.200 | 3.188 | 3.175 | 3.163 | 3.151 | 3.091 |
| Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м/кв. м | 3.621 | 3.621 | 3.621 | 3.621 | 3.621 | - | - | - | - | - |
| Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для фактических условий | куб. м/кв. м | - | 0.010 | 0.080 | 0.080 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.001 |
| для сопоставимых условий | куб. м/кв. м | - | 0.010 | 0.090 | 0.171 | 0.183 | 0.195 | 0.207 | 0.219 | 0.231 | 0.292 |
| Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для фактических условий | куб. м/кв. м | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - |
| для сопоставимых условий | куб. м/кв. м | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - |
| Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для фактических условий | - | 1.071 | 1.074 | 1.100 | 1.127 | 1.132 | - | - | - | - | - |
| для сопоставимых условий | - | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | - | - | - | - | - |
| Доля объемов электроэнергии, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) | % | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| Доля объемов электроэнергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии | % | 65.9 | 66.3 | 66.7 | 82.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Доля объемов электроэнергии, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) в МКД | % | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) | % | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 38.9 | 41.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в МКД | % | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 23.4 | 59.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) | % | 7.6 | 12.4 | 12.9 | 42.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД | % | 8.1 | 12.9 | 13.4 | 43.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД | % | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 5.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) | % | 61.6 | 74.4 | 83.3 | 82.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 862 | 2155 | 3880 | 6037 | 7332 | 8627 | 8632 |
| Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 45.0 | 70.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расхода топлива на выработку электроэнергии тепловыми электростанциями | г. усл. топл./кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля потребления энергии на собственные нужды электростанций | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля потерь в электрических сетях | тыс. кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии тепловыми электростанциями | г. усл. топл./кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям | тыс. кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расхода топлива на отпуск тепловой энергии от котельных | кг. усл. топл./Гкал | 169.0 | 164.8 | 164.5 | 164.2 | 164.0 | 163.7 | 163.5 | 163.2 | 163.0 | 162.5 |
| Доля потерь в тепловых сетях | % | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 9.9 |
| Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | г. усл. топл./Гкал | - | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | тыс. Гкал/ч | - | 198.0 | 198.0 | 178.2 | 197.6 | 237.2 | 276.8 | 356.0 | 392.0 | 392.0 |
| Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | тыс. куб.м. | - | 22.4 | 4.5 | 1.4 | 0.5 | 18.9 | 62.5 | 30.7 | 62.9 | 64.1 |
| Динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт | - | 26.9 | 26.4 | 26.4 | 25.9 | 25.4 | 24.9 | 24.4 | 23.9 | 21.6 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Объем и источники финансирования мероприятий Программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет бюджетных средств и средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий первого этапа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Бокситогорского МР Ленинградской области составляет 2 866 041,32 тыс. руб. и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Таблица 50

Объемы финансирования, тыс. руб.

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по годам |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 1 816,0 | 406.0 | 282.0 | 282.0 | 282.0 | 282.0 | 282.0 |
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере | 171 878.0 | 1 750.0 | 28 828.0 | 37 410.0 | 36 720.0 | 51 160.0 | 16 010.0 |
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде | 2 088005.4 | 352 683.0 | 937 636.5 | 355 691.0 | 194 466.9 | 131 305.0 | 116 223.0 |
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения | 45 570.0 | 0.0 | 18 828.0 | 13 371.0 | 13 371.0 | 0.0 | 0.0 |
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальном комплексе | 532 771.92 | 52 622.59 | 330 908.33 | 142 841.0 | 6 400.0 | 0.0 | 0.0 |
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленности и сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортной отрасли | 26 000.0 | 0.0 | 13 000.0 | 13 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Итого | 2 866 041.32 | 407 461.59 | 1 329 482.83 | 562 595.0 | 251 239.9 | 182 747.0 | 132 515.0 |

Организационно-экономические механизмы реализации Программы ориентированы:

на инновационное развитие экономики Бокситогорского МР Ленинградской области, позволяющее сформировать энергоэффективный топливно-энергетический комплекс, и обеспечить надежное и качественное потребление энергоресурсов, развитие системы государственно-частного партнерства, способствующее мотивации энергосбережения у конечных потребителей;

на создание эффективной региональной структуры управления энергосбережением;

на усиление роли информационного воздействия на население с целью вовлечения жителей района в процесс энергосбережения.

Финансирование энергосберегающих мероприятий осуществляется за счет средств муниципальных бюджетов. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Таблица 51

Направления использования программных финансовых ресурсов

| Источник финансирования | Вид работ |
| --- | --- |
| Собственные средства и средства бюджетов муниципалитетов | Разработка и реализация муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года. Реализация программ энергосбережения в муниципальных учреждениях, финансируемых из муниципальных бюджетов. Мероприятия по энергосбережению в жилых домах. Мероприятия по энергосбережению на предприятиях поставщиках энергетических ресурсов. Узлы учета потребляемых энергоресурсов для муниципальных учреждений. Модернизация районного уличного освещения. Энергосбережение в зданиях, помещениях муниципальных образований. Энергетические обследования объектов бюджетной сферы, финансируемых из муниципальных бюджетов. Реализация комплексных энергосберегающих мероприятий на объектах бюджетной сферы. Установка узлов учета потребляемых энергоресурсов в бюджетной сфере. Разработка пилотных проектов на проведение энергосберегающих мероприятий в многоквартирных жилых домах по результатам энергетических обследований. Реализация пилотных проектов в учреждениях финансируемых из муниципального бюджета. Мониторинг реализации Программы энергосбережения. Пропаганда энергосбережения. |
| Заемные и привлеченные средства, механизмы ГЧП | Энергетические обследования и паспортизация многоквартирных домов. Мероприятия по энергосбережению в жилых домах. Мероприятия по развитию применения местных видов топлива и ВИЭ. Реализация мероприятий в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве. |

По результатам анализа  региональных нормативных актов субъектов Российской Федерации можно  выделить 22 метода, использовавшихся для стимулирования энергосбережения. Полный список методов стимулирования включает:

- Административные стимулы в форме отчетности фактического использования средств, направляемых на выполнение программ энергосбережения

- Упорядочение и создание процедур для консолидации и использования средств, направляемых на реализацию мероприятий по энергосбережению

- Создание координационного совета (комиссии) для координации повышения эффективности использования ТЭР

- Для энергосберегающих организаций – учет средств, сэкономленных в результате энергосберегающих мер в текущем году, при утверждении тарифа на следующий год

- Механизм софинансирования установки приборов учета коммунальных ресурсов и дополнительная изоляция зданий за счет средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и средств собственников

- Установка санкций за превышение норм потребления энергоресурсов.

- Государственная поддержка НИОКР в сфере энергосбережения (долевое финансирование)

- Рекомендации органам местного самоуправления по закупке и установке приборов учета и регулирования потребления ресурсов

- Предоставление налоговых льгот

- Финансирование пропаганды энергосбережения

- Финансирование республиканских (краевых, областных) программ энергосбережения за счет республиканского (краевого, областного) бюджета

- Финансирование программ энергосбережения за счет средств потребителей энергетических ресурсов

- Лимитирование потребления энергоресурсов в бюджетном секторе

- Подготовка кадров за счет средств федерального (регионального, муниципального) бюджета

- Гарантия региональных органов исполнительной власти по возврату вложенных в энергосбережение средств

- Установление сезонных цен на энергоресурсы.

- Энергоаудит за счет средств субъекта Российской Федерации.

- Создание фондов энергосбережения.

- Скидки на цены по энергоресурсам при реализации программ энергосбережения.

- Формирование энергетического рынка.

- Организация выставок энергоэффективного оборудования и технологий.

Таблица 52

Инструменты и программы международных источников финансирования

проектов энергоэффективности

| ЕБРР | Северный инвестиционный банк, в том числе NEFCO | Группа Всемирного банка, в том числе IFC |
| --- | --- | --- |
| Проектное и программное финансирование; кредиты предприятиям под региональные или муниципальные гарантии; кредиты предприятиям без гарантий на основе нормативных правовых актов региона или муниципалитета по поддержке инвестиционной программы или других форм поддержки предприятия; кредиты муниципалитетам и регионам; финансирование частного участника в проектах государственно частного партнерства; участие в акционерном капитале | Проектное финансирование; кредиты по программе «Чистое производство»; льготные кредиты на энергосбережение для объектов социального назначения; углеродное финансирование через кредиты фонда. При финансировании через банк сумма и сроки увеличиваются до стандартных банковских, требуется гарантия или соучастие инвестора своими средствами | Проектное и программное финансирование. Заемщик – регион, государственное или муниципальное предприятие под гарантию региона или муниципального образования Объем – от 200 млн. руб. Срок – до 8 лет Гибкое структурирование: Срок выборки – 2-3 года Льготный период на погашение основной суммы долга; гибкое обеспечение; процентная ставка по кредитам: фиксированная или плавающая; спрэд в зависимости от риска (заемщик, обеспечение, срок кредита, другие риски). При финансировании через фонд сумма и сроки уменьшаются, рассчитано на малый и средний бизнес |

Повышение энергоэффективности Бокситогорского района Ленинградской области требует разработки и внедрения множества механизмов, направленных на мониторинг, управление и финансовую поддержку процесса энергосбережения на муниципальном уровне.

Управление реализацией Программы

Контролером реализации Программы является Глава администрации Бокситогорского муниципального района, координатором – отдел муниципального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района. Участниками программных мероприятий являются администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, администрации городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, бюджетные учреждения, организации с участием государства и муниципальных образований, предприятия и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, юридические и физические лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, застройщики, другие юридические и физические лица, участвующие в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Бокситогорского района Ленинградской области.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется администрацией Бокситогорского МР Ленинградской области, в том числе:

руководство ходом разработки и реализации Программы, включая подготовку необходимых распорядительных документов; координация и контроль исполнения участниками Программных мероприятий, контроль выполнения программных мероприятий; организация управления и мониторинга за исполнением Программы; рассмотрение и утверждение распорядительным документом итоговых результатов исполнения Программы за предыдущий отчетный период; утверждение изменений и дополнений, рекомендуемых для внесения в Программу.

Администрация Бокситогорского МР Ленинградской области определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных показателей энергоэффективности, а также несет ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Контроль осуществляется на основе ежеквартальных отчетов об исполнении Программы, предоставляемых участниками программных мероприятий до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. По итогам рассмотрения представленных отчетов контролер совместно с координатором Программы принимают предложения по корректировке Программы, а также в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формируют ежеквартальный сводный отчет об исполнении Программы участниками. Сводный отчет об исполнении Программы за IV квартал (годовой отчет) помимо заполненных надлежащим образом форм включает аналитические справки о результатах выполнения Программы
за отчетный период, в том числе по мероприятиям, которые 
в соответствии с Программой не подлежат финансированию. Кроме того, аналитическая справка содержит информацию о выявленных проблемах и предложения по их решению. В случае отклонений фактических значений отчетных показателей от плановых, в аналитической записке представляются сведения о причинах этих отклонений.

Глава администрации МО ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

С учетом положений Программы контролер и координатор:

обеспечивают реализацию программных мероприятий и координируют работы по Программе; производят в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансируют в установленном порядке их проведение; осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям; составляют сводную заявку на финансирование программных мероприятий из муниципального бюджета; контролируют выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств; готовят предложения по корректировке Программы; готовят и (или) согласовывают проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения; публикуют в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий; выполняют иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Администрация Бокситогорского МР Ленинградской области организует размещение Программы, а также информации о ходе ее реализации и результатах исполнения программных мероприятий в специальном разделе на официальном интернет-портале Бокситогорского МР в сети Интернет.

Обязанности по исполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления. Управление Программой в отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления осуществляется административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала. При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

При реализации программных мероприятий на предприятиях (организациях, учреждениях) руководители, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организуют работу по управлению энергосбережением, определяют основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несут ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении). Управление реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов.

Участники мероприятий, в установленные главой администрации Бокситогорского муниципального района сроки, подготавливают:

информацию о реализации программных мероприятий; ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год, данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, оценку эффективности результатов реализации Программы, оценку влияния результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся участниками и исполнителями программных мероприятий.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных средств, в том числе средств муниципальных бюджетов, а также средств внебюджетных источников. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Информационное обеспечение реализации Программы. Пропаганда энергосбережения

Информационное обеспечение – неотъемлемая часть успешной реализации Программы.

Целью информационных мероприятий в сфере энергосбережения является результативное снижение потребления энергоресурсов во всех секторах потребления за счет пропаганды выгодности и престижности энергосберегающего поведения, создания общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения. Заинтересованность и сознательное активное участие в процессе реализации Программы производителей и потребителей энергоресурсов, руководителей, ответственных за принятие стратегических решений в экономике, обеспечат наиболее эффективное продвижение принципов энергосбережения во все сферы деятельности.

Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пропаганда является составной и неотъемлемой частью деятельности по энергосбережению. Пропаганда, как эффективный инструмент формирования общественного мнения, спроса и признания, может применяться как одна из мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в различных сферах, в том числе в личном потреблении граждан и промышленном потреблении ресурсов.

Важнейшей составляющей информационной деятельности является мониторинг – оперативное получение объективных данных о ходе выполнения запланированных энергосберегающих мероприятий с целью координации и управления, организации эффективного контроля за их осуществлением и распространения опыта, а также выявления и устранения возможных барьеров.

Информирование и просвещение путем проведения кампаний, выпуска брошюр, организации конференций, выставок и консультаций повышают уровень осведомленности населения и увеличивают объем продаж энергоэффективных товаров, способствуют продвижению новых технологий на рынке, дают объективную информацию о возможностях энергоэффективности.

Просветительно-информационные инициативы и рекомендации по энергосбережению в быту необходимы и для малого бизнеса, занимающего значительную часть рынка.

Основная задача информационного обеспечения Программы – разработка комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на сознательное ограничение потребления электроэнергии потребителями, особенно в часы пиковой нагрузки, в том числе стимулирование энергосберегающего поведения в различных секторах потребления энергоресурсов:

в промышленном секторе – промышленных потребителей;

в секторе ресурсоснабжения и обеспечения – работников ресурсоснабжающих и сетевых организаций;

в бюджетном секторе – муниципальных образований, бюджетных потребителей;

в секторе ЖКХ – управляющих компаний;

бытовых потребителей.

Информационное обеспечение включает в себя не только работу с энергопотребителями во всех сферах, но и обучение руководителей, ответственных за принятие инвестиционных решений, информирование о возможностях и выгоде экономии энергии, наличии и стоимости различных типов энергосберегающего оборудования, приборов и услуг по энергосбережению.

Основными объектами, на которых выполняются энергосберегающие мероприятия, являются муниципальные учреждения (больницы, поликлиники, школы, детские сады и т.п.) и жилые дома.

Мероприятия по информационному обеспечению энергопотребителей предусмотрены в каждой группе программных мероприятий, в том числе  в группе общих информационные мероприятия, в том числе обучение, повышение квалификации и подготовка специалистов в области энергосбережения, среди населения, в бюджетной сфере, в промышленности (таблица 48).

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не требует значительных затрат. Данные мероприятия должны осуществляться регулярно.

Результатом информационного обеспечения планируется сокращение объема потребления энергетических ресурсов в натуральном выражении и платежей граждан за коммунальные услуги не менее чем на 5 процентов ежегодно (в сопоставимых с 2010 годом ценах) до 2015 года.

Эффективность подпрограммы можно оценить исходя из средних показателей эффективности рекламно-пропагандистской кампании в 3-5 %, что вполне достигается за счет предусмотренных мероприятий.

Например, население Бокситогорского МР Ленинградской области потребляет в год 37,87 тыс. т усл. топл. тепла и 3,72 тыс. т усл. топл. электроэнергии.

Сокращение потребления электроэнергии населением на 5% составит 186 т усл. топл. или 2,68 млн. руб. По теплу 5 % сокращение применительно к потреблению горячей воды населением (91 тыс. Гкал в 2009 году) составит 650,7 т усл. топл. или 4,28 млн. руб. Таким образом, совокупная экономия ТЭР составляет 836,7 т усл. топл, или 6,96 млн. руб. в год.

Мероприятия оперативного энергосбережения – обращения к населению накануне и во время устойчивых морозов – позволят снизить электропотребление в пиковые вечерние часы до 10%, тем самым обеспечивается безопасное прохождение периода максимальных нагрузок на энергосистему.

Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности Программы

Эффект от мероприятий энергосбережения можно разделить на несколько групп:

экономический эффект у потребителей (снижение стоимости приобретаемых энергоресурсов);

эффект повышения конкурентоспособности (снижение потребления энергоресурсов на единицу производимой продукции, энергоэффективность производимой продукции при ее использовании);

эффект для электрической, тепловой, газовой сети (снижение пиковых нагрузок, минимизация инвестиций в расширение сети);

экологический эффект;

связанный эффект (внимание к проблемам энергосбережения приводит к повышению озабоченности проблемами общей эффективности системы - технологии, организации, логистики на производстве, системы взаимоотношений, платежей и ответственности в ЖКХ, отношение к собственному бюджету у граждан).

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам, определенным Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также задачам обеспечения модернизации экономики и инновационного пути  развития Бокситогорского МР Ленинградской области за счет повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения при одновременном улучшении качества жизни населения, поэтапного сокращения энергоемкости ВРП, развития новых источников энергии на базе возобновляемых ресурсов.

Экономическая эффективность Программы оценивается сроком окупаемости планируемых мероприятий, который составляет от одного года до 10 лет.

Реализация программных мероприятий будет осуществляться за счет создания благоприятной среды для привлечения инвестиций. На первом этапе Программой предусматривается создание условий для привлечения инвестиций, при этом каждый пятый вложенный рубль является бюджетным. На втором этапе предполагается изменить соотношение в пользу внебюджетных источников.

Методика оценки планируемой эффективности Программы представлена в Приложении 1к Программе.

Приложение 1

Оценка эффективности реализации Программы

«Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности Бокситогорского МР Ленинградской области на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года»

Методика оценки планируемой эффективности региональной программы  Ленинградской области в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года (далее – Программа) предназначена для оценки эффективности реализации Программы, определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие области, обоснования соответствия целей и задач Программы требованиям федерального законодательства. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчетного периода. Отчетный период определяется порядком бюджетного планирования. Программа носит долгосрочный адресно-целевой характер.

Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:

соответствие Программы требованиям Федерального закона от            23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

соответствие показателей и индикаторов Программы требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря           2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году и успешное  выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.

Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие критерии:

уровень достижения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном периоде с обоснованием отклонений;

уровень реализации потенциала энергетической эффективности в отчетном периоде;

критерии экономической эффективности, которые включают оценку вклада Программы в экономическое развитие Ленинградской области, а также оценку эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на всех стадиях производства, распределения и сбыта энергии, ее конечного потребления по секторам экономики;

критерии бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление затрат регионального бюджета на реализацию программных мероприятий, а также сокращение расходов бюджетов всех уровней на обеспечение энергоресурсами бюджетных учреждений, предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, рост доли объемов товаров и услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности. Бюджетная эффективность Программы оценивается по соотношению достигнутых результатов к объему финансирования на реализацию мероприятий Программы;

критерии социальной эффективности Программы, которые учитывают вклад реализации Программы в снижение объема расходов граждан и бюджетных учреждений на обеспечение энергоресурсами в общем объеме расходов и снижение роста платежей для менее социально-защищенных групп потребителей энергоресурсов, а также в оптимизацию тарифов.

Оценка эффективности Программы заключается в сравнении фактически достигнутых результатов за отчетный период с утвержденными значениями целевых показателей.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по формуле:

E = ∑( Iф/Iн )/n,

где:

Е - эффективность реализации Программы (процентов);

Iф  - фактическое значение индикатора, утвержденное Программой;

Iн - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;

n - количество индикаторов Программы.

Экономическая эффективность мероприятий определяется исходя из годовой экономии всех видов энергоресурсов, полученной от реализации мероприятий Программы, и средней стоимости каждого типа ресурса. Для наиболее корректной оценки потоков денежных средств по годам с учетом инфляционных процессов необходимо применить методику дисконтирования (r = 12%), приведя к базовому периоду.

Приложение 2

| Отчет о ходе выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за _______________- ______________ 20_____ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки представления отчета: месячного - 10-го числа месяца, следующего за отчетным, квартального - 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; за год -14 января |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | КБК |  | План на год |  |  |  |  |  |  | План на отчетный период |  |  |  | Получено из бюджета субъекта РФ за _____20__ г. | Перечислено бюджетных средств подрядной организации за ______20__ г. |  |  |  | Фактически освоено за ________20__г. |  |  | Примечание (причины неосвоения, сведения о видах выполняемых работ или вводе объекта) |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта РФ |  | бюджет МО |  |  |  | бюджет субъекта РФ | бюджет МО |  |  |  | бюджет субъекта РФ |  | бюджет МО |  | бюджет субъекта РФ | бюджет МО |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: | неиспользованный остаток субсидии на счете муниципального образования по состоянию на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель (руководитель высшего исполнительного органа власти муниципального образования, руководитель государственного органа исполнительной власти, руководитель учреждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель финансового органа муниципального образования (руководитель финансового подразделения государственного органа исполнительной власти, главный бухгалтер учреждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. | подпись |  |

Каменный уголь ввозится из Кузнецкого и Печорского угольных бассейнов, природный газ поставляется из республики Коми и северных районов Тюмени, основными поставщиками мазута являются нефтеперерабатывающие комбинаты в городах Кириши, Уфа, Пермь и Ярославль.

ДРЛ – дуговые ртутные лампы высокого давления. Характеризуются хорошей передачей цвета, значительной надежностью, а также меньшими расходами на установку и техобслуживание. В составе ламп присутствуют пары ртути, находящиеся под высоким давлением (до 105 Па).

ДНАТ – натриевые газоразрядные лампы низкого и высокого давления. Лампы используют газовый разряд в парах натрия для получения света. Дают ярко-оранжевый свет. Натриевые газоразрядные лампы широко применяются для уличного освещения, где они постепенно заменяют ртутные газоразрядные лампы. Обладают самой высокой световой отдачей среди всех известных газоразрядных ламп и незначительным снижением светового потока при длительном сроке службы. Эффективность зависит от температуры окружающей среды (во время холодной погоды они светят хуже). Для освещения улиц более подходят натриевая лампа низкого давления, характеризующиеся максимальной эффективностью среди всех источников света (около 200 лм/Вт). Эти лампы излучают привычный монохромный желтый цвет, однако, не обладают достаточной передачей светового спектра.

Светодиодное освещение – одно из самых перспективных направлений в освещении. Светодиод – это полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток непосредственно в световое излучение. Излучаемый свет лежит в узком диапазоне спектра, его цветовые характеристики зависят от химического состава использованного в нем полупроводника. Светодиодные светильники обладают высокой экономичностью энергопотребления и являются экологически чистыми, не требуют специальных условий по обслуживанию и утилизации. Срок их службы значительно превышает существующие аналоги (срок непрерывной работы светильника не менее 80 тыс. часов, что эквивалентно 25 годам эксплуатации, при 10 часовой работе в день). Причем, это не срок, когда светодиод выходит из строя, а примерно в это время снижение его светового потока достигнет 50%. Светодиодные светильники обладают возможностью регулировки яркости за счет снижения питающего напряжения. СНиП 23-05-95 для экономии электроэнергии допускает в ночное время снижение уровня освещенности на 30-50%.

Мероприятия на железнодорожном транспорте, в большей своей части, могут быть реализованы без дополнительных капитальных затрат. Замена и модернизация подвижного состава и прочего оборудования необходима для продолжения эксплуатации железнодорожного хозяйства. В соответствии с энергетической стратегией ОАО «РЖД» разрабатываемый и принимаемый в эксплуатацию подвижной состав соответствует требованиям снижения удельных расходов энергии в перевозках. Так, в соответствии с программой планируется обновление всего локомотивного парка на 23397 ед., обновление вагонного парка на 996 тыс. вагонов. Повышение энергоэффективности станет следствием этой замены, не требуя дополнительных капитальных затрат.

На автомобильном транспорте рост потребления энергоресурсов обусловлен существенным ростом количества единиц транспортных средств граждан. Рост числа автомобилей, находящихся в собственности граждан, сопровождается сокращением использования общественного транспорта. Так, за  2009 год автотранспортными предприятиями перевезено на 12,4% ниже уровня  2008 года. Выполнено 61425  рейсов, снижение составило 9,4%.